|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по экономике и финансам ___________________ К.А. Лыков «____» ____________ 201__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителей работ по проекту
«Внедрение системы учёта недвижимости, интеграция с ГИС»

(закупка № 1090/2.4-3671)

| Согласовано Начальник департамента управления имуществом ______________ О.П. Марьянкова «____» ____________ 201__ г. | Согласовано Начальник Центра внедрения предприятия СДТУиИТ филиала «Невский» ___________________ А.В. Цветков «____» ____________ 201__ г. |
| --- | --- |

Содержание

I. Общие требования	3

1.1. Общие сведения	3

1.2. Используемые термины и сокращения	3

1.3. Цели проведения работ	3

1.4. Требования к месту выполнения работ:	4

1.5. Требования к срокам выполнения работ:	4

1.6. Планируемая стоимость:	4

II. Требования к выполнению работ.	4

2.1. Объект автоматизации	4

2.2. Организационные рамки и решаемые задачи	4

2.3. Требования к системе отображения картографических данных	5

2.4. Организация проекта	5

2.5. Требования к составу документации, разрабатываемой в рамках проекта.	5

III. Общие требования к системе	7

3.1. Требования к функциональности ПО	7

3.2 Требования к разработке и разграничению прав доступа	7

IV. Требования к участникам конкурса (ОК)	8

4.1 Требования к подрядчикам	8

4.2 Требования к субподрядчикам	8

V. Порядок оценки предложений ОК	9

Приложение № 1. Функциональные требования по направлениям Ведение реестра объектов имущества; Ведение информации о расположении объектов имущества; Ведение операций с объектами имущества	10

1. Ведение реестра объектов имущества.	10

2. Ведение информации о расположении объектов имущества	11

3. Ведение операций с объектами имущества	11

Приложение № 2. Функциональные требования по направлению Интеграция системы УНГИС с системами АСБНУ и КИДО	15

Задачи, решаемые в рамках функционального направления Интеграция системы УНГИС с системами АСБНУ и КИДО:	15

Приложение № 3. Функциональные требования по направлению Формирование регламентированных и аналитических отчетов об объектах имущества	16

Задачи, решаемые в рамках функционального направления Формирование корпоративных и аналитических отчетов об объектах имущества:	16

Приложение 4. Краткие технические требования на установку и настройку (доработку) геоинформационной системы	18

I. Общие требования

Название конкурса:

Выбор поставщика услуг по реализации проекта «Внедрение системы учёта недвижимости, интеграция с ГИС».

Наименование Заказчика:

Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»).

1.1. Общие сведения

Настоящий документ представляет собой требования для проведения открытого одноэтапного конкурса по разработке и внедрению автоматизированной системы учета имущества на платформе 1С:Предприятие.

1.2. Используемые термины и сокращения

Таблица 1. Используемые термины и сокращения.

| Термин, сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Система УНГИС | Автоматизированная система учета движимого и недвижимого имущества с привязкой к геоинформационной системе |
| Услуги | Услуги, право заключения Договора на оказание которых является предметом данного конкурса |
| Участник конкурса (Участник) | Юридическое лицо, принявшее участие в процедурах конкурса, правосубъектность которого позволяет заключить Договор на условиях конкурса и выполнять обязательства по Договору |
| ИТ-системы | Системы, реализованные посредством информационных технологий |
| ПО | Программное обеспечение |
| ОПЭ | Опытно-промышленная эксплуатация ИТ-системы |
| ПЭ | Промышленная эксплуатация ИТ-системы |
| АСБНУ | Автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета |
| РНФК | Реестр нефинансового капитала |
| ГИС | Геоинформационная система |
| КИДО | ИТ-система Контроль исполнения договорных обязательств |
| ПЭО | Планово-экономический отдел |
| ПТО | Производственно-технический отдел |

1.3. Цели проведения работ

Целью проведения работ является автоматизация управления имуществом ОАО «ТГК-1» на платформе 1С:Предприятие.

1.4. Требования к месту выполнения работ:

Работы выполняются в Управлении ОАО «ТГК-1» и филиалах ОАО «ТГК-1».

1.5. Требования к срокам выполнения работ:

Разработка системы и загрузка данных:

Начало:	Июль 2011 г.

Окончание: 	Сентябрь 2011 г.

Запуск в опытно-промышленную эксплуатацию:

Начало:	Октябрь 2011 г.

Запуск в промышленную эксплуатацию:

Начало:	Январь 2012 г.

Первоначальное сопровождение системы:

Начало:	Январь 2012 г.

Окончание:	Апрель 2012 г.

1.6. Планируемая стоимость:

Ценовая характеристика стоимости работ определяется в соответствии с системой ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Объект автоматизации

Объектом автоматизации является Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее по тексту – Общества) - коммерческая организация. Основными видами деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергии.

2.2. Организационные рамки и решаемые задачи

В рамках реализации Проекта автоматизируются процессы учета имущества Общества.

Ожидаемые эффекты – оперативное достоверное ведение данных об объектах имущества Общества и операций с ними; отказ от услуг стороннего подрядчика по консолидации и выверки данных по объектам имущества; сокращение времени подготовки отчетности по имуществу для заинтересованных сторон.

Для достижения данных эффектов предполагается решение следующих задач:

- Разработка централизованной системы учета имущества (УНГИС);

- Интеграция разрабатываемой системы с системами бухгалтерского учета (АСБНУ), системой учета договоров (КИДО) и геоинформационной системой (ГИС);

- Реализация аналитической и корпоративной отчетности по учету имущества с возможностью гибкой настройки отчетов и расшифровки показателей.

Пользователи системы:

- департамент управления имуществом;

- в части ведения первичной информации об объектах имущества – отделы управления имуществом филиалов «Кольский» и «Карельский»; ПЭО, ПТО и бухгалтерские подразделения предприятий филиала «Невский»;

- Всего до 40 пользователей.

2.3. Требования к системе отображения картографических данных

Для реализации возможности отображения на карте информации о территориальном расположении объектов недвижимости используется система визуализации картографических данных (геоинформационная система, ГИС). В качестве ГИС используется готовый программный продукт.

Исполнитель должен обеспечить (силами привлекаемого субподрядчика) установку и настройку ГИС на базе Intergraph GeoMedia Objects, а также интеграцию системы УНГИС с геоинформационной системой в части отображения картографической информации на базе стандартного интерфейса ActiveX.

Привлечение субподрядчика и исполнение им работ по установке и настройке ГИС должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в п.4.2. Установленная ГИС должна соответствовать техническим требованиям, приведенными в Приложении 4.

2.4. Организация проекта

Участник должен представить План-график выполнения работ в соответствии с определенным организационным и функциональным объемом.

Участник должен предоставить описание Методологии реализации Проекта с указанием логических этапов проекта, каждый из которых должен заканчиваться определенным набором отчетных документов, подтверждающих проведенные работы в рамках этапа.

2.5. Требования к составу документации, разрабатываемой в рамках проекта.

В ходе реализации проекта должны быть разработаны отчетные и рабочие документы проекта:

- Методика внедрения. Документы, регламентирующие порядок выполнения проекта: Устав проекта, календарный план реализации проекта и другие;

- Проектные документы. Проектные решения по автоматизации, в том числе сценарии использования системы, соответствующие бизнес-процессам управления инвестиционной деятельностью;

- Документация на систему. Пользовательская, эксплуатационная и технологическая документация на автоматизированную систему.

Полное описание этапов проекта и результатов должно быть представлено Участником в составе предложения. Возможные этапы проекта и соответствующие результаты приведены в табл.2.

Предполагаемые рамки этапов проекта:

- Июнь – сентябрь 2011 – обследование, разработка, тестирование программы; перенос данных из исторической системы в систему УНГИС;

- Октябрь 2011 – запуск системы в опытно-промышленную эксплуатацию;

- Октябрь - Декабрь 2011 – доработка отчетности и функционала системы в рамках опытной эксплуатации;

- Январь 2012 – запуск системы в промышленную эксплуатацию;

- Январь – Апрель 2012 – первоначальное сопровождение системы в рамках промышленной эксплуатации (в том числе сопровождение построения отчетности из системы за 1 квартал 2012 года).

Таблица 2. Результаты этапов проекта

| Этап (возможное название) | Возможные отчетные результаты |
| --- | --- |
| Подготовка проекта и сбор требований | Устав Проекта; План управления проектом; Базовый план проекта; Отчет об обследовании, включающий в себя: Общие требования к системе; Функциональные требования/сценарии использования; Требования заказчика к первичным документам и отчетным формам; Описание используемых решений; Структура системы и взаимодействия с другими ИС; выявленные проблемы. |
| Дизайн и разработка | Проектное решение (проектное техническое задание на реализацию системы УНГИС); Уточненные функциональные требования; Технический проект и Частные технические задания на реализацию функциональности и отчетных форм в системе; Альбом отчетных форм; Прототип системы. |
| Тестирование и опытная эксплуатация | Программа испытаний; Методика испытаний; Протоколы тестирования; Реестр проблем; Описание конфигурации УНГИС; Пользовательская документация УНГИС (инструкции и регламенты); Документация по администрированию УНГИС; Регламенты ведения инвестиционной деятельности с использованием УНГИС; Шаблоны для подготовки исторических данных; Протокол обучения пользователей; План запуска системы в эксплуатацию; Паспорт изменений конфигурации. |
| Опытно-промышленная эксплуатация | Протоколы проведения испытаний; Протокол подготовки данных для ввода в систему архива проектов; Протокол загрузки начальных данных и архива проектов; Реестр проблем; Паспорт изменений конфигурации; Протокол сверки данных за период; Протоколы о готовности к промышленной эксплуатации; Отчет о внедрении; Проект приказа о переводе в промышленную эксплуатацию. |
| Формирование отчетности | Пользовательская документация по формированию отчетов в системе; Документация по настройке аналитики и параметров отчетов; Протоколы приемки отчетных форм. |
| Первоначальное сопровождение после ввода в ПЭ | Реестр заявок пользователей; Отчет об использовании системы; Отчет об оптимизации производительности. Первоначальное консультирование, решение вопросов и доработку системы силами подрядчика в течение 4 месяцев после запуска системы в Промышленную эксплуатацию, но не менее чем до завершения ввода, корректировки и получения отчетности за 1 квартал использования системы в рамках ПЭ. |

Данные по структуре и стоимости этапов должны быть приведены отдельно для 2011 (первая часть) и для 2012 года (вторая часть).

III. Общие требования к системе

3.1. Требования к функциональности ПО

В рамках Проекта должна быть реализована функциональность на платформе программного обеспечения 1С: Предприятие 8.2 по следующим направлениям:

- Ведение реестра объектов имущества.

  - Ведение информации об объектах имущества.

  - Ведение иерархии объектов имущества.

  - Привязка документов к объектам имущества.

  - Учет многокомпонентных объектов имущества (имущественных комплексов).

- Ведение информации о расположении объектов имущества

  - Ведение информации об организационном расположении объектов имущества.

  - Ведение информации о территориальном расположении объектов имущества (кадастровые и адресные данные) с возможностью отображения на карте.

- Ведение операций с объектами имущества и контроль договоров:

  - Хранение документов, относящихся к операциям с объектами имущества.

  - Хранение истории операций с объектами имущества.

  - Автоматическое формирование договоров и иных документов на основе шаблонов.

  - Выставление счетов по договорам аренды и контроль оплат.

  - Контроль необходимости выполнения действий с объектами имущества (например, окончание страхового договора или договора аренды) на основе заданных параметров.

Функциональные требования по направлениям 1, 2 и 3 приведены в Приложении  1.

- Интеграция системы УНГИС с системами АСБНУ, КИДО и ГИС.

Функциональные требования по данному направлению приведены в Приложении 2.

- Формирование корпоративных и аналитических отчетов об объектах имущества.

Функциональные требования по данному направлению приведены в Приложении 3.

3.2 Требования к разработке и разграничению прав доступа

При разработке и внедрении системы УНГИС необходимо соблюдение следующих технических требований:

- Программный код системы учета имущества и её модулей интеграции с другими системами должен быть открыт для изменений;

- Необходимо придерживаться стандартов «1С: Совместимо», а также использовать стандартную библиотеку подсистем 1С;

- В рамках разработки отчетности необходимо использовать возможность гибкой настройки и механизм расшифровок;

- Система УНГИС должна поддерживать функции разграничения прав доступа к документам и выполняемым в системе функциям. Доступ к системе должен регулироваться за счет управления группами доступа и полномочиями этих групп;

- Реализация системы учета имущества на платформе 1С: Предприятие 8.2, предпочтительно на базе тонкого клиента (управляемого приложения).

IV. Требования к участникам конкурса (ОК)

4.1 Требования к подрядчикам

К участникам открытого конкурса предъявляются следующие требования:
1) Участник должен иметь все необходимые лицензии и сертификаты о партнерстве, необходимые для оказания Услуг по договору.
2) Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями:

- Участник в течение 2008-2011гг. должен был оказать услуги по выполнению проектов внедрения/разработки систем учета в многопрофильных компаниях с филиальной структурой.

- Участник должен иметь лицензионные соглашения с производителем поставляемого программного обеспечения.

- Кадровые возможности. Участник должен располагать достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией:

  - специалистов по платформе 1С: Предприятие 8.

  - руководителей проектов внедрения/разработки.

3) Наличие у участника возможности организации собственного центра технической поддержки на территории Заказчика на период проекта.

Также участник конкурса должен предоставить календарный план работ, ресурсный план, структуру расчета затрат.

4.2 Требования к субподрядчикам

Требования Заказчика к субподрядной организации:

•	при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

•	Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

•	Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Заказчика;

•	Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

V. Порядок оценки предложений ОК

Организатор конкурса оценивает и сопоставляет конкурсные заявки и проводит их сопоставление по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая следующие критерии:
1) Полнота выполнения требований к участникам ОК;

2) Коммерческая часть конкурсной заявки, в том числе цена конкурсной заявки и ее обоснованность;

3) Качество и детальность описания предлагаемых технических решений и технологии выполнения работ по реализации проекта;

4) Детальность и конкретность мероприятий, входящих в План-график выполнения работ;

5) Наличие специалистов с опытом работы, сертификацией и обучением необходимым для выполнения контракта по всем указанным направлениям;

6) Полнота соответствия предлагаемых решений и услуг техническим требованиям конкурсной документации;

7) Надежность участника (ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.);

8) Обеспечение возможности поддержки развития и сопровождения внедренного решения;

9) Сроки выполнения работ;

10)  Гарантийные обязательства.

Приложение № 1. Функциональные требования по направлениям Ведение реестра объектов имущества; Ведение информации о расположении объектов имущества; Ведение операций с объектами имущества

1. Ведение реестра объектов имущества.

- Ведение атрибутивной информации об объектах имущества с широким набором характеристик и возможностью добавления произвольных характеристик (набор специфических атрибутов различен по видам объектов); возможность привязки нескольких свидетельств о регистрации к одному инвентарному объекту;

- Отслеживание и автоматическое обновление статусов объектов на основе операций с объектами;

- Ведение многокомпонентных объектов имущества. Группировка / перегруппировка, объединение/разделение объектов имущества на разных уровнях (подразделения, имущественные комплексы и др.); возможность группировки объектов во временные имущественные комплексы с ведением и хранением собственной атрибутивной информации для выполнения операций по данному комплексу в целом;

- Хранение информации об изменении данных объектов, хранение истории структуры иерархии объектов. Сохранение данных для удаляемых объектов. Возможность построения отчётов с использованием исторических данных на произвольную дату;

- Ведение иерархии объектов имущества и возможность навигации по иерархии объектов с помощью древовидной иерархической структуры;

- Возможность сквозного поиска объекта или операции с объектом по всему реестру;

- Просмотр обобщенной (бухгалтерской и управленческой) информации об объекте;

- Возможность ведения альтернативной классификации объектов имущества;

- Контроль целостности и достоверности информации об объектах имущества (набор автоматических проверок при вводе и корректировке данных, а также отчетов;

- Разделение объекта имущества на части: при временном выделении из состава объекта его части (должно быть реализовано с помощью добавления нового дополнительного уровня иерархии); при разделении объекта на несколько частей с последующим оформлением в качестве самостоятельных объектов имущества; при частичном списании объекта. Информация о разделенном объекте должна храниться в Системе для получения отчетов на произвольную дату.

Дополнительные требования к реализации:

- перенос и сверка данных из исторической системы (РНФК), а также из файлов на компьютерах пользователей, с сохранением иерархической структуры; в ходе ОПЭ необходимо провести сверку и корректировку загруженных данных;

2. Ведение информации о расположении объектов имущества

- Привязка объектов картографического представления к объектам системы УНГИС по кадастровым номерам, адресным и другим данным;

- Возможность непосредственного перехода к картографическому представлению объекта, выбранного пользователем в системе учета имущества.

- Интерактивное отображение информации об объектах, хранящейся в базе данных системы УНГИС (просмотр списка объектов нижестоящих по списку иерархии к выбранному пользователем на карте).

3. Ведение операций с объектами имущества

- Ведение данных об операциях с объектом, связанных с возникновением, прекращением, переходом прав собственности или иных прав, а также обременением;

- Учет арендуемых объектов (данные объекты не ведутся в АСБНУ);

- Расчет арендной платы: Система должна автоматически определять сумму арендной платы для объекта за месяц (с возможностью ручной корректировки);

- Система должна формировать форму Реестра доходных договоров с возможностью расшифровки показателей выбранной пользователем строки;

- вести учет выставленных счетов, с возможностью формирования реестра счетов; сохранять в хранилище электронные версии выписанных счетов с привязкой к соответствующей строке реестра счетов;

- расчет пени исходя из сформированной задолженности по доходным договорам (расчет пени должен выполняться по требованию пользователя).

- Возможности создания операции, как с отдельным объектом имущества, так и с группой объектов одновременно;

- Хранилище документов организуется на файловом сервере или в базе данных;

- В хранилище должны содержаться электронные версии документов, графическая информация об объектах и т.п. в привязке к объектам имущества или операциям с ними;

- Механизм заполнения шаблонов форм документов данными указанного объекта (операции), хранящимися в системе (Таблица 1);

- Контроль необходимости выполнения мероприятий с объектами имущества: механизм контроля по определенным параметрам (контроль окончания договора аренды, страхования и др.). При выполнении определенного условия пользователь должен получать оповещение о необходимости выполнения определенного действия с объектом (например, продлить договор).

- Учет данных о страховании и страховых событий с объектами имущества: Ведение базы страховых случаев с привязкой к объекту имущества; ведение информации о страховании объектов (возможно ведение информации по комплексу имущества в целом, а также по каждому объекту в отдельности);

- Формирование аналитической отчетности по страховым случаям в разрезе ответственности/объекта имущества

- Возможность сквозного поиска информации о страховании или страховом случае по всей базе;

- Учет данных об оценке объектов имущества: ведение информации об оценке объектов (возможно ведение информации по имущественному комплексу в целом, а также по каждому объекту в отдельности).

- Формирование аналитической отчетности по оценке в разрезе объектов имущества или имущественных комплексов.

Таблица 1. Предварительный список шаблонных форм выходных документов.

|  | Наименование шаблонной формы |
| --- | --- |
| Аренда (субаренда) Доходные | Анкета для арендатора |
|  | Балансовая справка |
|  | Справка о стоимости энерго- и теплоресурсов |
|  | Перечень документов для арендатора |
|  | Справка-согласование для заключения договора аренды |
|  | Договор аренды - объектов движимого имущества - объектов недвижимого имущества - земельного участка |
|  | Договор ( о предоставлении права пользования) |
|  | Акт приема-передачи - объектов движимого имущества - объектов недвижимого имущества - земельного участка |
|  | Дополнительное соглашение к договору аренды - объектов движимого имущества - объектов недвижимого имущества - земельного участка |
|  | Дополнительное соглашение к договору о предоставлении права пользования |
|  | Соглашение о расторжении договора аренды - объектов движимого имущества - объектов недвижимого имущества - земельного участка |
|  | Соглашение о расторжении договора о предоставлении права пользования |
|  | Акт приема-передачи (возврат) - объектов движимого имущества - объектов недвижимого имущества - земельного участка |
|  | Счет на оплату |
|  | Акт выполненных работ |
|  | Счет-фактура |
|  | Акт сверки взаимных расчетов |
|  | Техническое задание на оценку |
|  | Уведомление о прекращении срока действия договора |
|  | Претензия (приложение – Расчет пени) |
|  | Справка в УФРС о сделке (для аренды недвижимого им-ва и зем.участков) |
| Купля-продажа | Договор купли-продажи - объектов движимого имущества - объектов недвижимого имущества - земельного участка |
|  | Дополнительное соглашение к договору - объектов движимого имущества - объектов недвижимого имущества - земельного участка |
|  | Акт приема-передачи имущества - объектов движимого имущества - объектов недвижимого имущества - земельного участка |
|  | Соглашение о расторжении договора - объектов движимого имущества - объектов недвижимого имущества - земельного участка |
|  | Пояснительная записка для ГЭХ |
|  | Проект решения комиссии ГЭХ |
| Гос.регистрация прав | Справка в УФРС о сделке - для купли-продажи недвиж.им-ва и зем.участков - для долгосрочной аренды недвиж.им-ва и зем.участков |
|  | Письмо в УФРС об ускорении |
| Инвентаризация и кадастровый учет объектов недвижимости | Заявление на проведение технической инвентаризации недвижимого имущества |
|  | Заявление на проведение государственного учета и изготовление кадастрового паспорта на объект недвижимости |
|  | Заявление о снятии с кадастрового учета объекта недвижимого имущества |
|  | Заявление на изготовление справки об отсутствии строения |
|  | Балансовая справка |
| Подтверждение имущественного комплекса | Заявка на подтверждение имущественного комплекса (Фонд им-ва СПб) |
|  | Распоряжение на оплату по счету (Фонд им-ва СПб) |
|  | Пояснительная записка к распоряжению на оплату по счету (Фонд им-ва СПб) |
| Совет директоров | Пояснительная записка для Совета директоров |
|  | Проект решения Совета директоров |
| Земельные участки | Заявление на кадастровый учет зем.участка |
|  | Заявление о предоставлении земельного участка - в аренду - в собственность |
|  | Заявление на изготовление кадастрового паспорта зем.участка |
| Аренда | Поручение на проведение конкурсных процедур по выбору арендатора |
|  | Техническое задание на проведение конкурсных процедур |
|  | Договор аренды (проект) |
| Купля-продажа | Поручение на проведение конкурсных процедур по выбору покупателя |
|  | Техническое задание на проведение конкурсных процедур |
|  | Договор купли-продажи (проект), Договор задатка (проект) |
| Оценка имущества | Поручение на проведение конкурсных процедур по выбору оценщика |
|  | Техническое задание на проведение конкурсных процедур |
|  | Договор на оказание услуг по определению рыночной стоимости (проект) |
|  | Техническое задание на оценку (проект) |
|  | Запрос в форме коммерческого предложения на выполнение услуг по определению рыночной стоимости |
|  | Анкета-заявка на выполнение услуг по оценке |
| Проведение конкурсных процедур | Перечень документов, предоставляемых оценочными компаниями |
|  | Таблица экспертной оценки коммерческих предложений по результатам запроса с обоснованием выбора оценщика |
| Страхование | Поручение на проведение конкурса по выбору страховщика |
|  | Техническое задание на проведение конкурсных процедур по выбору страховщика |
|  | Договоры на оказание услуг по определению рыночной стоимости (проекты) |
| Оценка имущества | Договор на оказание услуг по определению рыночной стоимости |
|  | Запрос в подразделение о назначении ответственного и предоставлении информации, необходимой для оценки |
| Страхование | Извещение в страховую компанию о страховом случае КАСКО |
|  | Извещение в страховую компанию о страховом случае по договору страхования имущества и ОПО |
|  | Пояснительная записка |
| Общие | Сопроводительное письмо в подразделение-балансодержатель с приложением документов для принятия в делопроизводство |
|  | Заявка на внесение дополнений в ГКПЗ |
|  | Заявка на финансирование (в Департамент инвестиций) |
|  | Пояснительная записка для согласования договора |

Приложение № 2. Функциональные требования по направлению Интеграция системы УНГИС с системами АСБНУ и КИДО

Задачи, решаемые в рамках функционального направления Интеграция системы УНГИС с системами АСБНУ и КИДО:

- Обновление данных об инвентарных объектах имущества и объектах незавершенного строительства из АСБНУ;

- Информация в реестре объектов имущества системы УНГИС (о стоимостных характеристиках объектов, операциях с объектами (ввод в эксплуатацию, перемещение, списание, продажа, сдача в аренду объекта имущества и т.д.) и другие атрибутивные характеристики бухгалтерского учета) при обновлении должна актуализироваться из АСБНУ;

- Загрузка данных об оплате по доходным договорам из АСБНУ в систему УНГИС;

- Интеграция с КИДО для получения информации о договорах и контрагентах;

- Возможность ведения дополнительных параметров контрагентов и договоров в системе УНГИС.

Приложение № 3. Функциональные требования по направлению Формирование регламентированных и аналитических отчетов об объектах имущества

Задачи, решаемые в рамках функционального направления Формирование корпоративных и аналитических отчетов об объектах имущества:

- Реализация в системе УНГИС возможности формирования универсальных отчетов на основе данных, хранящихся в системе. Универсальный отчёт настраивается пользователем в соответствии с запросами подразделений и служб;

- хранение настроек универсальных отчетов с привязкой к пользователям в базе данных;

- возможность расшифровки отдельного показателя;

- возможность быстрого поиска необходимой информации в базе данных;

- Получение корпоративных отчетов в Excel;

- Возможность модификации форм корпоративных отчётов.

В состав отчетности по учету имущества входит:

- Планирование затрат по объектам имущества (на основании исторических данных, ввода плановых коэффициентов)

- Анализ эффективности использования непрофильных и нецелевых объектов (корпоративная отчетная форма)

- Корпоративная отчетность (Таблица 1).

- Аналитическая отчетность (Таблица 2).

Таблица 1. Ориентировочный перечень отчетных форм корпоративной отчетности, необходимых к реализации в системе УНГИС в рамках проекта

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Приложение 24 - Сведения о зданиях, строениях, сооружениях |
| 2 | Приложение 26 - План по реализации непрофильных активов |
| 3 | Приложение 27 - Отчет о ходе реализации непрофильных активов |
| 4 | Приложение 28 - Отчет о поступлении доходов от возмездного отчуждения (реализации) непрофильных активов |
| 5 | Приложение 29 - Отчет о безвозмездной передаче непрофильных активов |
| 6 | Приложение 30 - Сведения об объектах недвижимого имущества (зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках), переданных в аренду |
| 7 | Приложение 33 – Отчёт об объектах недвижимого имущества (регистрация) |
| 8 | Приложение 34 – Отчёт об объектах недвижимого имущества (по регионам РФ) |
| 9 | Приложение 35 – Отчёт о земельных участках |
| 10 | Приложение 36 – Отчет об оценке |
| 11 | Приложение 36 – Сведения об объектах оценки |
| 12 | Приложение 36 - Сведения об оценщиках и результатах проверки отчетов об оценке |
| 13 | Реестр договоров ГЭХ |

Таблица 2. Ориентировочный перечень отчетных форм аналитической отчетности, необходимых к реализации в системе УНГИС в рамках проекта

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Информация о поступлении / выбытии объектов имущества |
| 2 | Отчет по АвтоКАСКО, ОСАГО |
| 3 | Земельные участки под строительством и расположенные на них объекты |
| 4 | Перечень объектов неэффективного и нецелевого использования |
| 5 | Пообъектные реестры имущества в разрезе имущественных комплексов с привязкой к земельному участку, с возможностью свободного выбора характеристик (стоимостные показатели, технические характеристики, правовая информация, обременение, информация об оценке, страховании, отношении к непрофильным активам и пр.) |
| 6 | Данные об аренде земли (Приложение 5) |
| 7 | Реестр претензий |
| 8 | Расчет расходов на аренду земельных участков |
| 9 | Расчет пени |
| 10 | Реестр дебиторской/кредиторской задолженностей по доходным договорам |
| 11 | Реестр дебиторской/кредиторской задолженностей по расходным договорам |
| 12 | Реестр списанных/удаленных объектов имущества недвижимости |

Приложение 4. Краткие технические требования на установку и настройку (доработку) геоинформационной системы

- ГИС интегрируется с системой УНГИС посредством внедренного ActiveX объекта.

- Система ГИС должна поддерживать такие функции как:

- работа с легендой (изменение порядка отображаемых слоев, изменение стилей отображаемых слоев, отключение/включение/добавление/удаление слоев картографического представления);

- поиск, позиционирование, и подсвечивание выбранного в УНГИС объекта;

- открытие окна свойств объекта в УНГИС при выборе объекта в ГИС;

- открытие окна свойств объекта на картографическом представлении в ГИС;

- оверлей (наложение двух и более слоев);

- функции динамического масштабирования объектов картографического представления;

- печать фрагментов картографического представления;

- конвертация данных из формата Геоинформационной системы Санкт-Петербурга,  предоставленного КЗРиЗ (Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству) в формат, используемый для ГИС.

- Для реализации данного решения необходимо приобрести и установить на каждое рабочее место, использующее данную функциональность пакет базового ПО – GeoMedia Objects 6.1.

- Плановая основа города СПб для картографического представления модуля ГИС подготавливается в соответствие с требованиями Общества персоналом субподрядчика, на основе переданных субподрядчику исходных данных (в частности данных КЗРиЗ).

- Поиск объектов на карте местности может выполняться по адресным данным, кадастровому номеру и другим данным.

- Пространственные данные модуля ГИС должны быть представлены в формате Microsoft SQL Server.

- Обновление данных (кроме первичного наполнения) плановой основы города Санкт-Петербурга может выполняться силами субподрядчика с периодичностью, оговоренной с заказчиком, путем заключения и подписания дополнительного соглашения на эти работы.