ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителей работ по проекту                  «Создание системы управления реестрами контрагентов и договоров ОАО "ТГК-1" (вторая очередь)»

(закупка № 1090/5.25-2795)

Общие сведения

Название открытого запроса предложений (ОЗП):

Выбор поставщика услуг по реализации проекта «Создание системы управления реестрами контрагентов и договоров ОАО "ТГК-1" (вторая очередь)».

Наименование Заказчика:

Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»).

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий специалист Центра внедрения ПСДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Ракитин Сергей Владимирович, тел. +7 (812) 901-36-64; Rakitin.SV@tgc1.ru

Используемые термины и сокращения.

| Термин, сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Услуги | Услуги, право заключения Договора на оказание которых является предметом данного ОЗП |
| Участник ОЗП (Участник) | Юридическое лицо, принявшее участие в процедурах ОЗП, правосубъектность которого позволяет заключить Договор на условиях ОЗП и выполнять обязательства по Договору |
| ИТ-системы | Системы, реализованные посредством информационных технологий |
| ПО | Программное обеспечение |
| ОЭ | Опытная эксплуатация ИТ-системы |
| ПЭ | Промышленная эксплуатация ИТ-системы |
| НСИ | Нормативно- Справочная Информация- условно-постоянный компонент корпоративной информации, являющийся основой для унификации и нормализации данных, сопровождающих протекающие бизнес-процессы, а также регламентацию деятельности организации |
| ЕС НСИ | Единая Система Нормативно- Справочной Информации |
| АСУ НСИ | Автоматизированная система управления нормативно- справочной информацией. |
| ЕСКД | Единая нормативно-справочная информация в части Контрагентов и Договоров |

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Работы выполняются в Управлении ОАО «ТГК-1» и филиалах ОАО «ТГК-1».

Период выполнения работ:

Начало:	Июль 2013 г.

Окончание: 	Декабрь 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки:

2 325 тысяч рублей без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости работ определяется в соответствии с системой ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работы:

Стандартизация и интеграция    Единой системы нормативно – справочной информации в части реестров контрагентов и договоров ОАО "ТГК-1" на основе типового тиражного продукта «1С:MDM Управление НСИ».

2. Сроки выполнения работ:

Настройка и доработка АСУ НСИ

Начало:	Июль 2013 г.

Окончание: 	Август 2013 г.

Создание консолидированного контента договоров

Начало:	Июль 2013 г.

Окончание: 	Август 2013 г.

Подготовка и проведение приемо-сдаточных испытаний

Начало:	Сентябрь 2013 г.

Окончание: 	Октябрь 2013 г.

Нормализация справочников

Начало:	Октябрь 2013 г.

Окончание: 	Ноябрь 2013 г.

Опытная эксплуатация ЕС НСИ

Начало:	Ноябрь 2013 г.

Окончание: 	Декабрь 2013 г.

3. Описание и основные технические характеристики:

объектом работ являются реестры контрагентов и договоров, используемые в различных корпоративных и локальных ИС ОАО «ТГК-1».

4. Укрупненная ведомость объемов работ:

| Этап (возможное название) | Содержание работ | Возможные отчетные результаты |
| --- | --- | --- |
| Настройка и доработка АСУ НСИ | Уточнение требований к НСИ, ЕС НСИ и интеграции с другими ИС в части договоров. Актуализация проектной и технической документации 1 очереди проекта. Разработка инструкций пользователей и администратора в части договоров. Настройка структуры справочника договоров. Разработка и настройка интеграционных интерфейсов | Календарный план Проекта. Актуализированные документы 1 очереди (Методика нормализации и ведения ЕСКД, Регламент ведения ЕСКД, ТЗ и др.) Паспорт изменений конфигурации Уточнённые схемы и регламенты интеграции |
| Создание консолидированного контента договоров | Настройка классификаторов и вспомогательных справочников Подготовка консолидированной базы договоров Загрузка данных |  |
| Подготовка и проведение приемо-сдаточных испытаний | Разработка плана перехода работы с 1C:МДМ и закрытия справочников ИС-приемников. Проведение приемо-сдаточных испытаний. Проведение обучения пользователей Ввод в опытную эксплуатацию (ОЭ). | План перехода. Программа приемо-сдаточных испытаний. Методика приемо-сдаточных испытаний. Протоколы проведения приемо-сдаточных испытаний. Программа обучения пользователей Протокол обучения пользователей Регламент работы системы на этапе ОЭ |
| Нормализация справочников | Актуализация консолидированной базы контрагентов Нормализация справочников договоров и контрагентов | Журнал нормализации. |
| Опытная эксплуатация ЕС НСИ | Поддержка пользователей в период ОЭ Поддержка АСУ НСИ в период ОЭ Разработка и согласование документов для передачи в ЦПП Сдача АСУ НСИ в промышленную эксплуатацию. Передача Системы на сопровождение | Проект приказа о переводе в промышленную эксплуатацию. План сопровождения SLA Внешняя спецификация Внутренняя спецификация Сервисно-ресурсная модель Инструкция по эксплуатации Регламент сопровождения Инструкции в соответствии с ролями, предусмотренными Регламентом сопровождения. |

III Особые условия

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить разработку регламента, внедрение и работоспособность системы ведения нормативно – справочной информации в части контрагентов и договоров ОАО "ТГК-1" на основе типового тиражного продукта «1С:MDM Управление НСИ».

2. Требования к подрядной организации:

- Участник ОЗП должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями:

- Требования по правоспособности. Участник должен иметь лицензионные и партнерские соглашения с разработчиком поставляемого программного обеспечения. Оценка соответствия требованиям – включение участника в реестры партнеров на сайте разработчика базового ПО.

- Требования по опыту. Участник должен иметь успешный опыт по выполнению проектов на предприятиях Группы «Газпром». Ключевым преимуществом является опыт выполнения проектов в ОАО «ТГК-1». Опыт реализации не менее 3 аналогичных проектов. В период с 2012 по 2013 гг. реализовал не менее одного комплексного проекта по полноценному внедрению АСУ НСИ на платформе 1C (обследование, разработка ТЗ, настройка решения под требования заказчика, тестирование, обучение пользователей, опытная эксплуатация).

- Требование по предоставлению рекомендаций. Участник должен предоставить возможность получить личный отзыв о качестве внедрения как минимум от двух клиентов. Оценка соответствия требованиям – предоставление рекомендаций с возможностью организации референс-визитов.

- Требование по квалификации ресурсов. Участник должен располагать персоналом, имеющим квалификацию, достаточную для реализации заявленных требований, и подтвержденную сертификатами. Оценка соответствия требованиям – наличие резюме потенциальных участников проекта со стороны Участника, подтверждающие соответствующую квалификацию, с указанием реализованных проектов.

- Требование по объему и квалификации ресурсов. Участник должен располагать достаточным количеством собственных кадров для выполнения заявленного объема работ в заявленные сроки, обладающих соответствующей квалификацией и опытом работы на аналогичных проектах:

- Специалистов по платформе «1С:Предприятие 8». Количество сотрудников, обладающих сертификатами 1С:Специалист по платформе «1С:Предприятие 8» - не менее 25. Оценка соответствия требованиям – предоставление сертификатов.

- Не менее одного специалиста, обладающего сертификатом «1С: Эксперт по технологическим вопросам» Оценка соответствия требованиям – предоставление сертификата.

- Руководителей проектов внедрения систем на базе 1С. Количество сотрудников, обладающих сертификатами 1С:Руководитель проекта или PMI - не менее 2. Оценка соответствия требованиям – предоставление сертификатов.

- Выделенные на проект специалисты по требованию Заказчика могут быть заменены другими с той же квалификацией или выше. Оценка соответствия требованиям – договорное обязательство участника.

- Требование по организации центра технической поддержки на территории Заказчика на период проекта. Участник должен иметь возможность выделить сотрудников на постоянное присутствие в офисе Заказчика на период ведения проекта. Оценка соответствия требованиям – договорное обязательство участника.

- Требование по установлению 6-месячного гарантийного срока устранения неполадок в работе того функционала АСУ НСИ, который был разработан или доработан в рамках выполнения работ по проекту с установлением условий гарантийного обслуживания. Оценка соответствия требованиям – договорное обязательство участника.

- Требование по полноте реализации функциональных требований. Участник должен отразить в предложении реализацию всех требований, заявленных в техническом задании.

- Требование по предоставлению базового расписания проекта и базового плана по стоимости работ в соответствии с выбранным подходом к реализации проекта и предполагаемой этапности. Оценка соответствия требованиям – базовое расписание и план по стоимости работ в MS Project предоставлены и соответствуют требованиям методологии PMBOK 4.

- Требование к состоянию. Участник должен подтвердить, что он не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

- Требование к финансовому состоянию. Участник должен представить краткую информацию о финансовом состоянии компании за 2011-2013 гг.

- Для выполнения работ допуски СРО не требуются.

3. Требования к субподрядчикам:

-При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь допуск к работам по пункту № 33.11 перечня видов работ членов  СРО  на исполнение функций генерального подрядчика.

-При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения.

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Заказчика;

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

IV Порядок оценки предложений ОЗП

Организатор ОЗП оценивает и сопоставляет заявки и проводит их сопоставление по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая следующие критерии:
1) Полнота выполнения требований к участникам ОЗП;

2) Коммерческая часть заявки, в том числе цена заявки и ее обоснованность;

3) Качество и детальность описания предлагаемых технических решений и технологии выполнения работ по реализации проекта;

4) Детальность и конкретность мероприятий, входящих в План-график выполнения работ;

5) Наличие специалистов с опытом работы, сертификацией и обучением необходимым для выполнения контракта по всем указанным направлениям;

6) Полнота соответствия предлагаемых решений и услуг техническим требованиям документации;

7) Надежность участника (ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.);

8) Обеспечение возможности поддержки развития и сопровождения внедренного решения;

9) Сроки выполнения работ;

10)  Гарантийные обязательства.

11) Наличие договора по форме Заказчика, подписанного со стороны исполнителя.