ДОГОВОР

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № __________

г. Санкт-Петербург					                      «___» ______________20___г.

ОАО «ТГК-1», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Директора Предприятия средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Диденко Игоря Юльевича, действующего на основании Доверенности «98-2013 от 01.01.2013г., с одной стороны, и  __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании _______________с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) оказать слуги по внедрению информационной системы «База технологических нарушений/инцидентов», далее именуемые «Услуги», а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

1.2. Срок оказания Услуг устанавливается с «15» июля 2013 года по «31» марта 2014 года. Промежуточные сроки оказания услуг по отдельным этапам согласованы Сторонами в Графике оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Результат оказанных Услуг передается Заказчику по Акту об оказании услуг, в порядке, установленном настоящим Договором, в 2х экземплярах.

1.4. Комплекс исключительных имущественных прав на результаты оказанных Услуг принадлежит Заказчику.

# 1.5. Место оказания Услуг: Санкт–Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А.

# 1.6. Исполнитель гарантирует отсутствие договорных и иных отношений третьими лицами, которые могли бы оказать влияние на проведение и результат оказания Услуг. Исполнитель гарантирует свою научную и материальную независимость в ходе исполнения настоящего Договора.

# 1.7. Исполнитель обязан оказывать услуги Заказчику в течение согласованных в договоре сроков, соблюдая режим работы заказчика: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08 час.30 мин. До 17 час.20 мин.

# 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить выполнение обязательств по настоящему Договору надлежащим образом и в срок, установленный настоящим Договором.

2.1.2. Оказать Услуги лично, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.

При привлечении для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (соисполнителей и консультантов), после получения согласия Заказчика в письменном виде, Исполнитель вправе передать третьему лицу сведения и документацию, полученные от Заказчика, только в объёме, необходимом для исполнения третьим лицом своих обязательств.

При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлечёнными к исполнению настоящего Договора третьими лицами, в том числе, но не исключительно, в отношении соблюдения условий конфиденциальности, согласованных настоящим Договором.

2.1.3. Заботиться о сохранности передаваемого Заказчиком для использования в целях исполнения обязательств по настоящему Договору оборудования, имущества, а также документации Заказчика.

В случае утраты, хищения или порчи оборудования, имущества, а также документации Заказчика немедленно ставить в известность Заказчика.

2.1.4. Не разглашать и не использовать никаким образом без письменного разрешения Заказчика информацию, предоставленную Заказчиком или ставшую ему известной в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору. Довести до сведения собственных специалистов (сотрудников) условия о конфиденциальности настоящего Договора.

2.1.5. Заказчик не предоставляет Исполнителю право ссылаться на факт заключения настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. На основании письменного запроса Исполнителя в срок согласованный Сторонами предоставлять Исполнителю оборудование, имущество, документацию, а также любую информацию, необходимую Исполнителю для надлежащего выполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств.

2.2.2. Принимать и оплачивать Услуги Исполнителя согласно подписанному Сторонами Акту об оказании услуг в порядке, определенном настоящим Договором.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Контролировать соблюдение сроков оказания Услуг и их соответствие заданиям Заказчика, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя.

2.3.2. В одностороннем порядке изменять задания, если эти изменения не выходят за пределы содержания и объёма оказываемых Исполнителем Услуг по настоящему Договору.

2.3.3. Изменять сроки оказания отдельных Услуг, определенных Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), по взаимному согласованию Сторон.

2.3.4. Увеличивать объем оказания услуг путем заключения дополнительного соглашения, при этом цена единицы услуги и (или) работы является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРИЁМКА ИХ ЗАКАЗЧИКОМ.

3.1. Услуги по настоящему Договору оказываются в сроки, установленные подпунктом 1.2 настоящего Договора в следующем порядке: поэтапно.

3.2. По окончании исполнения обязательств в целом или отдельного этапа, определенного Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), Исполнитель направляет Заказчику в 3 (Трех) дневный срок в двух экземплярах Акт об оказании услуг, а также счёт и счёт-фактуру.

3.3. Заказчик подписывает Акт об оказании услуг или представляет мотивированный отказ в его подписании не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения от Исполнителя. Все доработки по мотивированному отказу производятся Исполнителем за свой счёт, в срок указанный Заказчиком.

3.4.   С даты подписания Акта об оказании услуг Заказчик получает исключительное право на использование результатов оказания Услуг.

3.5. Информация, отчеты, документы и иной результат оказания Услуг по настоящему Договору является собственностью Заказчика, и Исполнитель не имеет права передавать его третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.6. Гарантийный срок. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками материального результата услуг, обнаруженными в течение 6 месяцев с момента, когда этот результат был принят Заказчиком.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Общая стоимость оказываемых Услуг составляет: ________ рублей (_________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС (18%) в размере: __________ рублей (______рублей _____копеек).

Общая стоимость оказываемых услуг подлежит изменению при условии согласования ее сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.2. В цену Договора включены все расходы и издержки Исполнителя, связанные с выполнением им принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

Иные расходы Исполнителя подлежат возмещению исключительно при наличии их согласования с Заказчиком, путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком на основании подписанного сторонами Акта об оказании услуг и представленных Исполнителем счёта и счёта-фактуры путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в следующие сроки и порядке: в течение 30-ти (тридцати) дней с даты подписания Акта об оказании услуг.

4.4. Оплата Услуг Исполнителя производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.

По соглашению Сторон допускается исполнение обязательств по оплате в иной форме, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

4.5. Все расчетно-платежные документы по настоящему Договору должны содержать ссылку на его регистрационный номер и дату его заключения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. В случае порчи имущества или оборудования Заказчика, или утери документации Заказчика по неосторожности или по причине виновных действий и бездействия Исполнителя последний обязан возместить возникшие в связи с такой утерей или порчей убытки в полном объёме.

5.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязан возместить Заказчику все возникшие в связи с этим убытки.

5.3. За нарушение сроков оказания Услуг, указанных в подпункте 1.2 настоящего Договора и в Графике оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), Заказчик вправе начислить пени из расчёта 0,1% (Ноль целых одну десятую процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки. При просрочке свыше 10-ти (десяти) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Исполнителю соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем такого уведомления.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения принятых по настоящему Договору обязательств и/или устранения нарушений.

5.5. Во всех иных случаях при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, запретительные меры государства, война, военные действия, террористический акт и др.  при условии, что эти обстоятельства оказывают  непосредственное воздействие на выполнение Сторонами  обязательств по настоящему Договору.

6.3. Если какое-либо из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, период их выполнения будет продлён на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

6.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в 
3-х (Трех) дневный срок письменно информировать другую Сторону о начале и предполагаемом окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего Договора.

6.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на  основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии компенсации Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением своих обязательств по настоящему Договору, подтвержденных документально.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

8.1. В случае если выполнение условий настоящего Договора потребует передачи информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации одной из Сторон другой Стороне, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности.

8.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и обеспечить охрану конфиденциальности информации, полученной или ставшей им известной при исполнении заключенного договора и относящейся к коммерческой тайне контрагента. Разглашение конфиденциальной информации относящейся к коммерческой тайне контрагента возможно только с его письменного согласия. В случае разглашения одной из сторон третьим лицам конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне контрагента, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в связи с этим убытки.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Настоящий Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с "__"_______20__ г.

- 9.2. Если отдельные положения настоящего Договора окажутся недействительными или потеряют свою силу, то все остальные положения продолжают действовать.

- 9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

- 9.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 
3 (трёх) рабочих дней с даты их изменения. Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.

- 9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормами законодательства Российской Федерации, регламентирующими взаимоотношения Сторон по правовым отношениям данного вида.

- 9.6. Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора являются существенными.

- 9.7. В случае изменений в цепочке собственников __________, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах____________ последний представляет ОАО «ТГК-1» информацию об изменениях по адресу электронной почты_____________ в течение 5 (пяти) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

- 9.8. ОАО «ТГК-1» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения _______________ обязанности, предусмотренной данным пунктом настоящего договора.   В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения ____________ письменного уведомления ОАО «ТГК-1» об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

- 9.9. После подписания настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу.

- 9.10. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- 9.11. Подписанием настоящего договора Исполнитель подтверждает, что им выполнены все действия и соблюдены все формальные требования действующего законодательства и учредительных документов Исполнителя, необходимые для заключения настоящего договора. Исполнитель также подтверждает, что настоящий договор заключается на основании решения (в случае если такое решение требуется согласно настоящему законодательства и учредительных документов Исполнителя) компетентного органа Исполнителя, принятого в установленном законом и учредительными документами Исполнителя порядке.

- 9.12. Стороны вправе уступать права (требования) и переводить обязанности (долг) по договору третьим лицам только с письменного согласия другой стороны.

- 9.13. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение № 1 – «Состав и содержание работ»;

- Приложение № 2 – «График оказания услуг»;

- Приложение № 3 – «Структура договорной цены»;

- Приложение № 4 – «Соглашение о конфиденциальности».

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

| «Заказчик» ОАО «ТГК-1» Юридический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б. Почтовый адрес: 197198, Санкт–Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, бизнес-центр «Арена-Холл». ИНН 7841312071, КПП 781345001 р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ», г. Санкт-Петербург к/с 30101810800000000861, БИК 044030861 тел. (812) 901-3606, факс (812) 901-3477 Директор ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» __________________/И.Ю. Диденко «_______» _______________ 20__г. М.П. |  | «Исполнитель» Организация Юридический адрес: ___________________ Почтовый адрес ________________________ ИНН/ КПП ____________________________ р/с ___________________________________ к/с ___________________________________ БИК _________________________________ ОКПО _______________________________ ОКВЭД ______________________________ тел. __________________________________ факс _________________________________ Генеральный директор ______________________ / «_____» _____________ 20__г. М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к Договору  №  ___________

от «___»  ___________20__ г.

Состав и содержание РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

# I. Цели Договора

Основными целями работ по Договору являются:

Целью работ по Договору является разработка и внедрение информационной системы «База технологических нарушений/инцидентов» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5), на 55 объектах и в Управлении ОАО «ТГК-1» с целью централизации и унификации информационных ресурсов, организации учёта и анализа данных об инцидентах и технологических нарушений, учитываемых особо,  на энергообъектах, опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях ОАО «ТГК-1», причинах и предпосылках их возникновения, результатах расчётов сумм экономического ущерба, мероприятиях по устранению причин инцидентов.

# II. Состав и результат работ по Договору

| № п.п. | Наименование услуги | Описание услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка | Разработка и отладка ИС. Установка необходимого ПО на оборудовании Заказчика |
| 2 | Подготовка к ОЭ | Подготовка к обучению ключевых пользователей. Проведение обучения Сдача в опытную эксплуатацию |
| 3 | Опытная эксплуатация | Сопровождение на этапе опытной эксплуатации. |
| 4 | Корректировка Системы | Устранение замечаний и реализация доработок по итогам ОЭ. Проведение повторных испытаний |
| 5 | Тиражирование | Подготовка к тиражированию Разработка и согласование документов для передачи в ЦПП Перенос данных из исторических систем Передача Системы на сопровождение |

Все итоговые документы по проекту должны быть подготовлены Исполнителем и переданы Заказчику на магнитных носителях в формате MS Office или PDF, а так же в виде печатных переплетенных документов.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «ТГК-1» Директор ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» __________________________/ И.Ю. Диденко «_______» ________________ 20__г. М.П. | ОРГАНИЗАЦИЯ Генеральный директор ________________________________/ «_____» _______________________ 20__г. М.П. |

Состав работ согласован:

| «Функциональный заказчик» |
| --- |
| _______________________ / |  |

Приложение № 2

к Договору  №  ___________

от «___»  ___________20__ г.

I. График выполнения работ

| ЭТАП | Продолжительность этапа | Начало этапа | Окончание этапа | Трудозатраты по этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап I. Разработка | __ дней | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | ___ нормо-часов |
| Этап II. Подготовка к ОЭ | __ дней | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | ____ нормо-часов |
| Этап III. Опытная эксплуатация | __ дней | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | _____ нормо-часов |
| Этап IV. Корректировка Системы | __ дней | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | _____ нормо-часов |
| Этап V. Тиражирование | __ дней | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | _____ нормо-часов |

подписи Сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «ТГК-1» Директор ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» __________________________/ И.Ю. Диденко «_______» ________________ 20__г. М.П. | ОРГАНИЗАЦИЯ Генеральный директор ________________________________/ «_____» _______________________ 20__г. М.П. |

Приложение № 3

к Договору  №  ___________

от «___»  ___________20__ г.

СТРУКТУРА ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

I Структура стоимости нормо-часа для Заказчика

| №п | Наименование показателей | Исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель проекта | Инженер | Консультант | Разработчик |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

II Расчёт трудозатрат и стоимости

| Наименование этапа | По исполнителям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель проекта (…чел.) | Инженер (…чел.) | Консультант (…чел.) | Разработчик (…чел) | Стоимость этапа, руб. |
| Описание этапа |  |  |  |  |  |
| Описание этапа |  |  |  |  |  |
| Описание этапа |  |  |  |  |  |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ: __________________________ руб. |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «ТГК-1» Директор ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» __________________________/ И.Ю. Диденко «_______» ________________ 20__г. М.П. | Организация Генеральный директор ________________________________ / «_____» _______________________ 20__г. М.П. |

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» ___________20__ г.

Соглашение о конфиденциальности

(с российскими контрагентами)

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1», именуемое в дальнейшем ОАО «ТГК-1», в лице ______________________________, действующего на основании _______ _____________________________________________, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем  _________________, в лице ______________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны в связи с заключением договора _____________________ принимают на себя обязательства по предоставлению друг другу и неразглашению Информации, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2. Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

Носители информации – материальные объекты, в которых Информация, составляющая Коммерческую тайну, находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов;

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

Гриф конфиденциальности – реквизиты, свидетельствующие о конфиденциальности Информации, составляющей коммерческую тайну, наносимые на носитель информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации.

Информация, составляющая коммерческую тайну, должна иметь гриф
 для ОАО «ТГК-1» -

«Коммерческая тайна

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д.6 литера Б, Санкт-Петербург, 198188»,

иные виды конфиденциальной информации ОАО «ТГК-1»:

«Конфиденциально

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д.6 литера Б, Санкт-Петербург, 198188»,

Информация, составляющая коммерческую тайну, должна иметь гриф
 для ……. «………….» -

«Коммерческая тайна

………………………….

Ул. (пр.), дом …, город, индекс»,

иные виды конфиденциальной информации …… «………»:

«Конфиденциально

………………………….

Ул. (пр.), дом …, город, индекс»,

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну – действие или бездействие, в результате которых Информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

3. В целях исполнения предмета настоящего Соглашения Стороны обязуются:

3.1. Передавать Информацию, составляющую коммерческую тайну (далее – Информация), по предварительным письменным запросам Сторон и оформлять факт передачи актом приема-передачи, подписываемым их уполномоченными представителями.

В разумные сроки уведомлять друг друга в письменной форме о лицах, уполномоченных на прием и передачу Информации.

3.2. Осуществлять передачу Информации ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Сторон.

3.3. Не передавать друг другу Информацию по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием других каналов электросвязи общего пользования без принятия мер, обеспечивающих ее защиту.

3.4. Осуществлять защиту Информации, обеспечивающую ее сохранность (неразглашение).

3.5. Использовать Информацию строго в целях осуществления договорной деятельности. При этом не осуществлять без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей Информацию (далее – Передающая Сторона), продажу информации, ее обмен, опубликование либо разглашение иным способом, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или с использованием электронных носителей, за исключением случаев, когда:

а) от Стороны, получившей Информацию (далее – Получатель), требуется передать эту Информацию органам государственной власти в соответствии с действующим законодательством. При этом до непосредственной передачи Информации Получатель обязан направить Передающей Стороне соответствующее уведомление в письменной форме;

б) передача Информации своим работникам и должностным лицам вызвана неотложностью исполнения Получателем договорных обязательств, при условии, что Получатель несет ответственность за выполнение требований по защите Информации лицами, которым в соответствии с настоящим пунктом сообщается эта Информация.

3.6. Обращаться с Информацией и ее носителями в соответствии с требованиями нормативных актов и документов Сторон и не допускать разглашения Информации.

3.7. Незамедлительно информировать друг друга о случаях разглашения Информации, организовать расследование этих фактов.

При расследовании фактов разглашения Информации Стороны по взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится Стороной, допустившей разглашение Информации.

Сторона, допустившая разглашение Информации, возмещает убытки, понесенные другой Стороной в связи с разглашением Информации.

4. Контроль за соблюдением порядка использования и хранения Информации, передаваемой Сторонами друг другу в соответствии с условиями настоящего Соглашения, возлагается в ОАО «ТГК-1» на отдел защиты информации Департамента по корпоративной защите, в ____________________________ на ________________________.

5. Передающая Сторона остается собственником и (или) обладателем переданной Информации. Передающая Сторона вправе потребовать от Получателя вернуть ей Информацию, в любое время, направив Получателю уведомление в письменной форме. В течение 15 дней после получения такого уведомления Получатель должен вернуть все оригиналы Информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении лиц, которым он передал с соблюдением условий настоящего Соглашения такую Информацию, кроме случаев, когда Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан хранить одну копию Информации, полученной от Передающей Стороны для осуществления договорной деятельности.

Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации какой-либо из Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо Стороны, такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат Передающей Стороне всех оригиналов и уничтожение всех и любых копий документов с Информацией, переданной Передающей Стороной.

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Соглашением, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования споров путем переговоров в разумные сроки такие споры, по требованию любой из Сторон, передаются для окончательного разрешения в ____________ ___________________________.

Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ______________________ года.

9. Информация, полученная Сторонами, не подлежит разглашению в течение __ лет с момента прекращения договора.

10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «ТГК-1» Юридический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б. Почтовый адрес: 197198, Санкт–Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, бизнес-центр «Арена-Холл». ИНН 7841312071, КПП 781345001 р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ», г. Санкт-Петербург к/с 30101810800000000861, БИК 044030861 тел. (812) 901-3606, факс (812) 901-3477 Директор ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» ____________________ /И.Ю. Диденко «_______» _______________ 20__г. М.П. | Организация Юридический адрес: ___________________ Почтовый адрес ________________________ ИНН/ КПП ____________________________ р/с ___________________________________ к/с ___________________________________ БИК _________________________________ ОКПО _______________________________ ОКВЭД ______________________________ тел. __________________________________ факс _________________________________ Генеральный директор _____________________________ / «_____» _____________ 20__г. М.П. |