ДОГОВОР

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № __________

г. ___________						                      «___» ______________20___г.

ОАО «ТГК-1», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Директора Предприятия средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий, действующего на основании Доверенности № 98-2013 от 01.01.2013г., с одной стороны, и  __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании ___________с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) оказать следующие услуги по разработке функционала блока «Бюджетирование» автоматизированной системы управления инвестиционной деятельностью на платформе 1С,  далее именуемые «Услуги», а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

1.2. Срок оказания Услуг устанавливается с 02 сентября 2013г.  по 30 апреля 2014г. Промежуточные сроки оказания услуг по отдельным этапам согласованы Сторонами в Графике оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Результат оказанных Услуг передается Заказчику по Акту об оказании услуг, в порядке, установленном настоящим Договором, в 2 (двух) экземплярах, в  форме файла конфигурации,  на электронном  носителе.

1.4. Комплекс исключительных имущественных прав на результаты оказанных Услуг принадлежит Заказчику.

1.5. Место оказания Услуг: структурные подразделения Управления ОАО «ТГК-1» и филиалы ОАО «ТГК-1».

1.6. Исполнитель гарантирует отсутствие договорных и иных отношений третьими лицами, которые могли бы оказать влияние на проведение и результат оказания Услуг. Исполнитель гарантирует свою научную и материальную независимость в ходе исполнения настоящего Договора.

1.7. Исполнитель обязан оказывать услуги Заказчику в течение согласованных в договоре сроков, соблюдая режим работы заказчика: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8  час. 30 мин. До 17  час. 30 мин.

# 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить выполнение обязательств по настоящему Договору надлежащим образом и в срок, установленный настоящим Договором.

2.1.2. Оказать Услуги лично, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.

При привлечении для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (соисполнителей и консультантов), после получения согласия Заказчика в письменном виде, Исполнитель вправе передать третьему лицу сведения и документацию, полученные от Заказчика, только в объёме, необходимом для исполнения третьим лицом своих обязательств.

При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлечёнными к исполнению настоящего Договора третьими лицами, в том числе, но не исключительно,  в отношении соблюдения условий конфиденциальности, согласованных настоящим Договором.

2.1.3. Заботиться о сохранности передаваемого Заказчиком для использования в целях исполнения обязательств по настоящему Договору оборудования, имущества, а также документации Заказчика.

В случае утраты, хищения или порчи оборудования, имущества, а также документации Заказчика немедленно ставить в известность Заказчика.

2.1.4. Не разглашать и не использовать никаким образом без письменного разрешения Заказчика информацию, предоставленную Заказчиком или ставшую ему известной в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору. Довести до сведения собственных специалистов (сотрудников) условия о конфиденциальности настоящего Договора.

2.1.5. Заказчик не предоставляет Исполнителю право ссылаться на факт заключения настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги Исполнителя согласно подписанному Сторонами  Акту об оказании услуг в порядке, определенном настоящим Договором.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Контролировать соблюдение сроков оказания Услуг и их соответствие  заданиям Заказчика, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя.

2.3.2. В одностороннем порядке изменять задания, если эти изменения не выходят за пределы содержания и объёма оказываемых Исполнителем Услуг по настоящему Договору.

2.3.3. Изменять сроки оказания отдельных Услуг, определенных Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), по взаимному согласованию Сторон.

2.3.4. Увеличивать объем оказания услуг путем заключения дополнительного соглашения, при этом цена единицы услуги и (или) работы является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРИЁМКА ИХ ЗАКАЗЧИКОМ.

3.1. Услуги по настоящему Договору оказываются в сроки, установленные подпунктом 1.2 настоящего Договора в соответствии графика оказания услуг (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.2. По окончании исполнения обязательств в целом или отдельного этапа, определенного Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), Исполнитель направляет Заказчику в 3 (Трех) дневный срок в двух экземплярах Акт об оказании услуг,  а также счёт и счёт-фактуру.

3.3. Заказчик подписывает Акт об оказании услуг или представляет мотивированный отказ в его подписании не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения от Исполнителя. Все доработки по мотивированному отказу производятся Исполнителем за свой счёт, в срок указанный Заказчиком.

3.4.   С даты подписания Акта об оказании услуг  Заказчик получает исключительное право на использование результатов оказания Услуг.

3.5. Информация, отчеты, документы и иной результат оказания Услуг по настоящему Договору является собственностью Заказчика, и Исполнитель не имеет права передавать его третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.6. Гарантийный срок. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками материального результата услуг (разработанных документов, форм, алгоритмов), обнаруженными в течение 2 (двух) лет  с момента, когда этот результат был принят Заказчиком.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Общая стоимость оказываемых Услуг составляет:________ рублей (_________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС(18%) в размере: __________ рублей (______рублей _____копеек).

Общая стоимость оказываемых услуг подлежит изменению при условии  согласования  ее сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.2. В цену Договора включены все расходы и издержки Исполнителя, связанные с выполнением им принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

Иные расходы Исполнителя подлежат возмещению исключительно при наличии  их согласования с Заказчиком, путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком на основании подписанного сторонами Акта об оказании услуг и представленных Исполнителем счёта и счёта-фактуры  путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в следующие сроки и порядке: в течение 30-ти (тридцати) дней с даты подписания Акта об оказании услуг.

4.4. Оплата Услуг Исполнителя производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.

По соглашению Сторон допускается исполнение обязательств по оплате в иной форме, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

4.5. Все расчетно-платежные документы по настоящему Договору должны содержать ссылку на его регистрационный номер и дату его заключения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. В случае порчи имущества или оборудования Заказчика или утери документации Заказчика по неосторожности или по причине виновных действий и бездействия Исполнителя последний обязан возместить возникшие в связи с такой утерей или порчей убытки в полном объёме.

5.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении  принятых на себя обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязан возместить Заказчику все возникшие в связи с этим убытки.

5.3. За нарушение сроков оказания Услуг, указанных в подпункте 1.2 настоящего Договора и в Графике оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), Заказчик вправе начислить пени из расчёта 0,1% (Ноль целых одну десятую процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки. При просрочке свыше 10-ти (десяти) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Исполнителю соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем такого уведомления.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения принятых по настоящему Договору  обязательств и/или устранения нарушений.

5.5. Во всех иных случаях при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, запретительные меры государства,  война, военные действия, террористический акт и др.  при условии, что эти обстоятельства оказывают  непосредственное воздействие на выполнение Сторонами  обязательств по настоящему Договору.

6.3. Если какое-либо из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, период их выполнения будет продлён на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

6.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в 
3-х (Трех) дневный срок письменно информировать другую Сторону о начале и предполагаемом окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего Договора.

6.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на  основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в  Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области .

7.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии компенсации Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением своих обязательств по настоящему Договору, подтвержденных документально.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

8.1. В случае  если выполнение условий настоящего Договора потребует  передачи информации,  составляющей коммерческую тайну  и иной конфиденциальной информации одной из Сторон  другой Стороне, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности.

8.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и обеспечить охрану конфиденциальности информации, полученной или ставшей им известной при исполнении заключенного договора и относящейся к коммерческой тайне контрагента. Разглашение конфиденциальной информации относящейся к коммерческой тайне контрагента возможно только с его письменного согласия. В случае разглашения одной из сторон третьим лицам конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне контрагента, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в связи с этим убытки.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Если отдельные положения настоящего Договора окажутся недействительными или потеряют свою силу, то все остальные положения продолжают действовать.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 
3 (трёх) рабочих дней с даты их изменения. Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормами законодательства Российской Федерации, регламентирующими взаимоотношения Сторон по правовым отношениям данного вида.

9.6. Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора являются существенными.

9.7. В случае изменений в цепочке собственников __________, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах____________ последний представляет ОАО «ТГК-1» информацию об изменениях по адресу электронной почты Didenko.IU@tgc1.ru  в течение 5 (пяти) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

ОАО «ТГК-1» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в

случае неисполнения _______________  обязанности, предусмотренной данным пунктом настоящего договора.   В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения ____________  письменного уведомления ОАО «ТГК-1» об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

9.8. После подписания  настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу.

9.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.10. Подписанием настоящего договора Исполнитель подтверждает, что им выполнены все действия и соблюдены все формальные требования действующего законодательства и учредительных документов Исполнителя, необходимые для заключения настоящего договора. Исполнитель также подтверждает, что настоящий договор заключается на основании решения (в случае если такое решение требуется согласно настоящему законодательства и учредительных документов Исполнителя) компетентного органа Исполнителя, принятого в установленном законом и учредительными документами Исполнителя порядке.

9.11. Стороны вправе уступать права (требования) и переводить обязанности (долг)

по договору третьим лицам только с письменного согласия другой стороны.

9.12. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – «Состав и содержание работ по договору»;

Приложение № 2 – «График оказания услуг»;

Приложение № 3 – «Структура договорной цены»;

Приложение № 4 – «Соглашение о конфиденциальности».

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

| «Заказчик» ОАО «ТГК-1» Юридический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б. Почтовый адрес: 197198, Санкт–Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, бизнес-центр «Арена-Холл». ИНН 7841312071, КПП 781345001 р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ», г. Санкт-Петербург к/с 30101810800000000861, БИК 044030861 тел. (812) 901-3606, факс (812) 901-3477 Директор ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» __________________/И.Ю. Диденко «_______» _______________ 20__г. М.П. |  | «Исполнитель» Организация Юридический адрес: ___________________ Почтовый адрес ________________________ ИНН/ КПП ____________________________ р/с ___________________________________ к/с ___________________________________ БИК _________________________________ ОКПО _______________________________ ОКВЭД ______________________________ тел. __________________________________ факс _________________________________ Генеральный директор ______________________ / «_____» _____________ 20__г. М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к Договору  №  ___________

от «___»  ___________20__ г.

# Состав и содержание РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

# I. Цели Договора

Основными целями работ по Договору являются:

1. Автоматизация блока «Бюджетирование» системы управления инвестиционной деятельностью ОАО «ТГК 1» на базе ПО «1С: Инвестиции» и интеграция с информационными системами КИДО (Информационная система Контроль исполнения договорных обязательств) и ГКПЗ (Информационная система Государственная комплексная программа закупок).

2. 	Интеграция 1С:Инвестиции с АСБНУ (Автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета ОАО «ТГК-1»).

II. Состав и результат работ по Договору

2.1. Требования к функциональности ПО

В рамках Проекта должна быть реализована необходимая функциональность модуля «Бюджетирование» на платформе программного обеспечения 1С: Предприятие 8.3 (тонкий клиент) на базе конфигурации «1С:Инвестиции» (Далее – Система). Разрабатываемый модуль «Бюджетирование» должен соответствовать функциональным требованиям и принципами работы, описанным в данном разделе.

Задачами модуля являются:

•	автоматизация процессов формирования, согласования, утверждения и корректировки бюджетов ИП;

•	детализация данных по проектам (виды работ, сроки, условия оплаты по договорам, прочие реквизиты);

•	автоматизация процессов сбора факта по проектам (интеграция с АСБНУ и КИДО);

•	автоматизация процессов формирования Плана ввода основных средств (ОС) контроля Факта ввода ОС;

•	формирование отчетности по данным разделам.

Бюджет инвестиционной программы должен совпадать по структуре и разрезам аналитик с инвестиционной программой и лимитами ИП, которые задаются в пользовательском режиме. К разрезам аналитик в частности относятся:

•	период планирования (один год или несколько лет);

•	подкласс или класс в целом;

•	филиал (подразделения) или компания в целом;

•	признак «ПИР будущих лет» или без такого признака;

•	ЦФО.

В Системе у бюджета должны быть следующие плановые и фактические показатели:

•	выполнение без НДС;

•	финансирование с НДС;

•	ввод ОС без НДС.

Право на создание и корректировку Бюджетов имеют сотрудники Балансодержателей, ЦФО и ДИ (Департамента инвестиций), утверждение Бюджетов только сотрудники ДИ.

Функционал Системы должен позволять:

•	формировать бюджеты по инвестиционным проектам утвержденной или откорректированной ИП;

•	формировать бюджеты инвестиционных проектов на весь «жизненный цикл» проекта, бюджет ИП в целом на планируемый год;

•	создавать бюджет ИП и проводить процедуру согласования бюджета ИП в целом в рамках конкретного события, а также позволять создавать новую версию бюджета по новому событию на основании существующего бюджета;

•	планировать финансирование на основании планирования выполнения с учетом коэффициента для новых Проектов и на основании фактических данных (договор, оплаты) для переходящих Проектов;

•	детально планировать выполнение/финансирование (поквартально или помесячно) в рамках бюджета Проекта и в целом по Бюджету;

•	контролировать наполнение бюджетов проектов закупками и договорами (интеграция с КИДО/ГКПЗ))

•	выполнять автоматический сбор факта по проектам в разрезе балансодержателей и формирование отчета о выполнении ИП на основании данных полученных из АСБНУ (интеграция с АСБНУ и КИДО);

•	формировать отчет о выполнении ИП, который должен повторять структуру затрат (видов работ) в соответствии с утвержденным плановым бюджетом;

•	проводить процедуру согласования отчета о выполнении ИП по заданному маршруту;

•	детализировать бюджет Проекта по договорам (по отдельным проектам по выбору);

•	 уточнять Виды работ в рамках Проекта (Заявки), в том числе прочие капитализируемые затраты;

•	выполнять операции (корректировка, согласование) с: Бюджетом проекта, Бюджетом в разрезе Балансодержателей, бюджетом в разрезе ЦФО, и утверждение Бюджета инвестпрограммы в целом;

•	корректировать Бюджеты вручную, в том числе одновременно Бюджеты нескольких проектов в одной табличной форме в рамках выбранного периода планирования, с возможностью перехода в бюджет конкретного инвестиционного проекта (на весь жизненный цикл) и его корректировки;

•	вручную корректировать автоматически загруженные фактические данные, с записью истории изменений;

•	анализировать расхождения плановых и фактических данных;

•	присваивать статусы Бюджетам и Проектам в соответствии с текущим этапом их согласования, утверждения или корректировки;

•	автоматически формировать корректировку ИП на основании утвержденного или откорректированного Бюджета;

•	автоматически информировать пользователей о необходимости выполнения действий в Системе: по электронной почте, а также в системе, через назначение соответствующих задач;

•	вести историю изменений при утверждении и корректировке Бюджетов;

•	открывать необходимый Проект непосредственно из формы Бюджета;

•	просматривать информацию о связанных Бюджетах в карточке проекта, а также переходить к ним по ссылке;

•	прикладывать к Бюджету произвольный файл;

•	выполнять процедуру завершение Проекта;

•	прогнозировать величину капитализируемых процентов в периоде;

•	формировать готовые отчетные формы.

Список подразделений, которые могут являться балансодержателями или ЦФО ограничен и настраивается в системе предварительно.

В карточке проекта необходима ссылка на все связанные бюджеты.

Все существующие в системе документы должны отображаться в соответствующих журналах. Журнал должен обладать функционалом позволяющим осуществлять: поиск в перечне, изменять список реквизитов выводимых в журнал, группировку данных по выведенным в видимую область журнала значениям реквизитов.

Система должна поддерживать механизм версионирования и присвоения статусов.

В рамках разработки модуля предусмотрено формирование в Системе аналитической отчетности.

При разработке и внедрении Системы необходимо соблюдение следующих технических требований:

•	программный код Системы должен быть открыт для изменений;

•	Разрабатываемая Система должна работать на управляемых формах.

•	недопустимо внесение изменений в конфигурацию Системы, влияющих на работоспособность и быстродействие существующего функционала;

•	основные настройки разрабатываемого модуля должны быть доступны функциональному администратору Системы в пользовательском режиме;

•	разработка ведется через хранилище конфигураций ОАО «ТГК-1»;

•	необходимо придерживаться стандартов «1С: Совместимо» и требований к качеству разработки ОАО «ТГК-1», а также использовать библиотеку стандартных подсистем 1С;

•	в рамках разработки отчетности необходимо использовать возможности системы компоновки данных;

•	Система должна поддерживать функции разграничения прав доступа к документам и выполняемым в Системе функциям на основе функциональности платформы 1С:Предприятие 8.3;

•	при разработке должны применяться принципы оптимальности кода и система контроля производительности ПО.

2.2. Этапы проекта

Этап 1: Автоматизация блока «Бюджетирование» и интеграция с КИДО/ГКПЗ

| Подэтап | Работы | Результаты этапа, отчетная документация |
| --- | --- | --- |
| Обследование | Проведение обследования всех автоматизируемых участков учета по согласованному плану. Интервьюирование сотрудников Заказчика, получение материалов для анализа на бумажных и электронных носителях. Анализ функционала используемой системы, согласование требований к функционалу будущей автоматизированной системы, в том числе к отчетности | Отчет об обследовании, включающий в себя: Общие требования к системе; Функциональные требования, в том числе к первичным и выходным формам; Структура взаимодействия с другими модулями системы; выявленные проблемы текущей конфигурации «1С:Инвестиции». |
| Проектирование системы | Написание технического задания на реализацию модуля Системы бюджетирование и интеграцию с КИДО/ГКПЗ. Согласование и уточнение требований. | Техническое задание на реализацию функциональности и отчетных форм в Системе; Техническое задание на реализацию интеграций Системы с КИДО и ГКПЗ. |
| Конфигурирование в соответствии с ТЗ | Реализация (программирование) функционала в соответствии с ТЗ | Конфигурация Системы, измененная в соответствии с ТЗ. Протоколы тестирования и приемки работ; Регламенты ведения инвестиционной деятельности с использованием Системы; План запуска разработанных модулей Системы в эксплуатацию. |
| Опытно-промышленная эксплуатация | Обучение пользователей, тестирование на реальных данных Заказчика | Протокол обучения пользователей; Реестр замечаний Заказчика; Конфигурация Системы, измененная в соответствии с согласованными замечаниями Заказчика. |
| Формирование отчетности | Формирование пользовательской документации на систему. Создание требуемых отчетов и отчетных форм. | Пользовательская документация; Документация по настройке параметров Системы; Документация по настройке параметров интеграции с КИДО и ГКПЗ; Документация по настройке аналитики и параметров отчетов Системы; Протоколы приемки отчетных форм. |

    - Этап 2: Интеграция с АСБНУ

| Подэтап | Работы | Результаты этапа, отчетная документация |
| --- | --- | --- |
| Обследование | Проведение обследования информационных систем Заказчика. Интервьюирование сотрудников Заказчика, получение материалов для анализа на бумажных и электронных носителях. Анализ функционала используемой Системы, согласование требований к функционалу интеграции с АСБНУ. | Отчет об обследовании, включающий в себя общие требования к интеграции Системы с АСБНУ; Структура взаимодействия Системы с АСБНУ. |
| Проектирование системы | Написание технического задания на реализацию интеграции с АСБНУ. Согласование и уточнение требований. | Техническое задание на реализацию функциональности интеграции Системы с АСБНУ. |
| Конфигурирование в соответствии с ТЗ | Реализация (программирование) доработок в соответствии с ТЗ | Конфигурация Системы, измененная в соответствии с ТЗ. Протоколы тестирования и приемки работ по интеграции Системы с АСБНУ; План запуска интеграции Системы с АСБНУ в эксплуатацию; |
| Опытно-промышленная эксплуатация | Тестирование интеграции на реальных данных Заказчика | Реестр замечаний Заказчика. Конфигурация Системы, измененная в соответствии с согласованными замечаниями Заказчика. |
| Формирование отчетности | Формирование документации на модуль интеграции, описание настроек. | Документация по настройке параметров интеграции с АСБНУ; |

Результат оказанных Услуг передается Заказчику в форме файла конфигурации Системы, на электронном носителе.

Все итоговые документы по проекту должны быть подготовлены Исполнителем и переданы Заказчику на электронных носителях в формате MS Office или PDF, а так же в виде печатных переплетенных документов.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «ТГК-1» Директор ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» __________________________/ И.Ю. Диденко «_______» ________________ 20__г. М.П. | ОРГАНИЗАЦИЯ Генеральный директор ________________________________/ «_____» _______________________ 20__г. М.П. |

Состав работ согласован:

| «Функциональный заказчик» |
| --- |
| _______________________ / |  |

Приложение № 2

к Договору  №  ___________

от «___»  ___________20__ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| ЭТАП | Продолжительность этапа | Начало этапа | Окончание этапа | Трудозатраты по этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап I. Наименование этапа | __ дней | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | ___ нормо-часов |
| Этап II. Наименование этапа | __ дней | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | ____ нормо-часов |
| Этап III. Наименование этапа | __ дней | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | _____ нормо-часов |

подписи Сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «ТГК-1» Директор ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» __________________________/ И.Ю. Диденко «_______» ________________ 20__г. М.П. | ОРГАНИЗАЦИЯ Генеральный директор ________________________________/ «_____» _______________________ 20__г. М.П. |

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ согласован:

| «Функциональный заказчик» |
| --- |
| Визы: |
| ________________________ / |  |

Приложение № 3

к Договору  №  ___________

от «___»  ___________20__ г.

СТРУКТУРА ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

I Структура стоимости нормо-часа для Заказчика

| №п | Наименование показателей | Исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель проекта | Инженер | Консультант | Разработчик |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

II Расчёт трудозатрат и стоимости

| Наименование этапа | По исполнителям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель проекта (…чел.) | Инженер (…чел.) | Консультант (…чел.) | Разработчик (…чел) | Стоимость этапа, руб. |
| Описание этапа |  |  |  |  |  |
| Описание этапа |  |  |  |  |  |
| Описание этапа |  |  |  |  |  |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ: __________________________ руб. |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «ТГК-1» Директор ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» __________________________/ И.Ю. Диденко «_______» ________________ 20__г. М.П. | Организация Генеральный директор ________________________________ / «_____» _______________________ 20__г. М.П. |

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» ___________20__ г.

Соглашение о конфиденциальности

(с российскими контрагентами)

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1», именуемое в дальнейшем ОАО «ТГК-1», в лице ______________________________, действующего на основании _______ _____________________________________________, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем  _________________, в лице ______________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны в связи с заключением договора _____________________ принимают на себя обязательства по предоставлению друг другу и неразглашению Информации, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2. Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

Носители информации – материальные объекты, в которых Информация, составляющая Коммерческую тайну, находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов;

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

Гриф конфиденциальности – реквизиты, свидетельствующие о конфиденциальности Информации, составляющей коммерческую тайну, наносимые на носитель информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации.

Информация, составляющая коммерческую тайну, должна иметь гриф
 для ОАО «ТГК-1» -

«Коммерческая тайна

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д.6 литера Б, Санкт-Петербург, 198188»,

иные виды конфиденциальной информации ОАО «ТГК-1»:

«Конфиденциально

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д.6 литера Б, Санкт-Петербург, 198188»,

Информация, составляющая коммерческую тайну, должна иметь гриф
 для ……. «………….» -

«Коммерческая тайна

………………………….

Ул. (пр.), дом …, город, индекс»,

иные виды конфиденциальной информации …… «………»:

«Конфиденциально

………………………….

Ул. (пр.), дом …, город, индекс»,

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну – действие или бездействие, в результате которых Информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

3. В целях исполнения предмета настоящего Соглашения Стороны обязуются:

3.1. Передавать Информацию, составляющую коммерческую тайну (далее – Информация), по предварительным письменным запросам Сторон и оформлять факт передачи актом приема-передачи, подписываемым их уполномоченными представителями.

В разумные сроки уведомлять друг друга в письменной форме о лицах, уполномоченных на прием и передачу Информации.

3.2. Осуществлять передачу Информации ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Сторон.

3.3. Не передавать друг другу Информацию по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием других каналов электросвязи общего пользования без принятия мер, обеспечивающих ее защиту.

3.4. Осуществлять защиту Информации, обеспечивающую ее сохранность (неразглашение).

3.5. Использовать Информацию строго в целях осуществления договорной деятельности. При этом не осуществлять без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей Информацию (далее – Передающая Сторона), продажу информации, ее обмен, опубликование либо разглашение иным способом, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или с использованием электронных носителей, за исключением случаев, когда:

а) от Стороны, получившей Информацию (далее – Получатель), требуется передать эту Информацию органам государственной власти в соответствии с действующим законодательством. При этом до непосредственной передачи Информации Получатель обязан направить Передающей Стороне соответствующее уведомление в письменной форме;

б) передача Информации своим работникам и должностным лицам вызвана неотложностью исполнения Получателем договорных обязательств, при условии, что Получатель несет ответственность за выполнение требований по защите Информации лицами, которым в соответствии с настоящим пунктом сообщается эта Информация.

3.6. Обращаться с Информацией и ее носителями в соответствии с требованиями нормативных актов и документов Сторон и не допускать разглашения Информации.

3.7. Незамедлительно информировать друг друга о случаях разглашения Информации, организовать расследование этих фактов.

При расследовании фактов разглашения Информации Стороны по взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится Стороной, допустившей разглашение Информации.

Сторона, допустившая разглашение Информации, возмещает убытки, понесенные другой Стороной в связи с разглашением Информации.

4. Контроль за соблюдением порядка использования и хранения Информации, передаваемой Сторонами друг другу в соответствии с условиями настоящего Соглашения, возлагается в ОАО «ТГК-1» на отдел защиты информации Департамента по корпоративной защите, в ____________________________ на ________________________.

5. Передающая Сторона остается собственником и (или) обладателем переданной Информации. Передающая Сторона вправе потребовать от Получателя вернуть ей Информацию, в любое время, направив Получателю уведомление в письменной форме. В течение 15 дней после получения такого уведомления Получатель должен вернуть все оригиналы Информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении лиц, которым он передал с соблюдением условий настоящего Соглашения такую Информацию, кроме случаев, когда Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан хранить одну копию Информации, полученной от Передающей Стороны для осуществления договорной деятельности.

Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации какой-либо из Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо Стороны, такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат Передающей Стороне всех оригиналов и уничтожение всех и любых копий документов с Информацией, переданной Передающей Стороной.

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Соглашением, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования споров путем переговоров в разумные сроки такие споры, по требованию любой из Сторон, передаются для окончательного разрешения в ____________ ___________________________.

Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ______________________ года.

9. Информация, полученная Сторонами, не подлежит разглашению в течение __ лет с момента прекращения договора.

10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «ТГК-1» Юридический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б. Почтовый адрес: 197198, Санкт–Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, бизнес-центр «Арена-Холл». ИНН 7841312071, КПП 781345001 р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ», г. Санкт-Петербург к/с 30101810800000000861, БИК 044030861 тел. (812) 901-3606, факс (812) 901-3477 Директор ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» ____________________ /И.Ю. Диденко «_______» _______________ 20__г. М.П. | Организация Юридический адрес: ___________________ Почтовый адрес ________________________ ИНН/ КПП ____________________________ р/с ___________________________________ к/с ___________________________________ БИК _________________________________ ОКПО _______________________________ ОКВЭД ______________________________ тел. __________________________________ факс _________________________________ Генеральный директор _____________________________ / «_____» _____________ 20__г. М.П. |

Изменение названия суда возможно только Карельским и Кольским филиалами.