|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-1» ___________________ М.А. Тузников «____» ____________ 201__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ
«Разработка функционала блока «Бюджетирование» автоматизированной системы управления инвестиционной деятельностью на платформе 1С»

(закупка №1090/5.25-3587)

| Согласовано Начальник департамента инвестиций ______________ Р.В. Козлов «____» ____________ 201__ г. | Согласовано Начальник Центра внедрения Предприятия СДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» ___________________ А.В. Цветков «____» ____________ 201__ г. |
| --- | --- |

Содержание

I. Общие требования	3

1.1. Общие сведения	3

1.2. Используемые термины и сокращения	3

1.3. Цели проведения работ	4

1.4. Требования к месту выполнения работ:	4

1.5. Требования к срокам выполнения работ:	4

1.6. Планируемая стоимость:	4

II. Требования к выполнению работ.	4

2.1. Объект автоматизации	4

2.2. Организационные рамки	4

2.3. Организация проекта	5

2.4. Требования к составу документации, разрабатываемой в рамках проекта.	5

III. Общие требования к системе	6

3.1. Требования к функциональности ПО	6

3.2 Требования к базе разработки и разграничению прав доступа	8

IV. Требования к участникам ОЗП	8

V. Порядок оценки предложений ОЗП	10

I. Общие требования

Название открытого запроса предложений:

Выбор поставщика услуг по реализации проекта «Разработка функционала блока «Бюджетирование» автоматизированной системы управления инвестиционной деятельностью на платформе 1С».

Наименование Заказчика:

Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»)

1.1. Общие сведения

Настоящий документ представляет собой требования для проведения открытого запроса предложений (ОЗП) по разработке и внедрению модуля «Бюджетирование» автоматизированной системы управления инвестиционной деятельностью на платформе 1С: Предприятие 8.3.

1.2. Используемые термины и сокращения

Таблица 1. Используемые термины и сокращения

| Термин, сокращение | Определение |  |
| --- | --- | --- |
| 1С:Инвестиции (Система) | Нетиповая автоматизированная система управления инвестиционной деятельностью ОАО «ТГК -1» «1С:Инвестиции», построенная на конфигурации «1С:УПО.8.2» |  |
| ОЗП | Открытый запрос предложений |  |
| Услуги | Услуги, право заключения Договора на оказание которых является предметом данного ОЗП |  |
| Участник ОЗП (Участник) | Юридическое лицо, принявшее участие в процедурах ОЗП, правосубъектность которого позволяет заключить Договор на условиях ОЗП и выполнять обязательства по Договору |  |
| ПО | Программное обеспечение |  |
| Инвестпрограмма (ИП) | Инвестиционная программа |  |
| ЦТО | Центр технической ответственности |  |
| ЦФО | Центр финансовой ответственности |  |
| КИДО | Информационная система Контроль исполнения договорных обязательств |  |
| ГКПЗ | Годовая комплексная программа закупок |  |
| АСУИД | Автоматизированная система управления инвестиционной деятельностью |  |
| АСБНУ | Автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета ОАО «ТГК-1» |  |
| ОС | Основное средство |  |
| ДИ | Департамент инвестиций |  |

1.3. Цели проведения работ

1. Автоматизация блока «Бюджетирование» системы управления инвестиционной деятельностью ОАО «ТГК-1» на базе ПО «1С: Инвестиции» и интеграция с информационными системами КИДО (Информационная система Контроль исполнения договорных обязательств) и ГКПЗ (Годовая комплексная программа закупок).

2. Интеграция 1С: Инвестиции с  АСБНУ (Автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета ОАО «ТГК-1»).

1.4. Требования к месту выполнения работ:

Работы выполняются в Управлении ОАО «ТГК-1» и филиалах ОАО «ТГК-1».

1.5. Требования к срокам выполнения работ:

Этап 1 Автоматизация блока «Бюджетирование» и интеграция с КИДО/ГКПЗ

Внедрение:
Начало:       Сентябрь 2013 г.

Окончание:  Ноябрь 2013 г.

Запуск в опытно-промышленную эксплуатацию:

Начало:       Ноябрь 2013 г.

Запуск в промышленную эксплуатацию:

Начало:       Декабрь 2013 г.

Этап 2 Интеграция с АСБНУ

Внедрение:
Начало:       Октябрь 2013 г.

Окончание:  Декабрь 2013 г.

Запуск в опытно-промышленную эксплуатацию:

Начало:       Декабрь 2013 г.

Запуск в промышленную эксплуатацию:

Начало:       Апрель 2014 г.

1.6. Планируемая стоимость:

Предельная стоимость работ определяется как 2 000 000 (Два миллиона) рублей без НДС.

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Объект автоматизации

Объектом автоматизации является Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее по тексту – Заказчик) - коммерческая организация. Основными видами деятельности Заказчика является производство электрической и тепловой энергии.

2.2. Организационные рамки

В рамках реализации Проекта автоматизируются процессы управления инвестиционной деятельностью Заказчика в рамках функциональности модуля «Бюджетирование», осуществляется загрузка в Систему исторических данных из АСУИД, а также проводится интеграция Системы с АСБНУ и КИДО/ГКПЗ.

Пользователи системы (всего до 250 пользователей):

- сотрудники Департамента инвестиций (ДИ);

- сотрудники Финансового департамента;

- сотрудники подразделений центров финансовой ответственности (ЦФО),

- сотрудники подразделений Балансодержателей.

2.3. Организация проекта

Участник должен представить План-график выполнения работ в соответствии с определенным организационным и функциональным объемом.

Участник должен предоставить описание Методологии реализации Проекта с указанием логических этапов проекта, каждый из которых должен заканчиваться определенным набором отчетных документов, подтверждающих проведенные работы в рамках этапа.

2.4. Требования к составу документации, разрабатываемой в рамках проекта.

В ходе реализации проекта должны быть разработаны отчетные и рабочие документы проекта:

- Методика внедрения. Документы, регламентирующие порядок выполнения проекта: Устав проекта, календарный план реализации проекта и другие;

- Проектные документы. Проектные решения по автоматизации, в том числе сценарии использования системы, соответствующие бизнес-процессам управления инвестиционной деятельностью;

- Документация на систему. Пользовательская, эксплуатационная и технологическая документация на автоматизированную систему.

Полное описание этапов проекта и результатов должно быть представлено Участником в составе предложения. Возможные этапы проекта и соответствующие результаты приведены в табл.2.

Таблица 2. Результаты этапов проекта

| Этап (возможное название) | Возможные отчетные результаты |
| --- | --- |
| Обследование | Устав Проекта; Базовый план проекта; Отчет об обследовании, включающий в себя: Общие требования к системе; Функциональные требования, в том числе к первичным и выходным формам; Структура взаимодействия с другими модулями системы; выявленные проблемы текущей конфигурации «1С:Инвестиции». |
| Проектирование системы | Проектное решение (проектное техническое задание на реализацию модуля 1С:Инвестиции); Уточненные функциональные требования; Техническое задание на реализацию функциональности и отчетных форм в системе; |
| Разработка | Методика испытаний; Протоколы тестирования и приемки работ; Пользовательская документация 1С:Инвестиции (инструкции и регламенты); Документация по администрированию 1С:Инвестиции; Регламенты ведения инвестиционной деятельности с использованием 1С:Инвестиции; План запуска модуля системы в эксплуатацию; |
| Опытно-промышленная эксплуатация | Протокол обучения пользователей; Реестр замечаний; |
| Формирование отчетности | Пользовательская документация по формированию отчетов в системе; Документация по настройке аналитики и параметров отчетов; Протоколы приемки отчетных форм. |

III. Общие требования к системе

3.1. Требования к функциональности ПО

В рамках Проекта должна быть реализована необходимая функциональность модуля «Бюджетирование» на платформе программного обеспечения 1С: Предприятие 8.3 (тонкий клиент) на базе конфигурации «1С:Инвестиции». Разрабатываемая система должна работать на управляемых формах.

Разрабатываемый модуль «Бюджетирование» должен соответствовать функциональным требованиям и принципами работы, описанным в данном разделе.

Задачами модуля являются:

- автоматизация процессов формирования, согласования, утверждения и корректировки бюджетов ИП;

- детализация данных по проектам (виды работ, сроки, условия оплаты по договорам, прочие реквизиты);

- автоматизация процессов сбора факта по проектам (интеграция с АСБНУ и КИДО);

- автоматизация процессов формирования Плана ввода основных средств (ОС) контроля Факта ввода ОС;

- формирование отчетности по данным разделам.

Бюджет инвестиционной программы должен совпадать по структуре и разрезам аналитик с инвестиционной программой и лимитами ИП, которые задаются в пользовательском режиме. К разрезам аналитик в частности относятся:

- период планирования (один год или несколько лет);

- подкласс или класс в целом;

- филиал (подразделения) или компания в целом;

- признак «ПИР будущих лет» или без такого признака;

- ЦФО.

В Системе у бюджета должны быть следующие плановые и фактические показатели:

- выполнение без НДС;

- финансирование с НДС;

- ввод ОС без НДС.

Право на создание и корректировку Бюджетов имеют сотрудники Балансодержателей, ЦФО и ДИ, утверждение Бюджетов только сотрудники ДИ.

Функционал Системы должен позволять:

- формировать бюджеты по инвестиционным проектам утвержденной или откорректированной ИП;

- формировать бюджеты инвестиционных проектов на весь «жизненный цикл» проекта, бюджет ИП в целом на планируемый год;

- создавать бюджет ИП и проводить процедуру согласования бюджета ИП в целом в рамках конкретного события, а также позволять создавать новую версию бюджета по новому событию на основании существующего бюджета;

- планировать финансирование на основании планирования выполнения с учетом коэффициента для новых Проектов и на основании фактических данных (договор, оплаты) для переходящих Проектов;

- детально планировать выполнение/финансирование (поквартально или помесячно) в рамках бюджета Проекта и в целом по Бюджету;

- контролировать наполнение бюджетов проектов закупками и договорами (интеграция с КИДО/ГКПЗ))

- выполнять автоматический сбор факта по проектам в разрезе балансодержателей и формирование отчета о выполнении ИП на основании данных полученных из АСБНУ (интеграция с АСБНУ и КИДО);

- формировать отчет о выполнении ИП, который  должен повторять структуру затрат (видов работ) в соответствии с утвержденным плановым бюджетом;

- проводить процедуру согласования отчета о выполнении ИП по заданному маршруту;

- детализировать бюджет Проекта по договорам (по отдельным проектам по выбору);

- уточнять Виды работ в рамках Проекта (Заявки), в том числе прочие капитализируемые затраты;

- выполнять операции (корректировка, согласование) с: Бюджетом проекта, Бюджетом в разрезе Балансодержателей, бюджетом в разрезе ЦФО, и утверждение Бюджета инвестпрограммы в целом;

- корректировать Бюджеты вручную, в том числе одновременно Бюджеты нескольких проектов в одной табличной форме в рамках выбранного периода планирования, с возможностью перехода в бюджет конкретного инвестиционного проекта (на весь жизненный цикл) и его корректировки;

- вручную корректировать автоматически загруженные фактические данные, с записью истории изменений;

- анализировать расхождения плановых и фактических данных;

- присваивать статусы Бюджетам и Проектам в соответствии с текущим этапом их согласования, утверждения или корректировки;

- автоматически формировать корректировку ИП на основании утвержденного или откорректированного Бюджета;

- автоматически информировать пользователей о необходимости выполнения действий в Системе: по электронной почте, а также в системе, через назначение соответствующих задач;

- вести историю изменений при утверждении и корректировке Бюджетов;

- открывать необходимый Проект непосредственно из формы Бюджета;

- просматривать информацию о связанных Бюджетах в карточке проекта, а также переходить к ним по ссылке;

- прикладывать к Бюджету произвольный файл;

- выполнять процедуру завершение Проекта;

- прогнозировать величину капитализируемых процентов в периоде;

- формировать готовые отчетные формы.

Список подразделений, которые могут являться балансодержателями или ЦФО ограничен и настраивается в системе предварительно.

В карточке проекта необходима ссылка на все связанные бюджеты.

Все существующие в системе документы должны отображаться в соответствующих журналах. Журнал должен обладать функционалом позволяющим осуществлять: поиск в перечне, изменять список реквизитов выводимых в журнал, группировку данных по выведенным в видимую область журнала значениям реквизитов.

Система должна поддерживать механизм версионирования и присвоения статусов.

В рамках разработки модуля предусмотрено формирование в Системе аналитической отчетности – реестр отчетных форм Приложение 1.

3.2 Требования к базе разработки и разграничению прав доступа

При разработке и внедрении системы необходимо соблюдение следующих технических требований:

- программный код системы должен быть открыт для изменений;

- недопустимо внесение изменений в  конфигурацию Системы, влияющих на работоспособность и быстродействие существующего функционала;

- основные настройки разрабатываемого модуля должны быть доступны функциональному администратору Системы в пользовательском режиме;

- разработка ведется через хранилище конфигураций ОАО «ТГК-1»;

- необходимо придерживаться стандартов «1С: Совместимо» и требований к качеству разработки ОАО «ТГК-1», а также использовать библиотеку стандартных подсистем 1С;

- в рамках разработки отчетности необходимо использовать возможности системы компоновки данных;

- Система должна поддерживать функции разграничения прав доступа к документам и выполняемым в Системе функциям на основе функциональности платформы 1С:Предприятие 8.3;

- при разработке должны применяться принципы оптимальности кода и система контроля производительности ПО.

IV. Требования к участникам ОЗП

К участникам ОЗП предъявляются следующие требования:

- Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями.

- Участник в течение 2010-2013гг. должен был оказать услуги по выполнению проектов внедрения решений на базе «1С:Предприятие 8» в многопрофильных компаниях с филиальной структурой:

    - Минимальное число внедрений конфигураций на базе «1С:Предприятие 8»: не менее 20 (двадцати). Оценка соответствия требованиям -  предоставление подтверждающей документации.

    - В том числе должен иметь место опыт внедрений, выполненных по технологии обеспечения качества внедрения 1С (СМК). Оценка соответствия требованиям -  предоставление подтверждающей документации.

    - Минимальное количество внедрений конфигураций на базе «1С:Предприятие 8» за 2010-2013 годы, снабженных положительным отзывом клиента: не менее 10. Оценка соответствия требованиям - предоставление положительных отзывов клиентов об Участнике.

- Участник должен иметь лицензионные соглашения с производителем поставляемого программного обеспечения. Оценка соответствия требованиям – включение Участника в реестры партнеров на сайте разработчика базового ПО.

- Кадровые возможности. Участник должен располагать достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией и опытом работы на аналогичных проектах:

- специалистов по платформе «1С:Предприятие 8». Количество сотрудников, обладающих сертификатами 1С:Специалист по платформе «1С:Предприятие 8»  не менее 25. Оценка соответствия требованиям – предоставление соответствующих сертификатов оформленных на Участника.

    - Не менее одного специалиста, обладающего сертификатом «1С: Эксперт по технологическим вопросам». Оценка соответствия требованиям – предоставление соответствующего сертификата оформленного на Участника.

    - руководителей проектов внедрения систем на базе 1С. Количество сотрудников, обладающих сертификатами 1С:Руководитель проекта  не менее двух. Оценка соответствия требованиям – предоставление соответствующих сертификатов оформленных на Участника.

- Желателен  опыт успешного внедрения и ввода в промышленную эксплуатацию систем управленческого, бухгалтерского и налогового учета на предприятиях Группы «Газпром».

- Требование по полноте реализации функциональных требований. Участник должен отразить в предложении реализацию всех требований, заявленных в техническом задании.

- Участник должен обладать следующими статусами (предоставление копий сертификатов оформленных на Участника обязательно):

    - 1С:Консалтинг

    - 1C: Центр сопровождения

- Наличие у участника возможности организации собственного центра технической поддержки на территории Заказчика на период проекта. Оценка соответствия требованиям – договорное обязательство участника.

- Требование к состоянию. Участник должен подтвердить, что он не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

- Требование к финансовому состоянию. Участник должен представить краткую информацию о финансовом состоянии компании за 2011-2013 гг.

Также участник ОЗП обязан предоставить календарный план работ, ресурсный план, структуру расчета затрат.

V. Порядок оценки предложений ОЗП

Организатор ОЗП оценивает и сопоставляет заявки и проводит их сопоставление по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая следующие критерии:

1) Полнота выполнения требований к участникам ОЗП;

2) Коммерческая часть заявки, в том числе цена заявки и ее обоснованность;

3) Качество и детальность описания предлагаемых технических решений и технологии выполнения работ по реализации проекта;

4) Детальность и конкретность мероприятий, входящих в План-график выполнения работ;

5) Наличие специалистов с опытом работы, сертификацией и обучением необходимым для выполнения контракта по всем указанным направлениям;

6) Полнота соответствия предлагаемых решений и услуг техническим требованиям документации ОЗП;

7) Надежность участника (ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.);

8) Обеспечение возможности поддержки развития и сопровождения внедренного решения;

9) Сроки выполнения работ;

10)  Гарантийные обязательства.

Приложение №1: Реестр отчетных форм – на 2-х листах.

Приложение № 1

Реестр отчетных форм

| № п\п | Отчет/группа отчетов | Полное наименование отчета | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отчетность в формате ПП РФ 977 |  |  |
| 1.1. |  | Приложение № 1.1 Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО "ТГК-1" и план их финансирования (20__ - 20__ гг.) |  |
| 1.2. |  | Приложение № 1.2 Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "ТГК-1" на 20__ год |  |
| 1.3. |  | Приложение № 2.2 Краткое описание инвестиционной программы ОАО "ТГК-1" |  |
| 1.4. |  | Приложение №7.1 Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за N кв. 20__ г. |  |
| 1.5. |  | Приложение №7.2 Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за N квартал 20__ года |  |
| 1.6. |  | Приложение № 6.1 Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС |  |
| 1.7. |  | Приложение №14 График реализации инвестиционной программы ОАО "ТГК-1", млн. рублей с НДС. Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ОАО "ТГК-1" и план их финансирования |  |
| 2. | Отчетность в соответствие с Положением о ДПНСИ |  |  |
| 2.1. |  | ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ПОТОКОВ НАЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ (ДПНСИ) | в составе 6 листов: Тит. Лист_план, Таблица 1_план, Таблица 2_план, Таблица 3_план, Таблица 4_план, Таблица 5_план. |
| 2.2. |  | ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ДВИЖЕНИЯ ПОТОКОВ НАЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ (ДПНСИ) | в составе 4 листов: Тит. Лист_отчет, Таблица 6_отчет, Таблица 7_отчет, Таблица 8_отчет |
| 3 | Отчетность РЭК и ФСТ |  |  |
| 3.1 | Отчет по форме 11-КТ | Отчет о выполнении Инвестиционной программы ОАО "ТГК-1" за 20__ г. |  |
| 3.2 | Отчет «Адресная программа капитальных вложений» | Адресная программа капитальных вложений за N квартал 20__ года |  |
| 3.3 | Отчет по форме СТ-ИП | Отчет о выполнении Инвестиционной программы ОАО "ТГК-1" за 20__ г. |  |
| 3.4 | Шаблоны ФСТ | Отчет об исполнении инвестиционной программы генерирующими компаниями-поставщиками ОРЭ | OREP INV GEN G |
| 3.5 | Шаблоны ФСТ | Отчет об исполнении инвестиционной программы по подразделению за период в части производства тепловой энергии в режиме комбинированной выработки." | OREP INV GEN R |
| 3.6 | Шаблоны ФСТ | Шаблон для вынужденного режима | Шаблон для вынужденного режима (отчет по ТЭЦ) |
| 4. | Выгрузка для бизнес-плана ОАО «ТГК-1» | В составе 2-х вкладок: "8 Инвестиции программа" и "Свод" |  |
| 5. | Отчетность по ИП |  |  |
| 5.1 | Отчет по форме П-2 | Инвестиции в нефинансовые активы, осуществленные данной организацией |  |
| 5.2 | Отчет об исполнении инвестиционной программы | Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "ТГК-1" | С настройкой группировок, отборов, единиц измерения, выбором счетов учета, факт накопительным итогом или по-месячно, с отображением или нет видов работ |
| 5.3 | Акт инвентаризации незавершенного строительства | АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБОРУДОВАНИЯ НА СКЛАДЕ по состоянию на __.__.____ г. |  |
| 5.4 | Отчет о выполнении план-графика контрольных точек 2-го уровня выполнения приоритетного инвестиционного проекта | Отчет о выполнении план-графика контрольных точек 2-го уровня выполнения приоритетного инвестиционного проекта |  |
| 5.5 | Материалы к Совету директоров | Свод для Совета директоров | настраиваемая, план, факт, план-факт |
| 5.6 | Расчет КПЭ | Расчет ключевых показателей эффективности |  |
| 6. | Рабочие выгрузки |  |  |
| 6.1 | Реестр платежей | Реестр платежей по инвестиционным проектам |  |
| 6.2 | Выполнение ИП | Выполнение инвестиционной программы за период с января по ____ 20__ года | С настройкой группировок, отборов, единиц измерения, выбором счетов учета, с отображением или нет видов работ |
| 6.3 | Выгрузка бюджета | Выгрузка плана (и/или факта) бюджета инвестпрограммы/класса/подкласса/ балансодержателя/отобранных проектов на период | С настройкой группировок, отборов, единиц измерения, выбором счетов учета, с отображением или нет видов работ |
| 6.4 | Выгрузка закупок и договоров по проекту из баз КИДО/ГКПЗ |  |  |
| 6.5 |  | Реестр закупки по проекту |  |
| 6.6 |  | Реестр договора по проекту |  |
| 6.7 | Информация по одному или нескольким проектам | План за все года, факт за все года, основные параметры из паспорта |  |
| 6.8 | Отчет по корректировке бюджета | Отчет по корректировке бюджета | Сравнение корректируемых бюджетов проектов с бюджетами проектов в статусе "проект бюджета" или "утвержден" |