Приложение № 2

к Договору ______ от «______»________20__г.

График производства работ

Начало оказания услуг: 15.09.2013 г.

Окончание оказания услуг:  31.12.2013 г.

| № п/п | Наименование этапа | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поставка оборудования | 15.09.2013 г. - 31.10.2013 г. |
| 2. | Монтаж оборудования | 31.10.2013 г. - 30.11.2013 г. |
| 3. | Пуско-наладочные работы | 30.11.2013 г. – 31.12.2013 г. |

ЗАКАЗЧИК :                                                                            ПОДРЯДЧИК :