|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по экономике и финансам ___________________ К.А. Лыков «____» ____________ 2012г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителей работ по проекту                  « Создание системы управления реестрами контрагентов и договоров ОАО "ТГК-1"»

(закупка № 1090/5.25-964)

|  | Согласовано Начальник Центра внедрения предприятия СДТУиИТ филиала «Невский» ___________________ А.В. Цветков «____» ____________ 2012 г. |
| --- | --- |

Оглавление

Используемые термины и сокращения.	3

I. Общие требования	3

Требования к месту выполнения работ:	3

Период выполнения работ:	3

Расчетная (максимальная) цена закупки	3

II. Требования к выполнению работ.	3

1. Цель работы:	3

2. Сроки выполнения работ:	4

3. Описание и основные технические характеристики:	4

4. Укрупненная ведомость объемов работ:	4

III Особые условия	5

1. Требования к производству и качеству работ:	5

2. Требования к подрядной организации:	5

3. Требования к субподрядчикам:	6

IV Порядок оценки предложений ОЗП	6

Используемые термины и сокращения.

| Термин, сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Система УНГИС | Автоматизированная система учета движимого и недвижимого имущества с привязкой к геоинформационной системе |
| Услуги | Услуги, право заключения Договора на оказание которых является предметом данного конкурса |
| Участник конкурса (Участник) | Юридическое лицо, принявшее участие в процедурах конкурса, правосубъектность которого позволяет заключить Договор на условиях конкурса и выполнять обязательства по Договору |
| ИТ-системы | Системы, реализованные посредством информационных технологий |
| ПО | Программное обеспечение |
| ОЭ | Опытная эксплуатация ИТ-системы |
| ПЭ | Промышленная эксплуатация ИТ-системы |
| НСИ | Нормативно- Справочная Информация- условно-постоянный компонент корпоративной информации, являющийся основой для унификации и нормализации данных, сопровождающих протекающие бизнес-процессы, а также регламентацию деятельности организации |
| ЕС НСИ | Единая Система Нормативно- Справочной Информации |
| АСУ НСИ | Автоматизированная система управления нормативно- справочной информацией. |
| ЕСКД | Единая нормативно-справочная информация в части Контрагентов и Договоров |

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Работы выполняются в Управлении ОАО «ТГК-1» и филиалах ОАО «ТГК-1».

Период выполнения работ:

Начало:	Октябрь 2012 г.

Окончание: 	Декабрь 2012 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки:

Не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ определяется в соответствии с системой ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работы:

Стандартизация и интеграция    Единой системы нормативно – справочной информации в части реестров контрагентов и договоров ОАО "ТГК-1" на основе типового тиражного продукта «1С:MDM Управление НСИ».

2. Сроки выполнения работ:

Обследование  объекта внедрения и разработка методологии нормализации и ведения ЕСК

Начало:	Октябрь 2012 г.

Окончание: 	Октябрь 2012 г.

Настройка и доработка АСУ НСИ

Начало:	Октябрь 2012 г.

Окончание: 	Ноябрь 2012 г.

Нормализация данных

Начало:	Октябрь 2012 г.

Окончание: 	Ноябрь 2012 г.

Опытная эксплуатация ЕС НСИ

Начало:	Декабрь 2012 г.

Окончание: 	Декабрь 2012 г.

3. Описание и основные технические характеристики:

объектом работ являются реестры контрагентов и договоров, используемые в различных корпоративных и локальных ИС ОАО «ТГК-1».

4. Укрупненная ведомость объемов работ:

| Этап (возможное название) | Содержание работ | Возможные отчетные результаты |
| --- | --- | --- |
| Обследование объекта внедрения и разработка методологии стандартизации и ведения ЕСКД в ИТ-системах | Анализ требований к НСИ и ИТ-систем Разработка методики унификации НСИ Подготовка консолидированной базы контрагентов Разработка документа "Методика нормализации и ведения ЕСКД" Разработка документа "Регламент ведения ЕСКД" | Устав Проекта; План управления проектом; Базовый план проекта; Отчет об обследовании, включающий в себя: Общие требования к системе; Функциональные требования/сценарии использования; Описание используемых решений; Структура системы и взаимодействия с другими ИС; выявленные проблемы. Методика нормализации и ведения ЕСКД Регламент ведения ЕСКД |
| Настройка и доработка АСУ НСИ | Разработка ТЗ на доработку системы Настройка структуры справочников Настройка подсистемы управления и ведения НСИ Настройка интеграционных механизмов Проведение итоговых приемо-сдаточных испытаний Системы | ТЗ на доработку системы; Описание структуры справочников Программа приемо-сдаточных испытаний; Методика приемо-сдаточных испытаний; Протоколы проведения приемо-сдаточных испытаний. Паспорт изменений конфигурации |
| Первичная нормализация данных | Настройка классификаторов и вспомогательных справочников Нормализация справочника контрагентов Нормализация справочника договоров | Скорректированный регламент ведения ЕСКД Дополнение к ТЗ на доработку системы Паспорт изменения конфигурации |
| Опытная эксплуатация ЕС НСИ | Развертывание системы в среде ОЭ Загрузка контента Проведение обучения пользователей Первичная репликация данных Запуск системы в опытную эксплуатацию Нормализация данных Поддержка пользователей в период ОЭ | Протоколы проведения опытной эксплуатации; Акт ввода системы в опытную эксплуатацию Программа обучения пользователей Протокол обучения пользователей Протокол о готовности к промышленной эксплуатации Отчет о внедрении Проект приказа о переводе в промышленную эксплуатацию. Пользовательская, эксплуатационная и технологическая документация на автоматизированную систему |

III Особые условия

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить разработку регламента, внедрение и работоспособность системы ведения нормативно – справочной информации в части контрагентов и договоров ОАО "ТГК-1" на основе типового тиражного продукта «1С:MDM Управление НСИ».

2. Требования к подрядной организации:

- Опыт реализации не менее 3 аналогичных проектов.

- Опыт выполнения работ в Энергетике.

- Обладание всеми необходимыми лицензиями и сертификатами о партнерстве, необходимыми для оказания Услуг по договору.

- Наличие сертифицированных специалистов платформы.

- Наличие руководителя проекта с опытом успешной реализации не менее 2 аналогичных проектов.

- Наличие кадров, принимавших участие в аналогичных проектах.

- Наличие возможности организации собственного центра технической поддержки на территории Заказчика на период проекта.

3. Требования к субподрядчикам:

-При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения.

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Заказчика;

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

IV Порядок оценки предложений ОЗП

Организатор конкурса оценивает и сопоставляет конкурсные заявки и проводит их сопоставление по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая следующие критерии:
1) Полнота выполнения требований к участникам ОЗП;

2) Коммерческая часть конкурсной заявки, в том числе цена конкурсной заявки и ее обоснованность;

3) Качество и детальность описания предлагаемых технических решений и технологии выполнения работ по реализации проекта;

4) Детальность и конкретность мероприятий, входящих в План-график выполнения работ;

5) Наличие специалистов с опытом работы, сертификацией и обучением необходимым для выполнения контракта по всем указанным направлениям;

6) Полнота соответствия предлагаемых решений и услуг техническим требованиям конкурсной документации;

7) Надежность участника (ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.);

8) Обеспечение возможности поддержки развития и сопровождения внедренного решения;

9) Сроки выполнения работ;

10)  Гарантийные обязательства.