|  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Директор по развитию |  |
|  | ОАО «ТГК-1» |  |
|  | ____________________ Э.Н. Лисицкий |  |
|  | «____» ____________ 2013 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителей работ по проекту
«Разработка функциональных требований и экономического обоснования на проект внедрения информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании (ИУС П ГК) в ОАО «ТГК-1»

(закупка № 1090/7.32 - 3641)

Содержание

1	Общие требования	3

1.1.	Общие сведения	3

1.2.	Используемые термины и сокращения	3

1.3.	Цель проведения работ	4

1.4.	Требования к месту выполнения работ:	4

1.5.	Требования к срокам выполнения работ:	4

2	Требования к выполнению работ.	4

2.1.	Организационные рамки	4

2.2.	Требования к порядку выполнения работ	4

2.3.	Требования к результатам работ	6

2.3.1 Функциональные требования по проекту «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»»	6

2.3.2. Экономическое обоснование проекта «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»	7

2.4.	Функциональные  рамки	7

2.4.1.	Предварительные требования к процессу «Бухгалтерский и налоговый учет»	7

2.4.2.	Предварительные требования к процессу «Управление финансами»	17

2.4.3.	Предварительные требования к процессу «Управленческий учет»	20

2.4.4.	Предварительные требования к группе процессу  «Бюджетирование»	23

2.4.5.	Предварительные требования к процессу «Управление снабжением МТР»	26

2.4.6.	Предварительные требования к процессу «Управление техническим обслуживанием и ремонтом»	31

2.4.7.	Предварительные требования к процессу «Управление инвестициями»	33

2.4.8.	Предварительные требования к процессу «Управление маркетингом и сбытом»	36

2.4.9.	Предварительные требования к группе процессов «Ведение договоров»	40

2.5.	Источники разработки	42

2.5.1.	Нормативно-техническая документация	42

2.5.2.	Государственные стандарты и руководящие документы	43

3	Отборочные критерии  к участникам открытых закупочных процедур (ОЗП)	46

3.1.	Требования к подрядчикам	46

3.2.	Порядок оценки предложений ОЗП	47

3.3.	Требования к методикам выполнения работ	47

- Общие требования

Название открытого запроса предложений:

Выбор поставщика услуг по реализации проекта «Разработка функциональных требований и экономического обоснования на проект внедрения информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании в ОАО «ТГК-1».

Наименование Заказчика:

Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»).

  - Общие сведения

Настоящий документ представляет собой требования для проведения открытого запроса предложений по разработке функциональных требований и экономического обоснования на проект внедрения информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании (ИУС П ГК) в ОАО «ТГК-1».

Выполнение работ по проекту осуществляется в соответствии с требованиями Стратегии информатизации ОАО «Газпром» и Регламента по формированию и реализации инвестиционных программ ОАО «Газпром» в части проектов создания (модернизации) информационно-управляющей системы (ИУС).

Результаты выполненных работ будут использованы при проведении открытого запроса предложений на выбор подрядчика для реализации проекта «Тиражирование    шаблона информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании (ИУС П ГК) на ОАО «ТГК-1»».

  - Используемые термины и сокращения

Таблица 1. Используемые термины и сокращения.

| Термин, сокращение | Определение |
| --- | --- |
| ОЗП | Открытый запрос предложений |
| Услуги | Услуги, право заключения Договора на оказание которых является предметом данного открытого запроса предложений |
| Участник ОЗП (Участник) | Юридическое лицо, принявшее участие в процедурах ОЗП, правосубъектность которого позволяет заключить Договор на условиях ОЗП и выполнять обязательства по Договору |
| Проект «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»» | Проект внедрения информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании (ИУС П ГК) в ОАО «ТГК-1» на платформе SAP, в рамках этапа тиражирования шаблона ИУС П ГК в соответствии со стратегией информатизации ОАО «Газпром» |

  - Цель проведения работ

Целью выполнения работ является разработка комплекта предпроектной документации по функциональным областям, определяющей постановку задачи автоматизации и экономическое обоснование проекта «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»».

  - Требования к месту выполнения работ:

Работы выполняются по месту нахождения Участника (удаленно), а также в Управлении ОАО «ТГК-1».

  - Требования к срокам выполнения работ:

Начало: сентябрь  2013 года

Окончание: декабрь 2013 года

- Требования к выполнению работ.

  - Организационные рамки

Заказчик проекта: Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее по тексту – Общество) - коммерческая организация. Основными видами деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергии.

  - Требования к порядку выполнения работ

Выполнение работ по проекту подразделяется на следующие этапы:

    - Этап 1. Разработка Функциональных требований к проекту «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»»:

- разработка Функциональных требований по проекту «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»»;

- согласование результатов выполненных работ с Заказчиком.

Результаты выполнения работ по Этапу 1 оформляются в виде документа: «Функциональные требования на проект «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»» с приложениями (в соответствии с требованиями п.2.3 настоящего Задания).

    - Этап 2. Разработка экономического обоснования проекта «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»»:

Результаты выполнения работ по Этапу 2 оформляются в виде документа «Экономическое обоснование к проекту «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»» (в соответствии с требованиями п. 2.3 настоящего Задания).

Функциональные требования и экономическое обоснование по проекту «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»» должны быть согласованы с профильными подразделениями ОАО «Газпром» в соответствии с регламентом по формированию и реализации инвестиционных программ ОАО «Газпром» в части проектов создания (модернизации) информационно-управляющей системы (ИУС).

Документация по этапам должна соответствовать:

- источникам разработки, описанным в 2.5 разделе;

- актуальной законодательной базе;

- нормативным документам компании на момент формирования предпроектной документации.

    - Задачи, решаемые в ходе выполнения работ, указаны ниже.

Таблица 1. Задачи проекта

| №п/п | Название задачи |
| --- | --- |
|  | Определение перечня структурных подразделений ОАО «ТГК-1», бизнес-процессы которых полностью или частично подлежат автоматизации в рамках проекта «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»». |
|  | Определение перечня бизнес-процессов, функций и операций, которые должны быть автоматизированы в ходе реализации проекта «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»». |
|  | Определение перечня и требований к методико-регламентным документам, подлежащих разработке и необходимых для реализации проекта «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»». |
|  | Определение общих функциональных требований к проекту «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»». |
|  | Определение перечня нормативно-регламентных документов, существующих или подлежащих разработке, которые определяют требования по интеграции со смежными бизнес-процессами и информационными системами. |
|  | Определение архитектуры и требований к программному и аппаратному обеспечениям. |
|  | Определение требований к подсистеме обеспечения информационной безопасности. |
|  | Разработка укрупненного плана создания проекта «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»». |
|  | Разработка Экономического обоснования проекта «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»». |

  - Требования к результатам работ

2.3.1 Функциональные требования по проекту «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»»

Функциональные требования должны содержать следующие основные разделы:

- Общие положения:

- назначение документа;

- основные термины и определения;

- обозначения и сокращения;

- описание и характеристики объекта автоматизации.

Под объектом автоматизации понимаются подразделения ОАО «ТГК-1», выполняющие бизнес-процессы, определённые в соответствии с п. 2.4, подлежащие автоматизации в ходе реализации проекта.

- Цели и задачи проекта:

- цели проекта;

- задачи проекта.

- Объем проекта

- организационный объем проекта;

Раздел должен включать перечень структурных подразделений, бизнес-процессы в которых подлежат автоматизации в ходе реализации проекта, с указанием их ролей в автоматизируемом бизнес-процессе.

- функциональный объем проекта;

Раздел должен определять набор выполняемых функций и операций, подлежащих автоматизации в ходе реализации проекта.

- методологический объем проекта;

В разделе должен быть определен перечень методико-регламентных документов, обеспечивающих автоматизируемый процесс, существующих или подлежащих разработке в ходе реализации проекта.

- Основные требования к информационной системе:

- требования к функциям расчета и анализа данных, реализуемым в системе, математическому аппарату, перечню исходных данных, необходимых для функционирования информационной системы;

- требования к контролю информации в системе, обеспечения автоматического контроля при вводе информации в систему, проверке информации на непротиворечивость, полноту и иные требования;

- требования к режиму работы системы, количеству пользователей, максимально допустимое время обработки информации, выполнения расчетов, формирования отчетности, допустимые перерывы в работе системы;

- требования к разграничению доступа, параметры разграничения доступа для пользователей: по набору информации, по выполняемым функциям, операциям или иные принципы организации системы доступа к информации;

- Взаимодействие со смежными бизнес-процессами и информационными системами:

Взаимодействие со смежными бизнес-процессами и информационными системами должно включать требования к методологическому обеспечению технологических решений по взаимодействию со смежными бизнес-процессами и информационными системами: набор методико-регламентных документов, обеспечивающих корректную методологическую интеграцию автоматизируемых и смежных бизнес-процессов и информационных систем, существующих или подлежащих разработке в ходе реализации проекта, набор требований к изменениям в работе смежных автоматизированных систем.

- Укрупненный план проекта «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»»:

План проекта «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»» должен включать состав и вид работ, сроки их выполнения, и детализирован до уровня отдельных элементов с конкретным результатом.

2.3.2. Экономическое обоснование проекта «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»

Экономическое обоснование проекта «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»» должно содержать:

- Прогнозный бюджет проекта «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»»;

- Обоснование расчетов затрат по проекту «Тиражирование шаблона ИУС П ГК на ОАО «ТГК-1»»:

- на услуги подрядных организаций;

- на программное обеспечение;

- на аппаратное обеспечение.

  - Функциональные  рамки

В рамках выполнения работ должны быть рассмотрены следующие бизнес-процессы верхнего уровня в рамках данного вида деятельности, определенные Стратегией информатизации ОАО «Газпром»:

- «Бухгалтерский и налоговый учет»;

- «Управление финансами»;

- «Управленческий учет»;

- «Бюджетирование»;

- «Управление снабжением МТР»;

- «Управление техническим обслуживанием и ремонтом»;

- «Управление инвестициями»;

- «Ведение договоров»;

- «Управление маркетингом и сбытом».

Предварительный перечень требований к объему автоматизации приведен ниже.

    - Предварительные требования к процессу «Бухгалтерский и налоговый учет»

В ходе формирования функциональных требований в части реализации процесса «Бухгалтерский и налоговый учет» должны быть сформированы требования к следующим функциям:

  - Учет основных средств и НМА:

- создание, редактирование объектов учета ОС и НМА, в том числе арендованных и сданных в аренду;

- создание, редактирование документов по поступлению и выбытию объектов, в том числе арендованных и сданных в аренду;

- создание, редактирование документов по регистрации изменений состояний объектов: перемещение, перевод на реконструкцию, приемка после реконструкции, передача, списание;

- автоматическое начисление амортизации;

- формирование отчетности по учету ОС и НМА.

  - Учет капитальных вложений и оборудования к установке:

- создание, редактирование документов по учету затрат на строительство, приобретению объектов и их доведению до состояния, пригодного к использованию;

- создание, редактирование объектов учета капитальных вложений;

- формирование отчетности по учету капитальных вложений.

  - Учет запасов:

- создание, редактирование ведомственного классификатора МТР и номенклатурного справочника ТМЦ;

- создание, редактирование документов движения (поступления, списания, перемещения, возвратов) запасов;

- создание, редактирование документов движения (поступления, списания, перемещения, возвратов) спецодежды и спецостнастки, в том числе движение бывшей в употреблении спецодежды и спецоснастки;

- погашение стоимости спецодежды и спецоснастки;

- учет запасов с учетом типа запаса и направления затрат;

- учет выдаваемой спецодежды и СИЗ по каждому работнику;

- формирование отчетности по учету запасов.

- Учет драгоценных металлов:

- создание, редактирование документов движения (поступления, списания, перемещения) драгоценных металлов;

- формирование отчетности по учету драгоценных металлов.

- Учет расходов будущих периодов:

- создание, редактирование документов по учету расходов будущих периодов (РБП);

- расчет сумм РБП, подлежащих включению в расходы текущего месяца;

- формирование  отчетности по учету РБП.

- Учет кассовых операций:

- создание, редактирование документов по приходу и расходу денежных средств: поступление денежных средств в кассу организации по соответствующим видам операций; расход денежных средств из кассы организации по соответствующим видам операций;

- создание, редактирование документов по приходу и расходу денежных документов: поступление денежных документов в кассу организации по соответствующим видам операций; передача денежных документов из кассы организации по соответствующим видам операций;

- формирование отчетности по учету денежных средств и денежных документов.

- Учет банковских операций:

- создание, редактирование документов по входящим и исходящим платежам;

- отнесение платежей к документам задолженности, определение счета проводки;

- групповая передача данных по оплате на станции и филиалы;

- формирование отчетности по учету банковских операций.

- Учет финансовых вложений:

- создание, редактирование объектов учета финансовых вложений и документов финансового движения;

- формирование отчетности по учету финансовых вложений.

- Учет капитала и резервов:

- учет уставного капитала, резервного капитала, добавочного капитала;

- учет изменений капитала и резервов;

- формирование отчетности.

- Учет расчетов:

- создание документов задолженности в требуемой аналитике: вид реализации, договор, товар, документ-основание;

- редактирование документов задолженности;

- погашение существующей задолженности при проведении документов оплаты (ФИФО, по документам основания);

- загрузка данных синтетического учета расчетов с персоналом по заработной плате из внешней системы;

- расчет долгосрочной/краткосрочной задолженности;

- расчет суммы резерва по сомнительным долгам;

- инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками;

- формирование проводок по созданию, использованию и восстановлению резерва, списанию неиспользованного резерва по сомнительным долгам;

- формирование отчетности.

- Учет расчетов с подотчетными лицами:

- создание, редактирование документов по учету расчетов с подотчетными лицами;

- инвентаризация расчетов с подотчетными лицами;

- формирование отчетности.

- Учет операций по кредитам и займам:

- создание, редактирование документов по учету операций по учету кредитов и займов;

- формирование отчетности.

- Учет доходов:

- создание, редактирование бухгалтерских документов учета доходов от реализации и прочих доходов;

- формирование отчетности.

- Учет себестоимости продаж и прочих расходов:

- создание, редактирование бухгалтерских документов учета расходов в требуемой аналитике;

- автоматическое распределение и списание расходов в соответствии с учетной политикой;

- формирование отчетности.

- Учет финансового результата, закрытие периода:

- автоматический расчет финансового результата отчетного периода;

- создание, редактирование бухгалтерского документа учета финансового результата;

- закрытие отчетного периода для ввода первичных документов по участкам бухгалтерского учета;

- закрытие отчетного периода для выполнения регламентных операций;

- формирование отчетности.

- Учет налога на прибыль:

- формирование расчетных регистров налогового учета;

- формирование сводных регистров налогового учета;

- формирование специальных регистров налогового учета;

- формирование бухгалтерских документов по учету начисления и уплаты налога, УРНП, ОНА, ОНО;

- формирование электронной версии налоговой декларации и другой отчетности.

- Учет НДС:

- регистрацию полученных счетов-фактур в книге покупок;

- регистрацию выданных счетов-фактур в книге продаж.

- формирование и печать книг покупок и продаж, дополнительных листов книг покупок и продаж;

- формирование и печать журнала регистрации счетов-фактур;

- формирование электронной версии налоговой декларации и другой отчетности;

- формирование расшифровок по строкам декларации.

- Учет имущественных налогов (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог):

- автоматический расчет суммы имущественных налогов к уплате в бюджет, включая суммы авансовых платежей по налогам;

- создание, редактирование документов по начислению имущественных налогов;

- погашение задолженности при проведении документов оплаты;

- формирование электронных версий деклараций и другой отчетности.

- Учет водного налога:

- автоматический расчет суммы водного налога к уплате в бюджет;

- создание, редактирование документов по начислению водного налога;

- погашение задолженности при проведении документов оплаты;

- формирование электронной версии декларации по водному налогу и другой отчетности.

- Формирование отчетности по РСБУ, по МСФО, ОКО:

- Формирование стандартных бухгалтерских отчетов (ОСВ, анализ счета/субконто, карточка счета/субконто, шахматная ведомость, обороты счета и т.д.);

- формирование, редактирование показателей для форм бухгалтерской отчетности, отчетности по МСФО, отчетности ОКО;

- формирование корпоративной отчётности по стандартам ОАО «ТГК-1».  Отчеты должны быть построены на основе конструкторов бланковой отчетности, с возможностью настройки алгоритмов в пользовательском режиме и расшифровки каждого показателя;

- формирование данных по учету внеоборотных активов по МСФО;

- формирование корректировочных проводок для трансформации данных РСБУ.

Таблица 2 Предварительный перечень бизнес-функций

процесса «Бухгалтерский и налоговый учет»

| Группа функций | Функция |
| --- | --- |
| Учет имущества и обязательств |  |
| Учет основных средств и НМА | - Принятие к учету основных средств и НМА - Расчет амортизации по объектам ОС и НМА - Отражение в учете перемещения и выбытия ОС и НМА - Отражение в учете операций по переоценке ОС - Отражение в учете перемещения ОС - Отражение в учете расходов по модернизации и реконструкции ОС - Отражение операций по агрегированию/разукрупнению ОС - Инвентаризация ОС и НМА - Формирование отчетности по учету ОС и НМА |
| Учет капитальных вложений и оборудования к установке | - Отражение в учете операций по строительству - Отражение в учете операций по приобретению оборудования - Отражение в учете операций по приобретению земельных участков - Инвентаризация незавершенного строительства - Формирование отчетности по учету капитальных вложений |
| Учет запасов | - Отражение в учете поступления МТР - Отражение в учете списания МТР - Отражение в учете перемещения МТР - Отражение в учете доп. расходов по поступлению МТР - Инвентаризация МТР - Учет спецодежды в разрезе каждого работника и подразделений - Инвентаризация по спецодежде по материально-ответственному лицу (МОЛ) в разрезе работников подразделения и ответственного МОЛа за хранение - Учет топлива по подразделениям, по автомобилям - Инвентаризация топлива по подразделениям в разрезе автомобилей - Формирование отчетности по учету МТР |
| Учет расходов будущих периодов | - Отражение в учете принятия к учету расходов будущих периодов - Отражение в учете автоматического и прочего списания расходов будущих периодов - Инвентаризация РБП - Формирование отчетности по учету РБП |
| Учет кассовых операций | - Отражение в учете поступления наличных денежных средств в кассу по соответствующим основаниям - Отражение в учете выдачи денежных средств из кассы на соответствующие цели - Отражение в учете операции по сдаче наличных денежных средств в банк - Отражение в учете поступления денежных документов в кассу - Отражение в учете выдачи денежных документов из кассы - Отражение в учете поступления денежных документов - Отражение в учете передачу и списание денежных документов - Отражение передачи наличных денежных средств и денежных документов между филиалами организации - Инвентаризация кассы (денежных средств и денежных документов) - Формирование отчетности по учету кассовых операций и по учету денежных документов |
| Учет банковских операций | - Формирование бухгалтерского документа оплаты по входящим платежам - Формирование бухгалтерского документа оплаты по исходящим платежам - Групповая передача данных оплаты по входящим платежам на станции и филиалы - Учет валютных операций на банковских счетах - Расчет курсовых разниц - Формирование отчетности по учету банковских операций |
| Учет финансовых вложений | - Отражение в учете операций по поступлению финансовых вложений - Отражение в учете операции по выбытию финансовых вложений - Отражение в учете операции по переоценке финансовых вложений - Формирование отчетности по учету финансовых вложений |
| Учет результатов инвентаризации имущества | - Оприходование выявленных в ходе инвентаризации излишков - Определение способа списания недостач - Отражение в учете операций по списанию недостач - Формирование отчетности по результатам инвентаризации |
| Учет капитала и резервов | - Отражение в учете операций, связанных с учетом уставного капитала - Отражение в учете операций, связанных с учетом резервного капитала - Отражение в учете операций, связанных с учетом добавочного капитала - Отражение в учете операций, связанных с учетом нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) |
| Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками | - Отражение в учете операций по возникновению задолженности в валюте регламентированного учета и валюте договора с контрагентом (в том числе корректировки, исправления, взаимозачеты, передачи между подразделениями) - Отражение в учете операций по погашению задолженности в валюте регламентированного учета и валюте договора с контрагентом (в том числе корректировки, исправления, взаимозачеты, передачи между подразделениями) - Раздельный учет по внутригрупповым контрагентам - Отражение в учете операций по агентским договорам - Отражение в учете операций по закупке электроэнергии и мощности - Раздельный учет долгосрочных и краткосрочных расчетов - Инвентаризация расчетов - Формирование отчетности по расчетам с поставщиками и подрядчиками (в том числе по сроку) |
| Учет расчетов с покупателями и заказчиками | - Отражение в учете операций по возникновению задолженности в валюте регламентированного учета и валюте договора с контрагентом (в том числе корректировки, исправления, взаимозачеты, передачи между подразделениями) - Отражение в учете операций по погашению задолженности в валюте регламентированного учета и валюте договора с контрагентом (в том числе корректировки, исправления, взаимозачеты, передачи между подразделениями) - Отражение в учете операций по продаже электроэнергии и мощности оптом и в розницу - Интеграция с внешней автоматизированной системой учета сбыта тепловой энергии (АСУСТЭ), отражение операций по продаже теплоэнергии - Раздельный учет по внутригрупповым контрагентам - Раздельный учет долгосрочных и краткосрочных расчетов - Учет штрафов и пеней за просроченную задолженность - Инвентаризация расчетов - Учет резерва по сомнительным долгам - Формирование отчетности по расчетам с покупателями и заказчиками (в том числе по срокам) |
| Учет расчетов с персоналом | - Загрузка данных о расчетах с персоналом по оплате труда из внешней системы - Формирование бухгалтерского документа по учету расчетов с персоналом - Учет операций по безденежным расчетам с персоналом - Учет операций по прочим расчетам с персоналом (в том числе раздельный учет долгосрочных и краткосрочных обязательств) - Начисление резервов по отпускам и премиям - Формирование отчетности по учету расчетов с персоналом |
| Учет расчетов с подотчетными лицами | - Отражение в учете расчетов с подотчетными лицами (в том числе безденежные расчеты с подотчетными лицами, передача расчетов по подотчетным лицам между структурными подразделениями) - Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами - Формирование отчетности по учету расчетов с подотчетными лицами |
| Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами | - Отражение в учете расчетов с разными дебиторами и кредиторами (в том числе раздельный учет дебиторов и кредиторов, раздельный учет по авансам выданным и полученным, взаимозачеты, передачи между структурными подразделениями, раздельный учет долгосрочных и краткосрочных расчетов) - Отражение в учете расчетов по претензиям - Отражение в учете расчетов по лизинговым платежам - Отражение в учете расчетов по кредитам и займам - Отражение в учете расчетов по имущественному, личному и добровольному страхованию - Инвентаризация расчетов с разными дебиторами и кредиторами - Формирование отчетности по расчетам с дебиторами и кредиторами (в том числе по сроку) |
| Забалансовый учет | - Отражение в учете поступления объектов на забалансовый учет - Отражение в учете выбытия объектов с забалансового учета - Инвентаризация МТР на забалансовых счетах по МОЛ - Формирование отчетности по объектам, учитываемым в забалансовом учете |
| Учет внутрихозяйственных расчетов | - Отражение в учете расчетов по выделенному имуществу между структурными подразделениями - Отражение в учете расчетов по текущим операциям между структурными подразделениями - Отражение в учете операций по перераспределению прибыли между структурными подразделениями - Отражение в учете операций по налоговым расчетам между структурными подразделениями - Отражение в учете внутрисистемных расчетов между структурными подразделениями Отражение в учете операций по передаче доходов и расходов по реализации между структурными подразделениями |
| Учет прибылей и убытков |  |
| Учет доходов от продажи и прочих доходов | - Отражение в учете доходов от продажи в разрезе структурных подразделений, видов деятельности - Отражение в учете прочих доходов - Формирование отчетности по учету доходов |
| Учет себестоимости продаж и прочих расходов | - Отражение в учете себестоимости продаж в разрезе структурных подразделений, видов деятельности, объектов генерации (в т.ч. выделенный учет ремонтов) - Отражение в учете прочих расходов - Формирование отчетности по учету себестоимости продаж и прочих расходов |
| Учет финансового результата | - Расчет и отражение в учете финансового результата (в разрезе структурных подразделений, видов деятельности - Формирование отчетности |
| Закрытие отчетного периода | - Закрытие периода для ввода первичных документов по участкам БУ - Закрытие периода для выполнения регламентных процедур - Автоматический перенос сальдо по счетам в новый период |
| Налоговый учет и отчетность |  |
| Учет налога на прибыль | - Формирование регистров налогового учета по видам доходов и расходов - Формирование регистров налогового учета (ПБУ 18) - Формирование бухгалтерских записей по счетам учета расчетов с бюджетом по налогу на прибыль, по счетам 09, 77, 99 - Формирование электронной версии декларации по налогу на прибыль и другой отчетности по налогу на прибыль и ПБУ 18 |
| Учет НДС | - Отражение в учете операций по раздельному учету НДС (в том числе безвозмездная передача, невозмещаемый НДС, СМР хозяйственным способом) - Отражение в учете операций по экспортному НДС - Отражение в учете операций налогового агента по НДС - Формирование книги покупок и книги продаж - Формирование сводной базы по НДС - Отражение в учете расчетов с бюджетом по НДС (в том числе передача расчетов между структурными подразделениями) - Формирование электронной версии налоговой декларации по НДС и другой отчетности по НДС |
| Учет налога на имущество | - Раздельный учет льготируемого и нельготируемого имущества в разрезе бюджетов, ОКАТО, структурных подразделений - Раздельный учет движимого и недвижимого имущества - Расчет налога на имущество - Учет расчетов по налогу на имущество в разрезе льгот по налогу на имущество - Отражение в учете расчетов с бюджетом по налогу на имущество (в т.ч. передача расчетов между структурными подразделениями) - Формирование электронной версии декларации по налогу и другой отчетности |
| Учет земельного налога | - Расчет земельного налога в разрезе бюджетов, ОКАТО, структурных подразделений - Отражение в учете расчетов с бюджетом по земельному налогу (в том числе передача расчетов между структурными подразделениями, долевое владение земельными участками) - Формирование электронной версии декларации по земельному налогу и другой отчетности |
| Учет транспортного налога | - Расчет транспортного налога с учетом региональных ставок транспортного налога в разрезе бюджетов, ОКАТО, структурных подразделений - Отражение в учете расчетов с бюджетом по транспортному налогу (в том числе передача расчетов между структурными подразделениями) - Формирование электронной версии декларации по транспортному налогу и другой отчетности |
| Учет водного налога | - Расчет водного налога в разрезе бюджетов, структурных подразделений и ОКАТО - Отражение в учете расчетов с бюджетом по водному налогу - Формирование электронной версии декларации по водному налогу и другой отчетности |
| Формирование отчетности по РСБУ | - Формирование бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках - Формирование показателей для бухгалтерской отчетности |
| Формирование отчетности по МСФО | - Учет внеоборотных активов в соответствии с МСФО: параллельный учет ОС и НМА, формирование данных о НЗС и оборудовании в соответствии с МСФО - Выполнение корректировочных проводок для трансформации данных РСБУ. Проведение дисконтирования дебиторской задолженности - Формирование отчетов о финансовом положении и совокупном доходе в соответствии с МСФО - Формирование показателей для итоговой отчетности и раскрытий |
| Формирование отчетности ОКО | - Формирование показателей для отчетности ОКО |

    - Предварительные требования к процессу «Управление финансами»

В ходе формирования функциональных требований в части реализации процессов по управлению финансами должны быть сформированы требования к следующим функциям:

- Планирование ликвидности:

- формирование платежного календаря на основании доходных и расходных графиков платежей по договорам, заявок на оплату, плановым поступлениям и списаниям, финансовым сделкам;

- балансировка платежного календаря путем изменений сроков оплат заявок на оплату и параметров сделок привлечения/размещения средств.

- Привлечение заемных средств:

- виды финансовых инструментов, используемые для привлечения заемных средств (кредиты, займы, эмиссия облигаций и т.д.), виды операций и классификация сделок с финансовыми инструментами для привлечения заемных средств, порядок заключения договоров и обработки операций по привлечения заемных средств;

- отражение операций привлечения заемных средств (поступление/погашение основного долга, начисление/погашение процентов и т.д.) по различным стандартам учета: РСБУ, НУ и МСФО;

- периодические операции по финансовым инструментам привлечения заемных средств (переоценка, реклассификация и т.д.).

- Размещение свободных денежных средств:

- виды финансовых инструментов, используемые для размещения свободных средств (депозиты, займы выданные, вложения в УК сторонних организаций, приобретение облигаций сторонних организаций и т.д.), виды операций и классификация сделок с финансовыми инструментами для размещения свободных денежных средств, порядок заключения договоров и обработки операций по размещению денежных средств;

- отражение операций привлечения заемных средств (поступление/погашение основного долга, начисление/погашение процентов, поступление/выбытие ценных бумаг и т.д.) по различным стандартам учета: РСБУ, НУ и МСФО;

- периодические операции по финансовым инструментам привлечения заемных средств (переоценка, реклассификация, начисление резервов, дисконтирование и т.д.).

- Оперативное планирование платежей:

- формирование заявок на оплату на основе графиков платежей по договорам, их классификация, прикрепление обосновывающих документов;

- формирование заявок на расходование денежных средств в соответствии с бюджетной политикой компании

- формирование РНО с учетом условий договоров

- согласование заявок на оплату (в том числе контроль лимитов по платежам)

- утверждение реестра платежей, формирование печатной формы реестра платежей

- Осуществление платежей безналичными денежными средствами:

- управление остатками и оборотами денежных средств, управление краткосрочной ликвидностью;

- формирование платежных поручений, передача в системы банк-клиент (в т.ч. поступление, выбытие, перемещение, движение валютных средств);

- проведение расчеты с использованием аккредитивов.

- Обработка банковской выписки:

- загрузка банковской выписки;

- автоматическое определение аналитик платежей по разбору назначений платежа;

- формирование платежей по банковской выписке, отражение платежей по бюджетным адресам БДДС.

- Расчеты с использованием зачета взаимных требований:

- расчеты с использованием зачета взаимных требований, с формированием связей с графиками платежей договоров.

- Осуществление операций с векселями:

- классификация и регистрация карточек векселей;

- отражение поступлений и выбытий векселей, выпуск собственных векселей;

- начисление дохода по векселям.

- Контроль и анализ исполнения финансовых обязательств:

- формирование отчетов по остаткам на банковских счетах, факту исполнения БДДС, реестров платежей, векселей, кредитов, займов, депозитов, финансовых вложений (в том числе учет договоров кредитования, расчет и планирование платежей по кредитам).

- формирование корпоративной отчетности в стандартах ОАО «ТГК-1».

- Таблица 3 Перечень функций бизнес-функций

- процесса «Управление финансами»

| Группа функций | Функция |
| --- | --- |
| Планирование ликвидности | - Формирование платежного календаря - Балансировка платежного календаря |
| Привлечение заемных средств | - Создание фактической сделки привлечения средств - Поступление заемных средств - Начисление и уплата процентов по кредитам и займам - Начисление и уплата дополнительных расходов по кредитам и займам - Погашение кредитов и займов - Реклассификация кредитов и займов |
| Размещение свободных денежных средств | - Создание фактической сделки размещения средств - Приобретение финансовых вложений - Начисление и поступление доходов по финансовым вложениям - Выбытие финансовых вложений - Реклассификация финансовых вложений - Начисление резервов по финансовым вложениям - Переоценка финансовых вложений |
| Оперативное планирование платежей | - Формирование заявок на оплату - Согласование заявок на оплату - Согласование заявок на оплату Казначейством - Утверждение реестра платежей |
| Осуществление платежей безналичными денежными средствами | - Присвоение банковских счетов - Осуществление безналичных платежей - Расчеты с использованием аккредитива |
| Обработка банковской выписки | - Загрузка и обработка банковской выписки |
| Расчеты с использованием зачета взаимных требований | - Расчеты с использованием зачета взаимных требований |
| Осуществление операций с векселями | - Обработка поступления векселей (кроме собственных) - Обработка начисления дохода по векселям - Обработка выбытия векселей (кроме собственных) - Обработка выпуска собственного векселя - Обработка погашения собственного векселя |
| Контроль и анализ исполнения финансовых обязательств | - Формирование отчета об исполнении БДДС в разрезе бюджетных адресов - Мониторинг исполнения договоров - Контроль сроков по банковской гарантии - Отчет о доступных остатках на банковских счетах - Реестр векселей - Отчет по кредитам, займам и депозитам - Отчет по финансовым вложениям |

    - Предварительные требования к процессу «Управленческий учет»

В ходе формирования функциональных требований в части реализации группы функций по Управленческому учету должны быть сформированы требования к следующим подразделам:

- Ведение основных разрезов аналитики  по Управленческому учету:

- структурные подразделения и места возникновения затрат (МВЗ) и места возникновения прибыли (МВП) (Станции и Филиалы);

- статьи затрат;

- виды деятельности;

- объекты генерации;

- сектора рынка;

- регионы;

- объекты ремонта (основные средства, инвентарь);

- виды ремонта;

- базы распределения затрат и натуральных показателей (статистические показатели);

- Отражение фактических затрат в требуемых разрезах аналитики.

- Закрытие периода, формирование фактической себестоимости объектов калькулирования. Перенос затрат с мероприятий на объекты-получатели затрат:

- распределение затрат вспомогательных производств;

- распределение затрат обслуживающих производств и хозяйств;

- распределение  общепроизводственных затрат;

- распределение затрат производственных МВЗ, формирование производственной себестоимости;

- распределение общехозяйственных затрат, формирование полной себестоимости;

- формирование стоимости объектов строительства (включение затрат инвестиционных подразделений в стоимость строящихся объектов) (реализуется совместно с бизнес-процессом «Управление инвестициями»);

- формирование фактической себестоимости ГП и материалов собственного производства;

- регистрация бухгалтерских проводок по отражению результатов закрытия периода в управленческом учете .

- Формирование отчетности по стандартам компании.

- Учет доходов и финансового результата по видам деятельности:

- аналитические признаки для учета доходов и финансового результата по видам деятельности;

- формирование финансового результата по обычным видам деятельности.

- Закрытие периода (план). Калькуляция плановой себестоимости продукции (работ, услуг):

- регистрация плановых значений баз распределения;

- перенос плановых затрат на объекты контроллинга. Интеграция с компонентом «Бюджетирование»;

- ведение плановых калькуляций ГП для собственного потребления и по прочим видам деятельности;

- регистрация плановых объёмов реализации услуг и продукции на сторону и формирование себестоимости видов деятельности, учитываемых по плановой калькуляции;

- перенос затрат с мероприятий на объекты получатели затрат;

- распределение затрат вспомогательных производств;

- распределение плановых затрат обслуживающих производств и хозяйств;

- распределение плановых затрат производственных МВЗ, формирование цеховой себестоимости;

- распределение плановых затрат общепроизводственных МВЗ;

- распределение плановых общехозяйственных расходов;

- формирование плановой себестоимости продукции (работ, услуг);

- распределение коммерческих расходов, формирование полной себестоимости;

- Таблица 4 Предварительный перечень бизнес-функций

- группы функций «Управленческий учет»

| Группа функций | Функция |
| --- | --- |
| Основные разрезы аналитического учета подсистемы «Управленческий учет» | - структурные подразделения и центры ответственности (места возникновения затрат (МВЗ) и места возникновения прибыли (МВП)); - статьи затрат, статьи сметы затрат, статьи прочих доходов и расходов, коды бюджетной классификации (КБК); - виды деятельности; - объекты генерации; - сектора рынка; - регионы; - объекты ремонта (основные средства, инвентарь); - виды ремонта; - базы распределения затрат и натуральных показателей (статистические показатели); |
| Учет затрат по элементам затрат на МВЗ и других объектах учета | - Отражение материальных затрат на объектах контроллинга; - Отражение затрат на оплату труда на объектах контроллинга; - Отражение затрат по взносам на обязательное социальное страхование; - Отражение амортизации на объектах контроллинга; - Отражение прочих затрат на объектах контроллинга; |
| Учет затрат на ремонты | - Учет затрат на ремонты, выполняемые подрядным способом; - Учет затрат на ремонты, выполняемые хозяйственным способом; - Учет затрат на техническое и сервисное обслуживание подрядным способом; |
| Учет затрат по прочим мероприятиям, требующим обособленного учета затрат | - Учёт затрат на мероприятия по охране труда и технике безопасности; - Учёт себестоимости услуг по аренде; - Учет затрат по объектам недвижимости; - Распределение амортизации ОС и НМА; - Учёт затрат на мероприятия за счёт 91 счёта; - Учет прочих расходов 91 счета; - Учёт убытков прошлых лет; - Учёт давальческой переработки; - Учёт первичных распределяемых затрат; - Учет затрат на электроэнергию и мощность для перепродажи; - Учёт себестоимости услуг по передаче теплоэнергии; - Прямые затраты в себестоимость теплоэнергии; - Прямые затраты в себестоимость электроэнергии; - Прямые затраты в себестоимость мощность; - Учёт себестоимости видов деятельности НПРЧ и АВРЧМ; |
| Учет операций по ГП и материалам собственного производства в течение периода | - Учёт затрат на производство готовой продукции; - Распределение затрат производства готовой продукции; - Калькулирование себестоимости возвратных отходов; |
| Операции периода в Управленческом учете | - Регистрация баз распределения затрат на МВЗ потребителей и объектах учета результатов; - Ведение плановых калькуляций по прочим видам деятельности |
| Закрытие периода, формирование фактической себестоимости объектов калькулированияПеренос затрат с мероприятий на объекты-получатели затрат | - Распределение затрат вспомогательных производств; - Распределение затрат обслуживающих производств и хозяйств; - Распределение общепроизводственных затрат; - Распределение затрат производственных МВЗ, формирование производственной себестоимости; - Распределение общехозяйственных затрат, формирование полной себестоимости; - Распределение коммерческих расходов, формирование полной себестоимости; - Формирование стоимости объектов строительства (включение затрат инвестиционных подразделений в стоимость строящихся объектов); - Формирование фактической себестоимости ГП и материалов собственного производства; - Регистрация бухгалтерских проводок по отражению результатов закрытия периода в управленческом учете (закрытие 30-х счетов) |
| Учет доходов и финансового результата по видам деятельности | - Аналитические признаки для учета доходов и финансового результата по видам деятельности; - Формирование финансового результата по обычным видам деятельности |
| Закрытие периода (план). Калькуляция плановой себестоимости продукции (работ, услуг) | - Регистрация плановых значений баз распределения; - Перенос плановых затрат на объекты контроллинга. Интеграция с компонентом «Бюджетирование»; - Ведение плановых калькуляций ГП для собственного потребления и по прочим видам деятельности; - Регистрация плановых объёмов реализации услуг и продукции на сторону и формирование себестоимости видов деятельности, учитываемых по плановой калькуляции; - Перенос затрат с мероприятий на объекты получатели затрат; - Распределение затрат вспомогательных производств; - Распределение плановых затрат обслуживающих производств и хозяйств; - Распределение плановых затрат производственных МВЗ, формирование цеховой себестоимости; - Распределение плановых затрат общепроизводственных МВЗ; - Распределение плановых общехозяйственных расходов. Формирование плановой себестоимости продукции (работ, услуг); - Распределение коммерческих расходов, формирование полной себестоимости; |

    - Предварительные требования к группе процессу «Бюджетирование»

В ходе формирования функциональных требований в части реализации группы функций по бюджетированию должны быть сформированы требования к следующим функциям:

- Планирование сметы расходов и прибыли по периодам, структурным подразделениям

- планирование расходов по смете;

- планирование расходов из прибыли;

- формирование  отчета о прибылях и убытках;

- планирование экономически-обоснованного размера условно - постоянных расходов;

- планирование, многовариантные расчёты условно - переменных расходов;

- реализация механизма корректировки плановых показателей;

- планирование КПЭ (ключевые показатели эффективности) в части  финансово-экономической деятельности

- Анализ фактических показателей по периодам, видам деятельности, структурным подразделениям

- анализ результатов работы на рынке в различных аналитических разрезах;

- анализ фактических расходов по смете;

- анализ фактических расходов из прибыли;

- анализ КПЭ (ключевые показатели эффективности) в части  финансово-экономической деятельности;

- анализ  отчета о фактических прибылях и убытках;

- Формирование всех разделов бизнес-плана в утверждённом формате

- Планирование прогнозного баланса на месяц, квартал, год (Форма1)

- Формирование формы 2

- планирование продаж;

- планирование операционных расходов;

- планирование закупок (поставок);

- планирование финансовой деятельности;

- планирование инвестиционной деятельности;

- формирование формы 2 на период (год, квартал, месяц);

- согласование и утверждение формы 2 (план на год, сметы на квартал и месяц).

- Формирование лимитов

- определение и утверждение лимитов по статьям смет и лимитов по плану закупок;

- детализация лимитов по подразделениям, статьям расходов, контрагентам, договорам;

- автоматическая синхронизация контроля за лимитами финансирования департамента финансов  с департаментом по экономике.

- Формирование бюджета ДПН

- формирование бюджета ДПН на период (год, квартал, месяц);

- согласование и утверждение бюджета ДПН;

- определение и утверждение лимитов по статьям бюджета ДПН.

- Таблица 5 Предварительный перечень бизнес-функций

- группы функций «Бюджетирование»

| Группа функций | Функция |
| --- | --- |
| Планирование операционного бюджета | 1. Разработка сценарных условий 2. Планирование годового бюджета по топливообеспечению 3. Планирование годового бюджета расходов на персонал 4. Планирование годового бюджета ремонтов 5. Планирование годового бюджета внеоборотных активов 6. Планирование годового бюджета расходов будущих периодов 7. Планирование годового бюджета структурных подразделений 8. Формирование годового бюджета запасов и бюджета закупки 9. Формирование годового бюджета налогов |
| Планирование инвестиционного бюджета | 1. Планирование бюджета источников финансирования инвестиционной программы (реализуется совместно с бизнес-процессом «Управление инвестициями») 2. Планирование бюджета инвестиционной программы (реализуется совместно с бизнес-процессом «Управление инвестициями») |
| Планирование финансового бюджета | 1. Формирование годового БДР и ОПУ 2. Формирование годового БДДС 3. Формирование годового ПБ 4. Анализ финансового состояния и формирование оценочных показателей |
| Формирование бюджета ГК | 1. Согласование функциональных годовых бюджетов 2. Формирование и согласование сводного годового бюджета филиала 3. Формирование годового БП ГК 4. Согласование и утверждение годового БП ГК |
| Оперативная корректировка бюджетных лимитов | 1.Корректировка бюджетных лимитов по платежам 2. Корректировка кредитных лимитов |
| Формирование отчетов об исполнении операционных бюджетов | 1. Формирование отчета об исполнении бюджета по топливообеспечению 2. Формирование отчета об исполнении бюджета расходов на персонал 3. Формирование отчета об исполнении бюджета ремонтов 4. Формирование отчета об исполнении бюджета внеоборотных активов 5. Формирование отчета об исполнении бюджета расходов будущих периодов 6. Формирование отчета об исполнении бюджета структурных подразделений, БДР и ОПУ 7. Формирование отчета об исполнении бюджета запасов и бюджета закупки 8. Формирование отчета об исполнении бюджетов налогов и БДДС |
| Формирование отчетов об исполнении инвестиционного бюджета - реализуется совместно с бизнес-процессом «Управление инвестициями»; | 1. Формирование отчета об исполнении бюджета источников финансирования инвестиционной программы 2. Формирование отчета об исполнении бюджета инвестиционной программы |
| Формирование отчетов об исполнении финансового бюджета | 1. Формирование отчетов об исполнении бюджета структурных подразделений, БДР и ОПУ 2. Формирование отчетов об исполнении бюджета налогов и БДДС 3. Формирование отчета об исполнении ПБ 4. Формирование оценочных показателей фактической деятельности |
| Формирование отчета об исполнении бюджета ГК | 1. Формирование отчета об исполнении бюджета ГК |
| Анализ выполнения Бизнес-плана ГК | 1. Анализ выполнения Бизнес-плана ГК |

    - Предварительные требования к процессу «Управление снабжением МТР»

В ходе формирования функциональных требований в части реализации процессов по управлению снабжением МТР в части планирования закупок и организации проведения закупок необходимо руководствоваться Положением о закупках товаров, работ, услуг, утвержденным на Совете директоров ОАО «ТГК-1» (Пр. №2 от 18.07.13) и введенным в действие приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1» № 82-а от 18.07.13.

В ходе формирования функциональных требований в части реализации процессов по управлению снабжением МТР должны быть сформированы требования к следующим функциям:

- Ведение справочника МТР:

- кодирование новой номенклатуры МТР с внесением всех необходимых атрибутов;

- внесение изменений в существующую номенклатуру МТР;

- возможность изменения статуса номенклатуры МТР.

- ведение справочника НСИ, в части общероссийских и отраслевых (ведомственных) классификаторов МТР и переходных ключей между ними;

- ведение единой базы данных по НСИ, в части технико-экономических характеристик МТР с использованием классификаторов;

- увязка элементов базы данных МТР и в том, числе применяемость комплектующих изделий и запасных частей для энергоустановок;

- ведение единой базы данных производственного, страхового (аварийного) запаса МТР и неиспользованных ТМЦ, а также неликвидов;

- хранение электронных текстовых и графических документов на объектах базы данных МТР и в том, числе по комплектующим изделиям и запасным частям энергоустановок.

- Планирование запасов и закупок МТР, работ и услуг:

- расчет плана потребности в работах, услугах и МТР, на основании производственной программы, плана ремонтов, плана эксплуатации, потребностей в обеспечении инвестиционных проектов и операционной деятельности;

- автоматический расчет плана потребности в МТР на основании данных имеющихся запасов, расхода за прошлые периоды, информации о сроках поставки, данных об объемах потребления, данных о цикличности потребления;

- возможности ручной корректировки сформированного плана потребности в МТР, работах и услугах;

- наличие информации для анализа плана потребности в МТР, работах и услугах предыдущих периодов, выполненных в рамках исполненного плана закупок, уровня отклонений запланированных и выполненных закупок;

- создание заявок на МТР, работы, услуги на основе потребностей в ресурсах для соответствующих направлений деятельности, формируемых на основании производственных, инвестиционных, ремонтных и иных планов и программ;

- формирование заявок на закупку МТР, работ и услуг в разрезе направлений использования (для строительства и ремонта - в разрезе объектов, проектов), в количественном и суммовом выражении во временной разбивке с учетом данных о текущих остатках МТР на складах, об остатках МТР согласно утвержденным нормам запасов;

- контроль сумм заявок на закупку МТР, работ и услуг на соответствие утвержденным лимитам по статьям затрат;

- возможность ручного ввода и корректировок заявок;

- многоуровневое утверждение заявки на закупку МТР по цепочке цех - структурное подразделение – управление;

- формирование технических заданий на закупку МТР, работ и услуг;

- формирование плана закупок МТР, работ и услуг по установленной форме по утвержденным заявкам на МТР, работам и услугам, в соответствии с потребностями в ресурсах для соответствующих направлений деятельности, сформированных на основании производственных, инвестиционных, ремонтных, эксплуатационных и иных планов и программ;

- согласование сформированного плана закупки, технических заданий (поручений), зарегистрированных заявок на закупку;

- формирование графиков выполнения работ/оказания услуг, поставок по номенклатурным позициям МТР и периодам планирования поставок МТР в соответствии с формированными техническими заданиями;

- раздельное ведение заявок, в рамках которых закупка выполняется с учетом различных способов проведения конкурентных  закупочных процедур;

- ведение заявок по закупкам у единственного источника;

- формирование спецификации, ведомости работ и услуг на основе НСИ;

- наследование атрибутов, определенных для номенклатурной позиции заявки на закупку, в спецификации/ведомости;

- вывод из системы утвержденной спецификации/ведомости для передачи данных поставщику/контрагенту  или агенту (в случае выполнения закупки агентом).

- ведение и актуализация плановых цен МТР, работ и услуг.

- Управление закупками МТР, работ и услуг:

- построение отчетности для  выбора приоритетного поставщика на основании данных  о качестве МТР и степени надежности потенциального поставщика, ценах датах поставки/ оказания услуг, выставления пакетов первичных документов либо проведенного квалификационного отбора;

- наличие информации для анализа поставленных ранее контрагентом материалов/ выполненных работ/оказанных услуг;

- отражение результатов проведенных торгов, по МТР,  работ и услуг.

- регистрация в системе запросов контрагентов с данными закупаемых МТР, работ или услуг (перечень, цены, даты поставки МТР/выполнения работ/оказания услуг);

- регистрация в системе предложений (оферт) полученных от контрагентов.

- обеспечить контроль текущего статуса исполнения плана закупок в соответствии с регламентом организации и проведения закупочных процедур, выявления причин отклонений;

- Отражение движения МТР, приемки выполненных работ, оказанных услуг:

- обеспечить регистрацию поступления МТР (входящего счета-фактуры) к заказу на поставку в разрезе направлений и объектов использования;

- обеспечить отражение поставленного количества МТР, выполненного объема работ/услуг.

- обеспечить контроль поставленных МТР, выполненных работ, оказанных услуг на соответствие сформированным спецификациям, ведомостям объемов работ/услуг;

- обеспечить регистрацию поступления МТР в разрезе утвержденной блоком логистики (направление затрат, расположение МТР, дата поступления на склад, технические характеристики МТР и т.д.);

- обеспечить возможность анализа и контроля объема отклонений в планах поставок МТР; выполнения работ/услуг.

- обеспечить возможность отражения и контроля затрат на приобретение МТР.

- обеспечить контроль невозможности превышения запланированных объемов (лимитов) выполняемых работ (если договор заключен по результатам закупки, то невозможность превышения итоговой суммы закупки) при регистрации акта приемки выполненных работ в системе;

- возможность предварительной регистрации акта приемки выполненных работ без выполнения бухгалтерских проводок;

- обеспечить выполнение проводки сумм по акту приемки выполненных работ / оказанных услуг с отнесением на соответствующие объекты учета затрат подсистемы управленческого учета.

- Управление запасами МТР:

- обеспечение складского учёта;

- обеспечение отображения даты поступления МТР, срока годности места хранения;

- обеспечение учета выданной спецодежды по каждому работнику, с учетом утвержденных норм выдачи, сроков носки и других параметров;

- обеспечение регистрации заявки на потребность (требование-накладная, лимитно-заборная ведомость);

- обеспечение просмотра зарезервированного филиалом запаса в целом и по номенклатурным позициям МТР;

- регистрация выполненных поставок, отпуска, перемещения и выбытия МТР (в том числе давальческих) в разрезе объектов потребления и направлений использования;

- обеспечить контроль соблюдения лимитов на списание МТР установленных по различным признакам (филиал, объект потребления, направление использования);

- обеспечить передачу данных о выполненных поставках, отпуске, перемещении и выбытии МТР в бухгалтерский учет;

- обеспечить просмотр состояния запасов МТР (в т.ч. давальческих) на подотчетных подразделениях с указанием свободных остатков, имеющихся в наличии, доступных, зарезервированных, распределенных и ожидаемых к получению (количественный учет);

- обеспечить контроль текущего состояния запасов МТР (в т.ч. давальческих) на складах, с учетом зарезервированного запаса со сроками резервирования, ожидаемого к получению со сроками поступления;

- обеспечить закрытие заявки на потребность в МТР после отпуска указанных в заявке МТР;

- обеспечить перевод закупленных, но не задействованных в распределении МТР в свободный остаток;

- формирование отчета о наличии и движении запасов МТР в форме оборотно-сальдовой ведомости с детализацией по источникам поступления и направлениям использования;

- Формирование отчетов о состоянии МТР по формам утверждённым в ОАО «ТГК-1»;

- формирование документа инвентаризации, блокирования изменения запасов материалов, по которым проводится инвентаризация, на время проведения инвентаризации;

- печать инвентаризационной описи, сличительной ведомости;

- учет топлива по подразделениям, по автомобилям.;

- инвентаризация топлива;

- регистрация и корректировка данных фактического подсчета; анализа данных, числящихся по бухгалтерскому учету;

- регистрация выявленных излишков, обнаруженных недостач – изменение складских запасов МТР;

- регистрация причин расхождений данных по запасам МТР фактического наличия и данных в бухгалтерском учете;

- закрытие в системе процесса инвентаризации и передачу данных инвентаризации в бухгалтерский учет.

- Обработка входящих счетов-фактур:

- обеспечить контроль счетов-фактур на соответствие условиям сделки и фактически поставленному объему материалов (выполненному объему работ / услуг), с автоматическим формированием бухгалтерских проводок;

- возможность указания контрагента, отличающегося от основного поставщика материалов, при регистрации запланированных и незапланированных транспортно-заготовительных расходов;

- возможность выбора счета кредитора при регистрации расчетных документов поставщика;

- возможность учета транспортно-заготовительных и прочих расходов;

- возможность предварительной регистрации входящих счетов фактур с дальнейшим выполнением акцепта;

- возможность отказа от акцепта.

- Учет транспорта:

- Учет заказов на автотранспорт;

- Обработка и выписка путевых листов для учета израсходованного топлива, в том числе учет перерасхода/экономии топлива с учетом установленных норм;

- Ввод нормативного расхода топлива (и возможность сравнения с фактическим) на период с учетом спец. оборудования, прицепов, зимних коэффициентов и т.д.; все алгоритмы расчета нормативного расхода топлива должны быть реализованы в соответствии с приказом министерства транспорта;

- Расчет выработки в путевых листах по различным параметрам;

- Учет предоставленных услуг и выполненных работ по заказчика, формирование актов реализации услуг и счетов за предоставленные услуги;

- Учет ГСМ

- Учет заправок автотранспорта ГСМ, загрузка данных процессинговых центров по детализации заправок ГСМ, использование предварительно заполненного справочника моделей транспортных средств с установленными нормами расхода ГСМ;

- Отчет по движению ГСМ по управленческому учету в разрезе каждой единицы транспорта;

- Инвентаризация ГСМ по автотранспорту.

- Учет технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

- Учет номерных шин и аккумуляторов;

- Анализ затрат и рентабельности работы транспортных средств;

- Формирование отчетности:

- формирование отчета по исполнению программы закупок в разрезе статей расходов (затрат) по показателям фактически проведенных процедур, заключенных договоров с выделением закупочных процедур проведенных на конкурентной основе и с использованием открытых процедур с учетом ограничений системы;

- формирование отчета о наличии и движении запасов МТР в форме оборотно-сальдовой ведомости с детализацией по источникам поступления и направлениям использования;

- возможность самостоятельного выбора отдельных показателей для формирования индивидуальных отчетов по исполнению программы закупок.

- Таблица 6 Предварительный перечень бизнес-функций

- процесса «Управление снабжением МТР»

| Группа функций | Функция |
| --- | --- |
| Планирование закупок | - Ведение плановых цен - Ведение базовых цен на услуги по ремонту - Регистрация потребности в ТМЦ для ИП и ТОРО - Регистрация потребности в прочих ТМЦ - Создание заявок на закупку прочих работ, услуг - Создание заявок на закупку топлива - Контроль лимитов по статьям расходов бизнес-плана - Расчет заявок на закупку ТМЦ - Формирование ГКПЗ - Корректировка потребности в ТМЦ, работах, услугах - Корректировка ГКПЗ |
| Проведение закупочных процедур | - Регистрация результатов аттестации поставщиков и подрядчиков - Подготовка технического задания - Подготовка к проведению закупки - Подготовка и распространение закупочной документации - Подготовка и распространение закупочной документации закрытой конкурентной закупки - Регистрация потенциальных поставщиков и подрядчиков - Регистрация предложений потенциальных поставщиков и подрядчиков - Оценка предложений и определение заявки, признанной лучшей по конкурсной процедуре - Оценка предложений и определение заявки, признанной лучшей по конкурентной процедуре - Создание заказа на поставку |
| Регистрация поступления МТР | - Поступление топлива (кроме газа) - Поступление топлива на ответственное хранение (кроме газа) - Поступление ТМЦ, ОС, НМА от поставщика/учредителя - Регистрация поступления ТМЦ на ответственное хранение - Регистрация прочего поступления ТМЦ - Регистрация поступления э/э и мощности - Поступление денежных документов - Сторнирование документа поступления |
| Регистрация перемещения МТР | - Перемещение ТМЦ между заводами (станциями) - Перемещение ТМЦ между складами внутри завода (станции) - Передача ТМЦ подрядчику - Возврат ТМЦ от подрядчика - Перемещение ТМЦ в аварийный запас - Перемещение ТМЦ из аварийного запаса - Перевод ТМЦ в разряд неликвидов - Возврат ТМЦ из разряда неликвидов - Перемещение топлива с ответственного хранения - Перемещение топлива между структурными подразделениями - Перемещение топлива между складами внутри структурного подразделения - Сторнирование документа перемещения |
| Регистрация выбытия МТР | - Отпуск топлива в производство (кроме газа) - Списание газа в производство - Возврат топлива с ответственного хранения (кроме газа) - Отпуск ТМЦ на объекты потребления - Отпуск спецодежды, спецоснастки, инструмента, инвентаря, хозяйственных принадлежностей в эксплуатацию - Списание ТМЦ, переданных подрядчику - Отпуск ТМЦ с ответственного хранения - Списание ТМЦ, непригодных для использования - Сторнирование документа отпуска |
| Инвентаризация МТР | - Инвентаризация ТМЦ - Инвентаризация топлива (кроме газа) - Инвентаризация МТР на забалансовых счетах по МОЛ |
| Регистрация выполненных работ/услуг | - Регистрация выполненных работ и услуг |
| Регистрация входящих счетов-фактур | - Регистрация кредиторской задолженности по ТМЦ, работам/услугам |
| Перевод периода в УМП | - Перевод периода в УМП |
| Контроль исполнения поставок | - Контроль исполнения поставок МТР - Контроль исполнения поставок топлива |
| Формирование отчетных форм | - Формирование стандартных отчетов SAP ERP по УМТР - Формирование разработанных отчетов по УМТР |
| Покупка э/э, мощности, услуг инфраструктурных организаций | - Загрузка/ввод договорных условий - Корректировка условий договора - Загрузка/регистрация фактических обязательств - Массовое удаление/корректировка фактических обязательств |

    - Предварительные требования к процессу «Управление техническим обслуживанием и ремонтом»

Информационно-управляющая система предприятия для генерирующей компании в части процесса «Управление техническим обслуживанием и ремонтом», внедряемая в ОАО «ТГК-1», должна отвечать «Техническим требованиям к производственной системе управления активами, техническим обслуживанием и ремонтом в ОАО «ТГК-1»».

В ходе формирования функциональных требований в части реализации процессов по техническому обслуживанию и ремонту основных фондов структурных подразделений должны быть сформированы требования к следующим функциям:

- Учет технических объектов:

- ведение единой базы данных по основным фондам предприятий с использованием их классификаторов (в том числе, классификатора критичности оборудования и технологических позиций) и типовой структуры, с учётом концепции технической политики ОАО «ТГК-1»;

- ведение паспортных характеристик основных фондов;

- увязка элементов базы данных по оборудованию со справочником основных средств;

- хранение электронных текстовых и графических документов на объектах базы данных основных фондов.

- Планирование ТОиР:

- ведение базы данных технологических карт по ТОиР оборудования, как увязанных с конкретной единицей оборудования, так и являющихся частью универсального справочника; отображение в технологических картах последовательности операций с указанием их продолжительности и трудоемкости, компонентов материалов, необходимых для выполнения операций;

- ведение в системе автоматического планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту основных фондов в соответствии с графиками ППР и ручного планирования работ по техническому состоянию;

- ведение плана проекта производства работ по ремонту основных фондов;

- планирование потребности в запасных частях, материалах на основании технологических карт, технического состояния основных фондов и данных, полученных за счет интеграции с управлением снабжения МТР;

- прогнозирование и оценка стоимости работ и материальных затрат на перспективном, годовом и оперативном горизонтах;

- организация работ по оперативному планированию, корректировка плановых работ.

- Функция оперативной деятельности:

- осмотры основных фондов, учет контролируемых показателей;

- ведение данных о дефектах на основных фондах, мерах по их устранению с учетом приоритетности и времени устранения.

- Фактический учет работ:

- учет фактических затрат на выполнение плановых работ по ТОиР основных фондов, аварийных и внеплановых ремонтов, выполняемых как подрядным так и хозяйственным способами;

- печать сопровождающей документации, необходимой для проведения ремонта основных фондов.

- Контроль и анализ ТОиР:

- плановые и фактические затраты, в том числе и в разрезе использования материалов на проведение работ.

- Таблица 7 Предварительный перечень бизнес-функций

- процесса « Управление техническим обслуживанием и ремонтом»*

| Группа функций | Функция |
| --- | --- |
| Ведение каталога технических объектов | 1. Ведение классификаторов технических объектов, в том числе с учётом концепции технической политики ОАО «ТГК-1»; 2. Ведение данных технического места; 3. Ведение данных единицы основных фондов; 4. Ведение спецификации основных фондов; 5. Ведение точек измерения/счетчиков; 6. Ведение технологических карт; 7. Ведение данных ППР. |
| Годовое планирование | 1. Формирование перечня работ по ТОиР; 2. Формирование ремонтной программы; 3. Формирование графиков ремонта. |
| Оперативное планирование | 1. Корректировка плановых работ; 2. Подача и согласование заявок на изменение оперативного состояния оборудования (с диспетчерскими организациями, внутристанционные заявки); 3. Формирование внеплановых работ. |
| Контроль технического состояния | 1. Регистрация наработки оборудования; 2. Регистрация измерений; 3. Регистрация дефектов; 4. Регистрация предписаний; 5. Регистрация скрытых дефектов; 6. Обработка журнала сообщений. |
| Выполнение ТОиР | 1. Выполнение работ по ТОиР основных фондов; 2. Подготовка, выдача, закрытие и учёт письменных нарядов-допусков и устных распоряжений при производстве работ на оборудовании структурных подразделений; 3. Закрытие работ по ТОиР основных фондов. |
| Контроль и анализ ТОиР | 1. Контроль и анализ ТОиР |

* все необходимые отчётные формы подготавливаются в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» от 01.01.2004 и приказа ОАО «ТГК-1» № 113 «Об организации планирования ремонтной программы ОАО «ТГК-l»» от 18.07.2012.

    - Предварительные требования к процессу «Управление инвестициями»

В ходе формирования функциональных требований в части реализации процессов по управлению инвестициями должны быть сформированы требования к следующим функциям:

- Планирование инвестиционной программы:

- сбор инвестиционных предложений, их классификация, оценка и ранжирование, формирование паспортов инвестиционных проектов;

- подготовка инвестиционных заявок для включения в инвестиционную программу;

- разработка, корректировка и утверждение инвестиционной программы;

- планирование годовой, трехлетней и долгосрочной инвестиционных программ.

- Планирование инвестиционных проектов:

- формирование план-графиков реализации инвестиционных проектов;

- планирование потребности в материалах, оборудовании, работах/ услугах;

- определение и согласование объемов затрат на инвестиции для дальнейшего определения объемов финансирования;

- планирование источников финансирования инвестиционной программы;

- планирование бюджета источников финансирования инвестиционной программы;

- планирование бюджета инвестиционной программы;

- определение и согласование критериев проекта.

- Реализация инвестиционных проектов:

- корректировка план-графиков реализации инвестиционных проектов;

- организация снабжения для реализации инвестиционных проектов материально-техническими ресурсами, работами и услугами;

- организация ввода объектов КС в эксплуатацию;

- организация приобретения внеоборотных активов;

- формирование стоимости объектов строительства (включение затрат инвестиционных подразделений в стоимость строящихся объектов);

- формирование освоения и финансирования по проектам инвестиционной программы.

- Контроль исполнения инвестиционных проектов:

- контроль наличия проектной, разрешительной, сопроводительной и оперативной документации по объектам строительства;

- сбор и анализ информации о ходе реализации инвестиционных проектов.

- Формирование отчетности:

- отчет об исполнении инвестиционной программы;

- укрупненный сетевой график;

- информация о фактическом финансировании и освоении средств по крупным инвестиционным проектам;

- формирование отчета об исполнении бюджета источников финансирования инвестиционной программы;

- формирование отчета об исполнении бюджета инвестиционной программы.

- Загрузка данных об утвержденной инвестиционной программе из форматов MS EXCEL и существующей АСУИД в электронные формы бюджета в новой системе.

- Таблица 8 Предварительный перечень функций процесса

- « Управление инвестициями»

| Группа функций | Функция |
| --- | --- |
| Формирование и корректировка инвестиционной программы | - Регистрация и планирование инвестиционных заявок - Экспертная оценка проекта по стандартизированным в методике критериям - Согласование и корректировка инвестиционных заявок - Возможность прикрепления файлов к инвестиционным заявкам и отчетам об исполнении - Возможность мониторинга процесса формирования заявок и паспортов инвестиционных проектов с отображением стадии, места нахождения, статуса документов по балансодержателям инвестиционных проектов, классам и т.д. - Формирование структуры лимитов выполнения/финансирования инвестиционной программы - Формирование инвестиционной программы - Ранжирование инвестиционных заявок и включение их в инвестиционную программу - Согласование и утверждение инвестиционной программы - Создание инвестиционных мероприятий - Формирование планируемой сметы затрат на содержание служб капитального строительства по структурным подразделениям и отнесение этих затрат на инвестиционные проекты |
| Планирование и корректировка инвестиционных проектов | - Формирование структуры проекта и сетевых графиков - Детальное планирование затрат проекта в заданных разрезах - Интеграцию с базами данных по договорам и закупкам |
| Контроль исполнения инвестиционных проектов | - Ведение проектной документации - Контроль фактических сроков исполнения инвестиционных проектов - Контроль сбора фактических затрат инвестиционного проекта, финансирования по проекту и ввода в ОФ по проекту - Распределение затрат ПИР и прочих общепроектных затрат - Распределение процентов по кредитам и займам на ИП - Проведение процедуры закрытия периода в УИ - Корректировка стоимости НКС по МСФО - Корректировка стоимости НКС по НУ - Перенос накопленных затрат между СПП-элементами проекта - Процедура принятия отчетов, состоящая из стадий формирования отчетов балансодержателями проектов, проверку Департаментом инвестиций, при необходимости их корректировки и согласования - Сохранение истории формирования и согласования отчетов - Хранение согласованных отчетов и возможность использования их для подготовки аналитической отчетности |
| Закрытие инвестиционных проектов | - Ввод в эксплуатацию завершенного строительством ОС - Ввод в эксплуатацию приобретаемого имущества - Принятие к учету НМА - Модернизация/ Реконструкция собственных ОС - Модернизация/ Реконструкция арендованных ОС - Ликвидация/ реализация НКС |
| Формирование отчетности по инвестиционной деятельности | - Выгрузка данных по инвестициям - Формирование аналитических отчетов - Формирование внутренней отчетности - Формирование отчетов для Министерства энергетики РФ - Формирование отчетов для ООО "Газпром энергохолдинг" - Формирование отчетов для Росстата - Формирование отчетов для Федеральной службы по тарифам - Формирование отчетов для ОАО "Газпром" - Формирование отчетов для ЗАО "ЦФР" |

    - Предварительные требования к процессу «Управление маркетингом и сбытом»

Для обеспечения непрерывности процесса УМиС должна быть проанализирована возможность и целесообразность интеграции ИУС П ГК с находящейся в промышленной эксплуатации ИС «Энерготрейдинг», в которой реализованы процессы управления второго уровня и отчетности, не входящие в функциональный объем решения ИУС П ГК.

Процесс «Управление маркетингом и сбытом» должен удовлетворять следующим требованиям:

- Планирование энергосбытовой деятельности должно обеспечивать:

- формирование годовой программы энергосбытовой деятельности (программы реализации) в рамках процедур бизнес-планирования и бюджетирования: в разрезе основных видов продукции (электрическая энергия/мощность и тепловая энергия/мощность), видов рынков и секторов/сегментов ОРЭМ, реализации на экспорт;

- корректировку годовой программы энергосбытовой деятельности на квартальном, месячном горизонте;

- формирование балансов электрической энергии и мощности  и плановых условно-переменных затрат (топливо и водный налог, платежи за водопользование) в рамках тарифной кампании;

- формирование данных для подачи заявок на участие в процедуре конкурентного отбора мощности (КОМ);

- формирование отчетности по исполнению программы энергосбытовой деятельности (план-факт анализ);

- планирование сбора денежных средств.

- Учет реализации / покупки э/э, мощности и услуг по договорам ОРЭМ:

- ведение организационной структуры сбыта / закупок, достаточной для регистрации данных договорных / фактических обязательств / требований по договорам ОРЭМ в требуемых аналитических разрезах (перечень аналитик определяется данными реестров ОАО «АТС», направляемых в адрес ГК в контрольные даты согласно Регламенту финансовых расчетов – Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

- ведение специфичных справочников ГТП генерации / потребления ГК (продавца) в привязке э/станции (филиалу), а также ЦЗ, ЗСП;

- ведение фактических тарифов (цен) по договорам РД в привязке к номенклатуре, э/станции (филиалу) и ГТП;

- ввод / загрузка данных реестров договорных обязательств / требований (в т.ч. графиков поставки по РД) в разрезе секторов ОРЭМ;

- учет договорных / фактических объемов оказания услуг НПРЧ, АВРЧМ;

- учет договорных / фактических натуральных /стоимостных показателей по оплате услуг по договорам с инфраструктурными организациями;

- Ввод / загрузка данных реестров фактических обязательств / требований в разрезе секторов ОРЭМ;

- формирование актов приема-передачи, актов об оказании услуг по договорам реализации э/э, мощности, услуг в соответствии с формами актов, представленными в Приложениях к типовым формам договоров в разрезе секторов ОРЭМ;

- формирование счетов на оплату по договорам оказания услуг НПРЧ, АВРЧМ, а также по свободным договорам (СДД, СДМн, СДМб) )  - загрузка и разбор  выписки банков, привязка оплаты к счетам –фактурам;

- контроль счетчика счетов-фактур внутри структурного предприятия ГК

- формирование авансовых счетов-фактур, погашение данных счетов   фактической реализацией;

- формирование исходящих счетов-фактур по договорам реализации э/э, мощности  и услуг на ОРЭМ в соответствии с ПП РФ № 1137 от 26.12.2011 г. «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»;

- регистрация входящих счетов-фактур по договорам купли-продажи (покупка) на ОРЭМ;

- ввод / загрузка данных реестров ОАО «АТС» (в разрезе секторов ОРЭМ), направленных в адрес ГК взамен ранее направленных за прошлый (в т.ч. закрытый) расчетный период и формирование (в т.ч. массовое) исправительных / корректировочных счетов-фактур по договорам комиссии (реализация) и/или регистрация исправительных / корректировочных счетов-фактур по договорам купли-продажи (покупка) на ОРЭМ;

- массовая рассылка электронных версий платежно-расчетных документов (актов приема-передачи, счетов-фактур, актов сверки расчетов) на электронные адреса контрагентов по договорам ОРЭМ;

- учет экспортной реализации э/э- регистрация экспортных контрактов (учет агрегированных графиков поставки, цен Nord Pool, курса валют ЦБ

- учет покупной э/э (мощности) в обеспечение экспортных поставок;

- учет по договорам купли-продажи мощности, производимой на  генерирующем оборудовании атомных электростанций и гидроэлектростанций (договора ДДМ ГЭС / АЭС);

- формирование сальдо по договорам;

- формирование  и печать актов сверки расчетов в разрезе договоров

- формирование отчета о движении денежных средств по договорам ОРЭМ на дату в том числе анализ дебиторской задолженности в разрезе договоров, контрагентов, секторов рынка;

- мораторская задолженность; резерв по сомнительным долгам) ;

- возможность формирования отчета дебиторской задолженности по контрагентам с учетом различных типов состояний счетов-фактур по заданным параметрам (исполнительный лист;  мораторская задолженность; резерв по сомнительным долгам);

- учет договоров цессии, формирования отчета.

- Учет реализации э/э (мощности), т/э и прочих ТРУ на розничном рынке:

- ведение организационной структуры сбыта, достаточной для отражения документов по процессу реализации э/э, мощности, т/э, технологических присоединений и прочих ТРУ по договорам розничной реализации;

- ведение спецификаций к договорам розничного рынка, по которым реализуется готовая продукция, МТР или услуги по указанным ниже сценариям:

- реализация э/э и мощности;

- реализация т/э;

- реализация технологических присоединений к тепловым сетям;

- реализация МТР и ОС;

- реализация прочей продукции, услуг и НМА;

- безвозмездная передача МТР и ОС;

- безвозмездное оказание услуг, передача НМА;

- товарный займ;

- формирование счетов на предоплату и создание плана фактурирования;

- регистрация факта реализации в разрезе каждого договора в требуемых аналитических разрезах;

- формирование и печать актов приема-передачи / услуг;

- отгрузка МТР  при реализации ТМЦ, ОС, спецодежды, а также безвозмездной передаче ТМЦ и выдаче товарного займа;

- формирование исходящей поставки на материалы;

- формирование и печать документов на отгрузку (накладная ТОРГ-12, М-15, товарно-транспортная накладная);

- отражение отпуска материала в бухгалтерском учете;

- формирование и печать исходящих счетов-фактур по договорам реализации на розничном рынке;

- учет корректировки натуральных / стоимостных показателей в разрезе договоров по данным прошлых (в т.ч. закрытых) периодов.

- Формирование отчетности по сбытовым операциям:

- формирование и печать формы 46-ээ (полезный отпуск);

- формирование и печать формы 46-тэ (полезный отпуск);

- формирование и печать оперативного отчета по исполнению графика платежей по договорам ОРЭМ на дату (на основании данных Отчета о состоянии обязательств (продажа / покупка), Отчета о состоянии обязательств по оплате пени);

- формирование аналитических отчетов инструментальными средствами построения отчетности по данным из OLAP-хранилища;

- Тарифообразование:

- формирование тарифов на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности);

- тарифы на электрическую энергию и мощность;

- тарифы на прочую продукцию (регулируемая деятельность).

- Управления энергосбытовой деятельностью:

- факторный анализ маржинального дохода;

- Таблица 9 Предварительный перечень бизнес-функций

- процесса «Управление маркетингом и сбытом»

| Группа функций | Функция |
| --- | --- |
| Планирование энергосбытовой деятельности | - Формирование плана реализации/покупки т/э - Формирование прогнозного состава ВГО для ГЭС - Формирование прогнозного состава ВГО для ТЭЦ - Формирование производственных ТЭП - Формирование структуры топливного баланса - Формирование планов по водному налогу, экологическим платежам и услугам инфраструктурных организаций - Формирование плана реализации/покупки э/э на розничном рынке - Формирование плана реализации/покупки э/э - Формирование плана по маржинальной прибыли - Формирование плана реализации/покупки мощности - Формирование отчетных форм по исполнению плана энергосбытовой деятельности - Формирование баланса электрической энергии и мощности электростанции - Формирование данных для заявок КОМ - Планирование сбора денежных средств |
| Учет реализации / покупки э/э, мощности и услуг по договорам ОРЭМ | - Ввод / загрузка данных спецификации к договору; - Корректировка - спецификации к договору; - Замена стороны договора; - Формирование счета на оплату; - Ввод / загрузка данных фактических обязательств / требований; - Массовое удаление данных договорных / фактических обязательств / требований; - Корректировка данных фактических обязательств / требований; - Формирование и печать актов приема-передачи, актов об оказании услуг - Формирование и печать исходящего счет-фактуры; - Массовое сторнирование исходящих счетов-фактур по договорам ОРЭМ; - Регистрация входящего счет-фактуры; - Массовая рассылка на E-MAIL адреса контрагентов электронных версий платежно-расчетных документов по договорам ОРЭМ; |
| Учет реализации э/э, мощности , т/э и прочих ТРУ на розничном рынке; | - Регистрация заявки потребителя и формирование карточки технических условий; - Регистрация спецификации к договору; - Корректировка спецификации к договору; - Формирование счетов на предоплату; - Регистрация (ввод / загрузка) в системе факта реализации; - Деблокирование (в т.ч. массовое) факта реализации; - Формирование актов приема-передачи / услуг; - Отгрузка МТР; - Создание исходящего счет-фактуры; - Учет корректировок в системе данных по реализации за прошлые периоды (в т.ч. по закрытым периодам). |
| Формирование отчетности по сбытовым операциям | - Формирование и печать формы 46-ээ (полезный отпуск); - Формирование и печать формы 46-тэ (полезный отпуск); - Формирование и печать оперативного отчета по исполнению графика платежей по договорам ОРЭМ на дату; - Формирование аналитических отчетов. |
| Тарифообразование | - Ведение данных для расчета тарифов (сценарные условия, направленные в регулирующие органы и утвержденные регуляторами показатели); - Формирование отчетных форм (формы НВВ и Калькуляции на производство (передачу и сбыт) продукции по регулируемым видам деятельности); - Ведение цен и прайс-листов (по регулируемой в соответствии с законодательством деятельности). |
| Управления энергосбытовой деятельностью | - Факторный анализ маржинального дохода; |

    - Предварительные требования к группе процессов «Ведение договоров»

В ходе формирования функциональных требований в части реализации группы функций по ведению договоров (входящим в состав автоматизируемых процессов) должны быть сформированы требования к следующим функциям:

- Регистрация договора:

- регистрация договоров с необходимыми атрибутами;

- привязка к договору спецификаций и соответствующих финансовых документов;

- ведение информации о графике платежей и условиях оплат по договору

- ведение шаблонов договоров в системе и формирования проектов договоров из системы;

- возможность навигации в связанные объекты других модулей системы SAP из договора;

- выбор маршрута согласования из библиотеки, в зависимости от параметров классификации договора;

- отражение реестра договоров, мониторинг исполнения договоров.

- Регистрация изменений условия договора:

- ведение детальной истории изменения атрибутов и позиций графиков договора;

- управление атрибутным составом договора в зависимости от классификации, статуса, полномочий пользователя, этапа согласования.

- Управление претензионно-исковой деятельностью:

3.1 Управление претензионной работой:

- Получение из системы необходимой информации для формирования претензий/исков (договора, обязательства, платежи, поставки).

- Формирование и регистрация претензий на основе неисполненных обязательств по договорам и дополнительным соглашениям.

- Формирование и регистрация входящих и исходящих претензий, а также регистрация ответов на претензии.

- Формирование реестров претензий.

3.2 Управление исковой работой.

3.2.1 Формирование и регистрация исков:

- Вытекающих из договорных отношений, как по отношению к ОАО «ТГК-1», так и по отношению к контрагенту.

- Вытекающих из деликтных обязательств.

- Виндикационные иски.

- Иски из неосновательного обогащения

- Иски о признании прав

- Трудовые споры.

- Заключение мирового соглашения.

- Банкротство.

- Обжалование решений в вышестоящие судебные инстанции (апелляционная, кассационная инстанции, надзор).

- Формирование реестров исков.

3.2.2 Формирование и регистрация обжалования/оспаривания:

- Обжалование нормативных и ненормативных правовых актов.

- Обжалование действия/бездействия.

- Обжалование штрафов.

- Обжалование предписаний ФАС, представлений прокуратуры и иных актов государственных органов.

- Обжалование решений в вышестоящие судебные инстанции (апелляционная, кассационная инстанции, надзор).

- Формирование реестров заявлений

3.3 Исполнительное производство

- Регистрация и контроль состояния исполнительного производства.

- Контроль поступления денежных средств по исполнительным листам.

- Регистрация возбуждения исполнительного производства в службе судебных приставов.

- Регистрация и контроль состояния исполнения исполнительных листов, предъявленных ко взысканию в кредитные организации.

- Регистрация и контроль состояния исполнения исполнительных листов, предъявленных в органы казначейства.

- Контроль за своевременным исполнением требований судебных актов в отношении ОАО «ТГК-1».

- Формирование реестров исполнительных документов.

- Таблица 10 Предварительный перечень бизнес-функций

- группы функций «Ведение договоров»

| Группа функций | Функция |
| --- | --- |
| Регистрация договора | 1. Создание проекта договора 2. Создание проекта рамочного договора 3. Регистрация договоров ОРЭМ 4. Согласование проекта договора 5.Подписание проекта договора |
| Регистрация изменений условия договора | 1. Изменение условий договора |
| Регистрация претензий и исков | 1. Регистрация и предварительное урегулирование нарушений 2.Подготовка и согласование проекта претензии 3. Обработка полученных претензий 4. Регистрация и контроль судебного производства 5.Регистрация и контроль исполнительного производства 6.Подготовка и работа с судебным иском |
| Регистрация закрытия договора | 1. Регистрация исполнения договора 2.Регистрация прекращения действия договора |

  - Источники разработки

    - Нормативно-техническая документация

Стратегия информатизации ОАО «Газпром», утвержденная Постановлением Правления ОАО «Газпром» №4 от 17.01.2008;

Концепция информационной безопасности ОАО «Газпром», утвержденная приказом ОАО «Газпром» от 15.02.2008 № 48;

Политика информационной безопасности ОАО «Газпром», утвержденная приказом ОАО «Газпром» от 15.02.2008 № 48;

Методические рекомендации по обеспечению информационной безопасности в ОАО «Газпром», его Дочерних компаниях, утвержденные Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» 05.04.2005;

Приказ ОАО «Газпром» от 15.02.2008 №48 «Об обеспечении информационной безопасности ОАО «Газпром»;

Положение об инвестиционной деятельности ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» от 22.09.2009;

Положение о закупках товаров, работ, услуг, утвержденным на Совете директоров ОАО «ТГК-1» (Пр. №2 от 18.07.13) и введенным в действие приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1»  № 82-а от 18.07.13;

Положение «О порядке подготовки и заключения договоров от имени ОАО «ТГК-1» и контроля за их исполнением», приказ №84 от 28.05.12г.

Регламент формирования годовой, трехлетней и десятилетней инвестиционных программ

ОАО "Территориальная генерирующая компания №1" от 27.05.2011;

Положение о формировании и утверждении планов и отчетов о «Движении потоков наличности субъекта инвестиций» (ДПНСИ) Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» от 29.07.2011;

Приказ ОАО «Газпром» от 12.07.2006 № 148 (в редакции приказа ОАО «Газпром» от 24.12.2007 № 329/А) «Об утверждении Перечня информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации ОАО «Газпром»).

    - Государственные стандарты и руководящие документы

ГОСТ Р 51583-2000 «Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении»;

ГОСТ Р 51624-2000 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении»;

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;

РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

СН 512-78 «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин»;

ГОСТ Р 50923-96 «Дисплей. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения»;

ГОСТ  50745-99 «Системы бесперебойного питания. Устройства подавления сетевых импульсных помех. Требования и методы испытания»;

ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности»;

ГОСТ Р 51318.24-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»;

ГОСТ 19542-93 «Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. Термины и определения»;

ГОСТ Р 50839-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»;

ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;

ГОСТ 12.1.006-84 «ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»;

ГОСТ 24750-81 «Средства технические вычислительной техники. Общие требования технической эстетики»;

ГОСТ 24.701-86 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения»;

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

Гостехкомиссия России. Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации. М. 1997 г.;

ANSI/EIA/TIA-942 «Стандарт на телекоммуникационную инфраструктуру центров обработки данных»;

Требования Госкомсвязи РФ «Автоматизированные системы управления аппаратурой электросвязи» 1998г.;

ГОСТ 12.1.002-84 «Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах»;

ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление»;

ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 16325-88 «Машины вычислительные электронные цифровые общего назначения. Общие технические требования»;

«ПУЭ (Правила устройства электроустановок) издание 7-е»;

ГОСТ 19542-83 «Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. Термины и определения»;

ГОСТ 20397-82 «Средства технические малых электронных вычислительных машин. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя»;

ГОСТ 21958-76 «Система «Человек-машина». Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования»;

ГОСТ 27.001-95 «Система стандартов «Надежность в технике». Основные положения»;

ГОСТ 27.003.90 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности»;

ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования»;

ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств. Общие положения»;

ГОСТ Р 34.10-94 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма»;

ГОСТ Р 34.11-94 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хеширования»;

ГОСТ ИСО/МЭК 17799-2005 «Информационные технологии. Свод правил по управлению защитой информации»;

ГОСТ Р 50628-2000 «Совместимость машин электронных вычислительных персональных электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. Технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 50746-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Процессы жизненного цикла программных средств»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002. «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению»;

ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»

ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой.»

ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 июня 2003 г.);

Руководящий документ Государственной технической комиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации»;

Нормативно-методический документ Гостехкомиссии России «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К), (приложение к приказу Гостехкомиссии России от 30.08.2002 №282);

Требования ФСБ России к средствам криптографической защиты конфиденциальной информации.

- ТРЕБОВАНИЯ к участникам открытых закупочных процедур (ОЗП)

  - Требования к подрядчикам

Участник ОЗП должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями:

- Наличие у Участника ОЗП сертификатов и партнерского статуса:

  - Партнерский статус не ниже SAP Service Partner подтвержденный договором с ООО «САП СНГ» или официальным письмом из ООО «САП СНГ»;

  - Не менее одной копии договора с вендором и/или производителем специализированного ПО для оптового рынка электрической энергии и мощности;

  - Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

  - Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001;

  - Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ на проектирование, установку, пусконаладочные работы и техническое обслуживание автоматизированных систем в защищенном исполнении.

- Участник должен располагать опытом успешного внедрения автоматизированных систем на предприятиях топливно-энергетического комплекса за последние 3 года:

  - Наличие у Участника положительного опыта выполненных работ на крупных предприятиях ТЭК;

  - Наличие у Участника положительного опыта выполненных работ по управлению организационными изменениями в программах бизнес-трансформации, включающих внедрение решений для управления бизнесом на базе ПО SAP;

  - Наличие опыта аналогичных работ в рамках стратегии информатизации ОАО «Газпром»;

  - Наличие заключенных договоров по аналогичным проектам на крупных предприятиях ТЭК за последние 3 года;

  - Наличие опыта аналогичных работ по проектированию разработке и внедрению информационно-управляющей системы под ключ;

  - Положительные отзывы от Заказчиков по реализованным аналогичным проектам.

Каждый отдельный п.п. подтверждается заполнением соответствующей формы, а так же копиями договоров.

- Кадровые возможности. Участник должен располагать достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией и опытом работы на аналогичных проектах.

  - Необходимо предоставить перечень ФИО и грейдов специалистов команды проекта, описание их ролей и процент их вовлечения в проект;

  - Предоставление резюме выделяемых на проект сотрудников. Не менее 80% сотрудников заявленной проектной команды должны иметь подтвержденный положительный опыт в аналогичных проектах;

  - Гарантийное письмо о привлечении заявленной команды на выполнение проекта и подтверждение возможности по итогам ОЗП заменить не более 20% команды проекта. Замена должна производиться на специалистов такого же грейда и с аналогичным опытом работы.

  - Порядок оценки предложений ОЗП

Организатор ОЗП оценивает и сопоставляет заявки и проводит их сопоставление по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с порядком, описанным в закупочной документации

  - Требования к методикам выполнения работ

Участник должен применять общепринятые методики управления проектами. Оценка соответствия требованиям – экспертом Заказчика.

Участник должен применять методики управления качеством процессов проектного внедрения на основе ISO 9001, подтвержденной сертификатом. Оценка соответствия – предоставление сертификата СМК компании.

Участник должен предоставить разработанные шаблоны проектной документации.