|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-1» ___________________ М.А. Тузников «____» ____________ 201__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ по
сопровождению системы "1С:Инвестиции"  на базе 1С: Предприятие  8.2. для департамента инвестиций ОАО "ТГК-1"

(закупка № 1090/7.46-1195)

| Согласовано Начальник департамента инвестиций ______________ Р.В. Козлов «____» ____________ 201__ г. | Согласовано Начальник Центра внедрения Предприятия СДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» ___________________ А.В. Цветков «____» ____________ 201__ г. |
| --- | --- |

Содержание

I. Общие требования	3

1.1. Общие сведения	3

1.2. Используемые термины и сокращения	3

1.3. Цели проведения работ	4

1.4. Требования к месту выполнения работ:	4

1.5. Требования к срокам выполнения работ:	4

1.6. Планируемая стоимость:	4

II. Требования к выполнению работ.	4

2.1. Объект автоматизации	4

2.2. Ожидаемые результаты предоставления услуг	4

2.3. Организация услуг по сервисному сопровождению Системы	4

III. Общие требования к системе	6

3.1. Функциональность Системы	6

3.1.1. Функциональность подсистемы Паспорта проектов	7

3.1.2. Функциональность подсистемы Лимиты и ИП	7

3.1.3. Функциональность подсистемы Бюджетирование ИП	7

3.2 Требования к базе разработки и разграничению прав доступа	7

IV. Требования к участникам ОЗП	8

V. Порядок оценки предложений ОЗП	9

Приложение 1. Проект регламента формирования ИП	11

I. Общие требования

Название открытого запроса предложений:

Выбор поставщика услуг по реализации проекта «Сопровождение системы "1С:Инвестиции"  на базе 1С: Предприятие 8.2. для департамента инвестиций ОАО "ТГК-1"».

Наименование Заказчика:

Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»)

1.1. Общие сведения

Настоящий документ представляет собой требования для проведения открытого запроса предложений (ОЗП) по сопровождению автоматизированной системы управления инвестиционной деятельностью на платформе 1С: Предприятие.

1.2. Используемые термины и сокращения

Таблица 1. Используемые термины и сокращения

| Термин, сокращение | Определение |  |
| --- | --- | --- |
| 1С:Инвестиции (Система) | Нетиповая автоматизированная система управления инвестиционной деятельностью ОАО «ТГК -1» «1С:Инвестиции», построенная на конфигурации «1С:УПО.8.2» |  |
| ОЗП | Открытый запрос предложений |  |
| Услуги | Услуги, право заключения Договора на оказание которых является предметом данного ОЗП |  |
| Участник ОЗП (Участник) | Юридическое лицо, принявшее участие в процедурах ОЗП, правосубъектность которого позволяет заключить Договор на условиях ОЗП и выполнять обязательства по Договору |  |
| ПО | Программное обеспечение |  |
| Инвестпрограмма (ИП) | Инвестиционная программа |  |
| Регламент | Регламент формирования годовой, трехлетней и десятилетней инвестиционных программ ОАО «ТГК-1» (Приложение 1, являющееся неотъемлемой частью данного технического задания) |  |
| ЦТО | Центр технической ответственности |  |
| ЦФО | Центр финансовой ответственности |  |
| КИДО | Информационная система Контроль исполнения договорных обязательств |  |
| ГКПЗ | Годовая комплексная программа закупок |  |
| АСБНУ | Автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета ОАО «ТГК-1» |  |
| ДИ | Департамент инвестиций |  |
| SLA | Соглашение об уровне сервиса |  |

1.3. Цели проведения работ

Обеспечение корректной работы 1С:Инвестиции в Управлении и Филиалах ОАО «ТГК-1». Выполнение доработок Системы по заданию Заказчика.

1.4. Требования к месту выполнения работ:

Работы выполняются в Управлении ОАО «ТГК-1» и филиалах ОАО «ТГК-1».

Ответственное лицо со стороны ОАО «ТГК-1» - Ведущий специалист Центра внедрения ПСДТУиИТ Бельченков Дмитрий Сергеевич тел. (812) 901-36-59.

1.5. Требования к срокам выполнения работ:

Начало:       Январь 2014 г.

Окончание:  Декабрь 2014 г.

1.6. Планируемая стоимость:

Предельная стоимость работ определяется как 1 000 000 (Один миллион) рублей без НДС.

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Объект автоматизации

Объектом автоматизации является Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее по тексту – Заказчик) - коммерческая организация. Основными видами деятельности Заказчика является производство электрической и тепловой энергии.

2.2. Ожидаемые результаты предоставления услуг

Обеспечена корректная работа 1С:Инвестиции (в том числе интеграции со смежными системами: АСБНУ, КИДО, НСИ), своевременное проведение заявочной компании и формирование Инвестпрограммы ОАО «ТГК-1» в период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

2.3. Организация услуг по сервисному сопровождению Системы

    - Услуги должны предоставляться в соответствии с разработанным участником ОЗП SLA (соглашение об уровне сервиса) на основании перечня услуг, приведенного в таблице 2;

    - Участник должен обеспечить сопровождение Системы с предоставлением возможности гибкого изменения алгоритмов Системы в случае изменения бизнес-процессов Заказчика и методик их реализации в ОАО «ТГК-1»;

    - Все Замечания, пожелания, вопросы и ошибки Системы в обязательном порядке фиксируются и обрабатываются в системе замечаний ОАО «ТГК-1»;

    - Все задачи, касающиеся доработок системы выполняются только после утверждения оценки трудоемкости со стороны Заказчика. Принятие работ и включение доработок в конфигурацию Системы происходит после принятия кода Заказчиком, а также получения положительного заключения по результатам выполнения тестирования доработки Заказчиком;

    - Доработка Системы осуществляется строго по стандартам разработки, принятым в ОАО «ТГК-1»;

    - Подведение итогов по объемам выполненных работ производится ежемесячно путем предоставления Подрядчиком Отчета о выполненных работах за месяц. В отчете указывается перечень выполненных работ с указанием трудоемкости по ним. В отчет могут быть включены только работы принятые Заказчиком.

Таблица 2. Перечень услуг

| № п.п. | Наименование услуги | Требования к уровню предоставления услуги | Описание услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оперативное консультирование по работе в Системе и её настройке | Время доступности услуги: c 8.30 до 19.00 по рабочим дням. Время реакции на запрос не более 2 часов. Время исполнения запроса не более 48 часов. | • Прием обращений по электронной почте, через систему замечаний, по телефону «горячей линии». • Регистрация, классификация и определение приоритетов запросов на основании принятых обращений. Уведомление заявителя о регистрации запроса. • Первичная диагностика запроса в тестовой базе. • Маршрутизация, определение и назначение исполнителей запроса. • Контроль сроков разрешения запроса и проведение эскалации в случае нарушения сроков. • Ведение базы знаний по инцидентам и типовым вопросам и ответам. • Закрытие запроса: оповещение инициатора о разрешении запроса; подтверждение и закрытие вопроса инициатором запроса; получение и анализ оценки пользователя по выполненным работам; проверка полноты документирования жизненного цикла запроса. • Документирование решения и консультирование инициатора запроса |
| 2 | Реализация изменений, запросов на оптимизацию и доработок Системы, ролей и обменов с внешними системами | Время доступности услуги: c 8.30 до 19.00 по рабочим дням Время исполнения запроса: Высокий приоритет – 2 раб.дня. Средний приоритет – 5 раб.дней Низкий приоритет – не более 14 раб.дней | • Проведение, документирование и согласование интервью с ключевыми пользователями и владельцами бизнес-процесса. • Подготовка и согласование Решения по изменению • Реализация изменений (в т.ч. проведение настроек, подготовка спецификаций на разработку, выполнение разработок и др.) • Корректировка алгоритмов работы Системы • Тестирование и приемка изменений • Разработка/изменение эксплуатационной документации • Внедрение изменений: обучение пользователей, проведение презентаций, подготовка и загрузка данных и т.д. |
| 3 | Реализация изменений и устранение выявленных ошибок Системы. | Время доступности услуги: c 8.30 до 19.00 по рабочим дням Время исполнения запроса: Критичный приоритет – 1 раб.день Высокий приоритет – 2 раб.дня. Средний приоритет – 5 раб.дней Низкий приоритет – не более 14 раб.дней | • Регистрация, классификация и определение приоритетов запросов на основании принятых обращений. • Проведение, документирование и согласование интервью с ключевыми пользователями и владельцами бизнес-процесса. • Подготовка и согласование Решения по изменению • Реализация изменений (в т.ч. проведение настроек, подготовка спецификаций на разработку, выполнение разработок и др.) • Тестирование и приемка изменений • Разработка/изменение эксплуатационной документации • Внедрение изменений: обучение пользователей, проведение презентаций, подготовка и загрузка данных и т.д. • Документирование результатов изменений настроек отчетности |
| 4 | Выполнение доработок Системы согласно перечню требуемых изменений – Таблица 3. | Согласуется с Заказчиком в рамках ТЗ на доработку | • Подготовка и согласование Решения по изменению, ТЗ на доработку Системы • Реализация изменений (в т.ч. проведение настроек, подготовка спецификаций на разработку, выполнение разработок и др.) • Тестирование и приемка изменений • Разработка/изменение эксплуатационной документации • Внедрение изменений: обучение пользователей, проведение презентаций, подготовка и загрузка данных и т.д. • Документирование результатов изменений настроек отчетности |

Таблица 3.Перечень необходимых изменений Системы

| № п.п. | Функционал Системы требующий доработки, оптимизации |
| --- | --- |
| 1 | Автоматический расчет критериев (NPV,IRR, и др.) для Проектов класса Эффективность |
| 2 | Взаимосвязь функциональных подсистем «Паспорта проектов», «Лимиты и ИП», «Бюджетирование ИП» в том числе: - статусная модель Паспортов, Заявок, ИП; - формирование автоматических изменений в смежной подсистеме |
| 3 | Концепция ролей Системы |

III. Общие требования к системе

3.1. Функциональность Системы

Услуги по сервисному сопровождению Системы должны предоставляться в рамках следующих сопровождаемых функциональных подсистем:

- Паспорта проектов

- Лимиты и ИП

- Бюджетирование ИП

3.1.1. Функциональность подсистемы Паспорта проектов

В рамках подсистемы реализованы процессы:

- формирование и корректировка заявок на инвестиции и инвестиционных проектов;

- формирование, корректировка и расчет критериев оценки заявок на инвестиции в соответствие с Регламентом;

- согласование и утверждение заявок на инвестиции согласно настраиваемому маршруту согласования;

- ведение истории изменений заявок на инвестиции и инвестиционных проектов

- формирование отчетности по данным разделам.

3.1.2. Функциональность подсистемы Лимиты и ИП

В рамках подсистемы реализованы процессы:

- формирование и корректировка лимитов инвестиционной деятельности;

- формирование и корректировка инвестиционной программы в соответствии с лимитами инвестпрограмм, в том числе процесса ранжирования инвестиционных проектов в соответствие с Регламентом;

- согласование и утверждение инвестиционных программ;

- формирование отчетности по данным разделам.

3.1.3. Функциональность подсистемы Бюджетирование ИП

В рамках подсистемы реализованы процессы:

- формирование, согласование, утверждение и корректировка бюджетов ИП;

- детализация данных по проектам (виды работ, сроки, условия оплаты по договорам, прочие реквизиты);

- сбор факта по проектам (интеграция с АСБНУ, КИДО, НСИ);

- формирование Плана ввода основных средств (ОС), контроля Факта ввода ОС;

- формирование отчетности по данным разделам.

3.2 Требования к базе разработки и разграничению прав доступа

При выполнении доработок системы необходимо соблюдение следующих технических требований:

- программный код Системы должен быть открыт для изменений;

- недопустимо внесение изменений в  конфигурацию Системы, влияющих на работоспособность и быстродействие существующего функционала;

- основные настройки Системы доступны функциональному администратору Системы в пользовательском режиме;

- доработка Системы ведется через хранилище конфигураций ОАО «ТГК-1»;

- необходимо придерживаться стандартов «1С: Совместимо» и требований к качеству разработки ОАО «ТГК-1», а также использовать библиотеку стандартных подсистем 1С;

- в рамках доработки отчетности необходимо использовать возможности системы компоновки данных;

- Система должна поддерживать функции разграничения прав доступа к документам и выполняемым в Системе функциям на основе функциональности платформы 1С:Предприятие;

- при доработке должны применяться принципы оптимальности кода и система контроля производительности ПО.

IV. Требования к участникам ОЗП

К участникам ОЗП предъявляются следующие требования:

- Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями.

- Участник в течение 2010-2013гг. должен был оказать услуги по выполнению проектов внедрения решений на базе «1С:Предприятие 8» в многопрофильных компаниях с филиальной структурой:

    - Минимальное число внедрений конфигураций на базе «1С:Предприятие 8»: не менее 20 (двадцати). Оценка соответствия требованиям -  предоставление подтверждающей документации.

    - В том числе должен иметь место опыт внедрений, выполненных по технологии обеспечения качества внедрения 1С (СМК). Оценка соответствия требованиям -  предоставление подтверждающей документации.

    - Минимальное количество внедрений конфигураций на базе «1С:Предприятие 8» за 2010-2013 годы, снабженных положительным отзывом клиента: не менее 10. Оценка соответствия требованиям - предоставление положительных отзывов клиентов об Участнике.

- Участник должен иметь лицензионные соглашения с производителем поставляемого программного обеспечения. Оценка соответствия требованиям – включение Участника в реестры партнеров на сайте разработчика базового ПО.

- Кадровые возможности. Участник должен располагать достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией и опытом работы на аналогичных проектах:

- специалистов по платформе «1С:Предприятие 8». Количество сотрудников, обладающих сертификатами 1С:Специалист по платформе «1С:Предприятие 8»  не менее 25. Оценка соответствия требованиям – предоставление соответствующих сертификатов оформленных на Участника.

    - Не менее одного специалиста, обладающего сертификатом «1С: Эксперт по технологическим вопросам». Оценка соответствия требованиям – предоставление соответствующего сертификата оформленного на Участника.

    - руководителей проектов внедрения систем на базе 1С. Количество сотрудников, обладающих сертификатами 1С:Руководитель проекта  не менее двух. Оценка соответствия требованиям – предоставление соответствующих сертификатов оформленных на Участника.

- Участник должен располагать опытом успешного внедрения и ввода в промышленную эксплуатацию систем управленческого, бухгалтерского и налогового учета на предприятиях Группы «Газпром». Оценка соответствия требованиям – предоставление положительного отзыва клиента оформленного на Участника.

- Требование по полноте реализации функциональных требований. Участник должен отразить в предложении реализацию всех требований, заявленных в техническом задании.

- Участник должен обладать следующими статусами (предоставление копий сертификатов оформленных на Участника обязательно):

    - 1С:Консалтинг

    - 1C: Центр сопровождения

- Наличие у участника возможности организации собственного центра технической поддержки на территории Заказчика на период проекта. Оценка соответствия требованиям – договорное обязательство участника.

- Требование к состоянию. Участник должен подтвердить, что он не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

- Требование к финансовому состоянию. Участник должен представить краткую информацию о финансовом состоянии компании за 2011-2013 гг.

Также участник ОЗП обязан предоставить календарный план работ, ресурсный план, структуру расчета затрат.

V. Порядок оценки предложений ОЗП

Организатор ОЗП оценивает и сопоставляет заявки и проводит их сопоставление по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая следующие критерии:

1) Полнота выполнения требований к участникам ОЗП;

2) Коммерческая часть заявки, в том числе цена заявки и ее обоснованность;

3) Качество и детальность описания предлагаемых технических решений и технологии выполнения работ по реализации проекта;

4) Детальность и конкретность мероприятий, входящих в План-график выполнения работ;

5) Наличие специалистов с опытом работы, сертификацией и обучением необходимым для выполнения контракта по всем указанным направлениям;

6) Полнота соответствия предлагаемых решений и услуг техническим требованиям документации ОЗП;

7) Надежность участника (ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.);

8) Обеспечение возможности поддержки развития и сопровождения внедренного решения;

9) Сроки выполнения работ;

10)  Гарантийные обязательства.

Приложение 1. Проект регламента формирования ИП

РЕГЛАМЕНТ

ФОРМИРОВАНИЯ ГОДОВОЙ, ТРЕХЛЕТНЕЙ И ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»

Содержание

I. Основные принципы формирования инвестиционных программ

II Основная часть

1.	Цели регламента, участники инвестиционного процесса и основные определения

- Цели регламента

- Участники инвестиционного процесса

- Основные определения

2.	Методика классификации инвестиционных проектов

- Классы проектов и критерии отнесения проектов к классу

- Титул проекта в инвестпрограмме

- Класс VI "ПИР будущих лет"

3.	Подход к инвестиционному планированию

- Виды инвестиционных программ по горизонтам планирования и их содержание

- Предпосылки для инвестиционного планирования

4.	Методика бюджетирования инвестиционных программ

- Порядок бюджетирования инвестиционных программ

- Методика бюджетирования десятилетней инвестиционной программы

- Методика бюджетирования трехлетней инвестиционной программы

- Методика бюджетирования годовой инвестиционной программы

5.	Методика оценки инвестиционных проектов внутри классов

- Общий подход к оценке инвестиционных проектов

- Методика оценки проектов класса I "Стратегические" - подкласс 1.1. "Строительство новых блоков/новых ЭС"

- Методика оценки проектов класса I "Стратегические" - подкласс 1.2 "Замена основного оборудования ЭС"

- Методика оценки проектов класса II "Эффективность"

- Методика оценки проектов класса III "Обязательные"

- Методика оценки проектов класса IV "Надежность"

- Методика оценки проектов класса V "Прочие"

- Методика оценки проектов класса VI "ПИР будущих лет"

6.	Методика составления инвестиционных программ

- Десятилетняя инвестпрограмма

- Трехлетняя инвестпрограмма

- Годовая инвестпрограмма

- Учет статьи "ПИР будущих лет" при формировании инвестпрограмм в части I-V классов

- Методика уточнения инвестиционных программ

- Включение инвестпроектов в годовуюинвестпрограмму в чрезвычайных ситуациях

7.	Процесс   формирования инвестиционных программ

- Процесс заполнения паспортов проектов

- Процесс определения бюджета инвестиционных программ

- Процесс составления инвестиционных программ

- Процесс рассмотрения и согласования инвестиционных программ

- Процесс корректировки инвестиционных программ

- Процесс окончательного рассмотрения и утверждения инвестиционных программ

- Роль Рабочей группы по инвестиционной программе в инвестиционном процессе

ПРИЛОЖЕНИЯ

| - Основные принципы формирования инвестиционных программ Нижеперечисленные 11 принципов являются ключевыми для успешного формирования инвестиционных программ. |  |
| --- | --- |
| Принцип 1: Соответствие Технической политике | Все инициируемые инвестпроекты должны соответствовать Технической политике ОАО «ТГК-1». Соответствие определяется Комитетом по надежности при Совете директоров Компании. |
| Принцип 2: Инициация инвестпроектов | Любой филиал и подразделение ОАО «ТГК-1» могут инициировать инвестпроекты, число которых не ограничено. Заявки принимаются круглогодично, однако срок подачи заявок от изначального инициатора (как правило, филиала) - не позднее 31.01 ежегодно. |
| Принцип 3: Отсутствие фильтра | После инициации инвестпроекта не существует подразделения, выступающего в виде "фильтра", определяющего необходимость того или иного проекта. |
| Принцип 4: Включение проекта в инвестпрограмму | В инвестпрограмму включаются оцененные по изложенной ниже методике проекты с наиболее высоким баллом - выше границы отсечения по бюджету. |
| Принцип 5: Необходимость заполненного паспорта | Проекты без правильно и обоснованно заполненного паспорта и не прошедшие процедуру оценки по изложенной ниже методике, в инвестпрограмму не включаются. |
| Принцип 6: Отсутствие конкуренции между проектами и разных классов | Бюджет инвестпрограммы распределяется между классами проектов на основе изложенной методики. Проекты из разных классов не конкурируют между собой за бюджет. Все без исключения проекты внутри одного класса сравниваются между собой. |
| Принцип 7: Периодичность формирования инвестпрограмм | Процесс формирования/уточнения годовой, трехлетней и десятилетней инвестпрограмм повторяется ежегодно. |
| Принцип 8: Содержание инвестпрограмм | В десятилетней программе детально раскрывается перечень проектов I класса, в трехлетней инвестпрограмме - перечень проектов I-VIII классов, в годовой - перечень проектов I-VIII классов. |
| Принцип 9: Заполнение паспорта инвестпроекта | Процесс инициирования проекта и заполнения паспорта проекта един для всех горизонтов планирования. |
| Принцип 10: Функции Рабочей группы по инвестпрограмме | Рабочая группа по инвестпрограмме координирует инвестиционный процесс, осуществляет мониторинг и обеспечивает прозрачность формирования инвестиционных программ. |
| Принцип 11: Начало закупочной деятельности | Закупки начинаются в конце II - начале III квартала текущего года по 30-50% проектов каждого класса с наивысшим рангом, по которым отсутствуют какие- либо сомнения в необходимости их реализации. |

| - Основная часть - Цели регламента, участники инвестиционного процесса и основные определения - Цели регламента |  |
| --- | --- |
| Цель настоящего Регламента | - Направлен на принятие обоснованных инвестиционных решений в рамках совершенствования инвестиционной деятельности ОАО «ТГК-1» с целью наиболее эффективного использования собственных средств и сторонних заимствований и концентрации финансовых ресурсов на наиболее перспективных и значимых проектах - Устанавливает методику бюджетирования, оценки инвестпроектов, и формирования годовых, трехлетних и десятилетних инвестиционных программ ОАО «ТГК-1» - Определяет порядок взаимодействия структурных подразделений ОАО «ТГК-1» при формировании инвестиционных программ |
| 1.2. Участники инвестиционного процесса |  |
| Совет директоров | - Рассматривает и утверждает годовую, окончательную годовую, трехлетнюю и десятилетнюю инвестпрограммы |
| Комитет по бизнес-стратегии и инвестициям (при Совете Директоров) | - Рассматривает и утверждает промежуточную и окончательную версии годовой, трехлетней и десятилетней инвестпрограммы после Правления ОАО «ТГК-1» - Утверждение бизнес-планов инвестиционных проектов |
| Комитет по надежности (при Совете Директоров) | - Проводит экспертизу проектов в части обеспечения требований комплексной надежности - Проводит экспертизу программ технического перевооружения и реконструкции в части обеспечения требований комплексной надежности - Проводит оценку достаточности противоаварийных мероприятий, а также контроль их исполнения - Рассматривает и утверждает Техническую политику Компании |
| ПравлениеОАО «ТГК-1» | - Рассматривает и утверждает предварительную (в середине года) и окончательную (в конце года) версии годовой, трехлетней и десятилетней инвестпрограммы после Генерального директора |
| Рабочая группа по инвестпрограмме | - Курирует процесс формирования инвестиционной программы на уровне руководства ОАО «ТГК-1»: осуществляет мониторинг и обеспечивает прозрачность процесса формирования инвестиционных программ - Заседает в течение года несколько раз согласно приведенному ниже графику (раздел 7.7.) |
| Генеральный директор | - Руководит Рабочей группой по инвестпрограмме - Рассматривает и утверждает промежуточную и окончательную годовую, трехлетнюю и десятилетнюю инвестпрограммы перед их вынесением на Правление ОАО «ТГК-1», Комитет по бизнес-стратегии и инвестициям, Комитет по надежности и Совет директоров - В чрезвычайных случаях Генеральный директор может вносить обоснованные корректировки в перечень проектов и бюджет инвестпрограммы |
| Главный инженер | - Является постоянным членом Рабочей группы по инвестпрограмме - Рассматривает предложения проектов I-VIII классов на предварительном совещании со службами перед вынесением их на Рабочую группу по инвестпрограмме - Рассматривает предложения проектов I-II классов для разработки "Обоснования инвестиций" |
| Станция или филиал | - Может выступать инициатором проектов II-VIII классов - Филиалы могут выступать инициаторами проектов I класса - Рассчитывает технико-экономические критерии инициируемых проектов - Предоставляет исходные данные для бизнес-планов проектов по запросу участников инвестпроцесса - Обеспечивает своевременное предоставление отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» |
| Блок Главного инженера |  |
| Департамент подготовки и планирования ремонта | - Может выступать инициатором проектов II класса - Проверяет и уточняет правильность заполнения инвестиционных заявок по проектам II класса - Проверяет принадлежность проекта к классу III - Проверяет необходимый объем инвестиций по проектам II-VIII классов - Оценивает технические критерии - Предоставляет запрашиваемую Департаментом инвестиций информацию в зоне своей ответственности |
| Департамент эксплуатации электростанций | - Может выступать инициатором проектов II и III классов - Рассчитывает технико-экономические критерии инициируемых проектов - Проверяет и уточняет правильность заполнения инвестиционных заявок по проектам III, IV и VII классов - Оценивает экологические критерии проектов классов - Рассчитывает средневзвешенную наработку турбин станции проектов I класса "Стратегические" - Предоставляет запрашиваемую Департаментом инвестиций информацию в зоне своей ответственности |
| Производственный департамент | - Проверяет наличие ограничения по перетоку в ареале станции, где планируется строительство нового блока (проекты I класса «Стратегические») - Может выступать инициатором проектов II класса - Рассчитывает технико-экономические критерии инициируемых проектов - Предоставляет по запросу участников инвестпроцесса шкалу штрафов по условиям торговли мощностью на НОРЭМ в зависимости от продолжительности аварии и своевременно информирует заинтересованные отделы об изменениях в системе штрафов - Оценивает топливную эффективность - Рассчитывает объем снижения установленной мощности при выходе оборудования из строя для проектов IV класса "Надежность" (в случае, когда требуется расчет в ареале прилегающей сети) - Предоставляет запрашиваемую Департаментом инвестиций информацию в зоне своей ответственности |
| Служба релейной защиты и автоматики Служба основного электротехнического оборудования Служба автоматизации и метрологии | - Могут выступать инициаторами проектов II-VIII классов - Проверяют и уточняют правильность заполнения инвестиционных заявок по проектам IV класса «Надежность» - Рассчитывают технико-экономические критерии инициируемых проектов - Предоставляет запрашиваемую Департаментом инвестиций информацию в зоне своей ответственности |
| Блок Директора по капитальному строительству |  |
| Департамент реализации проектов капитального строительства | - Может выступать инициатором проектов III класса «Обязательные» в части АСКУЭ - Рассчитывает технико-экономические критерии инициируемых проектов - Проверяет необходимый объем инвестиций по проектам I класса «Стратегические» и крупным проектам VI класса «Прочие», связанным с капитальным строительством - Предоставляет данные о планируемом выполнении инвестиционной программы и размере переходящих проектов - Обеспечивает управление проектами в соответствии с принадлежностью, осуществляет подготовку и сопровождение заключения договоров по инвестиционным проектам по принадлежности. - Обеспечивает контроль за исполнением инвестпроектов в соответствии с принадлежностью и предоставляет необходимую отчетную документацию - Может выступать инициатором корректировок по инвестиционным проектам в соответствии с принадлежностью - Предоставляет запрашиваемую Департаментом инвестиций информацию в части инвестиционных проектов по принадлежности |
| Блок Директора по экономике и финансам |  |
| Департамент по экономике | - Организует представление согласованных и утвержденных инвестиционных программ в органы тарифного регулирования в соответствии с Правилами государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ в составе обязательных материалов для регулирования тарифов на планируемый год - Ежегодно определяет и актуализирует вводные данные для бизнес-планов инвестпроектов в части прогноза цен и тарифов на топливо, регулируемых тарифов на тепловую и электрическую энергию и с учетом макроэкономических показателей и индексов-дефляторов, устанавливаемых Правительством РФ, Минэкономразвития и др. - Определяет объем источников/лимиты финансирования инвестиционной программы Компании в части собственных средств. Предоставляет запрашиваемую Департаментом инвестиций информацию в зоне своей ответственности |
| Финансовый департамент | - Определяет объем источников/лимиты финансирования инвестиционной программы Компании в части заемных средств - Предоставляет запрашиваемую Департаментом инвестиций информацию в зоне своей ответственности |
| Блок Директора по развитию |  |
| Департамент инвестиций | - Рассчитывает бюджет по классам десятилетней, трехлетней и годовой инвестрограмм согласно методике - Рассчитывает бизнес-планы и оценивает экономическую эффективность проектов I-II классов - Определяет размер общего бюджета на I класс инвестпрограммы и общей суммы бюджета на II-VIII классы - Ежегодно определяет и актуализирует вводные данные для бизнес-планов инвестпроектов в части финансово-экономических параметров компании - Предоставляет вводные данные для бизнес-планов проектов по запросу участников инвестпроцесса - Проверяет наличие взаимосвязи проектов III класса «Обязательные» с расширением мощности - Формирует перечни проектов по классам и ранжирует проекты внутри классов - Выступает в качестве координатора по формированию инвестпрограммы: - Собирает копии всех форм паспортов в электронном виде и позже оригиналы всех форм с подписями ответственных лиц - Ведет учет поданных заявок и следит за сроками их подачи - Проверяет произведенный автоматически расчет общего балла проектов - Координирует деятельность Рабочей группы: - Организует заседания в положенные сроки - Подготавливает всю необходимую информацию для заседаний - Составляет протокол заседания - От лица высшего руководства ОАО «ТГК-1» выступает инициатором инвестпроектов для I класса «Стратегические» - Проверяет обоснованность объема инвестиций, указанного инициатором, по проектам I-VIII классов - Может выступать инициатором проектов VI класса «Прочие» - Проверяет отчеты об исполнении инвестиционной программы подразделений и формирует сводный отчет об исполнении инвестиционной программы Компании с указанием отклонений фактических данных от плановых (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно), анализирует запрос на корректировку инвестиционных проектов и определяет возможность проведения корректировки в соответствии с действующим в ОАО «ТГК-1» Положением об инвестиционной деятельности |
| Блок Директора по сбыту |  |
| Департамент по сбыту | - Проверяет и уточняет правильность заполнения инвестиционных заявок по проектам V класса «Технологические присоединения» - Предоставляет запрашиваемую Департаментом инвестиций информацию в зоне своей ответственности |
| Блок Административного директора |  |
| Административно-сервисный отдел | - Может выступать инициатором проектов VI класса «Прочие» - Предоставляет запрашиваемую Департаментом инвестиций информацию в зоне своей ответственности |
| Другие |  |
| ПСДТУиИТ | - Может выступать инициатором проектов III и VI классов - Рассчитывает технико-экономические критерии инициируемых проектов - Предоставляет запрашиваемую Департаментом инвестиций информацию в зоне своей ответственности |
| Департамент по правовым вопросам | - Ежегодно актуализирует таблицу с величиной штрафа в случае несвоевременной реализации предписаний (в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и другими нормативными документами) и своевременно информирует заинтересованные отделы об изменениях в системе штрафов |
| Проектная организация (сторонняя) | - Подготавливает «Обоснование инвестиций» и «ТЭО» проектов, осуществляет проектирование и расчёт технических параметров |

| - Основные определения |  |
| --- | --- |
| Бизнес-план инвестиционного проекта | Расчет экономической эффективности проекта на основе прогнозирования его основных производственных и финансовых показателей: доходов, расходов, объема инвестиций, свободного денежного потока от реализации инвестпроекта |
| Бюджет инвестпрограммы/ класса проектов | Объем (размер) инвестпрограммы/класса инвестпроектов в денежном выражении |
| Внутренняя норма доходности(Internal Rate of Return - IRR) проекта | Ставка дисконта, при которой суммарные дисконтированные доходы равны суммарным дисконтированным расходам (т.е. при которой чистая приведенная к текущему моменту времени стоимость равна нулю) |
| Дефлятор инвестиций | Индекс удорожания инвестиций в основной капитал в электроэнергетической отрасли |
| Инвестиции | Инвестиции в основные средства, в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих организаций, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательные работы и др., которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами бухгалтерского учета относятся к капитальным вложениям. Кроме того затраты на создание информационных систем и программных продуктов, и другие финансовые вложения. |
| Инвестиционная заявка (Заявка) | Первая форма паспорта любого класса, заполняемая инициатором проекта, содержащая его краткое описание и обоснование необходимости, а также основные технические, экономические параметры проекта и его предварительную стоимость |
| Инвестиционная программа | Совокупность инвестиционных проектов в виде перечня объектов капитальных вложений, их основных характеристик и объемов финансирования, составляемая на один год или на другой определенный временной период, формируемая на основании настоящего Регламента и нормативных документов. Инвестиционная программа является составной часть бизнес-плана ОАО «ТГК-1» |
| Инвестиционный процесс | Процесс формирования инвестиционных программ, включающий определение их бюджета и перечня проектов, а также реализация и контроль выполнения проектов инвестиционной программы. |
| Инвестиционная маржа | Внутренняя норма доходности проекта (IRR) за вычетом WACC(средневзвешенная стоимость капитала) |
| Инвестиционный проект (далее "ИП") | Совокупность согласованных действий по осуществлению инвестиций, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета Российской Федерации могут быть отнесены к капитальным вложениям и другие расходы, принимаемые в соответствии с настоящим положением как инвестиции, имеющих конечную цель или результат, срок начала и завершения |
| Индекс доходности | Отношение дисконтированного денежного потока от реализации инвестпроекта к величине инвестиций в проект |
| Многолетние проекты | Проекты, реализация которых длится более одного года |
| Начало реализации инвестпроекта | Началом реализации инвестпроекта считается момент начала вложения денежных средств в проект (включая ТЭО или "Обоснование инвестиций") |
| Паспорт проекта | Набор документов, заполняемых участниками инвестпроцесса, содержащий данные об одном инвестиционном проекте, необходимые для его оценки и принятия решения о включении в инвестпрограмму |
| Переходящие проекты | Проекты, которые по определенным причинам не были реализованы в запланированном году (например, задержка оборудования) и будут перенесены на следующий год |
| Проектно-изыскательные работы (ПИР) | Проектно-изыскательные работы, выполняемые для подготовки инвестиционного проекта, в соответствии с правилами бухгалтерского учета относящиеся на стоимость инвестиционного проекта, включающие в себя ТЭО проекта ("Обоснование инвестиций") и рабочую документацию проекта |
| Ранжирование инвестпроектов | Выстраивание проектов по порядку согласно приоритету реализации (общему баллу) |
| Ранг инвестпроекта в своем классе | Порядковый номер в отранжированном списке проектов внутри каждого класса |
| Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается по формуле WACC =wjkj +w2k2 +... +wnkn, где w- доля источника финансирования; k- стоимость источника финансирования |
| Срок окупаемости | Продолжительность наименьшего периода, по истечении которого накопленный дисконтированный чистый доход становится, и в дальнейшем остается, неотрицательным. При расчетах срока окупаемости учитывается срок проведения ПИР, строительства, пуско-наладочных работы и период эксплуатации |
| Технико-Экономическое Обоснование (ТЭО) проекта | Документация, предшествующая окончательному решению о выполнении инвестпроекта, включающая в себя описание внешней среды для проекта, расчет бизнес-плана проекта, описание общих условий реализации проекта (включая местоположение и сроки), смету проекта, технические условия и оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС). |
| Цикл оборачиваемости денежных средств (Cashcycle) | Сумма цикла оборота запасов и срока погашения дебиторской задолженности за вычетом срока погашения кредиторской задолженности |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД), другое название -NetPresentValue (NPV) | Чистая приведенная к текущему моменту времени стоимость. ЧДД равен разности между текущей стоимостью потока будущих доходов и текущей стоимостью будущих затрат на осуществление, эксплуатацию и техническое обслуживание проекта на протяжении всего жизненного цикла проекта |

| - Методика классификации инвестиционных проектов - Классы проектов и критерии отнесения проектов к классу |  |
| --- | --- |
| Классы инвестиционных проектов | Инвестиционная программа состоит из 8 классов проектов: I. Стратегические: проекты, связанные с развитием бизнеса ОАО «ТГК-1» 1.1: Строительство новых блоков/новых ЭС - 1.2: Замена основного оборудования ЭС (котлов, турбин, генераторов ТЭС, гидроагрегатов, турбин ГЭС) - проекты по замене/увеличению мощностей турбин и котлов на текущих блоках - II.Эффективность - проекты, не затрагивающие турбинный парк, позволяющие повысить доходы компании и/или снизить операционные затраты III. Обязательные - проекты, обязательные к исполнению 3.1: Главный инженер 3.2: ИТ-инфраструктура 3.3: АСКУЭ - IV.Надежность - проекты по обеспечению непрерывности производственного процесса 4.1: Турбины/гидротурбины 4.2: Котлы 4.3:Паропроводы 4.4: ПВК 4.5: Здания и сооружения 4.6: Автоматика 4.7: Электротехника 4.8: Вспомогательное оборудование - Технологические присоединения – мероприятия по присоединению потребителей к сетям инженерного обеспечения - Прочие - проекты, не связанные с основным производственным процессом - Тепловые сети – проекты по обеспечению непрерывности и бесперебойности работы устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. - ПИР будущих лет - проекты, по которым в текущий год предполагается проведение только проектно-изыскательных работ для определения дальнейшей потребности в данных проектах Классы пронумерованы по порядку следования в инвестпрограмме, причем номер класса не отражает приоритет класса по важности. Проекты распределяются по классам на основании четких критериев. |

| Класс проекта | Критерии отнесения проектов к классу | Примеры проектов |
| --- | --- | --- |
| I Стратегические проекты |  |  |
| 1.1 Строительство новых блоков/новых ЭС | - Проекты по строительству новых блоков - Проекты по замене старых существующих блоков | • Строительство ПГУ - 420 МВт • Строительство Петровской ГРЭС |
| 1.2 Замена основного оборудования ЭС | • Увеличение генерирующих мощностей существующих турбин • Замена турбин без увеличения мощности, с ростом топливной эффективности • Замена котлов, выработавших свой ресурс с целью повышения эффективности их работы и/или увеличения мощности | - Модернизация турбины ПТ-80/100-130 - Техническое перевооружение паротурбинной части ГРЭС - Замена котла |
| II Эффективность | - Повышение доходов без увеличения мощностей турбин, в т.ч. за счет реализации электроэнергии напрямую потребителям - Снижение затрат за счет внедрения новых технологий, в том числе по экологии | - Строительство ГРУ - Реконструкция химводоочистки - Внедрение гидромуфты |
| III Обязательные 3.1. Проекты ГИ 3.2. АСКУЭ 3.3. ИТ-инфраструктура | • Исполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) • Проекты по приведению объектов в соответствие с законодательными нормами - Требования Системного оператора | • Внедрение газоаналитического комплекса • Монтаж автоматической пожарной сигнализации |
| IV Надежность | • Снижение аварийности оборудования за счет замены изношенного оборудования, выработавшего свой ресурс • Нереализация проекта с высокой вероятностью приведет к материальному ущербу для компании | • Замена трансформатора • Реконструкция газопровода • Реконструкции градирни • Модернизация систем регулирования |
| V Технологические присоединения | Проекты по реконструкции и модернизации объектов станций, позволяющие исполнить обязательства по технологическому присоединению в соответствии с заключенными договорами и с учетом перспективных подключений |  |
| VI Прочие 6.1. Прочие АСО 6.2. КСУ 6.3. Оборудование не требующее монтажа 6.4. Проекты ДКЗ 6.5. Проекты департамента управления имуществом | • Проекты, не связанные с производственным процессом на станциях • Проекты административно-управленческого и социального характера - Проекты по созданию и доработке существующих информационных систем и других программных продуктов - Проекты ИТСО - Выкуп земельных участков, приобретение объектов недвижимости | • Установка датчика движения в помещении • Реконструкция фасада здания • Модернизация системы телемеханики |
| VII Тепловые сети |  |  |
| VIII ПИР будущих лет | • Проекты, по которым предполагается проведение только проектно-изыскательных работ для определения дальнейшей потребности в них | • Обоснование инвестиций в строительство (ОИС) угольных блоков • ОИС на техперевооружение с применением ПГУ с восстановлением ресурса турбины Т-100 |

| Определение классов проектов | Более подробный перечень примеров проектов каждого класса указан в Приложении 1. Все однотипные проекты попадают в один класс. Отнесение проекта к тому или иному классу производит инициатор проекта (станция, филиал). Подразделения Управления ОАО «ТГК-1» корректирует отнесение к определенному классу проектов, в случае необходимости. Также, Департамент инвестиций (ответственный за сбор всех заявок) и Комитет по надежности (проверяющий соответствие проектов Технической политике) могут корректировать отнесение проектов к тому или иному классу. В случае если проект попадает под несколько классов, следует проверять принадлежность проекта к классу в следующем порядке: 1. I. Стратегические: 1.1 Строительство новых блоков/новых ЭС 1.2 Замена основного оборудования ЭС 2. III. Обязательные 3. IV. Надежность 4. V. Технологические присоединения 5. II. Эффективность 6. VII. Тепловые сети 7. VI. Прочие Бюджеты классов фиксированы, и проекты из разных классов не конкурируют за бюджет |
| --- | --- |
| - Титул проекта |  |
| Титул проекта | При инициации инвестпроекта следует учитывать, что в инвестпрограмму одним титулом (пунктом) могут входить только работы, неразрывно связанные между собой (взаимосвязанные проекты) - в случаях, когда реализация одного проекта не имеет смысла без реализации другого. С другой стороны, в один титул инвестпрограммы не могут входить работы по нескольким однотипным элементам оборудования или различным элементам оборудования, не связанным между собой - такие работы инициируются отдельно друг от друга (как несколько инвестпроектов) и оцениваются раздельно. Пример Замена двух трансформаторов тока на одной станции должна инициироваться как два раздельных инвестпроекта. |
| - Класс VIII "ПИР будущих лет" |  |
| Класс VIII "ПИР будущих лет" | Проекты, для которых в планируемом году предполагается осуществление только ПИР, а дальнейшая реализация может быть проведена только через год, входят в класс VIII "ПИР будущих лет". Однако, для определения проектов, попадающих в "ПИР будущих лет", необходимо начать с определения класса проекта (I-VII), руководствуясь выше приведенными критериями. Такие проекты предварительно оцениваются по методике, соответствующей каждому классу, а затем, для целей бюджетирования переносятся в класс VIII "ПИР будущих лет". |

| - Подход к инвестиционному планированию - Виды инвестиционных программ по горизонтали планирования и их содержания |  |
| --- | --- |
| 3.1.1. Виды инвестрограмм | Инвестиционное планирование ОАО «ТГК-1» происходит по трем временным горизонтам, для каждого из которых составляется соответствующая инвестпрограмма: - Десятилетняя инвестпрограмма - это график капитальных вложений ОАО «ТГК-1» на 10 лет вперед с подробным перечнем инвестпроектов I класса и расчетом общего бюджета на II-VIII классы в целом по годам (долгосрочное инвестпланирование) - Трехлетняя инвестпрограмма - это график капитальных вложений ОАО «ТГК-1» на 3 года вперед с подробным перечнем инвестпроектов I-VIII классов и бюджетом по каждому проекту (среднесрочное инвестпланирование) - Годовая инвестпрограмма - это график инвестиций на 1 год вперед с подробным перечнем инвестпроектов всех классов (краткосрочное инвестпланирование) Степень детализации классов проектов в зависимости от горизонта планирования отражена на схеме 2. |

Схема 2

Детализация классов проектов в зависимости от горизонтов планирования

План инвестпроектов на 10 лет вперед

План инвестпроектов на 3 года вперед

План инвестпроектов на 1-3 года вперед

Горизонт планирования

План инвестпроектов на 10 лет вперед

План инвестпроектов на 3 года вперед

План инвестпроектов на 1-3 года вперед

Горизонт планирования

| Класс проекта | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I Стратегические | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| II Эффективность | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |
| III Обязательные | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |
| IV Надежность | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |
| V Технологические присоединения | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |
| VI Прочие | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |
| VII Тепловые сети | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII ПИР будущих лет | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Десятилетняя, трехлетняя и годовая инвестпрограммы содержат: - Сумму бюджета с различной степенью детализации и временным горизонтом в зависимости от вида инвестпрограммы - Перечень проектов в рамках определенных бюджетов с разной степенью детализации в зависимости от вида инвестпрограммы |
| --- | --- |
| 3.1.2. Содержание десятилетней инвестпрограммы | Целью десятилетнего (долгосрочного) инвестиционного планирования является определение приоритетов строительства новых блоков и замены турбин и котлов электростанций на следующие 10 лет исходя из стратегии ОАО «ТГК-1». Содержание десятилетней инвестпрограммы включает в себя: - Перечень проектов I класса «Стратегические», начало реализации которых запланировано в течение следующих 10 лет - Бюджет на каждый проект I класса, разбитый по годам на следующие 10 лет - Общий размер бюджета на II-VIII классы проектов, разбитый по годам на следующие 10 лет. Общий бюджет на I класс равен сумме бюджетов проектов данного класса в текущем году. Общий размер инвестпрограммы равен сумме бюджетов на I класс и бюджета на II-VIII классы. |
|  | Таким образом, в десятилетней инвестпрограмме подробно определяется содержание I класса проектов с разбивкой сметы каждого из них по годам, а по II-VIII классам рассчитывается только общая сумма бюджета на каждый год. Форма содержания десятилетней инвестпрограммы находится в Приложении 3 (Форма 1). |
| 3.1.3. Содержание трехлетней инвестпрограммы | Целью трехлетнего (среднесрочного) инвестиционного планирования является определение приоритетов реализации проектов классов I-VIII на следующие 3 года. Трехлетняя инвестпрограмма включает в себя бюджет с подробным перечнем проектов I-VIII классов, разбитый по годам на следующие 3. |
|  | Форма содержания трехлетней инвестпрограммы находится в Приложении 3 (Форма 2). |
| 3.1.4. Содержание годовой инвестпрограммы | Целью годового (краткосрочного) инвестиционного планирования является определение приоритетов финансирования проектов каждого класса на следующий год, поэтому годовая инвестпрограмма включает в себя перечень всех проектов со сметой на следующий год, разбитых по классам. |
|  | Форма содержания годовой инвестпрограммы находится в Приложении 3 (Форма 3). |
| - Предпосылки для инвестиционного планирования |  |
| 3.2.1. Цели формирования предпосылок инвестиционного планирования | Процессу инвестиционного планирования предшествует ежегодное прогнозирование сценарных условий развития ОАО «ТГК-1» на следующие 10 лет, которые будут являться вводными параметрами для расчетов бизнес-планов по проектам, входящим в инвестпрограмму. |
| 3.2.1. Прогнозируемые параметры | Все финансово-экономические расчеты ОАО «ТГК-1» производятся на основе единых предпосылок. Таким образом, для всех бизнес-планов инвестпроектов I-II классов, а также отдельных показателей проектов III-VIII классов используются одни и те же вводные параметры, связанные с финансовой моделью ОАО «ТГК-1». Поэтому для целей инвестиционного планирования определяются и ежегодно уточняются следующие вводные параметры: - Макроэкономические параметры - Цены на топливо - Параметры рынка электрогенерации (баланс мощности, выработка электроэнергии и теплоэнергии электростанциями) - Цены на электроэнергию, мощность и теплоэнергию - Финансово-экономические параметры ОАО «ТГК-1» (в соответствии с финансовой моделью ОАО «ТГК-1») |

| 3.2.3. Сценарии развития | В связи с вероятностью различных сценариев развития отрасли электроэнергетики, прогнозов по топливу, генерации и рынку, вводные параметры для инвестпланирования должны быть сформулированы в двух сценариях: - Базовом - наиболее реалистичном - Пессимистичном для ОАО «ТГК-1» За основу для оценки инвестпроектов всех классов (включая расчеты бизнес-планов) берется базовый сценарий. Пессимистичный сценарий используется только для оценки риска снижения экономической эффективности проектов I-II классов. |
| --- | --- |
| 3.2.4. Ответственность за определение и актуализацию вводных параметров | Указанные параметры для инвестпланирования ежегодно определяются и/или актуализируются Департаментом по экономике, Финансовым департаментом и Департаментом инвестиций, которые впоследствии Департамент инвестиций использует для расчета бизнес-планов проектов. |
| 3.2.5. Утверждение предпосылок инвестпланирования | Данные прогнозы и предпосылки обновляются ежегодно и утверждаются приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1». Все финансово-экономические расчеты ОАО «ТГК-1» производятся на основании этих предпосылок (включая финансовую модель ОАО «ТГК-1», расчет бюджета ОАО «ТГК-1», бизнес-планы отдельных инвестпроектов и др.) |
| 3.2.6. Расчет штрафов по условиям ОРЭ | Для оценки проектов IV класса "Надежность" необходим расчет штрафов за снижение уровня рабочей мощности, рассчитываемых согласно условиям НОРЭМ в зависимости от продолжительности аварии. В связи с этим Производственный департамент предоставляет шкалу штрафов в зависимости от продолжительности аварии по запросу участников инвестиционного процесса (например, Департамента инвестиций) и сообщает заинтересованным отделам об изменениях в системе штрафов. |
| 3.2.7. Расчет штрафов по проектам III «Обязательные» | Для оценки проектов III класса «Обязательные» необходим расчет ожидаемой величины штрафа в случае несвоевременной реализации предписаний. В связи с этим, Департамент по правовым вопросам ОАО «ТГК-1» ежегодно предоставляет таблицу возможных штрафов в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и другими нормативными документами по запросу участников инвестиционного процесса (например, Департамента инвестиций) и сообщает заинтересованным отделам об изменениях в системе штрафов. Индикативная таблица со штрафами (актуальными на 01.08.2008 г.) представлена в Приложении 7. Также, в правовом департаменте (или другом подразделении) в филиале должна аккумулироваться информация по имеющимся контрактам каждого филиала со сторонними организациями. При заполнении величины ожидаемого штрафа, инициаторы могут обращаться к условиям данных контрактов, прописывающих возможные санкции за нарушение их условий. |
| 3.2.8. Дефлятор инвестиций | При заполнении информации по инвестпроектам классов I-VIII, а также при расчете бюджета по всем классам, необходимо использование единого дефлятора инвестиций. Для этого, ежегодно необходимо: • Проводить анонимный опрос поставщиков оборудования в электроэнергетике (напр., Siemens, Alstom, др.) по планируемому удорожанию различных категорий оборудования. На основе полученной информации, определить удорожание по оборудованию в среднем - Проводить опрос или производить запрос данных по удорожанию СМР и ПИР у проектных институтов - Ежегодно наравне с другими вводными данными, приказом по ОАО «ТГК-1» утверждать единый дефлятор инвестиций Для прогноза дефлятора предлагается ежегодно нанимать маркетинговое агентство (см. Приложение 6 с перечнем потенциальных партнеров) или усилить внутренние функции ОАО «ТГК-1» по анализу рынка. |

| - Методика бюджетирования инвестиционных программ 4.1. Порядок бюджетирования инвестиционных программ |  |
| --- | --- |
| 4.1.1. Порядок бюджетирования | Бюджетирование инвестиционных программ происходит в следующем порядке: - Определяется бюджет десятилетней инвестпрограммы по годам на основе финансовой модели ОАО «ТГК-1» в разбивке: - Попроектный бюджет I класса - Общий бюджет на II-VIII классы - На основе бюджета первых трех лет десятилетней инвестпрограммы определяется бюджет трехлетней инвестпрограммы в разбивке попроектного бюджета I-VIII классов 3. На основе бюджета первого года трехлетней инвестпрограммы определяется бюджет годовой инвестпрограммы, который затем детализируется попроектно по всем классам I-VIII |
| 4.2. Методика бюджетирования десятилетней инвестиционной программы |  |
| 4.2.1. Принципы определения размера десятилетней инвестпрограммы | Ежегодный размер десятилетней инвестиционной программы определяется исходя из потребностей в инвестициях ОАО «ТГК-1» в соответствии с ее стратегией развития и ограничивается возможностями финансирования инвестиционной программы при помощи: - Привлечения заемных средств - Использования собственных средств Размер десятилетней инвестпрограммы уточняется ежегодно на основе уточненной финансовой модели ОАО «ТГК-1». |
| 4.2.2. Бюджет проектов класса I | Бюджет каждого проекта I класса рассчитывается исходя из его обоснованной стоимости и возможностей привлечения заемных средств для финансирования конкретного проекта в установленные сроки. Бюджет каждого проекта I класса ежегодно уточняется. |
| 4.2.2. Общий бюджет класса I | Ежегодный общий бюджет долгосрочной инвестиционной программы на проекты I класса определяется как сумма ежегодных бюджетов каждого проекта. |
| 4.2.4. Бюджет проектов класса II-VIII | Ежегодный общий бюджет на II-VIII на 10 лет вперед определяется исходя из прогноза размера финансирования проектов данного класса. Общий бюджет на II-VIII классы ежегодно уточняется на основе финансовой модели ОАО «ТГК-1». Источники финансирования определяются на основе финансового потока ОАО «ТГК-1» (амортизации, прибыли и других источников финансирования) согласно финансовой модели ОАО «ТГК-1» и возможностей привлечения заемных средств для финансирования проектов данных классов, а также долговой нагрузки ОАО «ТГК-1» (в соответствии с Положением о кредитной политике и управлении временно свободными денежными средствами ОАО «ТГК-1»). Основными источниками финансирования проектов II-VIII классов является амортизация, прибыль, плата за технологическое присоединение. |
| 4.3. Методика бюджетирования трехлетней инвестиционной программы |  |
| 4.3.1. Размер трехлетней инвестпрограммы | Размер трехлетней инвестпрограммы по годам равен уточненному размеру десятилетней инвестпрограммы на следующие 3 года (см. п. 4.2.1.). |
| 4.3.2. Бюджет проектов I класса "Стратегические" и общий бюджет на класс I | Бюджет каждого проекта из I класса равен уточненному бюджету десятилетней инвестпрограммы (см. п. 4.2.2.-4.2.3) исходя из реализации проектов в предыдущем году и возможностей финансирования. |
| 4.3.3. Бюджет на II класс "Эффективность" | Бюджет на класс II "Эффективность" закладывается на уровне предыдущего года с учетом индексирования по дефлятору инвестиций в энергетике (см.раздел 3.2.8.). |
| 4.3.4. Бюджет на III класс "Обязательные" | Бюджет на класс III "Обязательные" закладывается на уровне предыдущего года с учетом индексирования по дефлятору инвестиций в энергетике (см. раздел 3.2.8.). |
| 4.3.5. Бюджет на IV класс "Надежность" | Максимальный уровень бюджета на IV класс "Надежность" определяется в размере амортизации, с возможностью увеличения при условии выполнения ковенант Кредитной политики Компании. В рамках расчетного максимального размера бюджета на "Надежность", а также с учетом минимально приемлемого уровня вероятного ущерба от нереализации проектов, на основании финансовых возможностей Общества, Генеральным Директором ОАО «ТГК-1» ежегодно определяется фактический бюджет на IV класс "Надежность" |
| 4.3.6. Бюджет на V класс "Технологические присоединения" | Максимальный уровень бюджета на класс V "Технологические присоединения" определяется в рамках объемов по заключенным договорам на технологическое присоединение с учетом данных по перспективным подключениям. В рамках расчетного максимального размера бюджета на "Технологические присоединения", а также с учетом финансовых возможностей Общества, Генеральным Директором ОАО «ТГК-1» ежегодно определяется фактический бюджет на V класс "Технологические присоединения" |
| 4.3.7. Бюджет на VI класс "Прочие" | Максимально возможный бюджет на прочие проекты закладывается в размере не более 15% от суммы инвестиций на классы II-V. Ежегодно максимально возможный бюджет на "Прочие" индексируется согласно дефлятору Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ). В рамках максимально возможного бюджета на "Прочие", фактический ежегодный размер бюджета на класс "Прочие" устанавливается Генеральным директором ОАО «ТГК-1». В рамках бюджета на VI класс "Прочие" отдельным решением определяется размер бюджета на статью "Оборудование, не требующее монтажа". Размер бюджета на данную статью закладывается на уровне предыдущего года с учетом дефлятора МЭР. |
| 4.3.8. Бюджет на VII класс «Тепловые сети» | Максимальный уровень бюджета на класс VII "Тепловые сети" закладывается на уровне предыдущего года с учетом индексирования по дефлятору инвестиций в энергетике (см. раздел 3.2.8.). В рамках расчетного максимального размера бюджета на "Тепловые сети", а также с учетом финансовых возможностей Общества, Генеральным Директором ОАО «ТГК-1» ежегодно определяется фактический бюджет на VII класс "Тепловые сети". |
| 4.3.9. Бюджет на VIII класс "ПИР будущих лет" | Бюджет на "ПИР будущих лет" закладывается на уровне предыдущего года. Ежегодно бюджет на "ПИР будущих лет" индексируется по дефлятору инвестиций в энергетике в части ПИР. В рамках бюджета на "ПИР будущих лет" закладывается сумма инвестиций на разработку "Обоснования инвестиций" для проектов с высокой степенью неопределенности - таких, что по ним невозможно заполнить паспорт проекта. Максимальный суммарный размер инвестиций для таких проектов составляет ежегодно 5% от статьи "ПИР будущих лет". |
| 4.3.10. Определение "переходящие" проектов | Проекты, по которым началась трата средств, однако их не удалось завершить в планируемом году, считаются "переходящими" и автоматически переходят к реализации на следующий год. Проекты, по которым не проведен конкурс и/или не подписан договор, не считаются переходящими и наравне с новыми проектами конкурируют за бюджет инвестпрограммы следующего года |
| 4.3.11. Бюджет на "переходящие" проекты | Нереализованная часть средств по переходящим инвестпроектам, если это возможно, переносится на следующий год (в случае, если не произошло удорожание инвестиций, и объем средств сохранился). В случае, если перенос средств не представляется возможным, при планировании средств на инвестпрограмму следующего года, "переходящие" проекты автоматически получают высший приоритет и необходимый бюджет в инвестпрограмме для завершения проекта. Для целей планирования бюджет инвестпрограммы на переходящие проекты с предыдущего года предварительно закладывается 5% от суммы бюджета каждого класса. Новые проекты в каждом классе изначально конкурируют только за 95% от суммы бюджета на следующий год. В эту сумму входят также и многолетние проекты, начатые ранее рассматриваемого планового периода. |
|  | В случае если объем финансирования переходящих проектов превышает плановый 5% от бюджета, он увеличивается по решению Рабочей группы по инвестпрограмме. |
| 4.4. Методика бюджетирования годовой инвестиционной программы |  |
| 4.4.1. Бюджет годовой инвестпрограммы в целом и по классам I-VIII | Годовой бюджет годовой инвестпрограммы равен уточненному бюджету первого года десятилетней и трехлетней инвестпрограмм (см. п. 4.2.1 и п. 4.3.1.) Годовой бюджет на каждый класс равен уточненным бюджетам первого года трехлетней инвестпрограммы (см. п. 4.3.4.) |
| 4.4.2. Бюджет каждого проекта классов I-II | Годовой бюджет каждого проекта из классов I-II равен уточненным бюджетам первого года в трехлетней инвестпрограмме (см. п. 4.2.2. и п. 4.3.4.4-5.) |
| 4.4.3. Бюджет каждого проекта классовIII-VI | Годовой бюджет каждого проекта из III-VI классов определяются на основании обоснования инвестиций каждого проекта. |

| - Методика оценки бюджетирования инвестиционных программ внутри классов - Общий подход к оценке инвестиционных проектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1. Принцип включения проектов в инвестипрограмму |  | Любой проект перед включением в инвестиционную программу должен пройти оценку по изложенной ниже методике и согласно Главе 7 "Процесс формирования инвестиционных программ". Проекты, не прошедшие процедуру оценки согласно методике, не могут быть включены в инвестпрограмму. |
| 5.1.2. Общий подход к оценке и ранжированию инвестпроектов классов I-IV |  | 1. Приоритет инвестпроекта (ранг в соответствующем классе) определяется по критериям срочности и эффекта от его реализации. 2. Каждый из I-IV классов имеет свой набор критериев оценки инвестпроектов 3. В свою очередь каждый критерий из набора в соответствующем классе имеет свой вес в общем балле. Сумма весов критериев составляет 100% 4. Сумма произведений значений критериев на соответствующий вес составляет общий балл проекта |
|  |  | Общий балл проекта является итоговой оценкой проектов, по которой они сравниваются между собой внутри класса и ранжируются по приоритету. Номер в отранжированном перечне инвестпроектов внутри каждого класса является рангом проекта в классе. |
|  |  | Проекты из разных классов не сравниваются между собой. |
| 5.1.3. Общий подход к оценке и ранжированию инвестпроектов класса V |  | Проекты V класса "Технологические присоединения" также включаются в инвестпрограмму по приоритету их реализации. Поскольку отранжировать все проекты V класса не представляется возможным, решение о включении проекта в инвестпрограмму принимает Рабочая группа по инвестпрограмме на основании качественных обоснований. |
| 5.1.4. Общий подход к оценке и ранжированию проектов VI класса |  | Проекты VI класса "Прочие" также включаются в инвестпрограмму по приоритету их реализации. Поскольку оценить все проекты VI класса по единым критериям и отранжировать их не представляется возможным, поэтому решение о включении проекта в инвестпрограмму принимает Рабочая группа по инвестпрограмме на основании качественных обоснований. |
| 5.1.5. Общий подход к оценке и ранжированию проектов VII класса |  | Проекты VII класса "Тепловые сети" также включаются в инвестпрограмму по приоритету их реализации. Поскольку оценить все проекты VII класса по единым критериям и отранжировать их не представляется возможным, поэтому решение о включении проекта в инвестпрограмму принимает Рабочая группа по инвестпрограмме на основании качественных обоснований. |
| 5.1.6. Общий подход к оценке и ранжированию инвестпроектов, включаемых в класс VIII "ПИР будущих лет" |  | Проекты, для которых в планируемом году предполагается осуществление только ПИР, а дальнейшая реализация может быть проведена только через год, входят в класс VIII "ПИР будущих лет". Однако, для определения проектов, попадающих в "ПИР будущих лет", необходимо начать с определения класса проекта (I-VII), руководствуясь выше приведенными критериями. Такие проекты предварительно оцениваются по методике, соответствующей каждому классу, а затем, переносятся в класс VIII "ПИР будущих лет" для проведения ПИРа. Проекты внутри "ПИР будущих лет" группируются по вышеперечисленным классам, при этом ранг проектов внутри класса сохраняется (см. пункт 5.8 для более детального описания класса VIII "ПИР будущих лет" |
| - Методика оценки проектов класса I "Стратегические" – подкласс 1.1. "Строительство новых блоков/новых ЭС" |  |  |
| - Обоснование экономической эффективности проектов I класса-подкласса 1.1 "Строительство новых блоков/новых ЭС" | Для оценки экономического эффекта от реализации каждого проекта данного класса рассчитывается бизнес-план. Вводные макроэкономические, отраслевые параметры для бизнес-плана едины для всех проектов I-II классов (см. п. 3.2). Финансовые параметры также едины и соответствуют параметрам финансовой модели ОАО «ТГК-1». Все вводные данные ежегодно уточняются. Типичные вводные данные для бизнес-плана проекта I класса (подкласс 1.1."Строительство новых блоков/новых ЭС") указаны на схеме 13. |  |

Схема 13

Структура и вводные данные бизнес-плана проектов I класса

- Мощности установленные и рабочие

- Выработка и отпуск (КИУМ) э/э

- Тепловая мощность и отпуск тепла

- Прогноз цен на э/э и мощность

- Прогноз тарифов на тепло

- Удельн. расход топлива на э/э и тепло

- Топливный баланс

- Прогноз цен на топливо

- Численность персонала

- Прогноз роста з/п

- Стоимость ремонтов на 1 МВт в год

- Амортизация - срок

- Объем инвестиций

- Дефлятор инвестиций

- Структура финансирования

- Цикл оборачиваемости денежных

средств

- WACC

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

ПЛАН ДОХОДОВ

ПЛАН РАСХОДОВ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ

ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Вводные данные для бизнес-плана

Структура бизнес-плана

I

II

IV

III

V

VII

VI

- Мощности установленные и рабочие

- Выработка и отпуск (КИУМ) э/э

- Тепловая мощность и отпуск тепла

- Прогноз цен на э/э и мощность

- Прогноз тарифов на тепло

- Удельн. расход топлива на э/э и тепло

- Топливный баланс

- Прогноз цен на топливо

- Численность персонала

- Прогноз роста з/п

- Стоимость ремонтов на 1 МВт в год

- Амортизация - срок

- Объем инвестиций

- Дефлятор инвестиций

- Структура финансирования

- Цикл оборачиваемости денежных

средств

- WACC

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

ПЛАН ДОХОДОВ

ПЛАН РАСХОДОВ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ

ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Вводные данные для бизнес-плана

Структура бизнес-плана

I

II

IV

III

V

VII

VI

- подкласс 1.1. "Строительство новых блоков/новых ЭС"

|  | Все бизнес-планы проектов I класса имеют одинаковую структуру, указанную на схеме 13 и рассчитываются на 10-15 лет. На основе плана производства составляется план расходов и доходов проекта. На основе плана инвестиций и плана доходов составляется план финансирования проекта. Все перечисленные планы сводятся в план прибылей и убытков проекта, на основе которого составляется экономический отчет о движении денежных средств и определяется дисконтированный денежный поток проекта. Экономический отчет о прибылях и убытках рассчитывается на срок амортизации основного оборудования, входящего в проект. Денежный поток дисконтируется на момент начала инвестиций в проект (время начала финансирования ТЭО). Все бизнес-планы проектов данного класса, а также проектов II класса рассчитываются Департаментом инвестиций по единой методике. Бизнес-планы могут рассчитываться сторонними организациями, но по методике, применяемой Департаментом инвестиций, а перед их утверждением и использованием в оценке проектов проверяются Департаментом инвестиций. На основе расчета бизнес-плана определяются показатели проекта, входящие в систему его оценки: - NPV - IRR [%] - Дисконтированный срок окупаемости на год начала инвестиций - Инвестиционная маржа (внутренняя ставка доходности проекта (IRR) за вычетом ставки дисконтирования (WACC). |
| --- | --- |
| 5.2.2. Актуализация экономического обоснования проекта | Ежегодно происходит актуализация бизнес-плана проектов с учетом: - Фактической реализации проекта в предыдущем году - Фактическим удорожанием инвестиций по сравнению с планом - Уточнения вводных данных |
| 5.2.3. Система оценки проектов класса I – подкласс 1.1. "Строительство новых блоков/новых ЭС" | В системе оценки проектов I класса эффект от реализации проекта оценивается на основе следующих критериев: - Индекс доходности (дисконтированный денежный поток/величина инвестиций). - Инвестиционная маржа (внутренняя ставка доходности проекта (IRR) за вычетом ставки дисконтирования (WACC). - Дисконтированный срок окупаемости на год начала инвестиций в проект. - Увеличение срока окупаемости при минимальном КИУМ4 (разница между сроками окупаемости в реалистичном и пессимистичном сценарии рынка). Срочность проектов определяется по следующим критериям: - Средневзвешенная наработка эксплуатируемых турбин на станции, где планируется строительство нового блока/новой ГЭС. - Наличие ограничения по перетоку электроэнергии в ареале станции. - Наличие площадки для строительства блока/ГЭС. - Объем инвестиций, с учетом дефлятора инвестиций. Система критериев, включая границы выставления баллов и веса критериев в общем балле, представлена на схеме 14. |

Схема 14

Система критериев оценки проектов I класса

– подкласс 1.1. "Строительство новых блоков/новых ЭС"

Приоритет

Экономические критерии

Приоритет

Экономические критерии

|  | Критерии оценки | Параметры критериев | Балльная оценка приоритета проекта по отдельным параметрам |  |  | Вес параметра в итоговом ранге приоритета проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 балл | 2 балла | 3 балла |  |
| Приоритет по эффекту | Экономическая эффективность | Индекс доходности | <2/ | 2-5/ | >5/ | 10% |
|  |  | Инвестиционная маржа (%) | <0/ | 0-5%/ | >5%/ | 10% |
|  |  | Срок окупаемости (лет) | >16/ | 8-16/ | <16/ | 10% |
|  | Риск | Увеличение срока окупаемости при мин. КИУМ (лет) | >2/ | 1-2/ | <1/ | 15% |
| Приоритет по срочности | Стратегия – создание замещающей мощности | Ср. взвеш. наработка турбин станции (тыс. ч.) | <100/ | 100-150/ | >150/ | 20% |
|  |  | Наличие ограничения по перетоку в ареале станции | нет | - | да | 20% |
|  | Произв.-техн. факторы | Наличие площадки для строительства блока/ГЭС | - | Нужна подготовка площадки | Свободная площадка | 5% |
|  | Финансирование | Объем инвестиций, (млрд. руб.) | >15/ | 5-15/ | <5/ | 10% |
|  |  |  |  |  |  | 100% |

|  | Таким образом, экономическим критериям отдано 55% веса, а техническим – 45% веса в общем балле проекта. |
| --- | --- |
| 5.2.4. Ранжирование инвестпроектов класса I – подкласс 1.1. "Строительство новых блоков/новых ЭС" | Инвестпроекты подкласса 1.1 сравниваются между собой и проектами подкласса 1.2 и ранжируются по общему баллу. Ранг проекта равен порядку проекта в отранжированном перечне инвестпроектов. Наиболее приоритетны проекты с большим общим баллом. При равном балле двух проектов приоритет отдается проекту с наименьшим сроком окупаемости. |
| - Методика оценки проектов класса I "Стратегические" – подкласс 1.2. "Замена основного оборудования ЭС" |  |
| - Обоснование экономической эффективности проектов класса I "Стратегические" – подкласс 1.2. "Замена основного оборудования ЭС" | Для оценки экономического эффекта от реализации каждого проекта данного класса рассчитывается подробный бизнес-план. Вводные макроэкономические, отраслевые параметры для бизнес-плана едины для всех проектов I-II классов (см. п. 3.2). Финансовые параметры также едины и соответствуют параметрам финансовой модели ОАО «ТГК-1». Все вводные данные ежегодно уточняются. Типичные вводные данные для бизнес-плана проекта I класса - подкласс 1.2. "Замена турбин и котлов/гидротурбин" указаны на схеме 15. |

Схема 15

Структура и вводные данные бизнес-плана проектов I класса

- подкласс 1.2. "Замена основного оборудования ЭС"

- Мощности установленные и рабочие

- Выработка и отпуск (КИУМ) э/э

- Тепловая мощность и отпуск тепла

- Прогноз цен на э/э и мощность

- Прогноз тарифов на тепло

- Удельн. расход топлива на э/э и тепло

- Топливный баланс

- Прогноз цен на топливо

- Численность персонала

- Прогноз роста з/п

- Стоимость ремонтов на 1 МВт в год

- Амортизация - срок

- Объем инвестиций

- Дефлятор инвестиций

- Структура финансирования

- Цикл оборачиваемости денежных

средств

- WACC

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

ПЛАН ДОХОДОВ

ПЛАН РАСХОДОВ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ

ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Вводные данные для бизнес-плана

Структура бизнес-плана

I

II

IV

III

V

VII

VI

- Мощности установленные и рабочие

- Выработка и отпуск (КИУМ) э/э

- Тепловая мощность и отпуск тепла

- Прогноз цен на э/э и мощность

- Прогноз тарифов на тепло

- Удельн. расход топлива на э/э и тепло

- Топливный баланс

- Прогноз цен на топливо

- Численность персонала

- Прогноз роста з/п

- Стоимость ремонтов на 1 МВт в год

- Амортизация - срок

- Объем инвестиций

- Дефлятор инвестиций

- Структура финансирования

- Цикл оборачиваемости денежных

средств

- WACC

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

ПЛАН ДОХОДОВ

ПЛАН РАСХОДОВ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ

ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Вводные данные для бизнес-плана

Структура бизнес-плана

I

II

IV

III

V

VII

VI

|  | На основе плана производства составляется план расходов и доходов проекта. На основе плана инвестиций и плана доходов составляется план финансирования проекта. Все перечисленные планы сводятся в план прибылей и убытков проекта, на основе которого составляется экономический отчет о движении денежных средств и определяется дисконтированный денежный поток проекта. Экономический отчет о прибылях и убытках рассчитывается на срок амортизации основного оборудования, входящего в проект. Денежный поток дисконтируется на момент начала инвестиций в проект. На основе расчета бизнес-плана определяются показатели проекта, входящие в систему его оценки: - NPV - IRR [%] - Дисконтированный срок окупаемости на год начала инвестиций - Инвестиционная маржа (внутренняя ставка доходности проекта (IRR) за вычетом ставки дисконтирования (WACC). |
| --- | --- |
| 5.3.2. Актуализация экономического обоснования проекта | Ежегодно происходит актуализация бизнес-плана проектов с учетом: - Фактической реализации проекта в предыдущем году - Фактическим удорожанием инвестиций по сравнению с планом - Уточнения вводных данных |
| 5.3.3. Система оценки проектов класса I – подкласс 1.2. "Замена основного оборудования ЭС" | В системе оценки проектов I класса (подкласс 1.2. "Замена основного оборудования ЭС") эффект от реализации проекта оценивается на основе следующих критериев: - Индекс доходности (дисконтированный денежный поток/величина инвестиций) - Инвестиционная маржа (внутренняя ставка доходности проекта (IRR) за вычетом ставки дисконтирования (WACC) - Дисконтированный срок окупаемости на год начала инвестиций в проект - Увеличение срока окупаемости при минимальном КИУМ (разница между сроками окупаемости в реалистичном и пессимистичном сценарии рынка) Срочность проектов определяется по следующим критериям: - Прирост установленной электрической мощности (разница между установленной мощностью заменяемой и новой турбины/котла) - Наработка заменяемой турбины/котла/ Парковый ресурс Система оценки проектов I класса 1.2. подкласса, включая границы выставления баллов и веса критериев в общем балле, представлена на схеме 16. |

Схема 16

Система критериев оценки проектов I класса

– подкласс 1.2. "Замена основного оборудования ЭС"

Приоритет

Экономические критерии

Приоритет

Экономические критерии

|  | Критерии оценки | Параметры критериев | Балльная оценка приоритета проекта по отдельным параметрам |  |  | Вес параметра в итоговом ранге приоритета проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 балл | 2 балла | 3 балла |  |
| Приоритет по эффекту | Экономическая эффективность | Индекс доходности | <2/ | 2-5/ | >5/ | 10% |
|  |  | Инвестиционная маржа (%) | <0/ | 0-5%/ | >5%/ | 10% |
|  |  | Срок окупаемости (лет) | >16/ | 8-16/ | <16/ | 10% |
|  | Риск | Увеличение срока окупаемости при мин. КИУМ (лет) | >2/ | 1-2/ | <1/ | 15% |
| Приоритет по срочности | Стратегия | Прирост установленной мощности (МВт) | <15/ | 15-30/ | >30/ | 20% |
|  | Надежность | Наработка тек. турбины (тыс. ч)/Парковый ресурс, (лет) | <220/ | 220-250/ | >250/ | 35% |
|  |  |  |  |  |  | 100% |

|  | Таким образом, экономическим критериям отдано 45% веса, а техническим – 55% веса в общем балле проекта. |
| --- | --- |
| 5.3.4. Ранжирование проектов класса I – подкласс 1.2. "Замена основного оборудования ЭС" | Инвестпроекты подкласса 1.2 сравниваются между собой и подклассом 1.1 и ранжируются по общему баллу. Ранг проекта равен порядку проекта в отранжированном перечне инвестпроектов. Наиболее приоритетны проекты с большим общим баллом. В случае, если общий балл совпадает, приоритет отдается проекту с наименьшим сроком окупаемости. |
| - Методика оценки проектов класса II "Эффективность" |  |
| - Обоснование экономической эффективности проектов класса II | Для оценки экономического эффекта от реализации каждого проекта данного класса рассчитывается бизнес-план, имеющий следующую структуру: |

Схема 17

- Дополнительная выручка от продажи

э/э потребителям

- Дополнительная выручка от продажи

т/э

- Дополнительная выручка от продажи

других товаров/услуг

- Доходы от продажи дополнительной

мощности

- Затраты на топливо

- Затраты э/э на собственные нужды

- Затраты на ремонт

- Затраты на материалы

- Затраты на персонал

- Другие затраты

ПРИБЫЛЬ ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЫРУЧКИ

ПРИБЫЛЬ ОТ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ

ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Вводные данные для бизнес-плана

Структура бизнес-плана

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫРУЧКА

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ

- Плата за присоединение

I

II

III

IV

V

VI

- Дополнительная выручка от продажи

э/э потребителям

- Дополнительная выручка от продажи

т/э

- Дополнительная выручка от продажи

других товаров/услуг

- Доходы от продажи дополнительной

мощности

- Затраты на топливо

- Затраты э/э на собственные нужды

- Затраты на ремонт

- Затраты на материалы

- Затраты на персонал

- Другие затраты

ПРИБЫЛЬ ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЫРУЧКИ

ПРИБЫЛЬ ОТ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ

ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Вводные данные для бизнес-плана

Структура бизнес-плана

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫРУЧКА

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ

- Плата за присоединение

I

II

III

IV

V

VI

Структура и вводные данные бизнес-плана проектов II класса

|  | На основе вводных данных составляются планы прибыли от дополнительной выручки и от сокращения расходов. На основе плана инвестиций и указанных выше планов дополнительной прибыли составляется план финансирования проекта. На основе всех выше перечисленных строится расчет экономического эффекта. Далее составляется экономический отчет о движении денежных средств и определяется дисконтированный денежный поток проекта. Отчет о движении денежных средств рассчитывается на срок амортизации основного оборудования, входящего в проект. Денежный поток дисконтируется на год начала инвестиций в проект. На основе расчета бизнес-плана определяются экономические показатели проекта, входящие в систему его оценки: - NPV - IRR [%] - Дисконтированный срок окупаемости на год начала инвестиций - Инвестиционная маржа (внутренняя ставка доходности проекта (IRR) за вычетом ставки дисконтирования (WACC). |
| --- | --- |
| 5.4.2. Актуализация экономического обоснования проекта | Ежегодно происходит актуализация бизнес-плана проектов с учетом: - Фактической реализации проекта в предыдущем году - Фактическим удорожанием инвестиций по сравнению с планом - Уточнения вводных данных |
| 5.4.3. Система оценки проектов класса II | В системе оценки проектов II класса эффект от реализации проекта оценивается на основе следующих критериев: - Индекс доходности (дисконтированный денежный поток/величина инвестиций) - Инвестиционная маржа (внутренняя ставка доходности проекта (IRR) за вычетом ставки дисконтирования (WACC) - Дисконтированный срок окупаемости на год начала инвестиций в проект Срочность проектов определяется по следующим критериям: - Объем снижения сверхлимитных выбросов после реализации проекта - Высвобождение лимита по топливу (сокращение расхода топлива после реализации проекта) - Срок службы оборудования, подлежащего замене - Обеспечение выпуска электрической мощности в будущем Система оценки проектов II класса, включая границы выставления баллов и веса критериев в общем балле, представлена на схеме 18. |

Схема 18

Система критериев оценки проектов II класса

Приоритет

Экономические критерии

Приоритет

Экономические критерии

|  | Критерии оценки | Параметры критериев | Балльная оценка приоритета проекта по отдельным параметрам |  |  | Вес параметра в итоговом ранге приоритета проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 балл | 2 балла | 3 балла |  |
| Приоритет по эффекту | Экономическая эффективность | Индекс доходности | <1,5 | 1,5-3,0 | >3,0 | 10% |
|  |  | Инвестиционная маржа (%) | <5% | 5-15% | >15% | 20% |
|  |  | Срок окупаемости (лет) | >10 | 5-10 | <5 | 10% |
| Приоритет по срочности | Произв.-техн. факторы | Объем снижения сверхлимитных выбросов (%) | не применимо /<25% | 25-50 | >50 | 10% |
|  |  | Высвобождение лимита по топливу | нет | - | да | 20% |
|  | Надежность | Срок службы оборудования (лет) | <25 | 25-50 | >50 | 10% |
|  |  | Обеспечение выпуска эл. мощности в будущем | не связан с выпуском мощности | < 100 МВт | > 100 МВт | 20% |
|  |  |  |  |  |  | 100% |

|  | Таким образом, экономическим критериям отдано 40% веса, а техническим – 60%. |
| --- | --- |
| 5.4.4. Ранжирование инвестпроектов класса II | Инвестпроекты класса сравниваются между собой и ранжируются по общему баллу. Ранг проекта равен порядку проекта в отранжированном перечне инвестпроектов. Наиболее приоритетны проекты с большим общим баллом. В случае, если общий балл совпадает, приоритет отдается проекту с наименьшим сроком окупаемости. |
| - Методика оценки проектов класса III "Обязательные" |  |
| - Система оценки проектов класса III | В системе оценки проектов III класса эффект от реализации проекта оценивается на основе следующих критериев: 1. Возможная величина штрафа за несвоевременную реализацию мероприятия, налагаемая на ОАО «ТГК-1» как на юридическое лицо (согласно законодательным нормам) (см. Приложение 6 с индикативной таблицей штрафов) 2. Риск прочих санкций при невыполнении мероприятия (паспорт готовности к зиме, запрет эксплуатации оборудования) Срочность проектов определяется по следующим критериям: - Срок исполнения предписания (в годах) - Срочность выполнения работ - экспертное мнение ответственных сотрудников ОАО «ТГК-1» - Взаимосвязь с текущими проектами по расширению и замене мощностей - Срок службы оборудования, подлежащего обязательной замене Система оценки проектов III класса, включая границы выставления баллов и веса критериев в общем балле, представлена на схеме 19. |

Схема 19

Система критериев оценки проектов III класса

Приоритет

Экономические критерии

Приоритет

Экономические критерии

|  | Параметры критериев | Балльная оценка приоритета проекта по отдельным параметрам |  |  | Вес параметра в итоговом ранге приоритета проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 балл | 2 балла | 3 балла |  |
| Приоритет по эффекту | Возможная величина штрафа за несвоевременную реализацию мероприятия (тыс. руб.) | <150 или же штрафы не применяются | 150-250 | >250 | 5% |
|  | Риск прочих санкций при невыполнении мероприятия (паспорт готовности к зиме, запрет эксплуатации оборудования) | Низкий | - | Высокий (есть предупреждение, просрочка) | 20% |
| Приоритет по срочности | Срок исполнения предписания (лет) | не установлен | 1 года | < 1 года, просрочен | 20% |
|  | Срочночть выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства | не срочно | срочно | крайне срочно | 20% |
|  | Взаимосвязь с текущими проектами по расширению и замене мощностей | отсутствует | - | необходимое условие проекта | 20% |
|  | Срок службы оборудования, подлежащего обязательной замене (лет) | <15 | 15-25 | >25/оборудование устанавливается впервые | 15% |
|  |  |  |  |  | 100% |

|  | Таким образом, экономическим критериям отдано 5% веса, а техническим – 95% веса в общем балле проекта. |
| --- | --- |
| 5.5.2. Ранжирование инвестпроектов класса III | Инвестпроекты класса сравниваются между собой и ранжируются по общему баллу. Наиболее приоритетны проекты с большим общим баллом. В случае, если общий балл совпадает, приоритет отдается проекту с наибольшим штрафом за нереализацию. В случае, если совпадает общий балл проектов и штраф за нереализацию, приоритет отдается проекту с наименьшим объемом инвестиций. |
| - Методика оценки проектов класса IV "Надежность" |  |
| - Подход к оценке проектов IV класса | Проекты класса IV оцениваются исходя из вероятного ущерба от нереализации проекта (см. схему 20). Вероятный ущерб от нереализации проекта равен произведению риска аварии на максимальный ущерб при ее наступлении. Таким образом, вероятный ущерб выражается в деньгах и является общим баллом для ранжирования инвестпроектов. Наиболее приоритетны проекты с наибольшим вероятным ущербом при их нереализации. Общий подход к оценке и ранжированию инвестпроектов IV класса отражен на схеме 20. |

Схема 20

Принцип оценки проектов IV класса

Проект  6

Проект  5

Проект  4

Проект  3

Проект  2

Проект  1

Годовой инвестиц. бюджет на проекты по надежности

ПРИОРИТЕТ ПРОЕКТА

Негативный экономический эффект (млн. руб.)

Риск наступления     аварийной ситуации (%)

РИСК АВАРИИ

НЕГАТИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Расчет негативного экономического эффекта

Оценка риска выхода оборудования из строя на основе балльной системы

Расчет величины потерь с  учетом вероятности выхода оборудования из строя

Ранжирование проектов по величине потерь с учетом риска выхода из строя оборудования

Проект  6

Проект  5

Проект  4

Проект  3

Проект  2

Проект  1

Годовой инвестиц. бюджет на проекты по надежности

ПРИОРИТЕТ ПРОЕКТА

Негативный экономический эффект (млн. руб.)

Риск наступления     аварийной ситуации (%)

РИСК АВАРИИ

НЕГАТИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Расчет негативного экономического эффекта

Оценка риска выхода оборудования из строя на основе балльной системы

Расчет величины потерь с  учетом вероятности выхода оборудования из строя

Ранжирование проектов по величине потерь с учетом риска выхода из строя оборудования

| - Оценка риска наступления аварии | Риск аварии при нереализации проекта рассчитывается на основе системы технических критериев. Критерии и их веса в общем балле зависят от видов проектов и сгруппированы по типам оборудования. Значения критериев переводятся в баллы. Сумма произведений баллов соответствующий вес составляет общий технический балл. |
| --- | --- |
| Расчет общего технического балла для оценки риска | Для оценки риска наступления аварии рассчитывается общий технический балл. Для каждого типа оборудования существует свой набор критериев со своим весом в общем балле. Значения критериев для каждого проекта должны быть обоснованы статистикой, расчетом или другой формой обоснования. Значения критериев переводятся в баллы. Сумма произведений баллов соответствующий вес составляет общий технический балл. |
| Критерии для эдектротехнического оборудования | Критериями для оценки электротехнического оборудования являются - Превышение срока службы оборудования над нормативным - Выполнение требований по номинальным значениям оборудования, установленные ГОСТ (в т.ч. требования по токам короткого замыкания) - Соответствие требованиям по выпуску мощности - обеспечение существующим оборудованием постоянного выпуска необходимой электрической и тепловой мощности в настоящем и будущем - Прочие факторы – экспертное мнение ответственных сотрудников ОАО «ТГК-1» Критерии выставления баллов и веса критериев в общем балле указаны на схеме 21. |

Схема 21

Система критериев оценки проектов IV класса по электротехнике

|  | Параметры критериев оценки риска аварийной ситуации | Балльная оценка риска аварийной ситуации по параметрам |  |  | Вес параметра в итоговом ранге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 балл | 2 балла | 3 балла |  |
| Электротехника | Превышение срока службы над нормативным (%) | <0% | 0-50% | >50% | 50% |
|  | Выполнение требований по номинальным значениям | да/не применимо | - | нет | 20% |
|  | Соответствие требованиям по выпуску мощности | да | - | нет | 15% |
|  | Прочие факторы | Мнение эксперта |  |  | 15% |
| Общий балл |  |  |  |  | 100% |

| Критерии для автоматизированных систем управления (АСУ) | Критериями для оценки автоматизированных систем управления являются: - Количество часов работы оборудования с момента ввода - Число остановок оборудования за последние три года по причине выхода из строя частей или агрегатов данного оборудования - Соответствие требованиям по выпуску мощности - обеспечение существующим оборудованием постоянного выпуска необходимой электрической и тепловой мощности в настоящем и будущем - Прочие факторы – экспертное мнение ответственных сотрудников ОАО «ТГК-1» Критерии выставления баллов и веса критериев в общем балле указаны на схеме 22. |
| --- | --- |

Схема 22

Система критериев оценки проектов IV класса по АСУ

|  | Параметры критериев оценки риска аварийной ситуации | Балльная оценка риска аварийной ситуации по параметрам |  |  | Вес параметра в итоговом ранге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 балл | 2 балла | 3 балла |  |
| Автоматика | Кол-во часов работы оборуд. с момента ввода (тыс. ч) | <130 | 130-200 | >200 | 35% |
|  | Число остановок оборудования за послед. три года | <3 | 3-5 | >5 | 35% |
|  | Соответствие требованиям по выпуску мощности | да | - | нет | 15% |
| Общий балл |  |  |  |  | 100% |

| Критерии для зданий и сооружений | При отсутствии представления «Декларации безопасности» здания и сооружения автоматически получает риск аварии 100% без расчета риска по критериям. При представлении «Декларации безопасности», критериями для оценки зданий и сооружений являются - Степень износа здания/сооружения по величине накопленной амортизации - Состояние железобетонных конструкций и прочие факторы -экспертное мнение ответственных сотрудников ОАО «ТГК-1» Критерии выставления баллов и веса критериев в общем балле указаны на схеме 23. |
| --- | --- |

Схема 23

Система критериев оценки проектов IV класса по зданиям и сооружениям

|  | Параметры критериев оценки риска аварийной ситуации | Балльная оценка риска аварийной ситуации по параметрам |  |  | Вес параметра в итоговом ранге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 балл | 2 балла | 3 балла |  |
|  | Отсутствие «Декларации безопасности» | Да |  |  | 100% |
| Здания и сооружения | Степень износа по величине накопленной амортизации (%) | <50%/ | 50-80%/ | >80%/ | 70% |
|  | Состояние ж/б конструкций, прочие факторы | Мнение эксперта |  |  | 30% |
| Общий балл |  |  |  |  | 100% |

| Критерии для тепломеханического оборудования: - Турбины/гидротурбины | Тепломеханическое оборудование разбито на 4 типа, у каждого из которых своя система расчета общего технического балла. При наличии запретительного заключения Экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ)/при отсутствии представления «Декларации безопасности» проект по реконструкции турбин/гидротурбин автоматически получает риск аварии 100% без расчета риска по критериям. При отсутствии запретительного заключения ЭПБ/ при представлении «Декларации безопасности», критериями для оценки проектов по реконструкции турбин являются - Количество часов работы оборудования с момента ввода - Число остановок оборудования по причине выхода из строя частей или агрегатов данного оборудования за последние три года - Соответствие требованиям по выпуску мощности (обеспечение существующим оборудованием постоянного выпуска необходимой электрической и тепловой мощности в настоящем и будущем) - Прочие факторы - экспертное мнение ответственных сотрудников ОАО «ТГК-1» Критерии выставления баллов и веса критериев в общем балле указаны на схеме 24. |
| --- | --- |

Схема 24

Система критериев оценки проектов IV класса по тепломеханике:

турбины/гидротурбины

|  | Параметры критериев оценки риска аварийной ситуации | Балльная оценка риска аварийной ситуации по параметрам |  |  | Вес параметра в итоговом ранге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 балл | 2 балла | 3 балла |  |
|  | Наличие запр. заключения ЭПБ/Отсутствие «Декларации безопасности» | Да |  |  | 100% |
| Тепломеханика (Турбины/Гидротурбины) | Кол-во часов работы оборудования с момента ввода (тыс. ч) | <220/ | 220-280/ | >280/ | 35% |
|  | Число остановок оборудования за последние 3 года (ед.) | <3/ | 3-5/ | >5/ | 35% |
|  | Соответствие требованиям по выпуску мощности | да | - | нет | 15% |
|  | Прочие факторы | Мнение эксперта |  |  | 15% |
| Общий балл |  |  |  |  | 100% |

| - Котлы | При наличии запретительного заключения Экспертизы промышленной безопасности проект по реконструкции котельного оборудования автоматически получает риск аварии 100% без расчета риска по критериям. При отсутствии запретительного заключения ЭПБ, критериями для оценки котлов являются - Количество часов работы оборудования с момента ввода - Число остановок оборудования по причине выхода из строя частей или агрегатов данного оборудования за последние три года - Соответствие требованиям по выпуску мощности (обеспечение существующим оборудованием постоянного выпуска необходимой электрической и тепловой мощности в настоящем и будущем) - Прочие факторы - экспертное мнение ответственных сотрудников ОАО «ТГК-1» Критерии выставления баллов и веса критериев в общем балле указаны на схеме 25. |
| --- | --- |

Схема 25

Система критериев оценки проектов IV класса по тепломеханике:

котлы

|  | Параметры критериев оценки риска аварийной ситуации | Балльная оценка риска аварийной ситуации по параметрам |  |  | Вес параметра в итоговом ранге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 балл | 2 балла | 3 балла |  |
|  | Наличие запр. заключения ЭПБ | Да |  |  | 100% |
| Тепломеханика (Котлы) | Кол-во часов работы оборудования с момента ввода (тыс. ч) | <120 | 120-180 | >180 | 25% |
|  | Число остановок оборудования за последние 3 года (ед.) | 1 | 2-4 | >4 | 45% |
|  | Соответствие требованиям по выпуску мощности | да | - | нет | 15% |
|  | Прочие факторы | Мнение эксперта |  |  | 15% |
| Общий балл |  |  |  |  | 100% |

| - Паропроводы | При наличии запретительного заключения Экспертизы промышленной безопасности проект по реконструкции паропровода автоматически получает риск аварии 100% без расчета риска по критериям. При отсутствии запретительного заключения ЭПБ, критериями для оценки паропроводов являются - Проведена восстановительная термообработка (да/нет) - Заключение специализированной экспертной организации (в баллах) - Прочие факторы - экспертное мнение ответственных сотрудников ОАО «ТГК-1» Критерии выставления баллов и веса критериев в общем балле указаны на схеме 26. |
| --- | --- |

Схема 26

Система критериев оценки проектов IV класса по тепломеханике:

паропроводы

|  | Параметры критериев оценки риска аварийной ситуации | Балльная оценка риска аварийной ситуации по параметрам |  |  | Вес параметра в итоговом ранге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 балл | 2 балла | 3 балла |  |
|  | Наличие запр. заключения ЭПБ | Да |  |  | 100% |
| Тепломеханика (Паропроводы) | Проведение ВТО (%) | нет | - | да | 40% |
|  | Заключение специализированной экспертной организации (баллы) | 3 | 4 | 5 | 45% |
|  | Прочие факторы | Мнение эксперта |  |  | 15% |
| Общий балл |  |  |  |  | 100% |

| - Пиковые водогрейные котлы (ПВК) | При наличии запретительного заключения Экспертизы промышленной безопасности проект по реконструкции ПВК автоматически получает риск аварии 100% без расчета риска по критериям. При отсутствии запретительного заключения ЭПБ, критериями для оценки ПВК являются - Количество часов работы оборудования с момента ввода - Срок эксплуатации оборудования - Соответствие требованиям по выпуску мощности (обеспечение существующим оборудованием постоянного выпуска необходимой электрической и тепловой мощности в настоящем и будущем) - Прочие факторы - экспертное мнение ответственных сотрудников ОАО «ТГК-1» Критерии выставления баллов и веса критериев в общем балле указаны на схеме 27. |
| --- | --- |

Схема 27

Система критериев оценки проектов IV класса по тепломеханике:

ПВК

|  | Параметры критериев оценки риска аварийной ситуации | Балльная оценка риска аварийной ситуации по параметрам |  |  | Вес параметра в итоговом ранге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 балл | 2 балла | 3 балла |  |
|  | Наличие запр. заключения ЭПБ | Да |  |  | 100% |
| Тепломеханика (ПВК) | Кол-во часов работы оборудования с момента ввода (тыс. часов) | 10 | 10-15 | >15 | 35% |
|  | Срок эксплуатации оборудования (лет) | <15 | 15-25 | >25 | 35% |
|  | Соответствие требованиям по выпуску мощности | да | - | нет | 15% |
|  | Прочие факторы | Мнение эксперта |  |  | 15% |
| Общий балл |  |  |  |  | 100% |

| - Вспомогательное оборудование | Критериями для оценки вспомогательного оборудования: - Превышение срока службы оборудования над нормативным (в %) - Выполнение требований по номинальным значениям оборудования, установленные ГОСТ (в т.ч. требования по токам короткого замыкания) - Наличие резервного оборудования, способного заменить данное на период аварии/поломки - Прочие факторы - экспертное мнение ответственных сотрудников ОАО «ТГК-1» Критерии выставления баллов и веса критериев в общем балле указаны на схеме 28. |
| --- | --- |

Схема 27

Система критериев оценки проектов IV класса по  вспомогательному оборудованию

|  | Параметры критериев оценки риска аварийной ситуации | Балльная оценка риска аварийной ситуации по параметрам |  |  | Вес параметра в итоговом ранге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 балл | 2 балла | 3 балла |  |
| Вспомогательное оборудование | Превышение срока службы над нормативным (%) | < 0% | 0-50% | >50% | 50% |
|  | Выполнение требований по номинальным значениям | да/не применимо | - | нет | 20% |
|  | Наличие резервного оборудования | да | - | нет | 15% |
|  | Прочие факторы | Мнение эксперта |  |  | 15% |
| Общий балл |  |  |  |  | 100% |

| - Расчет объема снижения электрической и тепловой мощностей на период устранения аварии | Для расчета экономического ущерба на основании существующей статистики или экспертного обоснования оценивается - Объем снижения электрической и тепловой установленной мощности - Период, на который мощности будут снижены, определяется в зависимости от типа поврежденного оборудования как один из вариантов: - Время, необходимое для установки резервного оборудования - Время, необходимое для покупки и установки нового оборудования - Время, необходимое для аварийного ремонта |
| --- | --- |
| - Расчет максимального ущерба при нереализации проекта | Негативный эффект при аварии определяется в денежном выражении и включает в себя три компонента: - Штрафы за снижение уровня рабочей мощности, рассчитываемые согласно условиям НОРЭМ в зависимости от продолжительности аварии - Затраты на аварийный ремонт рассчитываемые исходя из статистики по предыдущим годам или аналогичным проектам - Упущенная выгода от нереализации электроэнергии и теплоэнергии, рассчитываемая как произведение объема снижения установленной мощности, необходимого для ремонта времени и стоимости электро-/теплоэнергии. |
|  | Время, необходимое для ремонта, рассчитывается в "днях" как время, необходимое на изготовление нового оборудования плюс время на строительно-монтажные работы по данному типу оборудования. |
| - Расчет вероятного ущерба при нереализации проекта | Вероятный экономический ущерб при нереализации проекта рассчитывается как произведение риска наступления аварии на негативный эффект при аварии. |

| - Ранжирование инвестроектов класса IV |  | Все без исключения инвестпроекты класса IV сравниваются между собой и ранжируются по вероятному экономическому ущербу. Наиболее приоритетны проекты с наибольшим экономическим ущербом при нереализации. Соотношение вероятного ущерба при нереализации проекта и сметной стоимости инвестпроекта не учитывается. |
| --- | --- | --- |
| - Методика оценки проектов класса V"Технологические присоединения" |  |  |
| - Методика оценки проектов класса V |  | Формирование перечня проектов класса V происходит на основе заявок инициаторов проекта и решения Рабочей группы. Приоритетность проектов оценивается на основе обоснования необходимости реализации проекта, предоставляемым инициатором. Необходимость реализации проекта должна быть сформулирована по направлениям - Срочности реализации проекта - наличие договора на технологическое присоединение - повышение надежности существующих потребителей - обеспечение необходимой мощностью будущих потребителей - Эффект от его реализации |
| - Методика оценки проектов класса VI"Прочие" |  |  |
| - Методика оценки проектов класса VI | Формирование перечня проектов класса VI происходит на основе заявок инициаторов проекта и решения Рабочей группы. Единые технические и экономические критерии для оценки проектов данного класса отсутствуют. Проекты класса VI группируются согласно следующей классификации: - Внедрение и модернизация информационных систем/технологий - Выполнение охранных мероприятий (вкл. ограждения, сигнализации и др.) - Оборудование, не требующее монтажа (вкл. технику, автомобили и др.) - Социальные проекты - Прочие проекты Приоритетность проектов оценивается на основе обоснования необходимости реализации проекта, предоставляемым инициатором. Необходимость реализации проекта должна быть сформулирована по направлениям: 1. Срочности реализации проекта 2. Эффект от его реализации |  |
| - Методика оценки проектов класса VII «Тепловые сети» |  |  |
| - Методика оценки проектов класса VII | Формирование перечня проектов класса VII происходит на основе заявок инициаторов проекта и решения Рабочей группы. Единые технические и экономические критерии для оценки проектов данного класса отсутствуют. Приоритетность проектов может оцениваться на основе обоснования необходимости реализации проекта, предоставляемым инициатором. Необходимость реализации проекта должна быть сформулирована по направлениям - Срочности реализации проекта - срок службы - удельная повреждаемость - значимость данного участка теплотрассы с точки зрения его загруженности (минимизация недоотпуска тепловой энергии при устранении повреждений на трубопроводе); - технологическая значимость участка; - вредное влияние на теплотрассу внешних факторов, ускоряющих коррозийный износ трубопроводов; - вредное влияние на трубопроводы агрессивной сетевой воды, которая обусловлена состоянием водоподготовительных установок на теплоисточнике, снабжающем данную сеть; - тяжесть возможных последствий при возникновении повреждений теплотрассы (близость жизненно важных объектов: зданий жилсоцкультбыта, станций метро, правительственных трасс и т.д., возможность возникновения чрезвычайных ситуаций с человеческими жертвами, прогнозируемая оценка материального ущерба) 2. Эффект от его реализации |  |
| - Методика оценки проектов класса VIII "ПИР будущих лет" |  |  |
| - Формирование класса VIII "ПИР будущих лет" | Класс VIII "ПИР будущих лет" выделяется отдельно. В данный класс попадают проекты I-VII классов, для которых в следующем плановом году предполагается реализовывать только ПИР. Проекты внутри "ПИР будущих лет" группируются по классам, при этом ранг проектов внутри класса сохраняется. |  |
|  |  | Объемы бюджетов классов внутри класса VIII "ПИР будущих лет" пропорционален объемам бюджетов классов в инвестпрограмме. Проекты класса VIII "ПИР будущих лет" оцениваются по соответствующим критериям в каждом классе. Сумма проектов, которые не могут быть оценены по методике и по которым нельзя заполнить паспорт, не превышает 5% от бюджета класса "ПИР будущих лет". |
| - Переход проектов из классаVIII "ПИР будущих лет" в соответствующий класс через год | Проекты, попавшие в класс VIII "ПИР будущих лет" переоцениваются в следующем году на основании проведенных ПИР проекта (после проведения ПИР) и заново участвуют в сравнении и ранжировании проектов соответствующего класса в следующем плановом году. Дальнейшая реализация таких проектов зависит от их приоритета в новом отранжированном перечне проектов через год. При составлении общей сметы проекта необходимо учитывать средства, потраченные на ПИР в статье "ПИР будущих лет". В случае если после проведения ПИР было принято решение о нецелесообразности дальнейшей реализации инвестпроекта, средства, затраченные на ПИР, списываются согласно учетной политике ОАО «ТГК-1». |  |

| - Методика составления инвестиционных программ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Десятилетняя инвестиционная программа | Десятилетняя инвестиционная программа составляется исходя из рассчитанного бюджета проектов на каждый год проектов I класса и бюджета II-VIII классов. 1. Ежегодно пересматривается и уточняется перечень проектов I класса на 10 лет вперед, с учетом - Добавления новых инвестпроектов - Уточнение бюджетов реализуемых инвестпроектов - Изменения значений критериев оцененных, но еще не реализуемых инвестпроектов (в связи с изменившейся ситуацией на рынке и внутри ОАО «ТГК-1»). Уточненный и заново отранжированный перечень инвестпроектов I класса формирует бюджет I класса на планируемые 10 лет вперед. Форма для ранжирования проектов I класса содержится в Приложении 4 (форма 1). __1 2. Ежегодно пересматривается и уточняется общий бюджет на II—VIII классы на 10 лет вперед. __1 3. Общий размер инвестпрограммы равен сумме бюджета на I класс и общего бюджета на II-VIII классы |  |
| - Трехлетняя инвестпрограмма |  | Основой для составления трехлетней инвестпрограммы является десятилетняя инвестпрограмма, которая детализируется. - Для составления трехлетней инвестпрограммы из уточненной десятилетней инвестпрограммы переносится: - Объем всей инвестпрограммы на 3 года вперед - - Перечень проектов I класса с разбивкой бюджетов на 3 года вперед - - Общая сумма бюджета I класса на 3 года вперед, равная сумме бюджетов проектов данного класса - - Общая сумма бюджета на II-VIII класс на 3 года вперед - 2. Далее согласно методике рассчитывается/уточняется бюджет на каждый класс II-VIII на 3 года вперед. - 3. Затем составляется приоритизированный перечень проектов II - VIII классы для реализации в следующие 3 года. Внутри каждого класса проекты расставляются для реализации по годам в порядке приоритета согласно методике. |

|  | Наиболее приоритетные проекты (проекты с более высоким рангом) наполняют бюджет первого года инвестпрограммы, их реализация планируется начаться в первом году планирования. Далее последовательно наполняются проектами бюджеты второго и третьего года инвестпрограммы. |
| --- | --- |
|  | Формы для ранжирования проектов каждого из II - IVIII классов содержатся в Приложении 4 (формы 2-3). Не попавшие в бюджет на 3 года проекты II - VIII классов не входят в трехлетнюю инвестпрограмму, но могут конкурировать за бюджет при их сравнении с еще нереализуемыми проектами в следующем году. Ежегодно происходит уточнение перечня проектов II - VIII классов с учетом изменившейся ситуации на рынке и внутри ОАО «ТГК-1» с одной стороны, а также фактической реализации проектов в предыдущем году и добавления новых проектов с другой. |
| - Годовая инвестпрограмма | Основой для составления годовой инвестпрограммы является трехлетняя инвестпрограмма, которая детализируется. - Для составления годовой инвестпрограммы из уточненной трехлетней инвестпрограммы переносится: - Объем всей инвестпрограммы на 1 год вперед - Перечень проектов I-VIII классов с разбивкой бюджетов на 1 год вперед __1 2. Далее составляются 3 приоритизированных согласно методике перечня проектов каждого из I-VIII классов на плановый год, которые сопоставляются с определенным ранее бюджетом на соответствующий класс. |
|  | В инвестпрограмму попадают все проекты I-VIII классов из отранжированного перечня выше границы отсечения по бюджету на следующий год. Не попавшие в бюджет проекты не входят в годовую инвестпрограмму, но могут конкурировать за бюджет внутри своего класса с новыми проектами в следующем году. |
|  | Формы для ранжирования проектов каждого из I-VIII классов содержатся в Приложении 4 (формы 4-6). |
| - Учет статьи "ПИР будущих лет" при формировании инвестпрограмм в части I-VII классов | При формировании перечня проектов I-VII классов, входящих в десятилетнюю, трехлетнюю и годовую инвестпрограммы следует учитывать, что проекты, по которым в плановом году будет проведен только ПИР, для целей учета относятся в класс VIII "ПИР будущих лет" и не конкурируют за бюджет I-VII классов в этом году. Для составления корректного перечня проектов внутри I-VII классов следует придерживаться следующего алгоритма - на примере составления перечня проектов IV класса "Надежность" на 1 год: - Отранжировать все проекты в IV классе по общему баллу - Выделить проекты, по которым в следующем году будет проводиться только ПИР и отнести их в VIII класс, не меняя ранга проекта - Для оставшихся в IV классе проектов выделить смету на 1-ый планируемый год - Суммировать смету проектов накопленным итогом, начиная с проектов с наиболее высоким рангом Отсечь проекты для реализации на плановый год, не попавшие в бюджет класса на плановый год. |
| - Методика уточнения инвестиционных программ по результатам реализации инвестпроектов и при ограничении финансирования |  |
| 6.5.1. Переходящие проекты | В конце года, предшествующего плановому, уточняется размер переходящих инвестпроектов. Согласно размеру переходящих инвестпроектов в каждом классе, корректируется сумма бюджета на новые инвестпроекты. При отклонении бюджета на новые инвестпроекты от планового, включение/исключение проектов из инвестпрограммы происходит по описанной методике согласно рангу проекта в классе. Размер общего бюджета инвестпрограммы на первый плановый год не меняется. В случае если размер переходящих инвестпроектов составил более 5% от объема инвестпрограммы на новый плановый год, эти проекты могут быть включены в новую годовую инвестпрограмму приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1». |
| 6.5.2. Секвестирование бюджета Бюджет проектов I класса Бюджет проектов II-VIII классов | В конце года, предшествующего плановому, уточняются возможности финансирования инвестпрограммы на следующий год, в связи с чем может измениться объем инвестпрограммы на первый плановый год (в составе годовой, трехлетней и десятилетней инвестпрограмм) Решение о секвестировании бюджета инвестпрограммы на I класс принимается Генеральным Директором ОАО «ТГК-1» При необходимости секвестировать бюджет инвестпрограммы на I класс в первую очередь отсекаются проекты с низшими рангами, финансирование которых (включая ПИР) еще не начато. При необходимости секвестировать бюджет инвестпрограммы на II-VIII классы отсечение проектов происходит в двух направлениях: "по горизонтали" и "по вертикали". |
|  | "По горизонтали" отсекаются проекты классов в следующем порядке: - Проекты VI класса "Прочие" - Проекты VII класса «Тепловые сети» - Проекты II класса "Эффективность" - Проекты IV класса "Надежность" - Проекты V класса «Технологические присоединения» - Проекты III класса "Обязательные" "По вертикали" проекты отсекаются внутри классов по согласно отранжированному списку. Т.о. в II - IV классах отсечение проектов, не попавших в уточненный бюджет, происходит автоматически - отсекаются проекты с наименьшим рангом. Проекты класса "Прочие" отсекаются на основе решения Рабочей группы по инвестпрограмме. При секвестировании "по горизонтали" и "по вертикали" фактические объемы отсекаемых бюджетов по классам определяются в ходе заседания Рабочей группы. При сокращении средств на инвестпрограмму в течение года их реализации, отсечение проектов происходит по этой же методике. |
| 6.6. Включение инвестпроектов в годовую инвестпрограмму в чрезвычайных ситуациях |  |
| Чрезвычайные ситуации | В чрезвычайных ситуациях инвестпроекты, не прошедшие полную процедуру оценки, ранжирования и согласования, могут быть включены в годовую инвестпрограмму приказом Генерального директора. Для этого необходимо заполнить документы согласно пункту 7.1.8 (Включение проектов, не прошедших полную процедуру оценки, в инвестпрограмму). |
| - Процесс формирования инвестиционных программ |  |
| Процессы по разным горизонтам планирования | Процесс формирования инвестпрограммы зависит от горизонта планирования. Таким образом, существует три процесса формирования инвестпрограмм: - Процесс формирования годовой программы - Процесс формирования трехлетней программы - Процесс формирования десятилетней программы Процессы формирования всех инвестпрограмм можно разбить на шесть общих этапов: - Заполнение паспорта проекта - Бюджетирование инвестпрограмм - Составление инвестпрограмм - Рассмотрение и согласование предварительных инвестпрограмм - Корректировка инвестпрограмм - Окончательное рассмотрение и утверждение инвестпрограмм |

|  | Данные этапы либо едины, либо происходят последовательно или параллельно для трех программ: - Этап Заполнения паспорта проекта - един для инвестпрограмм по всем трем горизонтам планирования. Проекты инициируются на различную перспективу (количество плановых лет реализации) в зависимости от класса. Паспорта по проектам заполняются единожды. Этап заполнения паспортов состоит из разных подпроцессов в зависимости от классов проектов (см. детализацию по классам I-VIII далее в п. 7.1.2.- 7.1.7.) - Этапы Составления инвестпрограмм и Бюджетирование инвестпрограмм - происходят последовательно для десятилетней, трехлетней и годовой программ - Этапы Рассмотрения и согласования, Корректировки и Окончательного рассмотрения и утверждения инвестпрограмм -происходят параллельно (в одно и то же время) для десятилетней, трехлетней, и годовой программ - Этап Рассмотрение и согласование имеет несколько шагов, характерных только для годовой программы - Предоставление и защита в государственных органах, предоставление данных для ЛенРДУ для отключения и предоставление данных для подготовки программы закупок |
| --- | --- |
| - Процесс заполнения паспортов проектов - Соответствие инициируемых проектов технической политике и Налоговому кодексу |  |
| Соответствие инициируемых проектов технической политике ОАО «ТГК-1» и Налоговому кодексу РФ | Перед началом работы над заполнением документов для инициации инвестиционных проектов, инициаторам необходимо убедиться в их соответствии: - Технической политике ОАО «ТГК-1» - Налоговому кодексу Российской Федерации 1. Инициируемые проекты должны соответствовать технической политике ОАО «ТГК-1», призванной повышать прибыльность, капитализацию и рыночную привлекательность Общества, а также направленной на увеличение производства электрической и тепловой энергии для покрытия прироста нагрузок. Таким образом, инвестиционные проекты должны соответствовать целям ОАО «ТГК-1» в области технической деятельности: - Увеличение объема производства энергии - Повышение эффективности производства и транспортировки энергии - Повышение надежности работы оборудования, зданий и сооружений для бесперебойного энергоснабжения потребителей, стабильности и качества исполнения заключенных контрактов на продажу энергии и услуг - Снижение производственных издержек ОАО «ТГК-1» за счет оптимизации технологических процессов и реконструктивных работ - Повышение качества инвестиционных проектов через применение прогрессивных технических решений Соответствие определяется Комитетом по надежности при Совете директоров ОАО «ТГК-1». 2. Все инициируемые проекты должны соответствовать Налоговому кодексу РФ. В рамках инвестиционной программы инициируются проекты, увеличивающие стоимость основных активов компании. К таким проектам относятся следующие категории работ: - По достройке, дооборудовании и модернизации - вызванные изменением технологического и служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами (п.2 ст. 257 Налогового кодекса РФ) - По модернизации - изменению конструкции оборудования, зданий и сооружений, проводимое в целях продления срока их службы, улучшения технико-экономических показателей, повышения надежности. В состав работ по модернизации входит замена морально и физически изношенных узлов и деталей на соответствующие современному техническому уровню - По реконструкции - переустройству существующих объектов основных средств, связанному с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции (п.2 ст. 257 Налогового кодекса РФ) - По техническому перевооружению - комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным (п.2 ст. 257 Налогового кодекса РФ). Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия: - 1. Объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; - 2. Объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; - 3. Организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; - 4. Объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. Наряду с вышеперечисленным, необходимым критерием отнесения к основным средствам, являются активы, превышающие по стоимости 20 000 рублей (согласно учетной политике ОАО «ТГК-1»). |
| - Роль паспорта в формировании инвестиционных программ |  |
| Роль паспорта | Инициирование инвестиционных проектов начинается с заполнения паспорта проекта. Для каждого класса проектов разработан свой паспорт, поскольку количество запрашиваемой информации, а также количество участвующих в его согласовании, отличается. Информацию по паспортам всех проектов можно сгруппировать в четыре основные категории: - Основные данные проекта - Значения критериев оценки проекта - Расчет ранга приоритета проекта - В дополнение к паспорту прикладываются приложения, которые подразделяются на две части: а. Приложения, которые являются составными частями паспорта, разработанные в помощь заполняющему как справочные материалы и не подлежат заполнению (например, методика определения ранга приоритетности проекта и алгоритм прохождения оценки проекта) б. Приложения, которые стороны заполняют или прикладывают к паспорту, в случае, когда это предусмотрено (например, обоснование инвестиций и обоснование критериев) |
| Обоснование/источник данных | Все паспорта содержат раздел под названием "Обоснование/ источник данных". В нем прописываются источники для предоставленных данных или расчетов и помечается "галочкой" наличие подтверждающего документа в приложении. |
| Примеры обоснований/источников данных | Примеры обоснований могут включать, но не ограничиваются следующими документами: |
|  | Сами Приложения необходимо прикладывать к заполненному паспорту. Если документы, на которые происходит ссылка, объемные, то необходимо приложить только служебную записку с "выжимкой" (1-2 страницы), где указать, что данные определенного документа (указать его название и где он хранится) служат основой для информации, указанной в паспорте. Также, расчеты, проведенные самими инициаторами, являются допустимым объяснением использованного объема инвестиций и технических параметров. Расчеты необходимо сохранять как отдельную закладку в паспорте проекта (в файле Excel). Приложения следует прикладывать в бумажном виде к бумажной подписанной версии паспорта и в отсканированном электронном виде к электронной версии паспорта. В электронном виде каждый паспорт с приложениями направляется в электронном письме отдельно. |
| Формы паспорта | Каждый паспорт по классам проектов в свою очередь состоит из нескольких форм (листов Excel). Количество форм зависит от количества ответственных сторон (филиалов и подразделений), которые участвуют в заполнении и согласовании паспорта по определенному классу проектов. Таким образом, для каждой ответственной стороны внутри каждого класса разработана своя собственная форма для заполнения и подписания. Все формы паспортов по всем типам классов проектов находятся в Приложении 2. |
| Заявка паспорта | Инвестиционная заявка является первой формой паспорта, с которой начинается инициирование проектов. Для каждого класса проектов разработана своя форма заявок, которые заполняют инициаторы проектов, в зависимости от класса проекта. В каждой заявке указано, какой инициатор ее заполняет. |
| Инициаторы проектов | В большинстве случаев в качестве изначальных инициаторов проектов выступают станции филиалов ОАО «ТГК-1», поскольку они наиболее четко понимают необходимость реализации определенных проектов. Директора станций назначают ответственных за инициацию инвестпроектов (возможно несколько людей), в зависимости от типа оборудования. Это могут быть начальники Производственно-технических отделов, начальники цехов или других подразделений. Однако, технические службы блока Главного инженера ОАО «ТГК-1», в чье ведение входит заявленное оборудование, могут определить дополнительный круг проектов, которые необходимо реализовать в данных станциях. В таких случаях, службам блока Главного инженера ОАО «ТГК-1» необходимо координировать данный вопрос со станциями для заполнения последними паспорта проекта. В частности, требуется сообщить о дополнительных проектах на станции и удостовериться, что заполнение паспорта станцией произошло. При согласовании со станцией, службы блока Главного инженера ОАО «ТГК-1» могут сами заполнить заявку на инвестиционный проект. Таким образом, на этапе инициирования заявки на инвестиционный проект должно происходить "движение навстречу" между службой и станцией - общение, помощь при определении приоритетов, координация усилий. Это поможет избежать дублирования работы при инициации проектов и заполнение паспорта на один и тот же проект станцией и службой. Однако, подразделения блока Главного инженера не могут выступать "фильтром" и отсекать проекты, инициированные станцией, исходя из своих убеждений о несрочности или неважности данного проекта. Отзыв заявки на инвестпроект может произойти только вследствие обоюдного согласия станции и подразделения блока Главного инженера. Например, это может быть связанно с невозможностью выполнить все инициированные проекты физически в один год. В случае спорных вопросов станции и подразделения блока Главного инженера могут отдельно собираться на рабочие встречи и, по необходимости, привлекать дополнительных экспертов (ответственных сотрудников на станциях и подразделениях блока Главного инженера) для разрешения данных вопросов. Для более четкой координации в процессе формирования инвестпрограммы, директора станций и начальники подразделений блока Главного инженера назначают кураторов - ответственных исполнителей - за инвестпроекты по типам оборудования. Перечень кураторов каждый год уточняется и высылается по всем филиалам и службам Департаментом инвестиций. В качестве источников сопутствующей информации выступают другие нетехнические подразделения и отделы, которые предоставляют данные для технических служб по их запросу и заполняют их в соответствующих формах паспорта. Прочие организации, проектные институты и другие организации могут привлекаться инициатором с целью предоставления дополнительной информации, необходимой для заполнения паспорта проекта. |
|  | При изменениях в организационной структуре необходимо внести соответствующие изменения в данный Регламент для того, чтобы новая структура стала правопреемником старой. |
| Определение классов проектов для определения типа паспорта | Для правильного понимания необходимой формы паспорта для заполнения инициатор определяет, к какому классу относится его проект. Отнесение по классам осуществляется согласно методике формирования инвестиционной программы (раздел 2 данного документа). При необходимости, станции уточняют класс проекта в подразделении Управления ОАО «ТГК-1» по соответствующему типу оборудования или в Департаменте инвестиций. |
| Важно при заполнении заявок (!) | При заполнении заявок на инвестиционные проекты, важно заполнять оценочный объем инвестиций на весь период реализации проекта, разбивая его по годам и по видам работ (ПИР, заказ оборудования, СМР и др.) Эта информация используется при формировании десятилетней, трехлетней и годовой инвестпрограмм. По всем проектам, по которым необходим только ПИР в следующем году, указывается сумма ПИР и, также, оценочно остальной объем всех инвестиций и технические параметры. Для заполнения паспорта на проект, по которому требуется только ПИР, нужно определить класс проекта и заполнить паспорт на данный класс (от I-VII). В названии проекта указать, что требуется ПИР по данному инвестпроекту. После реализации ПИР, заполняется новый паспорт, в котором прописываются уточненные после ПИРа экономические и технические параметры проекта. Данный инвестпроект снова участвует в ранжировании проектов для формирования инвестпрограммы наследующий год. В тех случаях, когда реализация инвестпроекта планируется "не под ключ", необходимо заполнять полный объем инвестиций на данный проект, включая ПИР, оборудование и СМР, а также приводить разбивку по годам на каждый этап проекта. Необходимо заполнить все даты начала и окончания конкурса и реализации по ПИР, оборудованию и СМР. В случае, когда инвестпроект планируется "под ключ", в заявке необходимо указать полный объем инвестиций, а также разбивку инвестиций по годам. Заполняются три даты: - Начала проведения конкурса на ПИР - Окончания реализации СМР - Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| Ежегодная инициация проектов (в начале года) | Ежегодно паспорта проектов необходимо заполнять на: - Новые проекты, начало реализации которых планируется на следующий год - Новые проекты, для которых в следующем году планируется провести только ПИР - Продолжающиеся (многолетние) проекты, реализация которых уже идет и будет продолжаться в следующем году (ежегодная актуализация паспортов необходима с целью получения более точного объема инвестиций по результатам реализации и вследствие удорожания работ) Паспорта разных классов инициируются на разную временную перспективу (заполняется полная стоимость работ на всю длительность проекта): - Класс I- на десятилетнюю перспективу - Классы II- VIII - на трехлетнюю перспективу Для определения правильного года инициации проекта, необходимо отсчитать время "в обратном порядке": сначала определить необходимое время ввода нового оборудования, затем просчитать и вычесть время, требуемое на расторговку и другие необходимые мероприятия. За один год до начала любых действий по инвестпроекту необходимо начинать его инициацию. |
| Сроки подачи | Инициирование проектов происходит круглогодично. Это предоставит возможность инициаторам тщательно подготавливать заявки и обоснования проектов. Однако, заполненные заявки проектов, которые, по мнению инициатора, должны войти в инвестпрограмму следующего года, должны быть подготовлены и поданы не позднее 31.01 ежегодно. |
| Получатель заявки | Все заполненные заявки направляются изначальным инициатором (станцией) на проверку правильности ее заполнения в подразделения Управления ОАО «ТГК-1» по соответствующему типу оборудования. После согласования подразделением Управления ОАО «ТГК-1» заявка считается "согласованной" и готовой к отправке на дальнейшее рассмотрение. Подразделение Управления ОАО «ТГК-1» отправляет заявки в Департамент инвестиций для их регистрации и составления общего перечня полученных заявок. Далее Департамент инвестиций ответственен за отправку заявок по алгоритму (см. схему 41) на дальнейшее рассмотрение разными подразделениями Управления ОАО «ТГК-1», в зависимости от класса проекта. |
| Вид подачи заявки | В подразделения Управления ОАО «ТГК-1» по соответствующему типу оборудования заявки направляются в электронном виде для первоначального согласования. После необходимых корректировок с подразделением Управления ОАО «ТГК-1» станция: - Отправляет в электронном виде окончательную версию заявки в подразделение Управления ОАО «ТГК-1» по соответствующему типу оборудования - Подписывает заявку и в бумажном виде направляет ее на подпись в подразделение Управления ОАО «ТГК-1» по соответствующему типу оборудования Подразделение Управления ОАО «ТГК-1» по соответствующему типу оборудования отправляет согласованную заявку со всеми приложениями в Департамент инвестиций в электронном виде и бумажном виде с подписями. |
| Ежегодное заполнение данных по фактическому выполнению (в конце года) | В конце года по всем проектам, по которым была начата их реализация, заполняется форма по "Фактическому выполнению" (см. Приложение 5). Данные формы должны быть заполнены в срок до 25 января года, следующего за отчетным. В форме указывается информация по выполнению или невыполнению проекта, а также технические и экономические параметры, которые изменились в процессе фактической реализации. Департамент инвестиций собирает формы по фактическому выполнению для агрегирования статистики по всем инвестпроектам ОАО «ТГК-1». |
| Ежегодная корректировка переходящих проектов (в конце года) | В конце года, проекты (по которым началась трата средств, однако их не удалось завершить в планируем году), считаются переходящими и автоматически переходят к реализации на следующий год. Из заполненной формы по "Фактическому выполнению" становится ясно, какая часть проекта не реализована. В ней прописывается оставшаяся сумма на окончание реализации проекта и причины, по которым планируемая реализация не состоялась. Форма отправляется в электронном виде в подразделения Управления ОАО «ТГК-1» по соответствующему типу оборудования для уведомления, и копия в Департамент инвестиций. На ее основе Департаментом инвестиций составляется перечень всех переходящих проектов для включения в инвестпрограмму следующего года и для определения необходимого финансирования, которое определяется согласно методики бюджетирования. На своем заключительном ежегодном заседании, Рабочая группа по инвестиционной программе обсуждает и принимает решение по всем проектам в инвестпрограмме, включая переходящие на следующий год. |
| - Процесс заполнения паспорта проектов I класса "Стратегические" |  |
| Класс I "Стратегические" | Класс I "Стратегические" подразделяется на два подкласса: - Строительство новых блоков/новых ЭС - Замена основного оборудования ЭС Для каждого из подклассов разработан свой процесс и отдельные формы паспорта для заполнения |
| - Подкласс "Строительство новых блоков/новых ЭС" |  |
| Участвующие стороны | В процессе заполнения паспорта по проектам, попадающим в класс I "Стратегические" - подкласс 1.1 " 1.1. Строительство новых блоков/новых ЭС", участвуют пять заинтересованных сторон: - Инициаторы: Департамент инвестиций (ДИ), филиал «Карельский» и филиал «Кольский». - Службы, заполняющие отдельные параметры: Департамент реализации проектов капитального строительства (ДРПКС), Департамент эксплуатации электростанций (ДЭЭС), Производственный департамент (ПД). - Сведение информации: Департамент инвестиций. |
| Формы паспорта, заполняемые участниками | Для подкласса 1.1 разработан паспорт, состоящий из четырех форм. |

| Процесс заполнения форм паспорта | Процесс заполнения форм паспорта выглядит следующим образом: - Инициатор заполняет заявку проекта (по форме паспорта 1.1.1). - Департамент инвестиций проверяет и уточняет правильность заполнения заявки, координирует вопросы с инициатором до полного согласия (в случае если инициатором выступал не Департамент инвестиций). - Департамент инвестиций регистрирует заявку, присваивает ей номер и направляет ее далее параллельно в ДРПКС, ДЭЭС и ПД. - ДПРКС проверяет необходимый объем инвестиций, координирует вопросы с инициатором до полного согласия с ним. Далее, ДПРКС направляет заявку в Департамент инвестиций в электронном и бумажном виде с подписями. - На основе заявки проекта, ДЭЭС рассчитывает средневзвешенную наработку существующих на станции турбин, заполняет паспорт (по форме 1.2.1.) и направляет форму в электронном и бумажном виде с подписью в Департамент инвестиций. - На основе заявки проекта, ПД указывает наличие ограничений по перетоку в ареале станции, заполняет паспорт (по форме 1.3.1.) и направляет форму в электронном и бумажном виде с подписью в Департамент инвестиций. - Департамент инвестиций вносит данные из поступивших форм в паспорт инвестпроекта. Одновременно с этой деятельностью, Департамент инвестиций подготавливает предварительный перечень проектов, поступивших от инициаторов, для обсуждения на Рабочей группе по инвестпрограмме (см. раздел 7.7 по Рабочей группе). До встречи Рабочей группы, Департамент инвестиций высылает перечень поступивших проектов всем инициаторам для ознакомления. - На основе всех ранее заполненных форм паспортов, Департамент инвестиций рассчитывает бизнес-план для проверки экономической эффективности проекта и вносит данные из бизнес-плана в форму 1.4.1. - Департамент инвестиций проверяет правильность заполнения всех форм паспортов. После этого, общий балл проекта рассчитывается автоматически согласно методике (п. 5.2.2) в форме 1.4.1. |
| --- | --- |

| - Подкласс "Замена основного оборудования ЭС" |  |
| --- | --- |
| Участвующие стороны | В процессе заполнения паспорта по проектам, попадающим в класс I "Стратегические" - подкласс 1.2 "Замена основного оборудования ЭС", участвуют пять заинтересованных сторон: - Инициаторы: Департамент инвестиций (ДИ), филиал «Карельский» и филиал «Кольский». - Службы, заполняющие отдельные параметры: Департамент реализации проектов капитального строительства (ДРПКС), Департамент эксплуатации электростанций (ДЭЭС), Производственный департамент (ПД). - Сведение информации: Департамент инвестиций. |
| Формы паспорта, заполняемые участниками | Для подкласса 1.2. разработан паспорт, состоящий из трех форм. |

| Процесс заполнения форм паспорта | Процесс заполнения форм паспорта отражен следующим образом: - Инициатор заполняет заявку проекта (по форме 1.1.2). - Департамент инвестиций проверяет и уточняет правильность заполнения заявки, координирует вопросы с инициатором до полного согласия (в случае если инициатором выступал не Департамент инвестиций). - Департамент инвестиций регистрирует и присваивает номер заявке и направляет ее далее параллельно в ДРПКС, ДЭЭС и ПД. - ДПРКС проверяет необходимый объем инвестиций, координирует вопросы с инициатором до полного согласия с ним. Далее, ДПРКС направляет заявку в Департамент инвестиций в электронном и бумажном виде с подписями (по форме 1.4.2). - На основе заявки проекта, ДЭЭС рассчитывает средневзвешенную наработку существующих на станции турбин, заполняет паспорт (по форме 1.2.2.) и направляет форму в электронном и бумажном виде с подписью в Департамент инвестиций. - На основе заявки проекта, ПД указывает наличие ограничений по перетоку в ареале станции, заполняет паспорт (по форме 1.3.2.) и направляет форму в электронном и бумажном виде с подписью в Департамент инвестиций. - Департамент инвестиций вносит данные из поступивших форм в паспорт инвестпроекта. Одновременно с этой деятельностью, Департамент инвестиций подготавливает предварительный перечень проектов, поступивших от инициаторов, для обсуждения на Рабочей группе по инвестпрограмме (см. раздел 7.7 по Рабочей группе). До встречи Рабочей группы, Департамент инвестиций высылает перечень поступивших проектов всем инициаторам для ознакомления. - Департамент инвестиций рассчитывает бизнес-план на основе информации из предыдущих форм паспорта и вносит данные из бизнес-плана в форму 1.5.2. - Департамент инвестиций проверяет правильность заполнения всех форм паспортов. После этого, общий балл проекта рассчитывается автоматически согласно методике (п. 5.3.2) в форме 1.5.2. |
| --- | --- |
| - Процесс заполнения паспорта проектов II класса "Эффективность" |  |
| Участвующие стороны | В процессе заполнения паспорта по проектам, попадающим в класс II "Эффективность", участвуют пять заинтересованных сторон: - Инициаторы: Станция, филиал «Карельский», филиал «Кольский», структурное подразделение Блока Главного инженера. - Службы, заполняющие отдельные параметры: ДППР, ДЭЭС, ПД. - Сведение информации: Департамент инвестиций. |
| Формы паспорта, заполняемые участниками | Для класса II разработан паспорт, состоящий из пяти форм. |

| Процесс заполнения форм паспорта | Процесс заполнения форм паспорта выглядит следующим образом: - Инициатор заполняет заявку паспорта (по форме 2.1) и направляет документы в ДППР на согласование. - ДППР проверяет и уточняет правильность заполнения заявки, координирует вопросы с инициатором до полного согласования с ним. Далее, направляет согласованную заявку в Департамент инвестиций в электронном и бумажном виде с подписями. - Департамент инвестиций регистрирует и присваивает номер заявке и направляет ее далее в электронном виде одновременно в ДППР, ДЭЭС и ПД на дальнейшее заполнение. Шаги 3, 4 и 5 проводятся параллельно. - ДППР проверяет необходимый объём инвестиций, заполняет протокол паспорта (по форме 2.2) и направляет форму в электронном и бумажном виде с подписью в Департамент инвестиций. - ПД рассчитывает топливную эффективность проекта (по форме 2.3) и направляет форму в электронном и бумажном виде с подписью в Департамент инвестиций. - ДЭЭС рассчитывает объем снижения сверхлимитных выбросов после выполнения проекта и заполняет паспорт (по форме 2.4) и направляет форму в электронном и бумажном виде с подписью в Департамент инвестиций - Департамент инвестиций вносит данные из поступивших форм в паспорт инвестпроекта. Одновременно с этой деятельностью, Департамент инвестиций подготавливает предварительный перечень проектов, поступивших от инициаторов, для обсуждения на Рабочей группе по инвестпрограмме (см. раздел 7.7 по Рабочей группе). До встречи Рабочей группы, Департамент инвестиций высылает перечень поступивших проектов всем инициаторам для ознакомления. - Департамент инвестиций рассчитывает бизнес-план по проектам и вносит данные из бизнес-плана в форму 2.5. - Департамент инвестиций проверяет правильность заполнения всех форм паспортов. После этого, общий балл проекта рассчитывается автоматически согласно методике (п. 5.4.2) в форме 2.5. |
| --- | --- |

| - Процесс заполнения паспорта проектов III класса "Обязательные" |  |
| --- | --- |
| Участвующие стороны | В процессе заполнения паспорта по проектам, попадающим в класс III «Обязательные» участвуют от двух до четырех заинтересованных сторон в зависимости от подкласса проекта: - Инициаторы: станции, филиал «Карельский», филиал «Кольский», ДЭЭС, ПСДТУиИТ, отдел автоматизированных информационно-измерительных систем (ОАИИС). - Службы, заполняющие отдельные параметры: ДППР. - Сведение информации: Департамент инвестиций. |
| Формы паспорта, заполняемые участниками | Для класса III разработан паспорт, состоящий из пяти форм. |
| Процесс заполнения форм паспорта | Процесс заполнения форм паспорта выглядит следующим образом: - Инициатор заполняет заявку паспорта (по форме 3.1), оценивает штрафы, санкции и др. технические критерии проекта и направляет документы в ДЭЭС, ПСДТУиИТ, ОАИИС в зависимости от подкласса проекта. - Шаг только для проектов Блока Главного инженера: ДЭЭС проверяет и уточняет правильность заполнения заявки и координирует вопросы с инициатором до полного согласования с ним. Далее направляет согласованную заявку в Департамент инвестиций в электронном и бумажном виде с подписями. - Департамент инвестиций регистрирует и присваивает номер заявке и направляет ее далее в электронном виде в ДППР. - Шаг только для проектов Блока Главного инженера: ДППР проверяет обоснованность отнесения проекта к классу "Обязательные", заполняет протокол паспорта (по форме 3.2). Далее проверяет необходимый объём инвестиций, заполняет протокол паспорта (по форме 3.4) и возвращает его в электронном и бумажном виде с подписью в Департамент инвестиций. - Департамент инвестиций вносит данные из поступивших форм в паспорт инвестпроекта. Одновременно с этой деятельностью, Департамент инвестиций подготавливает предварительный перечень проектов, поступивших от инициаторов, для обсуждения на Рабочей группе по инвестпрограмме (см. раздел 7.7 по Рабочей группе). До встречи Рабочей группы, Департамент инвестиций высылает перечень поступивших проектов всем инициаторам для ознакомления. - Департамент инвестиций проверяет наличие взаимосвязи проекта с расширением мощности, заполняет протокол паспорта (по форме 3.3). - После сбора форм 3.1-3.4 паспорта и внесения информации Департаментом инвестиций, общий балл проекта рассчитывается автоматически согласно методике (п.5.5.1) в форме 3.5 |

| - Процесс заполнения паспорта проектов IV класса "Надежность" |  |
| --- | --- |
| Участвующие стороны | В процессе заполнения паспорта по проектам, попадающим в класс IV «Надежность», участвуют четыре заинтересованные стороны: - Инициаторы: станции, филиал «Карельский», филиал «Кольский». - Службы, заполняющие отдельные параметры: ДЭЭС, ПД, САиМ, СОЭТО, СРЗА, ДППР. - Сведение информации: Департамент инвестиций. |
| Формы паспорта, заполняемые участниками | Для класса IV разработан паспорт, состоящий из четырех форм. Однако для основных типов оборудования технические критерии имеют свой отдельный паспорт, который различается Собственный паспорт создан для основных типов оборудования. |
| Процесс заполнения форм паспорта | Процесс заполнения форм паспорта выглядит следующим образом: - Инициатор заполняет заявку паспорта и оценивает ряд технических критериев проекта. Поскольку для различных типов проектов, сгруппированных по видам оборудования, применяются различные критерии оценки, то каждый филиал заполняет свою форму паспорта (формы 4.1.1-4.1.8) и направляет форму в структурное подразделения Блока Главного инженера по соответствующему типу оборудования на согласование. - Подразделение Блока Главного инженера по соответствующему типу оборудования проверяет и уточняет правильность заполнения заявки и координирует вопросы с инициатором до полного согласия с ним. Далее, направляет согласованную заявку в Департамент инвестиций в электронном и бумажном виде с подписями. - Департамент инвестиций регистрирует и присваивает номер заявке, и направляет ее далее в электронном виде параллельно в ПД и в ДППР. - При необходимости (в случае, если требуется расчет в ареале прилегающей сети, который инициатор не может рассчитать сам) ПД производит расчет объема снижения установленной мощности в случае аварии (по форме 4.2) и возвращает форму в электронном и бумажном виде с подписью в Департамент инвестиций. - ДППР проверяет необходимый объём инвестиций, заполняет протокол паспорта (по форме 4.3) и возвращает форму в электронном и бумажном виде с подписью в Департамент инвестиций. - Департамент инвестиций вносит данные из поступивших форм в паспорт инвестпроекта. Одновременно с этой деятельностью, Департамент инвестиций подготавливает предварительный перечень проектов, поступивших от инициаторов, для обсуждения на Рабочей группе по инвестпрограмме (см. раздел 7.7 по Рабочей группе). До встречи Рабочей группы, Департамент инвестиций высылает перечень поступивших проектов всем инициаторам для ознакомления. - Департамент инвестиций проверяет все формы паспорта. На основании заполненных форм автоматически рассчитывается общий технический балл проекта согласно методике (п. 5.6.2) и соответствующий ему риск аварии в форме 4.4. Далее в этой же форме 4.4. рассчитывается максимальный ущерб от аварии при нереализации проекта согласно методике (п. 5.6.4). Автоматически вычисляется вероятный ущерб, как произведение риска аварии на максимальный ущерб (п. 5.6.5). |

| - Процесс заполнения паспорта проектов V класса "Технологические присоединения" |  |
| --- | --- |
| Участвующие стороны | В процессе заполнения паспорта по проектам, попадающим в класс V «Технологические присоединения», участвуют четыре заинтересованные стороны: - Инициаторы: станции, филиал «Карельский», филиал «Кольский». - Службы, заполняющие отдельные параметры: ДС, ДППР. - Сведение информации: Департамент инвестиций. |
| Формы паспорта, заполняемые участниками | Для класса V разработан паспорт, состоящий из четырех форм. |
| Процесс заполнения форм паспорта | Процесс заполнения форм паспорта выглядит следующим образом: - Инициатор заполняет заявку паспорта (по форме 5.1) и направляет документы в ДС на согласование. - ДС проверяет и уточняет правильность заполнения заявки и координирует вопросы с инициатором до полного согласования с ним. Далее направляет согласованную заявку в Департамент инвестиций в электронном и бумажном виде с подписями. - Департамент инвестиций регистрирует и присваивает номер заявке и направляет ее далее в электронном виде в ДППР. - ДППР проверяет необходимый объём инвестиций, заполняет протокол паспорта (по форме 5.2) и возвращает его в электронном и бумажном виде с подписью в Департамент инвестиций. - Департамент инвестиций вносит данные из поступивших форм в паспорт инвестпроекта. Одновременно с этой деятельностью, Департамент инвестиций подготавливает предварительный перечень проектов, поступивших от инициаторов, для обсуждения на Рабочей группе по инвестпрограмме (см. раздел 7.7 по Рабочей группе). До встречи Рабочей группы, Департамент инвестиций высылает перечень поступивших проектов всем инициаторам для ознакомления. - Департамент инвестиций проверяет наличие взаимосвязи проекта с расширением мощности, заполняет протокол паспорта (по форме 5.3). - После сбора форм 5.1-5.3 паспорта и внесения информации Департаментом инвестиций, общий балл проекта рассчитывается автоматически согласно методике (п.5.5.1) в форме 5.4 |
| - Процесс заполнения паспорта проектов VI класса "Прочие" |  |
| Участвующие стороны | В процессе заполнения паспорта по проектам, попадающим в класс VI «Прочие», участвуют пять заинтересованных сторон: - Инициаторы: станции, филиал «Карельский», филиал «Кольский», подразделение Управления ОАО «ТГК-1» по соответствующему типу оборудования/работ. - Службы, заполняющие отдельные параметры: ДППР, ДРПКС. - Сведение информации: Департамент инвестиций. - Принятие решения: Рабочая группа Решение о включении проектов в инвестпрограмму принимается Рабочей группой. |
| Формы паспорта, заполняемые участниками | Для класса VI разработан паспорт, состоящий из двух форм. |

| Процесс заполнения форм паспорта | Процесс заполнения форм паспорта выглядит следующим образом: - Инициатор заполняет заявку паспорта (по форме 6.1) и направляет ее в подразделение Управления ОАО «ТГК-1» по соответствующему вопросу на согласование. - Департамент инвестиций регистрирует и присваивает номер заявке, и направляет ее далее в электронном виде в ДППР или ДРПКС. - ДППР либо ДРПКС проверяет необходимый объём инвестиций, заполняет протокол паспорта (по форме 6.2) и возвращает форму в электронном и бумажном виде с подписью в Департамент инвестиций. - Департамент инвестиций вносит данные из поступивших форм в паспорт инвестпроекта. Одновременно с этой деятельностью, Департамент инвестиций подготавливает предварительный перечень проектов, поступивших от инициаторов, для обсуждения на Рабочей группе по инвестпрограмме (см. раздел 7.7 по Рабочей группе). До встречи Рабочей группы, Департамент инвестиций высылает перечень поступивших проектов всем инициаторам для ознакомления. - Департамент инвестиций проверяет правильность заполнения паспорта, и подготавливает окончательный перечень проектов для обсуждения на Рабочей группе. На Рабочей группе принимается решение о включении проектов по классу «Прочие» в инвестпрограмму. |
| --- | --- |
| Процесс инициации проектов по оборудованию, не требующего монтажа | Проекты, по оборудованию, не требующего монтажа, относятся к классу VI «Прочие», однако инициируются после составления основной инвестпрограммы после 25.03 ежегодно. Данный вид оборудования подразделяется в отдельный процесс, поскольку содержит большое количество различного оборудования, которое требует отдельной проработки и согласования со службами. Процесс инициации проектов по оборудованию, не требующего монтажа, выглядит следующим образом: - Инициатор подает заявки на проекты в подразделение Управления ОАО «ТГК-1» по соответствующему типу оборудования (до 10.04). - Подразделение Управления ОАО «ТГК-1» согласовывает перечень предлагаемых проектов (до 22.04). Общий бюджет проектов на данную категорию устанавливается руководством ОАО «ТГК-1», но, как правило, не должен превышать уровень 2008 г., инфлированный с учетом дефлятора инвестиций МЭРа. - Общий перечень выносится на согласование Генерального директора (до 30.04) |
| - Процесс заполнения паспорта проектов VII класса "Тепловые сети" |  |
| Участвующие стороны | В процессе заполнения паспорта по проектам, попадающим в класс VII «Тепловые сети», участвуют четыре заинтересованные стороны: - Инициаторы: станции, филиал «Карельский», филиал «Кольский». - Службы, заполняющие отдельные параметры: ДЭЭС, ДППР. - Сведение информации: Департамент инвестиций. |
| Формы паспорта, заполняемые участниками | Для класса V разработан паспорт, состоящий из трех форм. |
| Процесс заполнения форм паспорта | Процесс заполнения форм паспорта выглядит следующим образом: - Инициатор заполняет заявку паспорта (по форме 7.1) и направляет документы в ДЭЭС на согласование. - ДЭЭС проверяет и уточняет правильность заполнения заявки и координирует вопросы с инициатором до полного согласования с ним. Далее направляет согласованную заявку в Департамент инвестиций в электронном и бумажном виде с подписями. - Департамент инвестиций регистрирует и присваивает номер заявке и направляет ее далее в электронном виде в ДППР. - ДППР проверяет необходимый объём инвестиций, заполняет протокол паспорта (по форме 7.2) и возвращает его в электронном и бумажном виде с подписью в Департамент инвестиций. - Департамент инвестиций вносит данные из поступивших форм в паспорт инвестпроекта. Одновременно с этой деятельностью, Департамент инвестиций подготавливает предварительный перечень проектов, поступивших от инициаторов, для обсуждения на Рабочей группе по инвестпрограмме (см. раздел 7.7 по Рабочей группе). До встречи Рабочей группы, Департамент инвестиций высылает перечень поступивших проектов всем инициаторам для ознакомления. - После сбора форм 7.1-7.2 паспорта и внесения информации Департаментом инвестиций, общий балл проекта рассчитывается автоматически согласно методике (п.5.9.1) в форме 7.3 |
| 7.1.10. Процесс заполнения паспорта проектов VIII класса "ПИР будущих лет" |  |
| "ПИР будущих лет" | Для заполнения паспорта на проект, по которому требуется только ПИР, необходимо: - Определить класс проекта (от I до VII), в рамки которого попадает будущий инвестпроект. - Заполнить паспорт соответствующий данному классу. В названии указать, что требуется ПИР по данному инвестпроекту. - Следовать той же методике и алгоритму, как и по соответствующему классу, в рамках которого инициируется ПИР. - Соблюдать те же сроки подачи документов, как и по соответствующему классу, в рамках которого инициируется ПИР. В самом паспорте указывается сумма ПИР и, также, остальной объем всех инвестиций и технические параметры оценочно. После реализации ПИР, заполняется новый паспорт, в котором прописываются уточненные после ПИРа экономические и технические параметры проекта. Данный инвестпроект снова участвует в ранжировании проектов для формирования инвестпрограммы на следующий год. |
| "ПИР будущих лет" без оформления паспорта проекта | Если инициатор сталкивается с ситуацией, когда на проект невозможно предоставить оценочные данные для заполнения паспорта (касается только сложных проектов класса I-II), то существует возможность подать заявку на включение таких проектов для проведения «ПИР будущих лет» без паспорта. Для финансирования данных работ резервируется не более 5% от статьи «ПИР будущих лет» (см. п. 4.3.4), соответственно, данные проекты инициируются скорее как исключение, нежели правило. Заявки на подобные работы заполняются качественно, то есть, без указания технических критериев. Соответственно, по ним не производится подсчет баллов. Далее инициаторы таких проектов (филиалы и подразделения) координируют заявку между собой, добавляя и проверяя данные, и направляют ее в Департамент инвестиций. Департамент инвестиций собирает все заявки на подобные проекты и выносит их на обсуждение Рабочей группы по инвестпрограмме, которая принимает решение о необходимости проведения предпроектных расчетов по этим проектам. Через год, после проведения предпроектных расчетов (например, разработка обоснования инвестиций), которые обеспечиваются проектными организациями, инициатор заполняет паспорт, и проект участвует в ранжировании наравне с другими проектами. |
| Сроки | Подготовительные шаги по проведению предпроектных расчетов должны происходить заблаговременно (в предыдущем году) для того, чтобы иметь возможность инициировать проекты (в настоящем году) для включения в инвестпрограмму следующего года. |
| 7.1.8. Включение проектов, не прошедших полную процедуру оценки, в инвестпрограмму |  |
| Чрезвычайные случаи | В чрезвычайных ситуациях инвестпроекты, не прошедшие полную процедуру оценки, ранжирования и согласования, могут быть включены в годовую инвестпрограмму приказом Генерального директора. Тем не менее, для этого филиал или подразделение Управления ОАО «ТГК-1» по соответствующему типу оборудования заполняют заявку (а не целый паспорт) по проекту соответствующего класса и направляют ее в Департамент инвестиций с целью включения всей необходимой информации в бюджет и перечень проектов инвестпрограммы |
| 7.2. Процесс определения бюджета инвестиционных программ |  |
| Порядок бюджетирования | Процесс бюджетирования проходит согласно методике (см. разделе 4) в следующей последовательности: - Бюджетирование десятилетней программы - Бюджетирование трехлетней программы, в том числе на основе десятилетней - Бюджетирование годовой программы, в том числе на основе десятилетней и трехлетней программы |

| Сроки | Расчет бюджета на инвестпрограммы необходим к определенному сроку, а именно, к началу сведения информации по проектам и составлению инвестпрограммДепартаментом инвестиций, которое начинается после 20.03. Соответственно, все расчеты бюджета по всем трем горизонтам планирования должны происходить в начале года до 20.03. - Бюджетирование на десятилетнюю инвестпрограмму (до 20.02 ежегодно) - Бюджетирование на трехлетнюю инвестпрограмму (до 06.03 ежегодно) - Бюджетирование на годовую инвестпрограмму (до 20.03 ежегодно) |
| --- | --- |
| Ответственные | Департамент инвестиций является ответственным за составление общего бюджета на класс I и общей суммы на классы II-VIII, за расчеты общих бюджетов каждого класса II-VIII для трехлетней инвестпрограммы (на основе десятилетней) и для годовой инвестпрограммы (на основе трехлетней). |
| 7.3. Процесс составления инвестиционных программ |  |
| Выборочная проверка | До 20.03 ежегодно, все заполненные паспорта проектов по всем классам передаются всеми участниками инвестпроцесса в Департамент инвестиций. До момента ранжирования проектов, Департамент инвестиций имеет возможность сделать выборочную проверку заполненных паспортов. При неправильном, неполном или необоснованном заполнении паспортов, Департамент инвестиций возвращает паспорт в соответствующую службу на дальнейшую проработку. Однако, не успевшие к сроку паспорта к процессу сведения и ранжирования не принимаются. |
| Сведение и ранжирование по классам проектов | Департамент инвестиций сводит все паспорта проектов в восемь списков по классам, ранжирует проекты внутри класса на основании общего балла. На основе отранжированных списков проектов по классам и рассчитанных бюджетов инвестпрограмм на каждый год, Департамент инвестиций составляет три инвестпрограммы на основе методики (см. раздел 6) в следующей последовательности: - Составление десятилетней инвестпрограммы - Составление трехлетней инвестпрограммы, в том числе на основе десятилетней - Составление годовой инвестпрограммы, в том числе на основе десятилетней и трехлетней программы Составление программ, в том числе, включает отсечение проектов, превышающих установленный бюджет класса. |
| Сроки | Ежегодно до 25.03 |
| 7.4. Процесс рассмотрения и согласования инвестиционных программ |  |
| Рассмотрение инвестпрограммы Генеральным директором | Все три предварительные инвестпрограммы выносятся на рассмотрение Генеральному директору ОАО «ТГК-1» одновременно. В чрезвычайных случаях Генеральный директор может вносить обоснованные корректировки в программы. Департамент инвестиций является ответственным за вынесение инвестпрограмм на рассмотрение Генеральному директору. |
| Срок | Ежегодно, до 10.04 |
| Рассмотрение Правлением | Все три утвержденные Генеральным директором инвестпрограммы, выносятся на рассмотрение Правлением ОАО «ТГК-1» одновременно. Департамент инвестиций является ответственным за вынесение инвестпрограмм на рассмотрение. |
| Срок | Ежегодно, до 15.04 |
| Рассмотрение Комитетом по бизнес-стратегии и инвестициям и Комитетом по надежности | Все три утвержденные инвестпрограммы выносятся на рассмотрение и согласование Комитетом по бизнес-стратегии и инвестициям и Комитетом по надежности при Совете ДиректоровОАО «ТГК-1» одновременно. Департамент инвестиций является ответственным за вынесение инвестпрограмм на рассмотрение. |
| Срок | Ежегодно, до 22.04 |
| Рассмотрение и утверждение Советом Директоров | Все три инвестпрограммы выносятся на рассмотрение и утверждение Советом директоровОАО «ТГК-1» одновременно. Департамент инвестиций является ответственным за вынесение инвестпрограмм на рассмотрение. |
| Срок | Ежегодно, до 30.04 |
| Предоставление инвестпрограммы в ФСТ/РЭК | Представление и защита инвестпрограмм в органах государственного регулирования тарифов производится только для годовых/трехлетних программ при представлении материалов к регулированию тарифов на планируемый год. Предварительная инвестиционная программа с необходимыми обосновывающими материалами представляется в органы государственного регулирования тарифов ФСТ и РЭК (региональная энергетическая комиссия либо любая другая организация, ответственная за установление тарифа в соответствии с законодательством РФ). |
| Срок | Ежегодно, до 30.04, или в соответствии со сроками, установленными регулирующими органами (ФСТ, РЭК). |
| Передача "предварительной" инвестпрограммы для формирования закупочной программы | После предоставления предварительного варианта инвестпрограммы в регулирующие органы (после 30 апреля ежегодно), необходимо предоставить его в соответствующие службы ОАО «ТГК-1» для начала формирования программы закупок. Предлагается начинать закупки в конце II-начале III квартала текущего года по 30-50% проектов каждого класса с наивысшим рангом, по которым отсутствуют какие - либо сомнения в необходимости их реализации. Деятельность по формированию закупочной программы регулируется Регламентом по Закупкам. |
| Срок | Ежегодно, до 30.05. |
| Предоставление данных для РДУ на отключение | Для отключения определенных объектов от энергосистемы для проведения требуемых работ, необходимо предоставить информацию на отключение в РДУ. Для этого необходимо предоставить предварительную инвестпрограмму в соответствующие службы ОАО «ТГК-1» для формирования заявок на отключение. |
| Срок | Ежегодно, до 30.05 |
| Защита инвестпрограммы в регулирующих органах | До защиты предварительной инвестпрограммы в государственных органах, ответственные стороны ОАО «ТГК-1» работают с аналитиками ФСТ/РЭК по предоставлению им необходимой информации. Департамент по экономике работает по всем вопросам, связанным с непосредственной организацией рабочего процесса и контроля. Департамент инвестиций предоставляет информацию по вопросам экономической обоснованности проектов. В сроки, установленные государственными органами (но не позднее 01.11), предварительная инвестпрограмма выносится на защиту в РЭК/ФСТ. Ответственными за вынесение предварительной инвестпрограммы на защиту являются Директор по развитию и Директор по экономике и финансам. |
| Срок | Ежегодно, до 01.11 |
| 7.5. Процесс корректировки инвестиционных программ |  |
| Корректировка после утверждения тарифов | Регулирующие органы в конце года утверждают тарифы на планируемый год. После объявления тарифов, необходимо произвести корректировку каждой из инвестпрограмм на первый плановый год. Для этого необходимо уточнить источники финансирования. Ответственные: собственные и заемные источники – Директор по экономике и финансам, Директор по развитию |
| Срок | Ежегодно, до 15.11 |
| Корректировка в зависимости от выполнения инвестпрограммы настоящего года | В зависимости от выполнения или невыполнения проектов из инвестиционной программы настоящего года, проводится корректировка каждой из инвестпрограмм первого планового года (см. раздел Методика уточнения инвестпрограмм 6.5.1.). Проекты, по которым началась трата средств, однако их не удалось завершить в планируем году, считаются переходящими и автоматически переходят к реализации на следующий год. Как и по всем проектам, по ним необходимо заполнить форму по "Фактическому выполнению" (Приложение 5), из которой становится понятно, что проект "переходит" на следующий год. В ней прописывается оставшаяся сумма на окончание реализации проекта и причины, по которым планируемая реализация не состоялась. Форма отправляется в электронном виде в Отдел капитального строительства и службу по соответствующему типу оборудования Генеральной дирекции для уведомления, и копия в Департамент инвестиций. На ее основе Департаментом инвестиций составляется перечень всех "переходящих" проектов для включения в инвестпрограмму следующего года и для определения необходимого финансирования. Рабочая группа по инвестициям обсуждает и принимает решение по всем проектам в инвестпрограмме, включая переходящие на следующий год. Ответственные: Департамент инвестиций, ОКС, службы Генеральной дирекции по соответствующему оборудованию |
| Срок | Ежегодно, до 15.11 |
| Корректировка ИП по бюджету | При сокращении финансирования, проводится уточнение бюджета для инвестпрограмм. Бюджет секвестируется на первый плановый год согласно методике (см. пункт 6.5.2.). Наименее приоритетные проекты - проекты с низшим рангом - отсекаются автоматически. |
| 7.6. Процесс окончательного рассмотрения и утверждения инвестиционных программ |  |
| Рассмотрение Генеральным директором | Все три скорректированные инвестпрограммы выносятся на рассмотрение Генеральным директором ОАО «ТГК-1» одновременно. В чрезвычайных случаях Генеральный директор может вносить обоснованные корректировки в список проектов. Департамент инвестиций является ответственным за вынесение на рассмотрение. |
| Срок | Ежегодно, до 25.11 |
| Рассмотрение Правлением | Все три скорректированные инвестпрограммы выносятся на рассмотрение ПравлениемОАО «ТГК-1» одновременно. Департамент инвестиций является ответственным за вынесение на рассмотрение. |
| Срок | Ежегодно, до 05.12 |
| Рассмотрение Комитетом по бизнес-стратегии и инвестициям и Комитетом по надежности | Все три скорректированные инвестпрограммы выносятся на рассмотрение Комитетом по бизнес-стратегии и инвестициям и Комитетом по надежности при Совете директоровОАО «ТГК-1» одновременно. Департамент инвестиций является ответственным за вынесение на рассмотрение. |
| Срок | Ежегодно, до 13.12 |
| Рассмотрение и утверждение Советом директоров | Все три скорректированные инвестпрограммы выносятся на рассмотрение и утверждение Советом директоровОАО «ТГК-1» одновременно. Департамент инвестиций является ответственным за вынесение на рассмотрение. |
| Срок | Ежегодно, до 20.12 |
| 7.7. Роль Рабочей группы по инвестиционной программе в инвестиционном процессе |  |
| Рабочая группа (▲) | В процессе формирования инвестпрограмм и их бюджетирования важную роль играет Рабочая группа по инвестпрограмме (РГИ) (на схеме 41 ее заседания помечены ▲). Рабочая группа создана для координации, мониторинга, и обеспечения прозрачности процесса формирования инвестиционных программ ОАО «ТГК-1». |
| Члены и участники РГИ | Председателем Рабочей группы является Генеральный директор ОАО «ТГК-1». В отсутствие Генерального директора, назначается его заместитель (по усмотрению Генерального директора) Постоянными членами Рабочей группы являются: - Заместитель генерального директора – директор филиала «Карельский» - Заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» - Заместитель генерального директора - главный инженер – директор филиала «Невский» - Заместитель главного инженера - Директор по капитальному строительству - Директор по развитию - Директор по экономике и финансам - Директор по логистике - Начальник департамента инвестиций - Начальник департамента реализации проектов капитального строительства - Начальник департамента подготовки и проведения ремонта Все начальники департаментов/отделов Управления ОАО «ТГК-1», которые принимают прямое участие в формировании инвестпрограмм, а также руководители станций, приглашаются на заседания Рабочей группы и предоставляют комментарии по мере необходимости. Департамент инвестиций координирует деятельность Рабочей группы, а именно, является ответственным за организацию встреч Рабочей группы, за соблюдение сроков и за подготовку всей необходимой информации для встреч. После встреч Рабочей группы, Департамент инвестиций направляет всем участникам Протокол встречи с результатами обсуждений. |
| График заседаний Рабочей группы (▲) | Рабочая группа по инвестпрограмме встречается как минимум три раза в год.График заседаний Рабочей группы состоит из: - Заседание №1 (до 28.02., ежегодно) - Заседание №2 (до 31.03., ежегодно) - Заседание №3 (до 15.11., ежегодно) Сроки встреч Рабочей группы являются обязательными для исполнения всеми участниками формирования инвестиционных программ. Если участники Рабочей группы не принимали участие во встрече, они обязаны ознакомиться с протоколом заседания и предоставить комментарии в кратчайшие сроки в Департамент инвестиций. |
| Рабочая группа (▲) – Заседание №1 до 28.02 | Первое заседание Рабочей группы проводится в период с 20.02 по 28.02 каждого года для предварительного обсуждения всех поступивших заявок на инвестиционные проекты. До заседания Рабочей группы Департамент инвестиций обобщает поступившие данные и составляет перечень инициированных проектов. Не позднее чем за неделю до заседания Рабочей группы Департамент инвестиций направляет данный перечень на все филиалы и в подразделения Управления ОАО «ТГК-1» для ознакомления и предоставления комментариев. На заседании Рабочей группы обсуждаются следующие темы: - Проверяется наличие всех инициированных заявок в обобщенном перечне - Комментарии филиалов и подразделений Управления ОАО «ТГК-1» - По спорным проектам подтверждается или не подтверждается необходимость инициации проекта - По спорным проектам проверяется правильность отнесения проектов к разным классам и предлагается корректировка классов, если необходимо - Уточняется правильность группировки "связанных между собой проектов". Одновременно с этим, они проверяют, чтобы в один проект не было объединено несколько позиций однотипного оборудования, которые могут быть реализованы отдельно друг от друга. После заседания Рабочей группы, Департамент инвестиций направляет всем участникам Протокол встреч. |
| Рабочая группа (▲) – Заседание №2 до 31.03 | Второе заседание Рабочей группы по инвестиционной программе проходит в период до 31.03 ежегодно. Цель данного заседания заключается в обсуждении отранжированного перечня проектов, вошедших в десятилетнюю, трехлетнюю и годовую инвестпрограммы по всем классам проектов. Департамент инвестиций учитывает рекомендации и формирует окончательные перечни трех инвестпрограмм для дальнейших согласований. После заседания Рабочей группы, Департамент инвестиций направляет всем участникам Протокол встречи с перечнем проектов инвестпрограмм. |
| Рабочая группа (▲) – Заседание №3 до 15.11 | Последняя встреча в году Рабочей группы по инвестиционной программе проходит в период до 15.11 ежегодно. Цель данной встречи заключается в обсуждении всех трех скорректированных инвестпрограмм, с учетом новых тарифов, степени реализации существующих проектов (и рассмотрение переходящих проектов), изменений в финансировании и по результатам уточнения бюджета. Департамент инвестиций учитывает рекомендации и формирует скорректированные инвестпрограммы для дальнейших согласований. После заседания Рабочей группы, Департамент инвестиций направляет всем участникам Протокол встречи со скорректированным перечнем проектов по трем инвестпрограммам. |
| Дополнительные заседания Рабочей группы | При необходимости заседания Рабочей группы проводятся дополнительно в течение года. Причиной подобных заседаний может являться (но не ограничиваться) следующее: - Форс-мажорные обстоятельства, вследствие которых появляется необходимость инициации дополнительных проектов - Удорожание существующих проектов, по которым необходимо решение по их продолжению - Корректировка инвестпрограммы из-за изменений в финансировании или другим причинам. |

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1: Формы паспортов проектов каждого класса.

- Паспорт проектов класса I "Стратегические" подкласс 1.1. "Строительство новых блоков/новых ЭС".

Паспорт проектов класса I "Стратегические" подкласс 1.2. "Замена основного оборудования ЭС".

- Паспорт проектов класса II "Эффективность".

- Паспорт проектов класса III "Обязательность".

- Паспорт проектов класса IV "Надежность"

- Турбины/гидротурбины

- Котлы

- Паропроводы

- ПВК

- Здания и сооружения

- Автоматика

- Электротехника

- Вспомогательное оборудование.

  - Паспорт проектов класса V "Технологические присоединения"

  - Паспорт проектов класса VI "Прочие"

  - Паспорт проектов класса VII "Тепловые сети"

- Приложение 2: Матрица ответственности при формировании инвестиционной программы.

В данном Техническом задании приведены примеры форм, приведенных в приложениях к Регламенту. Полный текст приложений будет предоставлен в рамках выполнения работ.

Приложение 1 к Регламенту формирования ИП. Паспорта проектов

| I | КЛАСС ПРОЕКТОВ - СТРАТЕГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Паспорт инвестиционных проектов класса I "Стратегические" 1.1. Строительство новых блоков/новых ЭС Название проекта: |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Санкт-Петербург |  |  |  |

Приложение 2 к регламенту формирования ИП. Матрица ответственности при формировании инвестиционной программы

За исключением проектов IV класса "Надежность", ранжируемых по вероятному ущербу аварии

Годом начала инвестиций считается год начала инвестиций в ТЭО проекта

4 Коэффициент использования установленной мощности турбины