ДОГОВОР  № __________

г. ___________						                      «___» ______________20___г.

ОАО «ТГК-1», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Директора ПСДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Козловского Игоря Валерьевича, действующего на основании доверенности № __________________ от «___» ____________ 20___ года, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) провести обследование документооборота ОАО «ТГК-1» в части технической и технологической документации, разработать технические требования на проектирование автоматизированной системы по проекту «Внедрение ИС Технический архив ОАО «ТГК-1» далее именуемые «Работы», а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы Исполнителя в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

1.2. Срок выполнения Работ устанавливается с января 2014г. по май 2015г. Промежуточные сроки выполнения Работ по отдельным этапам согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Результат выполненных Работ передается Заказчику по Акту о приемке выполненных работ, в порядке, установленном настоящим Договором, в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе.

1.4. Комплекс исключительных имущественных прав на результаты выполненных Работ принадлежит Заказчику.

# 1.6. Исполнитель гарантирует отсутствие договорных и иных отношений третьими лицами, которые могли бы оказать влияние на проведение и результат выполнения Работ. Исполнитель гарантирует свою научную и материальную независимость в ходе исполнения настоящего Договора.

# 1.7. Исполнитель обязан выполнять Работы Заказчика в течение согласованных в договоре сроков, соблюдая режим работы заказчика: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08 час. 30 мин. до 17 час. 20 мин.

# 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить выполнение обязательств по настоящему Договору надлежащим образом и в срок, установленный настоящим Договором.

2.1.2. Выполнить Работы лично, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.

При привлечении для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (соисполнителей и консультантов), после получения согласия Заказчика в письменном виде, Исполнитель вправе передать третьему лицу сведения и документацию, полученные от Заказчика, только в объёме, необходимом для исполнения третьим лицом своих обязательств.

При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлечёнными к исполнению настоящего Договора третьими лицами, в том числе, но не исключительно, в отношении соблюдения условий конфиденциальности, согласованных настоящим Договором.

2.1.3. Заботиться о сохранности передаваемого Заказчиком для использования в целях исполнения обязательств по настоящему Договору оборудования, имущества, а также документации Заказчика.

В случае утраты, хищения или порчи оборудования, имущества, а также документации Заказчика немедленно ставить в известность Заказчика.

2.1.4. Не разглашать и не использовать никаким образом без письменного разрешения Заказчика информацию, предоставленную Заказчиком или ставшую ему известной в связи с выполнением Работ по настоящему Договору. Довести до сведения собственных специалистов (сотрудников) условия о конфиденциальности настоящего Договора.

2.1.5. Заказчик не предоставляет Исполнителю право ссылаться на факт заключения настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. На основании письменного запроса Исполнителя в срок согласованный сторонами предоставлять Исполнителю оборудование, имущество, документацию, а также любую информацию, необходимую Исполнителю для надлежащего выполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств.

Материалы, оборудование, имущество и документация Заказчика, необходимые для выполнения Договора, передаются Исполнителю по Актам приема-передачи.

По завершении выполнения Работ или досрочно по требованию Заказчика Исполнитель возвращает материалы и документацию по Акту приема-передачи в течение 2- дней с даты подписания Акта о выполнении работ или получения требования Заказчика.

2.2.2. Принимать и оплачивать Работы Исполнителя согласно подписанному Сторонами Акту о приемке выполненных Работ в порядке, определенном настоящим Договором.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Контролировать соблюдение сроков выполнения Работ и их соответствие заданиям Заказчика, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя.

2.3.2. В одностороннем порядке изменять задания, если эти изменения не выходят за пределы содержания и объёма выполняемых Исполнителем Работ по настоящему Договору.

2.3.3. Изменять сроки выполнения отдельных Работ, определенных Графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), по взаимному согласованию Сторон.

2.3.4. Увеличивать объем выполнения Работ путем заключения дополнительного соглашения, при этом цена единицы работы является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ РАБОТ И ПРИЁМКА ИХ ЗАКАЗЧИКОМ.

3.1. Работы по настоящему Договору оказываются в сроки, установленные подпунктом 1.2 настоящего Договора.

3.2. По окончании исполнения обязательств в целом или отдельного этапа, определенного Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), Исполнитель направляет Заказчику в 3 (Трех) дневный срок в двух экземплярах Акт о выполнении Работ, а также счёт и счёт-фактуру.

3.4. Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных Работ или представляет мотивированный отказ в его подписании не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения от Исполнителя в случае выявления недостатков работ. Перечень дефектов, выявленных, в том числе в период действия гарантийных обязательств, и сроков их устранения оформляются актом за подписью Сторон. Все доработки по мотивированному отказу производятся Исполнителем за свой счёт, в срок, указанный Заказчиком.

3.5. С даты подписания Акта о приемке выполненных Работ Заказчик получает исключительное право на использование результатов выполненных Работ.

3.6. Информация, отчеты, документы и иной результат выполнения Работ по настоящему Договору является собственностью Заказчика, и Исполнитель не имеет права передавать его третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.7. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ и действует в случае если он составляет не менее срока, установленного действующим законодательством. В случае если законодательством установлен более длительный гарантийный срок, то гарантийные обязательства Исполнителя распространяются на срок, установленный законодательством.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Общая стоимость выполняемых Работ составляет:________ рублей (_________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС(18%) в размере: __________ рублей (______рублей _____копеек).

Общая стоимость выполняемых Работ подлежит изменению при условии согласования ее Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.2. В цену Договора включены все расходы и издержки Исполнителя, связанные с выполнением им принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

Иные расходы Исполнителя подлежат возмещению исключительно при наличии их согласования с Заказчиком, путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ и представленных Исполнителем счёта и счёта-фактуры путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 30-ти (тридцати) дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ в размере 85 (восьмидесяти пяти) % от стоимости выполненных и принятых работ.

Окончательный расчет 15 (пятнадцати) % осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ в целом.

4.4. Оплата выполненных Исполнителем Работ производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.

По соглашению Сторон допускается исполнение обязательств по оплате в иной форме, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

4.5. Все расчетно-платежные документы по настоящему Договору должны содержать ссылку на его регистрационный номер и дату его заключения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. В случае порчи имущества или оборудования Заказчика, или утери документации Заказчика по неосторожности или по причине виновных действий и бездействия Исполнителя последний обязан возместить возникшие в связи с такой утерей или порчей убытки в полном объёме.

5.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязан возместить Заказчику все возникшие в связи с этим убытки.

5.3. За нарушение сроков выполнения Работ, указанных в подпункте 1.2 настоящего Договора и в Графике выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), Заказчик вправе начислить пени из расчёта 0,1% (Ноль целых одну десятую процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки. При просрочке свыше 10-ти (десяти) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Исполнителю соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем такого уведомления.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения принятых по настоящему Договору обязательств и/или устранения нарушений.

5.5. Во всех иных случаях при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, запретительные меры государства, война, военные действия, террористический акт и др.  при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

6.3. Если какое-либо из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, период их выполнения будет продлён на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

6.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в 
3-х (Трех) дневный срок письменно информировать другую Сторону о начале и предполагаемом окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего Договора.

6.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии компенсации Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением своих обязательств по настоящему Договору, подтвержденных документально.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

8.1. В случае если выполнение условий настоящего Договора потребует передачи информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации одной из Сторон другой Стороне, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности.

8.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и обеспечить охрану конфиденциальности информации, полученной или ставшей им известной при исполнении заключенного договора и относящейся к коммерческой тайне контрагента. Разглашение конфиденциальной информации относящейся к коммерческой тайне контрагента возможно только с его письменного согласия. В случае разглашения одной из сторон третьим лицам конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне контрагента, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в связи с этим убытки.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Настоящий Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «____»____________20___г.

- 9.2. Если отдельные положения настоящего Договора окажутся недействительными или потеряют свою силу, то все остальные положения продолжают действовать.

- 9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

- 9.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 
3 (трёх) рабочих дней с даты их изменения. Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.

- 9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормами законодательства Российской Федерации, регламентирующими взаимоотношения Сторон по правовым отношениям данного вида.

- 9.6. Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора являются существенными.

- 9.7. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты Kozlovskiy.IV@tgc1.ru  в течение 5 (пяти) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

ОАО «ТГК-1» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в

случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной данным пунктом настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления ОАО «ТГК-1» об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

- 9.8. После подписания настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу.

- 9.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- 9.10. Подписанием настоящего договора Исполнитель подтверждает, что им выполнены все действия и соблюдены все формальные требования действующего законодательства и учредительных документов Исполнителя, необходимые для заключения настоящего договора. Исполнитель также подтверждает, что настоящий договор заключается на основании решения (в случае если такое решение требуется согласно настоящему законодательства и учредительных документов Исполнителя) компетентного органа Исполнителя, принятого в установленном законом и учредительными документами Исполнителя порядке.

- 9.11. Стороны вправе уступать права (требования) и переводить обязанности (долг)

по договору третьим лицам только с письменного согласия другой стороны.

- 9.12. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение № 1 – «Задание»;

- Приложение № 2 – «График выполнения работ»;

- Приложение № 3 – «Структура договорной цены»;

- Приложение № 4 – «Соглашение о предоставлении сведений»;

- Приложение № 5 – «Соглашение о конфиденциальности».

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.

«Заказчик»						«Исполнитель»

| ____________________(наименование) Юридический адрес:________________ Почтовый адрес: __________________ ИНН _________, КПП _____________ ОГРН ___________________________ Банковские реквизиты: __________________________________ __________________________________ Контактный телефон: _______________ | ____________________(наименование) Юридический адрес:________________ Почтовый адрес: __________________ ИНН _________, КПП _____________ ОГРН ___________________________ Банковские реквизиты: __________________________________ __________________________________ Контактный телефон: _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №

от «___» 	20__ г.

Задание

### 1	Цели проведения работ.

Целями выполнения работ являются:

-	Проведение обследования технических архивов на объектах ОАО «ТГК-1» и определение состава технической документации, подлежащей переводу в электронный технический архив, её объемов и текущего состояния.

-	Определение объемов фактического документооборота технической документации.

-	Разработка комплекта предпроектной документации к проекту внедрения в ОАО «ТГК-1» информационной системы «Технический архив», определяющей постановку задачи автоматизации и экономическое обоснование проекта.

### 2	Требования к выполнению работ.

  - 2.1	Организационные рамки

Заказчик проекта: Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее по тексту – Общество) - коммерческая организация. Основными видами деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергии.

В организационный объем проекта входят все филиалы и структурные подразделения общества:

- Управление ОАО «ТГК-1»

- Филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

- Управление филиала «Карельский»

- Каскад Выгских ГЭС

- Каскад Кемских ГЭС

- Каскад Сунских ГЭС

- Петрозаводская ТЭЦ

- Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»:

- Управление филиала «Кольский»

- Апатитская ТЭЦ

- Каскад Нивских ГЭС

- Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС

- Каскад Пазских ГЭС

- Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»:

- Автовская ТЭЦ

- Василеостровская ТЭЦ

- Выборгская ТЭЦ

- Дубровская ТЭЦ

- Нарвская ГЭС

- Первомайская ТЭЦ

- Правобережная ТЭЦ

- Северная ТЭЦ

- Центральная ТЭЦ

- Южная ТЭЦ

- Каскад-1 Вуоксинских ГЭС

- Каскад-2 Ладожских ГЭС

- Предприятие СДТУиИТ

  - 2.2	Требования к порядку выполнения работ

При проведении работ по обследованию технических архивов предполагается очное присутствие сотрудников Участника не менее чем на 5 объектах ОАО «ТГК-1» расположенных в разных филиалах компании, с обязательным очным обследованием технического блока аппарата управления каждого филиала.

Отчет об обследовании, функциональные требования и экономическое обоснование по проекту должны быть согласованы с функциональными заказчиками и профильными подразделениями ОАО «ТГК-1».

Документация по этапам должна соответствовать:

- источникам разработки, описанным в разделе 2.5;

- актуальной законодательной базе;

- нормативным документам компании на момент формирования предпроектной документации.

Задачи, решаемые в ходе выполнения работ приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Задачи проекта

| №п/п | Название задачи |
| --- | --- |
|  | Определение перечня структурных подразделений ОАО «ТГК-1», бизнес-процессы которых полностью или частично подлежат автоматизации в рамках проекта внедрения ИС «Технический архив». |
|  | Определение перечня бизнес-процессов, ролей участников, функций и операций, которые должны быть автоматизированы в ходе реализации проекта внедрения ИС «Технический архив» в ОАО «ТГК-1»». |
|  | Определение номенклатуры и форматов документов, участвующих в автоматизируемых бизнес-процессах. |
|  | Определить объемы и текущее состояние документов, подлежащих сканированию для включения в электронный технический архив. |
|  | Определить требования к сканированию документов. |
|  | Описать существующие подходы к каталогизации, используемые в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» для технических архивов. |
|  | Определение начальных параметров для осуществления геопозиционирования документов по месту нахождения описываемых в них объектах. |
|  | Определение детальных функциональных требований к проекту внедрения ИС «Технический архив». |
|  | Определение архитектуры и требований к программному и аппаратному обеспечениям. |
|  | Определение требований к подсистеме обеспечения информационной безопасности. |
|  | Разработка экономического обоснования проекта внедрения ИС «Технический архив». |

  - 2.3	Требования к результатам работ

    - 2.3.1	Отчет об обследовании технических архивов на объектах ОАО «ТГК-1»

Документ является аналитическим отчетом по результатам обследования в свободной форме и должен содержать, как минимум:

- Перечень применяемых положений и стандартов предприятия по работе с технической документацией, а также отраслевых и государственных стандартов в соответствующей области.

- Номенклатуру документов, включаемых в электронный технический архив.

- Данные по объему, составу и качеству носителей информации, для документов, подлежащих включению в электронный технический архив.

- Данные по фактической частоте обращений к документам в технических архивах на объектах и объему документооборота технической документации между структурными подразделениями ОАО «ТГК-1» и между организационными единицами внутри одного структурного подразделения.

- Описания подходов к каталогизации документов.

- Описания, автоматизируемых в ходе Проекта, бизнес-процессов с указанием ролей с выполняемыми ими функциями.

- Предложения по осуществлению геопозиционирования документов с оценкой трудозатрат по реализации.

- Перечень типов необходимой документации по принадлежности к объектам в разрезе типовой структуры оборудования, принятой ОАО «ТГК-1».

- Предложения по организации перевода документов в электронный вид.

    - 2.3.2	Функциональные требования по проекту ИС «Технический архив»

Функциональные требования должны содержать следующие основные разделы:

- Общие положения:

- назначение документа;

- основные термины и определения;

- обозначения и сокращения;

- описание и характеристики объекта автоматизации.

Под объектом автоматизации понимаются подразделения ОАО «ТГК-1», выполняющие бизнес-процессы, подлежащие автоматизации в ходе реализации проекта.

- Цели и задачи проекта:

- цели проекта;

- задачи проекта.

- Объем проекта:

- организационный объем проекта;

Раздел должен включать перечень структурных подразделений, бизнес-процессы в которых подлежат автоматизации в ходе реализации проекта, с указанием их ролей в автоматизируемом бизнес-процессе.

- функциональный объем проекта;

Раздел должен определять набор выполняемых функций и операций, подлежащих автоматизации в ходе реализации проекта.

- методологический объем проекта;

В разделе должен быть определен перечень методико-регламентных документов, обеспечивающих автоматизируемый процесс, существующих или подлежащих разработке в ходе реализации проекта.

- Основные требования к информационной системе:

- требования к функциям расчета и анализа данных, реализуемым в системе, перечню исходных данных, необходимых для функционирования информационной системы;

- требования к контролю информации в системе, обеспечения автоматического контроля при вводе информации в систему, проверке информации на непротиворечивость, полноту и иные требования;

- требования к режиму работы системы, количеству пользователей, максимально допустимое время обработки информации, выполнения поисков, формирования отчетности, допустимые перерывы в работе системы;

- требования к разграничению доступа, параметры разграничения доступа для пользователей: по набору информации, по выполняемым функциям, операциям или иные принципы организации системы доступа к информации;

- Взаимодействие со смежными бизнес-процессами и информационными системами дочернего зависимого общества и корпоративного уровня.

- Укрупненный план проекта ИС «Технический архив»:

План проекта ИС «Технический архив» должен включать состав и вид работ, сроки их выполнения, и детализирован до уровня отдельных элементов с конкретным результатом.

    - 2.3.3	Экономическое обоснование проекта ИС «Технический архив»

Экономическое обоснование проекта ИС «Технический архив» должно содержать:

- Прогнозный бюджет проекта ИС «Технический архив»;

- Обоснование расчетов затрат по проекту ИС «Технический архив»:

- на услуги подрядных организаций;

- на программное обеспечение;

- на аппаратное обеспечение.

  - 2.4	Функциональные рамки

В рамках разработки основных функциональных требований к информационной системе должны быть рассмотрены следующие подсистемы к которым предъявляются собственные требования:

- Подсистема ввода и регистрации документов;

- Подсистема ведения атрибутов документов;

- Подсистема сканирования;

- Подсистема вывода;

- Подсистема рабочих процессов (docflow) создания, изменения, согласования, утверждения документов;

- Подсистема справочников и классификаторов;

- Подсистема управления доступом и правами пользователей;

- Подсистема отчётов.

Предварительный перечень требований к подсистемам приведен ниже.

    - 2.4.1	Подсистема ввода и регистрации документов.

Должна быть обеспечена функция создания и регистрации документов в ИС ТА с заведением регистрационно-атрибутной карточки.

Каждому документу должен быть присвоен идентификационный номер, который может создаваться автоматически, а также должна быть реализована возможность создания идентификационного номера вручную, согласно разработанному правилу.

Уникальность идентификационного номера должна отслеживаться автоматически.

Должна быть реализована возможность создания документа без привязки к нему электронного файла, возможность прикрепления к одному документу нескольких файлов вне зависимости от их форматов.

В ИС ТА должна быть реализована функция массовой загрузки документов, их атрибутов и файлов, при загрузке документов с помощью форм загрузки наполнение атрибутной карточки должно быть максимальным.

Должна быть обеспечена версионность документов, возможность хранение нескольких версий одного документа, с доступом на просмотр ко всем версиям и с доступом на изменение только к текущей версии, с возможностью назначения текущей любой из версий.

Система должна хранить и предоставлять доступ к истории работы с документом, к информации о его создании и внесении изменений.

    - 2.4.2	Требования к подсистеме ведения атрибутов документов

Системные и пользовательские атрибуты/свойства/реквизиты документа должны быть организованы и представлены, в виде регистрационно-атрибутной карточки документа.

Атрибутная карточка должна содержать следующие виды атрибутов и данных:

- Общие для всех документов;

- Атрибуты, отражающие маршрут согласования;

- Архивные атрибуты;

- Данные свойственные данному типу документа (оперативно-технический, организационно-распорядительный и т.п.).

Заполнение любого атрибута должно быть возможно на любом этапе жизненного цикла документа, в соответствии с наложенными ограничениями. Должна быть возможность назначения атрибутов нескольким документам одновременно на любом этапе жизненного цикла документа. Должны быть определены атрибуты обязательные к заполнению и заполняемые автоматически.

Вид и наполнение атрибутной карточки должны зависеть от различных критериев, таких как принадлежность пользователя и документа к определенной ОЕ, определенные права пользователя по функционалу, тип документа и пр.

Должна быть реализована возможность группе ответственных пользователей формирования и редактирования вида и содержания атрибутной карточки документа.

    - 2.4.3	Требования к подсистеме сканирования

Система должна иметь алгоритмы распознавания чертежного штампа для автоматического заполнения полей атрибутной карточки.

В Системе должна быть предусмотрена реализация настраиваемого конвертирования отсканированных документов в формат PDF.

При добавления файла из карточки документа, при подключенном сканере к компьютеру, пользователю должен быть предоставлен выбор режима получения документа со сканера. После сканирования данный документ будет помещен в карточку документа. Данный режим должен быть доступен как на тонком клиенте, так и в Веб-режиме. При добавлении уже отсканированных файлов возможно ограничение по расширениям добавляемых файлов в целом для Системы. Данная опция должна указываться в настройках программы.

ИС должна также предусматривать потоковый ввод документов со сканера. Механизм потокового сканирования должен позволять загружать в информационную базу большие массивы отсканированных документов. Потоковое сканирование используется для тех документов, которые на момент передачи в архив имеют карточку в ИС ТА.  В Системе должна быть предусмотрена загрузка документов как со сканера, так и из каталога. При потоковом сканировании происходит распознавание штрих-кодов. Распознанный штрих-код используется для нахождения электронной карточки документа в Системе, к которой будут прикреплены отсканированные документы. Перед выполнением потокового сканирования необходимо напечатать штрих-коды, на чистых страницах и разместить их среди бумажных документов. Если необходимо разделить листы внутри одного документа на файлы, это можно сделать с помощью чистого листа бумаги. Необходимые настройки потокового сканирования документов настраиваются в окне настроек после выбора режима загрузки документов: «Со сканера» или «Из каталога».

    - 2.4.4	Требования к подсистеме вывода

- В ИС ТА должна быть предусмотрена функция предварительного просмотра файла документа без открытия его в программе, с помощью которой он был создан.

- Должен быть организован полнотекстовый поиск.

- Должен быть организован поиск документов по любому атрибуту и комплексу атрибутов, заданному по запросу пользователя, а также хранение сохраненных запросов и предоставление доступа к сохраненным запросам.

- Данные из архива должны быть отображены в пользовательском интерфейсе в виде дерева на основе объектной структуры энергообъекта.

- В ИС ТА должна быть реализована возможность структурировать документы согласно иерархической структуре основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений энергообъекта, позволять изменять существующие и организовывать новые структуры хранения в зависимости от функциональных и организационных потребностей пользователей.

- Необходимо обеспечить возможность работы с мобильными приложениями.

- ИС ТА должна реализовывать технологию предварительной подготовки изображения (или его части) на сервере для обеспечения возможности частичной загрузки графического изображения конечным пользователем.

    - 2.4.5	Требования к подсистеме рабочих процессов

В ИС ТА должны быть реализованы маршруты рабочих процессов создания, изменения, согласования, утверждения документов, перевода бумажных документов в электронный вид. При этом:

- Должно быть обеспечено прохождение документа по разработанному маршруту рабочего процесса.

- Должна быть реализована возможность составлять новые рабочие процессы и вносить изменения и дополнения в существующие, должна быть реализована функция комбинирования нескольких рабочих процессов.

- Должна поддерживаться функция параллельного прохождения согласования документа у нескольких участников одновременно.

- Должны автоматически и по требованию присваиваться статусы документа при его прохождении по маршруту. Участники процесса должны иметь возможность получения оповещений о статусе документа и о завершении процесса.

- Должно быть реализовано графическое представление маршрутов.

    - 2.4.6	Требования к подсистеме справочников и классификаторов

В процессе создания ИС ТА должны быть разработаны различные справочники и классификаторы, в том числе и для заполнения атрибутов предопределенными значениями.

Должна быть реализована возможность добавления и изменения справочников.

Должна поддерживаться функция многоуровневых справочников.

    - 2.4.7	Требования к подсистеме управления доступом и правами пользователей

Должна быть реализована функция обеспечения доступа к документации согласно правилам доступа к информации, существующим в ОАО «ТГК-1».

В ИС ТА должна быть реализована система прав и ролей, соответствующих должности и необходимому функционалу пользователя в процессе прохождения документа по маршруту рабочего процесса. Перечень ролей основного рабочего процесса:

- Исполнитель/разработчик – создаёт документ, корректирует, актуализирует, передаёт на согласование, на утверждение, в архив.

- Согласующий – согласовывает документ, передаёт документ исполнителю/разработчику.

- Руководитель – утверждает документ, возвращает документ исполнителю/разработчику.

- Архивариус – получает документ от разработчика и размещает его в архивном хранении.

Окончательный перечень ролей для различных рабочих процессов должен быть разработан на основе проведенного обследования.

При управлении правами доступа должна быть обеспечена возможность назначения пользователю определенных прав или их комбинации. Необходимый набор прав пользователей приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Набор прав пользователей.

| № п/п | Права | Пояснение |
| --- | --- | --- |
|  | Полные права | Все права на работу с документами и папками и права на распределение ролей, прав, добавление новых пользователей |
|  | Создание папок | Права на создание папок и все права на работу с её содержимым |
|  | Удаление папки | Права на удаление папки и её содержимого |
|  | Просмотр папки | Права только на просмотр папки |
|  | Редактирование папки | Права на редактирование папки и её содержимого |
|  | Нет прав | Папка или документ не видны |
|  | Создание документа | Права на создание документа и всю работу с ним |
|  | Удаление документа | Права на удаление документа |
|  | Редактирование документа | Права на редактирование атрибутов документа |
|  | Просмотр файла | Права только на просмотр файла |
|  | Редактирование файла | Права на редактирование и сохранение файла |

Окончательный перечень прав должен быть определен при проведении обследования.

Права доступа к документу должны определяться и назначаться в зависимости от разных критериев, таких как: категории пользователя; группы, в которую он входит; стадии рабочего процесса, на которой находится документ; формата прикреплённого файла, принадлежности документа и пр.

Должна быть возможность уполномоченным ответственным пользователям устанавливать новые критерии доступа, позволять создавать и изменять роли и набор прав к ним.

    - 2.4.8	Требования к подсистеме отчетов

В ИС ТА должно быть организовано формирование отчетных форм по динамике наполнения архива документацией по интервалу времени, по исполнителям и пр.

Должны формироваться отчеты с количественными сводками по всем документам в архиве и по распределению документов по видам, типам и пр.

Должна выводиться сводная информация о времени использовании документа, о его «популярности», пользователях.

Отчёты должны иметь табличное и графическое представление и выгружаться в общедоступные форматы, такие как: docx, xls, pdf, html и др.

Отчёты по документам должны составляться на основе поисковых запросов по любому атрибуту или комплексу атрибутов. Должен быть реализован отчёт по документам с указанными незаполненными атрибутами.

Должны создаваться автоматические отчёты о прохождении документа по маршруту рабочего процесса и по действиям пользователей – участников рабочего процесса.

В отчётах должна быть возможность отображения системной информации о документе.

  - 2.5	Источники разработки

    - 2.5.1	Нормативно-техническая документация

Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1». Утверждена приказом ОАО «ТГК-1» №66 от 29.05.2014;

Инструкция по делопроизводству в ОАО «ТГК-1». Утверждена Приказом ОАО «ТГК-1» от 30.06.2010 г. №99.

Стратегия информатизации ОАО «Газпром», утвержденная Постановлением Правления ОАО «Газпром» №4 от 17.01.2008;

Концепция информационной безопасности ОАО «Газпром», утвержденная приказом ОАО «Газпром» от 15.02.2008 № 48;

Политика информационной безопасности ОАО «Газпром», утвержденная приказом ОАО «Газпром» от 15.02.2008 № 48;

Методические рекомендации по обеспечению информационной безопасности в ОАО «Газпром», его Дочерних компаниях, утвержденные Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» 05.04.2005;

Приказ ОАО «Газпром» от 15.02.2008 №48 «Об обеспечении информационной безопасности ОАО «Газпром»;

Приказ ОАО «Газпром» от 12.07.2006 № 148 (в редакции приказа ОАО «Газпром» от 24.12.2007 № 329/А) «Об утверждении Перечня информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации ОАО «Газпром»).

    - 2.5.2	Государственные стандарты и руководящие документы

СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19июня 2003 г. № 229;

Федеральный Закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральный Закон Российской Федерации от 06 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи»;

ГОСТ 2.105-95 Государственный стандарт Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Введены 01.01.2013 г.;

ГОСТ Р 7.0.8-2013 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения;

ГОСТ Р 1.15-2009 Службы стандартизации в организациях. Правила создания и функционирования;

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

ОК 011-93 Общероссийский классификатор управленческой документации. Введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.12.93 №299;

Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения. Утвержден Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. №558;

Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения. Утвержден Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2007г. №1182;

Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87;

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук. Утверждены Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007г. №19;

ГОСТ Р 51583-2000 «Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении»;

ГОСТ Р 51624-2000 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении»;

ГОСТ 34.003-90 Автоматизированные системы. Термины и определения;

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;

РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности»;

ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств. Общие положения»;

ГОСТ ИСО/МЭК 17799-2005 «Информационные технологии. Свод правил по управлению защитой информации»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Процессы жизненного цикла программных средств»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002. «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению»;

ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»

ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»

Руководящий документ Государственной технической комиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации»;

| «Заказчик» ОАО «ТГК-1» Директор ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» __________________/И.В. Козловский/ «___» __________ 2014 г. М.П. | «Исполнитель» ________________________(наименование) __________________________ ___________________________ __________________/________________/ «___» __________ 2014 г. М.П. |
| --- | --- |

Состав работ согласован:

| «Функциональный заказчик» _________________________________________________ _________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| «Функциональный заказчик» _________________________________________________ _________________________________________________ |  |

Приложение 2

к договору №

от «___» 	20__ г.

График выполнения работ

| ЭТАП | Начало этапа | Окончание этапа | Трудозатраты по этапу |
| --- | --- | --- | --- |

«Заказчик»						«Исполнитель»

| ____________________(наименование) Юридический адрес:________________ Почтовый адрес: __________________ ИНН _________, КПП _____________ ОГРН ___________________________ Банковские реквизиты: __________________________________ __________________________________ Контактный телефон: _______________ | ____________________(наименование) Юридический адрес:________________ Почтовый адрес: __________________ ИНН _________, КПП _____________ ОГРН ___________________________ Банковские реквизиты: __________________________________ __________________________________ Контактный телефон: _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору №

от « ___» 	20__ г.

СТРУКТУРА ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

I Структура стоимости нормо-часа для Заказчика

| №п | Наименование показателей | Исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

II Расчёт трудозатрат и стоимости

| Наименование этапа | По исполнителям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стоимость этапа, руб. |
| Описание этапа |  |  |  |  |  |
| Описание этапа |  |  |  |  |  |
| Описание этапа |  |  |  |  |  |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ: __________________________ руб. |  |  |  |  |  |

«Заказчик»						«Исполнитель»

| ____________________(наименование) Юридический адрес:________________ Почтовый адрес: __________________ ИНН _________, КПП _____________ ОГРН ___________________________ Банковские реквизиты: __________________________________ __________________________________ Контактный телефон: _______________ | ____________________(наименование) Юридический адрес:________________ Почтовый адрес: __________________ ИНН _________, КПП _____________ ОГРН ___________________________ Банковские реквизиты: __________________________________ __________________________________ Контактный телефон: _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору №

от «___» 	20__ г.

Соглашение о предоставлении сведений

к договору № _________/__________от «____»_________201__г.

г. Санкт-Петербург                                                                            «___» __________201__г.

Исполнитель в течение 15 дней с момента получения запроса представляет Заказчику документы, подтверждающие размер расходов, понесенных Исполнителем при выполнении Работ, по усмотрению Заказчика.

За несвоевременное представление документов Исполнитель уплачивает Заказчику штраф 0,01% от суммы неподтвержденных расходов за каждый день просрочки.

Исполнитель выражает свое согласие на передачу в ОАО «Газпром» документов, подтверждающих размер понесенных расходов.

Исполнитель обязуется внести вышеизложенные условия во все договоры, заключаемые им в целях выполнения настоящего договора с иными контрагентами (субподрядчики и т.д.) по всей цепочке хозяйственных отношений до непосредственных исполнителей.

Заказчик ________________________                   «Исполнитель»________________________

Приложение № 5

к договору №

от « ___» 	20__ г.

Соглашение о конфиденциальности

(с российскими контрагентами)

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1», именуемое в дальнейшем ОАО «ТГК-1», в лице Директора Предприятия средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Козловского Игоря Валерьевича, действующего на основании Доверенности № ____________________ от «___»____________20___г., с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  ___________________________________________, в лице ______________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны в связи с заключением договора о подготовке функциональных требований для системы по автоматизации сбыта тепловой энергии, теплоносителя (АСУСТЭ) в ОАО «ТГК-1» и техническому обоснованию проекта принимают на себя обязательства по предоставлению друг другу и неразглашению Информации, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2. Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

Носители информации – материальные объекты, в которых Информация, составляющая Коммерческую тайну, находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов;

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

Гриф конфиденциальности – реквизиты, свидетельствующие о конфиденциальности Информации, составляющей коммерческую тайну, наносимые на носитель информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации.

Информация, составляющая коммерческую тайну, должна иметь гриф
 для ОАО «ТГК-1» -

«Коммерческая тайна

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д.6 литера Б, Санкт-Петербург, 198188»,

иные виды конфиденциальной информации ОАО «ТГК-1»:

«Конфиденциально

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д.6 литера Б, Санкт-Петербург, 198188»,

Информация, составляющая коммерческую тайну, должна иметь гриф
 для ……. «………….» -

«Коммерческая тайна

………………………….

Ул. (пр.), дом …, город, индекс»,

иные виды конфиденциальной информации …… «………»:

«Конфиденциально

………………………….

Ул. (пр.), дом …, город, индекс»,

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну – действие или бездействие, в результате которых Информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

3. В целях исполнения предмета настоящего Соглашения Стороны обязуются:

3.1. Передавать Информацию, составляющую коммерческую тайну (далее – Информация), по предварительным письменным запросам Сторон и оформлять факт передачи актом приема-передачи, подписываемым их уполномоченными представителями.

В разумные сроки уведомлять друг друга в письменной форме о лицах, уполномоченных на прием и передачу Информации.

3.2. Осуществлять передачу Информации ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Сторон.

3.3. Не передавать друг другу Информацию по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием других каналов электросвязи общего пользования без принятия мер, обеспечивающих ее защиту.

3.4. Осуществлять защиту Информации, обеспечивающую ее сохранность (неразглашение).

3.5. Использовать Информацию строго в целях осуществления договорной деятельности. При этом не осуществлять без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей Информацию (далее – Передающая Сторона), продажу информации, ее обмен, опубликование либо разглашение иным способом, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или с использованием электронных носителей, за исключением случаев, когда:

а) от Стороны, получившей Информацию (далее – Получатель), требуется передать эту Информацию органам государственной власти в соответствии с действующим законодательством. При этом до непосредственной передачи Информации Получатель обязан направить Передающей Стороне соответствующее уведомление в письменной форме;

б) передача Информации своим работникам и должностным лицам вызвана неотложностью исполнения Получателем договорных обязательств, при условии, что Получатель несет ответственность за выполнение требований по защите Информации лицами, которым в соответствии с настоящим пунктом сообщается эта Информация.

3.6. Обращаться с Информацией и ее носителями в соответствии с требованиями нормативных актов и документов Сторон и не допускать разглашения Информации.

3.7. Незамедлительно информировать друг друга о случаях разглашения Информации, организовать расследование этих фактов.

При расследовании фактов разглашения Информации Стороны по взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится Стороной, допустившей разглашение Информации.

Сторона, допустившая разглашение Информации, возмещает убытки, понесенные другой Стороной в связи с разглашением Информации.

4. Контроль за соблюдением порядка использования и хранения Информации, передаваемой Сторонами друг другу в соответствии с условиями настоящего Соглашения, возлагается в ОАО «ТГК-1» на отдел защиты информации Департамента по корпоративной защите, в ____________________________ на ________________________.

5. Передающая Сторона остается собственником и (или) обладателем переданной Информации. Передающая Сторона вправе потребовать от Получателя вернуть ей Информацию, в любое время, направив Получателю уведомление в письменной форме. В течение 15 дней после получения такого уведомления Получатель должен вернуть все оригиналы Информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении лиц, которым он передал с соблюдением условий настоящего Соглашения такую Информацию, кроме случаев, когда Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан хранить одну копию Информации, полученной от Передающей Стороны для осуществления договорной деятельности.

Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации какой-либо из Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо Стороны, такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат Передающей Стороне всех оригиналов и уничтожение всех и любых копий документов с Информацией, переданной Передающей Стороной.

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Соглашением, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования споров путем переговоров в разумные сроки такие споры, по требованию любой из Сторон, передаются для окончательного разрешения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ______________________ года.

9. Информация, полученная Сторонами, не подлежит разглашению в течение __ лет с момента прекращения договора.

10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

«Заказчик»						«Исполнитель»

| ____________________(наименование) Юридический адрес:________________ Почтовый адрес: __________________ ИНН _________, КПП _____________ ОГРН ___________________________ Банковские реквизиты: __________________________________ __________________________________ Контактный телефон: _______________ | ____________________(наименование) Юридический адрес:________________ Почтовый адрес: __________________ ИНН _________, КПП _____________ ОГРН ___________________________ Банковские реквизиты: __________________________________ __________________________________ Контактный телефон: _______________ |
| --- | --- |

Изменение названия суда возможно для Кольского и Карельского филиалов.