ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений на волнение работ по проекту «Проведение обследования документооборота ОАО «ТГК-1» в части технической и технологической документации. Разработка технических требований на проектирование автоматизированной системы по проекту «Внедрение ИС Технический архив ОАО «ТГК-1»

(закупка № 1090/7.46-1982)

Содержание

1	Общие требования	3

1.1	Общие сведения	3

1.2	Используемые термины и сокращения	3

1.3	Цель проведения работ	3

1.4	Требования к месту выполнения работ:	4

1.5	Требования к срокам выполнения работ:	4

1.6	Требования к стоимости выполнения работ:	4

2	Требования к выполнению работ.	4

2.1	Организационные рамки	4

2.2	Требования к порядку выполнения работ	5

2.3	Требования к результатам работ	6

2.3.1	Отчет об обследовании технических архивов на объектах ОАО «ТГК-1»	6

2.3.2	Функциональные требования по проекту ИС «Технический архив»	6

2.3.3	Экономическое обоснование проекта ИС «Технический архив»	7

2.4	Функциональные рамки	7

2.4.1	Подсистема ввода и регистрации документов.	8

2.4.2	Требования к подсистеме ведения атрибутов документов	8

2.4.3	Требования к подсистеме сканирования	8

2.4.4	Требования к подсистеме вывода	9

2.4.5	Требования к подсистеме рабочих процессов	9

2.4.6	Требования к подсистеме справочников и классификаторов	10

2.4.7	Требования к подсистеме управления доступом и правами пользователей	10

2.4.8	Требования к подсистеме отчетов	11

2.5	Источники разработки	11

2.5.1	Нормативно-техническая документация	11

2.5.2	Государственные стандарты и руководящие документы	12

3	Отборочные критерии к участникам открытых закупочных процедур (ОЗП)	14

3.1	Требования к подрядчикам	14

3.2	Требования к методикам выполнения работ	15

- Общие требования

Название открытого запроса предложений:

Выбор поставщика услуг по реализации проекта «Проведение обследования документооборота ОАО «ТГК-1» в части технической и технологической документации. Разработка технических требований на проектирование автоматизированной системы по проекту «Внедрение ИС Технический архив ОАО «ТГК-1».

Наименование Заказчика:

Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»).

Код по ОКВЭД – 72.60

Код по ОКДП – 7249000

Общие сведения

Настоящий документ представляет собой требования для проведения открытого запроса предложений по разработке функциональных требований и экономического обоснования на проект внедрения ИС Технический архив.

Результаты выполненных работ будут использованы при проведении открытого запроса предложений на выбор подрядчика для реализации проекта внедрения ИС Технический архив.

Используемые термины и сокращения

Таблица 1 – Используемые термины и сокращения.

| Термин, сокращение | Определение |
| --- | --- |
| ОЗП | Открытый запрос предложений |
| Услуги | Услуги, право заключения Договора на оказание которых является предметом данного открытого запроса предложений |
| Участник ОЗП (Участник) | Юридическое лицо, принявшее участие в процедурах ОЗП, правосубъектность которого позволяет заключить Договор на условиях ОЗП и выполнять обязательства по Договору |
| Проект | Проект внедрения информационной системы управления технической документацией ОАО «ТГК-1» «Технический архив». |
| ИС ТА | Информационная система «Технический архив» |

Цель проведения работ

Целями выполнения работ являются:

- Проведение обследования технических архивов на объектах ОАО «ТГК-1» и определение состава технической документации, подлежащей переводу в электронный технический архив, её объемов и текущего состояния.

- Определение объемов фактического документооборота технической документации.

- Разработка комплекта предпроектной документации к проекту внедрения в ОАО «ТГК-1» информационной системы «Технический архив», определяющей постановку задачи автоматизации и экономическое обоснование проекта.

Требования к месту выполнения работ:

Работы выполняются непосредственно на объектах ОАО «ТГК-1», а также по месту нахождения Участника (удаленно).

Требования к срокам выполнения работ:

Начало: январь 2015 года

Окончание: май 2015 года

Требования к стоимости выполнения работ:

Предельная стоимость выполнения работ составляет 1 500 000 руб. без НДС.

Требования к выполнению работ.

Организационные рамки

Заказчик проекта: Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее по тексту – Общество) - коммерческая организация. Основными видами деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергии.

В организационный объем проекта входят все филиалы и структурные подразделения общества:

- Управление ОАО «ТГК-1»

- Филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

- Управление филиала «Карельский»

- Каскад Выгских ГЭС

- Каскад Кемских ГЭС

- Каскад Сунских ГЭС

- Петрозаводская ТЭЦ

- Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»:

- Управление филиала «Кольский»

- Апатитская ТЭЦ

- Каскад Нивских ГЭС

- Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС

- Каскад Пазских ГЭС

- Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»:

- Автовская ТЭЦ

- Василеостровская ТЭЦ

- Выборгская ТЭЦ

- Дубровская ТЭЦ

- Нарвская ГЭС

- Первомайская ТЭЦ

- Правобережная ТЭЦ

- Северная ТЭЦ

- Центральная ТЭЦ

- Южная ТЭЦ

- Каскад-1 Вуоксинских ГЭС

- Каскад-2 Ладожских ГЭС

- Предприятие СДТУиИТ

Требования к порядку выполнения работ

При проведении работ по обследованию технических архивов предполагается очное присутствие сотрудников Участника не менее чем на 5 объектах ОАО «ТГК-1» расположенных в разных филиалах компании, с обязательным очным обследованием технического блока аппарата управления каждого филиала.

Отчет об обследовании, функциональные требования и экономическое обоснование по проекту должны быть согласованы с функциональными заказчиками и профильными подразделениями ОАО «ТГК-1».

Документация по этапам должна соответствовать:

- источникам разработки, описанным в разделе 2.5;

- актуальной законодательной базе;

- нормативным документам компании на момент формирования предпроектной документации.

Задачи, решаемые в ходе выполнения работ, указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Задачи проекта

| №п/п | Название задачи |
| --- | --- |
|  | Определение перечня структурных подразделений ОАО «ТГК-1», бизнес-процессы которых полностью или частично подлежат автоматизации в рамках проекта внедрения ИС «Технический архив». |
|  | Определение перечня бизнес-процессов, ролей участников, функций и операций, которые должны быть автоматизированы в ходе реализации проекта внедрения ИС «Технический архив» в ОАО «ТГК-1»». |
|  | Определение номенклатуры и форматов документов, участвующих в автоматизируемых бизнес-процессах. |
|  | Определить объемы и текущее состояние документов, подлежащих сканированию для включения в электронный технический архив. |
|  | Определить требования к сканированию документов. |
|  | Описать существующие подходы к каталогизации, используемые в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» для технических архивов. |
|  | Определение начальных параметров для осуществления геопозиционирования документов по месту нахождения описываемых в них объектах. |
|  | Определение детальных функциональных требований к проекту внедрения ИС «Технический архив». |
|  | Определение архитектуры и требований к программному и аппаратному обеспечениям. |
|  | Определение требований к подсистеме обеспечения информационной безопасности. |
|  | Разработка экономического обоснования проекта внедрения ИС «Технический архив». |

Требования к результатам работ

Отчет об обследовании технических архивов на объектах ОАО «ТГК-1»

Документ является аналитическим отчетом по результатам обследования в свободной форме и должен содержать, как минимум:

- Перечень применяемых положений и стандартов предприятия по работе с технической документацией, а также отраслевых и государственных стандартов в соответствующей области.

- Номенклатуру документов, включаемых в электронный технический архив.

- Данные по объему, составу и качеству носителей информации, для документов, подлежащих включению в электронный технический архив.

- Данные по фактической частоте обращений к документам в технических архивах на объектах и объему документооборота технической документации между структурными подразделениями ОАО «ТГК-1» и между организационными единицами внутри одного структурного подразделения.

- Описания подходов к каталогизации документов.

- Описания, автоматизируемых в ходе Проекта, бизнес-процессов с указанием ролей с выполняемыми ими функциями.

- Предложения по осуществлению геопозиционирования документов с оценкой трудозатрат по реализации.

- Перечень типов необходимой документации по принадлежности к объектам в разрезе типовой структуры оборудования, принятой ОАО «ТГК-1».

- Предложения по организации перевода документов в электронный вид.

Функциональные требования по проекту ИС «Технический архив»

Ниже приведены основные Функциональные требования должны содержать следующие основные разделы:

      - Общие положения:

- назначение документа;

- основные термины и определения;

- обозначения и сокращения;

- описание и характеристики объекта автоматизации.

Под объектом автоматизации понимаются подразделения ОАО «ТГК-1», выполняющие бизнес-процессы, подлежащие автоматизации в ходе реализации проекта.

      - Цели и задачи проекта:

- цели проекта;

- задачи проекта.

      - Объем проекта:

- организационный объем проекта;

Раздел должен включать перечень структурных подразделений, бизнес-процессы в которых подлежат автоматизации в ходе реализации проекта, с указанием их ролей в автоматизируемом бизнес-процессе.

- функциональный объем проекта;

Раздел должен определять набор выполняемых функций и операций, подлежащих автоматизации в ходе реализации проекта.

- методологический объем проекта;

В разделе должен быть определен перечень методико-регламентных документов, обеспечивающих автоматизируемый процесс, существующих или подлежащих разработке в ходе реализации проекта.

      - Основные требования к информационной системе:

- требования к функциям расчета и анализа данных, реализуемым в системе, перечню исходных данных, необходимых для функционирования информационной системы;

- требования к контролю информации в системе, обеспечения автоматического контроля при вводе информации в систему, проверке информации на непротиворечивость, полноту и иные требования;

- требования к режиму работы системы, количеству пользователей, максимально допустимое время обработки информации, выполнения поисков, формирования отчетности, допустимые перерывы в работе системы;

- требования к разграничению доступа, параметры разграничения доступа для пользователей: по набору информации, по выполняемым функциям, операциям или иные принципы организации системы доступа к информации;

      - Взаимодействие со смежными бизнес-процессами и информационными системами дочернего зависимого общества и корпоративного уровня.

      - Укрупненный план проекта ИС «Технический архив»:

План проекта ИС «Технический архив» должен включать состав и вид работ, сроки их выполнения, и детализирован до уровня отдельных элементов с конкретным результатом.

Экономическое обоснование проекта ИС «Технический архив»

Экономическое обоснование проекта ИС «Технический архив» должно содержать:

- Прогнозный бюджет проекта ИС «Технический архив»;

- Обоснование расчетов затрат по проекту ИС «Технический архив»:

- на услуги подрядных организаций;

- на программное обеспечение;

- на аппаратное обеспечение.

Функциональные рамки

В рамках разработки основных функциональных требований к информационной системе должны быть рассмотрены следующие подсистемы к которым предъявляются собственные требования:

- Подсистема ввода и регистрации документов;

- Подсистема ведения атрибутов документов;

- Подсистема сканирования;

- Подсистема вывода;

- Подсистема рабочих процессов (docflow) создания, изменения, согласования, утверждения документов;

- Подсистема справочников и классификаторов;

- Подсистема управления доступом и правами пользователей;

- Подсистема отчётов.

Предварительный перечень требований к подсистемам приведен ниже.

Подсистема ввода и регистрации документов.

Должна быть обеспечена функция создания и регистрации документов в ИС ТА с заведением регистрационно-атрибутной карточки.

Каждому документу должен быть присвоен идентификационный номер, который может создаваться автоматически, а также должна быть реализована возможность создания идентификационного номера вручную, согласно разработанному правилу.

Уникальность идентификационного номера должна отслеживаться автоматически.

Должна быть реализована возможность создания документа без привязки к нему электронного файла, возможность прикрепления к одному документу нескольких файлов вне зависимости от их форматов.

В ИС ТА должна быть реализована функция массовой загрузки документов, их атрибутов и файлов, при загрузке документов с помощью форм загрузки наполнение атрибутной карточки должно быть максимальным.

Должна быть обеспечена версионность документов, возможность хранение нескольких версий одного документа, с доступом на просмотр ко всем версиям и с доступом на изменение только к текущей версии, с возможностью назначения текущей любой из версий.

Система должна хранить и предоставлять доступ к истории работы с документом, к информации о его создании и внесении изменений.

Требования к подсистеме ведения атрибутов документов

Системные и пользовательские атрибуты/свойства/реквизиты документа должны быть организованы и представлены, в виде регистрационно-атрибутной карточки документа.

Атрибутная карточка должна содержать следующие виды атрибутов и данных:

- Общие для всех документов;

- Атрибуты, отражающие маршрут согласования;

- Архивные атрибуты;

- Данные свойственные данному типу документа (оперативно-технический, организационно-распорядительный и т.п.).

Заполнение любого атрибута должно быть возможно на любом этапе жизненного цикла документа, в соответствии с наложенными ограничениями. Должна быть возможность назначения атрибутов нескольким документам одновременно на любом этапе жизненного цикла документа. Должны быть определены атрибуты обязательные к заполнению и заполняемые автоматически.

Вид и наполнение атрибутной карточки должны зависеть от различных критериев, таких как принадлежность пользователя и документа к определенной ОЕ, определенные права пользователя по функционалу, тип документа и пр.

Должна быть реализована возможность группе ответственных пользователей формирования и редактирования вида и содержания атрибутной карточки документа.

Требования к подсистеме сканирования

Система должна иметь алгоритмы распознавания чертежного штампа для автоматического заполнения полей атрибутной карточки.

В Системе должна быть предусмотрена реализация настраиваемого конвертирования отсканированных документов в формат PDF.

При добавления файла из карточки документа, при подключенном сканере к компьютеру, пользователю должен быть предоставлен выбор режима получения документа со сканера. После сканирования данный документ будет помещен в карточку документа. Данный режим должен быть доступен как на тонком клиенте, так и в Веб-режиме. При добавлении уже отсканированных файлов возможно ограничение по расширениям добавляемых файлов в целом для Системы. Данная опция должна указываться в настройках программы.

ИС должна также предусматривать потоковый ввод документов со сканера. Механизм потокового сканирования должен позволять загружать в информационную базу большие массивы отсканированных документов. Потоковое сканирование используется для тех документов, которые на момент передачи в архив имеют карточку в ИС ТА.  В Системе должна быть предусмотрена загрузка документов как со сканера, так и из каталога. При потоковом сканировании происходит распознавание штрих-кодов. Распознанный штрих-код используется для нахождения электронной карточки документа в Системе, к которой будут прикреплены отсканированные документы. Перед выполнением потокового сканирования необходимо напечатать штрих-коды, на чистых страницах и разместить их среди бумажных документов. Если необходимо разделить листы внутри одного документа на файлы, это можно сделать с помощью чистого листа бумаги. Необходимые настройки потокового сканирования документов настраиваются в окне настроек после выбора режима загрузки документов: «Со сканера» или «Из каталога».

Требования к подсистеме вывода

- В ИС ТА должна быть предусмотрена функция предварительного просмотра файла документа без открытия его в программе, с помощью которой он был создан.

- Должен быть организован полнотекстовый поиск.

- Должен быть организован поиск документов по любому атрибуту и комплексу атрибутов, заданному по запросу пользователя, а также хранение сохраненных запросов и предоставление доступа к сохраненным запросам.

- Данные из архива должны быть отображены в пользовательском интерфейсе в виде дерева на основе объектной структуры энергообъекта.

- В ИС ТА должна быть реализована возможность структурировать документы согласно иерархической структуре основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений энергообъекта, позволять изменять существующие и организовывать новые структуры хранения в зависимости от функциональных и организационных потребностей пользователей.

- Необходимо обеспечить возможность работы с мобильными приложениями.

- ИС ТА должна реализовывать технологию предварительной подготовки изображения (или его части) на сервере для обеспечения возможности частичной загрузки графического изображения конечным пользователем.

Требования к подсистеме рабочих процессов

В ИС ТА должны быть реализованы маршруты рабочих процессов создания, изменения, согласования, утверждения документов, перевода бумажных документов в электронный вид. При этом:

- Должно быть обеспечено прохождение документа по разработанному маршруту рабочего процесса.

- Должна быть реализована возможность составлять новые рабочие процессы и вносить изменения и дополнения в существующие, должна быть реализована функция комбинирования нескольких рабочих процессов.

- Должна поддерживаться функция параллельного прохождения согласования документа у нескольких участников одновременно.

- Должны автоматически и по требованию присваиваться статусы документа при его прохождении по маршруту. Участники процесса должны иметь возможность получения оповещений о статусе документа и о завершении процесса.

- Должно быть реализовано графическое представление маршрутов.

Требования к подсистеме справочников и классификаторов

В процессе создания ИС ТА должны быть разработаны различные справочники и классификаторы, в том числе и для заполнения атрибутов предопределенными значениями.

Должна быть реализована возможность добавления и изменения справочников.

Должна поддерживаться функция многоуровневых справочников.

Требования к подсистеме управления доступом и правами пользователей

Должна быть реализована функция обеспечения доступа к документации согласно правилам доступа к информации, существующим в ОАО «ТГК-1».

В ИС ТА должна быть реализована система прав и ролей, соответствующих должности и необходимому функционалу пользователя в процессе прохождения документа по маршруту рабочего процесса. Перечень ролей основного рабочего процесса:

- Исполнитель/разработчик – создаёт документ, корректирует, актуализирует, передаёт на согласование, на утверждение, в архив.

- Согласующий – согласовывает документ, передаёт документ исполнителю/разработчику.

- Руководитель – утверждает документ, возвращает документ исполнителю/разработчику.

- Архивариус – получает документ от разработчика и размещает его в архивном хранении.

Окончательный перечень ролей для различных рабочих процессов должен быть разработан на основе проведенного обследования.

При управлении правами доступа должна быть обеспечена возможность назначения пользователю определенных прав или их комбинации. Необходимый набор прав пользователей приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Права пользователей

| № п/п | Права | Пояснение |
| --- | --- | --- |
|  | Полные права | Все права на работу с документами и папками и права на распределение ролей, прав, добавление новых пользователей |
|  | Создание папок | Права на создание папок и все права на работу с её содержимым |
|  | Удаление папки | Права на удаление папки и её содержимого |
|  | Просмотр папки | Права только на просмотр папки |
|  | Редактирование папки | Права на редактирование папки и её содержимого |
|  | Нет прав | Папка или документ не видны |
|  | Создание документа | Права на создание документа и всю работу с ним |
|  | Удаление документа | Права на удаление документа |
|  | Редактирование документа | Права на редактирование атрибутов документа |
|  | Просмотр файла | Права только на просмотр файла |
|  | Редактирование файла | Права на редактирование и сохранение файла |

Окончательный перечень прав должен быть определен при проведении обследования.

Права доступа к документу должны определяться и назначаться в зависимости от разных критериев, таких как: категории пользователя; группы, в которую он входит; стадии рабочего процесса, на которой находится документ; формата прикреплённого файла, принадлежности документа и пр.

Должна быть возможность уполномоченным ответственным пользователям устанавливать новые критерии доступа, позволять создавать и изменять роли и набор прав к ним.

Требования к подсистеме отчетов

В ИС ТА должно быть организовано формирование отчетных форм по динамике наполнения архива документацией по интервалу времени, по исполнителям и пр.

Должны формироваться отчеты с количественными сводками по всем документам в архиве и по распределению документов по видам, типам и пр.

Должна выводиться сводная информация о времени использовании документа, о его «популярности», пользователях.

Отчёты должны иметь табличное и графическое представление и выгружаться в общедоступные форматы, такие как: docx, xls, pdf, html и др.

Отчёты по документам должны составляться на основе поисковых запросов по любому атрибуту или комплексу атрибутов. Должен быть реализован отчёт по документам с указанными незаполненными атрибутами.

Должны создаваться автоматические отчёты о прохождении документа по маршруту рабочего процесса и по действиям пользователей – участников рабочего процесса.

В отчётах должна быть возможность отображения системной информации о документе.

Источники разработки

Нормативно-техническая документация

- Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1». Утверждена приказом ОАО «ТГК-1» №66 от 29.05.2014;

- Инструкция по делопроизводству в ОАО «ТГК-1». Утверждена Приказом ОАО «ТГК-1» от 30.06.2010 г. №99.

- Стратегия информатизации ОАО «Газпром», утвержденная Постановлением Правления ОАО «Газпром» №4 от 17.01.2008;

- Концепция информационной безопасности ОАО «Газпром», утвержденная приказом ОАО «Газпром» от 15.02.2008 № 48;

- Политика информационной безопасности ОАО «Газпром», утвержденная приказом ОАО «Газпром» от 15.02.2008 № 48;

- Методические рекомендации по обеспечению информационной безопасности в ОАО «Газпром», его Дочерних компаниях, утвержденные Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» 05.04.2005;

- Приказ ОАО «Газпром» от 15.02.2008 №48 «Об обеспечении информационной безопасности ОАО «Газпром»;

- Приказ ОАО «Газпром» от 12.07.2006 № 148 (в редакции приказа ОАО «Газпром» от 24.12.2007 № 329/А) «Об утверждении Перечня информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации ОАО «Газпром»).

Государственные стандарты и руководящие документы

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19июня 2003 г. № 229;

- Федеральный Закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

- Федеральный Закон Российской Федерации от 06 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи»;

- ГОСТ 2.105-95 Государственный стандарт Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Введены 01.01.2013 г.;

- ГОСТ Р 7.0.8-2013 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения;

- ГОСТ Р 1.15-2009 Службы стандартизации в организациях. Правила создания и функционирования;

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

- ОК 011-93 Общероссийский классификатор управленческой документации. Введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.12.93 №299;

- Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения. Утвержден Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. №558;

- Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения. Утвержден Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2007г. №1182;

- Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87;

- Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук. Утверждены Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007г. №19;

- ГОСТ Р 51583-2000 «Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении»;

- ГОСТ Р 51624-2000 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении»;

- ГОСТ 34.003-90 Автоматизированные системы. Термины и определения;

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;

- РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности»;

- ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств. Общие положения»;

- ГОСТ ИСО/МЭК 17799-2005 «Информационные технологии. Свод правил по управлению защитой информации»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Процессы жизненного цикла программных средств»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002. «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению»;

- ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»

- ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»

- Руководящий документ Государственной технической комиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации»;

- Нормативно-методический документ Гостехкомиссии России «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К), (приложение к приказу Гостехкомиссии России от 30.08.2002 №282);

ТРЕБОВАНИЯ к участникам ОЗП

Требования к подрядчикам

- Требования по опыту. Участник должен иметь собственные завершенные проекты внедрения информационных систем технических архивов / управления инженерной информацией на платформах, реализующих основные функциональные требования, описанные в п.2.3. Оценка соответствия требованиям – наличие развернутых отчетов о внедрении.

- Участник ОЗП должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями.

- Требование по предоставлению рекомендаций. Участник должен предоставить возможность получить личный отзыв о качестве выполнения аналогичных работ как минимум от одного клиента. Участник должен предоставить письменный отзыв о проекте. Оценка соответствия требованиям – предоставление рекомендаций.

- Требование по объему ресурсов. Участник должен располагать достаточным количеством собственных кадров для выполнения заявленного объема работ в заявленные сроки, предоставляя не менее двух выделенных специалистов на проект. Оценка соответствия требованиям – гарантийное письмо Участника, содержащее обязательство предоставления на проект выделенных специалистов.

- Требование по квалификации ресурсов. Участник должен располагать персоналом, имеющим опыт выполнения аналогичных работ. Оценка соответствия требованиям – наличие резюме потенциальных участников проекта со стороны Участника, подтверждающие соответствующую квалификацию, с указанием реализованных.

- Требование к наличию шаблонов проектной документации. Участник должен предоставить пакет шаблонов проектной документации, которую он предполагает использовать при выполнении работ на проекте.

- Требование по предоставлению базового расписания проекта и базового плана по стоимости работ в соответствии с выбранным подходом к реализации проекта. Оценка соответствия требованиям – предоставленные в MS Project базовое расписание и план по стоимости работ.

- Требование к состоянию. Участник должен подтвердить, что он не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

- Требование к финансовому состоянию. Участник должен представить краткую информацию о финансовом состоянии компании за 2010-2013 гг.

- Преимуществом будет наличие лицензии ФСТЭК.

Требования к методикам выполнения работ

- Участник должен применять общепринятые методики управления проектами.

- Участник должен применять методики управления качеством процессов проектного внедрения на основе ISO 9001, подтвержденной сертификатом. Оценка соответствия – предоставление сертификата СМК компании.

- Участник должен предоставить разработанные шаблоны проектной документации.

- Участник в процессе выполнения работ должен руководствоваться стандартами ГОСТ 34: ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения», ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем», ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы», ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания». При разработке документации участник должен руководствоваться стандартами ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам».

Ответственное лицо со стороны ОАО «ТГК-1»: Ракитин Владимир Сергеевич, специалист центра внедрения ПСДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», тел. (812) 901-35-21.