|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора - главный инженер - директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» ___________________ С.Д. Лапутько «____» ____________ 2014 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на

открытый запрос предложений по выбору исполнителей работ

по проекту «Формирование базы данных основных фондов ОАО «ТГК-1» для системы управления техническим обслуживанием и ремонтом на базе SAP ERP»

(закупка № 1090/7.46-2710; закупка № 1090/7.46п-2710)

| СОГЛАСОВАНО Начальник департамента подготовки и проведения ремонта ОАО «ТГК-1» _______________ И.Б. Дубровский "____"__________ 2014 г. | СОГЛАСОВАНО Директор ПСДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ И.Ю. Диденко "____"__________ 2014 г. |
| --- | --- |

Оглавление

1.	Общие требования	3

1.1	Требования к месту выполнения работ	3

1.2	Период выполнения работ:	3

1.3	Планируемая стоимость	3

2.	Назначение документа	5

3.	Список сокращений и определений	5

3.1	Используемые сокращения	5

3.2	Термины и определения	6

4.	Краткая техническая характеристика объекта	6

5.	Цели и задачи проекта	7

5.1	Цели проекта	7

5.2	Задачи, решаемые в рамках проекта	8

5.3	Перечень функциональных задач проекта	8

6.	Результаты выполнения функциональных задач/этапов проекта	9

6.1	Проектная документация	9

6.2	Классификатор оборудования	10

6.3	Типовые структуры оборудования	10

6.4	Вспомогательные справочники	12

6.5	Обучение пользователей	12

6.6	Методологическая и техническая поддержка пользователей	14

6.7	Загрузка данных по оборудованию в тестовую систему ИУС П ГК	14

7.	Предварительная оценка объема базы данных по оборудованию	15

8.	Общие требования к загрузке данных	15

9.	Основные источники информации	15

10.	Календарный план выполнения работ по этапам	16

11.	Условия выбора Исполнителя	17

11.1	Требования к Исполнителю	17

11.2	Оценочные критерии предложений ОЗП	18

Техническое задание

На открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ «Формирование базы данных основных фондов ОАО «ТГК-1» для системы управления техническим обслуживанием и ремонтом на базе SAP ERP».

Номера закупок по ГКПЗ:

№ 1090/7.46-2710 и № 1090/7.46п-2710 «Формирование базы данных основных фондов ОАО «ТГК-1» для системы управления техническим обслуживанием и ремонтом на базе SAP ERP»

| ОКВЭД | 72.60 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий |
| --- | --- |
| ОКДП | 7230000 Консультационные услуги по информационному обеспечению и обработке данных; услуги по подготовке и вводу данных |

Общие требования

Название открытого запроса предложений:

Выбор поставщика услуг по «Формированию базы данных основных фондов ОАО «ТГК-1» для системы управления техническим обслуживанием и ремонтом на базе SAP ERP».

Наименование Заказчика:

Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»).

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий специалист центра внедрения ПСДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Михайлов Сергей Анатольевич, тел. +7 (812) 901-32-39; mihaylov.sa@tgc1.ru

Требования к месту выполнения работ

Работы должны быть выполнены на территории структурных подразделений филиалов «Невский», «Кольский», «Карельский» ОАО «ТГК-1» и Управления ОАО «ТГК-1».

Период выполнения работ:

Начало: июль 2014 г.

Окончание: август 2015 г.

Планируемая стоимость

Расчетная (максимальная) цена закупки 20.000.000 (двадцать миллионов) рублей без НДС:

- 2014 год: 1090/7.46-2710 «Формирование базы данных основных фондов ОАО «ТГК-1» для системы управления техническим обслуживанием и ремонтом на базе SAP ERP» - 8 654 000 (восемь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей без НДС;

- 2015 год: 1090/7.46п-2710 - «Формирование базы данных основных фондов ОАО «ТГК-1» для системы управления техническим обслуживанием и ремонтом на базе SAP ERP» – 11 346 000 (одиннадцать миллионов триста сорок шесть тысяч) рублей без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ определяется в соответствии с системой ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Назначение документа

Настоящий документ представляет собой техническое задание на оказание консалтинговых услуг по формированию базы данных основных фондов ОАО «ТГК-1» для системы управления техническим обслуживанием и ремонтом на базе SAP ERP в рамках проекта тиражирования шаблона ИУС П ГК в ОАО «ТГК-1» согласно реализации стратегии информатизации ОАО «Газпром».

В документе изложены основные концептуальные требования и задачи, которые необходимо решить при создании электронной базы данных основных фондов. Электронная база основных фондов ОАО «ТГК-1» представляет собой электронный каталог данных, который организован с учетом требований к шаблону ИУС П ГК для выполнения процессов ТОиР в системе, в том числе и к структурированию, классификации, детализации оборудования в системе.

Подход организации основных фондов в системе должен быть выполнен с учетом технологического процесса, критичности оборудования, а также планирования и сбора затрат на ТОиР, построения аналитической отчетности, а также требований к интеграции со смежными и внешними модулями (системами), реализованными в ИУС П ГК.

В состав консалтинговых услуг входят следующие работы:

- разработка классификатора оборудования;

- формирование типовых структур оборудования;

- подготовка вспомогательных справочников;

- обучение сотрудников ОАО «ТГК-1» заполнению шаблонов и справочников;

- техническая и методологическая поддержка по сбору БДО;

- классификация оборудования;

- контроль целостности и полноты собранных данных;

- загрузка данных по оборудованию.

Список сокращений и определений

Используемые сокращения

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| БДО | База данных оборудования (основных фондов) |
| ИА | Управление ОАО «ТГК-1» или Исполнительный аппарат |
| ИТ | Информационные технологии |
| ИУС П ГК или система | Шаблон информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании на платформе SAP ERP |
| КР | Капитальный ремонт |
| СИТ | Служба информационных технологий |
| СР | Средний ремонт |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТСО | Типовая структура оборудования |

Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Заказчик | ОАО «ТГК-1» |
| Филиалы и структурные подразделения | Филиал «Невский»: Центральная ТЭЦ; Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5); Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7); Дубровская ТЭЦ (ТЭЦ-8); Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14); Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15); Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17); Северная ТЭЦ (ТЭЦ-21); Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22); Нарвская ГЭС (ГЭС-13); Каскад Вуоксинских ГЭС; Каскад Ладожских ГЭС. Филиал «Карельский»: Петрозаводская ТЭЦ; Каскад Выгских ГЭС; Каскад Кемских ГЭС; Каскад Сунских ГЭС. Филиал «Кольский»: Апатитская ТЭЦ; Каскад Нивских ГЭС; Каскад Пазских ГЭС; Каскад Серебрянских ГЭС; Каскад Туломских ГЭС. |
| Общество | Исполнительный аппарат Заказчика и структурные подразделения |
| SAP ERP | Система управления ресурсами предприятия SAP Enterprise Resource Planning |
| Техническое место | Объект информационной системы на базе SAP ERP, служащий для формирования по организационно-техническому признаку иерархической структуры основных фондов, имеет смысл элемента функциональной схемы предприятия (например: энергоблок, турбоагрегат, технологическая система и т.п.) |
| Единица оборудования | Объект информационной системы на базе SAP ERP, описывающий физический объект, на котором выполняются работы по ТОиР в качестве самостоятельной единицы |

Краткая техническая характеристика объекта

Основной производственной деятельностью ОАО «ТГК-1» является выработка и бесперебойное снабжение электрической и тепловой энергией потребителей.

Ремонтная деятельность ОАО «ТГК-1» направлена на поддержание исправного и работоспособного состояния оборудования, зданий и сооружений при оптимальных затратах на ремонт основных фондов.

В организационный объем проекта должны войти все структурные подразделения, объекты которых подлежат занесению в базу данных оборудования, а именно:

- Центральная ТЭЦ;

- Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5);

- Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7);

- Дубровская ТЭЦ (ТЭЦ-8);

- Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14);

- Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15);

- Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17);

- Северная ТЭЦ (ТЭЦ-21);

- Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22);

- Нарвская ГЭС (ГЭС-13);

- Каскад Вуоксинских ГЭС;

- Каскад Ладожских ГЭС;

- Петрозаводская ТЭЦ;

- Каскад Выгских ГЭС;

- Каскад Кемских ГЭС;

- Каскад Сунских ГЭС;

- Апатитская ТЭЦ;

- Каскад Нивских ГЭС;

- Каскад Пазских ГЭС;

- Каскад Серебрянских ГЭС;

- Каскад Туломских ГЭС.

Цели и задачи проекта

Цели проекта

Для автоматизации задач по направлению технического обслуживания и ремонта в системе ИУС П ГК должна быть сформирована база данных основных фондов. Базу данных основных фондов в системе необходимо представить в виде структурированного каталога записей об оборудовании, зданий и сооружений и пр. с определённым набором атрибутов.

Основными целями сбора базы данных являются:

- Создание единой базы данных оборудования с единообразным подходом к структурированию, детализации и организации иерархии оборудования;

- Создание основы для выполнения бизнес-процессов по направлению ТОиР, а именно:

  - Ведение данных технических объектов (технические места, единицы оборудования);

  - Формирование технологических карт;

  - Учет технического состояния и наработки оборудования;

  - Планирование и учёт выполнения работ по ТОиР;

  - Контроль и анализ ТОиР.

Задачи, решаемые в рамках проекта

В рамках проекта должны быть решены следующие задачи:

- Разработка проектной документации, необходимой для сбора БДО:

  - Устав проекта;

  - Методика формирования базы данных основных фондов;

  - Программа обучения пользователей.

- Разработка классификатора оборудования;

- Разработка ТСО;

- Разработка вспомогательных справочников для формирования базы данных основных фондов (типовые модели, производственные участки, группы планирования, ответственные раб. места);

- Обучение пользователей заполнению шаблонов технических мест и единиц оборудования с согласованными с Заказчиком перечнями необходимых характеристик;

- Проверка базы данных на целостность и полноту согласно принципам структурирования и уровня детализации, определенным ТСО, выдача замечаний и рекомендаций;

- Загрузка данных по оборудованию в тестовую систему ИУС П ГК;

- Техническая и методологическая поддержка по сбору БДО.

Перечень функциональных задач проекта

Выполнение задач и распределение функций при выполнении проекта, по этапам:

| Этап/ зада-ча | Наименование этапа/задачи | Результат работ | Исполнитель работ* | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации | 1. Устав проекта; 2. Методика формирования БДО. | Исполнитель | Утверждается Заказчиком |
| 2 | Разработка ТСО | ТСО. | Исполнитель/ Заказчик | Разрабатывается совместно, утверждается Заказчиком |
| 3 | Разработка вспомогательных справочников | Справочники: 1. Типовых моделей; 2. Производственных участков; 3. Групп планирования; 4. Ответственных рабочих мест; 5. Заводов расположения; 6. Заводов планирования; 7. Классификатор оборудования. | Исполнитель/ Заказчик | Разрабатывается совместно, утверждается Заказчиком |
| 4 | Обучение пользователей | 1. Программа обучения; 2. Список сотрудников, прошедших обучение; 3. Протокол проведения обучения. | Исполнитель | Обучение проводится централизованно на уровне структурных подразделений |
| 5 | Методологическая и техническая поддержка пользователей на этапе сбора данных | 1. Рекомендации по устранению ошибок в шаблонах, проверка на соответствие ТСО, рекомендации по структуре и детализации оборудования; 2. Протоколы замечаний; 3. Протокол готовности данных к загрузке; 4. Классификация оборудования. | Исполнитель |  |
| 6 | Загрузка данных по оборудованию в тестовую систему ИУС П ГК | Протокол проверки загруженных данных. | Исполнитель |  |

* «Исполнитель работ» здесь и далее – «Исполнитель».

Результаты выполнения функциональных задач/этапов проекта

Проектная документация

Устав проекта – устав должен являться основным организационным документом проекта, который регламентирует отношения и обязанности участников, устанавливает единые правила по реализации проекта, определяет основные принципы управления, организационную структуру, функции участников, проектные процедуры. Устав не затрагивает правовые отношения участников проекта, а только регламентирует их взаимодействие на весь период выполнения проектных работ.

Методика формирования базы данных оборудования – в методике должны быть описаны методы формирования базы данных основных фондов согласно разработанным ТСО, правила структурирования, детализации, классификации и кодирования объектов, правила заполнения полей данных, методы проверки правильности заполнения шаблонов, а также ограничения и допущения.

Программа обучения пользователей – в программе обучения должны быть определены сроки, формат, объём, методика и место обучения пользователей, указаны презентационный и учебный материалы, предоставляемые Исполнителем обучающимся сотрудникам.

Минимальный состав пользователей, которые должны пройти обучение, должен исходить из расчета 1 - 2 человека по основным производственным организационным единицам структурных подразделений, филиала и ИА, участвующих в процессах по направлению технического обслуживания и ремонта оборудования. Объем курсов обучения должен быть разработан в соответствии с задачами проекта и содержать в себе следующее:

- Заполнение шаблонов технических мест и единиц оборудования;

- Кодирование технических мест согласно принятой методологии организации оборудования в системе ИУС П ГК;

- Применение ТСО для формирования базы данных оборудования.

Классификатор оборудования

Классификатор оборудования должен быть разработан с учетом требований тиражируемой в ОАО «ТГК-1» системы ИУС П ГК, а также должен обеспечивать возможность группировки оборудования по функциональному, технологическому назначениям и конструктивным особенностям. Классификатор должен быть выполнен в виде иерархии для обеспечения наследования характеристик оборудования.

Классификатор должен покрывать весь парк оборудования всех типов электростанций (ТЭЦ, ГЭС), а также должен быть построен таким образом, чтобы с помощью него можно было однозначно отнести оборудование к определенной записи классификатора.

Типовые структуры оборудования

В ходе проекта должны быть разработаны и согласованы ТСО для следующих объектов:

- Блочная обессоливающая установка;

- Гидротурбина;

- Генератор;

- Грузоподъёмные механизмы и строительно-дорожная техника;

- Здания и сооружения;

- Котёл энергетический;

- Котёл водогрейный;

- Котёл паровой;

- Мазутное хозяйство;

- Масляное хозяйство;

- Оборудование ЦТАИ;

- Оборудование химического цеха (ХЦ);

- Оборудование топливно-транспортного цеха (ТТЦ);

- Общестанционное оборудование;

- Передаточные устройства;

- Трансформатор;

- Трансформатор блочный;

- Турбина паровая;

- Турбина газовая;

- Электрооборудование (вспомогательное).

Перечень и состав ТСО может быть изменен с учетом конструктивных особенностей однотипного оборудования, по согласованию с Заказчиком.

ТСО должна быть представлена в виде иерархии структуры технических мест, которая должна строго соответствовать индикатору структуры:

N-XX- AAN-AANN-AAANN-AANNN

1 2 3 4 5 6

Где:

N – символы в цифровом формате;

X – символы в цифровом и текстовом формате;

A – символы в текстовом формате.

При формировании ТСО также необходимо руководствоваться правилами по организации структуры технических мест, которые приведены в таблице ниже:

| Уровень иерархии | Обозначение иерархии | Допустимые символы | Правило |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N | Цифры | Обозначение компании, всегда «1» |
| 2 | XX | Английские буквы, цифры | Уровни должны определять принадлежность к филиалу, каскаду ГЭС, электростанции и их энергоблоку. Корректировка и определение уровней должны быть разработаны на стадии реализации проекта |
| 3 | AAN |  |  |
| 4 | AANN |  | Уровень группировки принадлежности к основным установкам |
| 5 | AAANN |  | Уровень должен определять принадлежность к технологической системе |
| 6 | AANNN |  | Уровень должен определять принадлежность к агрегату |

При кодировке уровней 5 и 6 необходимо использовать систему классификации KKS (Kraftwerk Kennzeichen System). Правила кодирования изложены в документе РД 153-34.1-35.144-2002 «Рекомендации по применению современной универсальной системы кодирования оборудования и АСУТП ТЭС».

ТСО должна содержать предложения по детализации и классификации основных фондов с учетом требований ИУС П ГК.

Вспомогательные справочники

Для сбора базы данных оборудования должны быть разработаны следующие вспомогательные справочники:

- Типовая модель оборудования;

- Производственные участки;

- Группы планирования;

- Ответственные рабочие места.

Вспомогательные справочники должны обеспечивать возможность привязки объектов базы данных к организационным единицам структурных подразделений ОАО «ТГК-1», разделять оборудование по ответственным за планирование и выполнение работ по ТОиР. Так же они необходимы для ведения аналитической отчетности по оборудованию.

Обозначение вспомогательных справочников должно выполняться в соответствии с принятой кодировкой в шаблоне ИУС П ГК.

Типовая модель – должна представлять собой буквенно-цифровое обозначение однотипного оборудования, имеющего полностью совпадающие конструктивные и технические характеристики, и отражающее существующий код марки/модели единицы оборудования.

Запись о модели оборудования должна содержать краткое наименование модели, буквенный код, присвоенный заводом-изготовителем (при наличии его в паспорте), либо присвоенный согласно правилам кодирования нетипового оборудования по согласованию с Заказчиком (например: 200-Д90 – насос центробежный, марка 200-Д90). А так же цифровой код, являющийся уникальным идентификатором в ИУС П ГК.

Производственные участки – справочник должен содержать организационные единицы структурных подразделений/филиалов Общества. Производственный участок должен соответствовать подразделению (отделу, цеху, участку и др.) внутри структурного подразделения (филиала) и определять организационную принадлежность оборудования (например: КТЦ, ЭЦ и т.д.).

Группы планирования – справочник должен отражать и однозначно определять должности ответственных за выполнение планирования ТОиР на конкретном оборудовании (например: Вед. инж. КТЦ, и т.д.).

Ответственные рабочие места – справочник должен отражать и однозначно определять должности лиц структурных подразделений (филиалов) Общества, ответственных за выполнение ТОиР оборудования (например: Мастер участка ХВО, мастер АРС и т.д.).

Обучение пользователей

Перед этапом сбора данных сотрудниками Заказчика (далее – пользователями), Исполнитель должен провести обучение пользователей методологии построения структуры ТСО, классификатора оборудования объектов Общества, а также правилам заполнения шаблонов согласно ТСО.

Исполнитель должен обучить пользователей применять в шаблонах кодировку объектов и вложенность организационных и технических уровней тех. мест, с учетом ограничений функциональности ИУС П ГК (количество символов в полях шаблона, маска кодирования тех. мест, наименования объектов, кодировка вспомогательных справочников и т.д.).

Объекты системы ИУС П ГК, составляющие базу данных оборудования:

- Техническое место;

- Единица оборудования;

- Вспомогательные справочники:

  - типовые модели;

  - заводы расположения (филиалы ОАО «ТГК-1»: «Невский», «Карельский», «Кольский»);

  - завод, планирующий ТОРО (ТЭЦ, каскады ГЭС);

  - производственные участки;

  - группы планирования;

  - ответственные раб. места.

Основными носителями информации в базе данных оборудования должны быть единицы оборудования и технические места.

Атрибуты технических мест должны выполнять функцию структурированного описания станции, производственных установок, зданий и сооружений, должны использоваться для построения структуры технических мест и идентификации любой технологической системы, сооружения, агрегатов или части агрегата, являться местом монтажа единицы оборудования в структуре объектов, в процессе проектирования, сооружения и эксплуатации энергетического оборудования.

При формировании пользователями базы данных оборудования для технических мест будут указаны:

- уникальный идентификационный код, соответствующий ТСО и маске кодирования - для однозначной идентификации тех. места;

- для тех. мест уровня установка/схема/агрегат принадлежность к станции, цеху, ответственному за планирование и контроль выполнения ТОиР по оборудованию, привязанному к данному тех. месту.

Единицы оборудования — объект базы данных оборудования, который описывает непосредственно установку, агрегат, часть агрегата, установленные на станциях. С целью логического структурирования каждая единица оборудования должна обладать определенным набором аналитик.

Единица оборудования должна отвечать следующим критериям:

- является объектом учета основных средств, является составной частью основного средства (форма ОС-6) в бухгалтерии;

- ведется отдельное планирование и учет выполненных работ ТОиР;

- ведется отдельный учет наработки (ответственные узлы);

- ведется отдельный учет технического состояния (дефекты, параметры технического состояния);

- ведется отдельный учет затрат.

В записи о единице оборудования должны быть:

- указан инвентарный номер с целью привязки оборудования к основным средствам (ОС) - один к одному, либо одно ОС ко многим единицам оборудования, а также к местам возникновения затрат;

- указана принадлежность к станции, цеху, ответственному за планирование и контроль выполнения ремонтов по этой единице оборудования, а также ответственное лицо, выполняющее ремонт данной единицы оборудования;

- указаны класс/подкласс, тип и вид оборудования.

Обучение пользователей должно проводиться на территории Заказчика в соответствующих структурных подразделениях (Нарвская ГЭС, Каскады ГЭС, ТЭЦ, Управления филиалов, Управление ОАО «ТГК-1»).

Окончанием этапа является подписание Заказчиком протоколов обучения пользователей.

Методологическая и техническая поддержка пользователей

На всём протяжении этапа заполнения шаблонов пользователями (сбор данных по оборудованию) Исполнитель должен выполнять методологическую и техническую поддержку пользователей, выдавать рекомендации и замечания по формированию структуры оборудования и адаптации конкретных производственных объектов согласно разработанных ТСО.

Проверка промежуточных результатов заполнения шаблонов и выдача замечаний, рекомендаций должны происходить не реже одного раза в неделю в объеме:

- проверка шаблонов на правильность заполнения кодов тех. мест;

- проверка шаблонов на соответствие структуре ТСО;

- проверка заполнения обязательных полей в шаблоне (гр. план., раб. места и т.д.);

- проверка шаблонов на логические ошибки (вложенность, уровни тех. мест и т.д.);

- проверка шаблонов на технические ошибки (дублирование записей и кодов, кириллические символы в кодах объектов и т.д.);

- проверка шаблонов на ошибки построения иерархии, достаточность детализации и т.п.;

- Заказчик не ставит Исполнителю задачи проверки заполненных шаблонов на правильное отражение информации в части наименований, атрибутики оборудования и его актуального количества.

Выдача рекомендаций и замечаний должна быть реализована путем получения Исполнителем заполненных шаблонов от пользователей, проверки и выдачи замечаний и рекомендаций в формате присланных шаблонов (с указанием ошибок и рекомендаций по каждому тех. месту/единице оборудования в шаблоне).

Сроки выдачи рекомендаций и замечаний Исполнителем по одной разработанной ТСО (Гидротурбина, Котёл энергетический, Оборудование химического цеха и т.д.) не должны превышать пяти рабочих дней.

Окончанием этапа является подписание Заказчиком протокола готовности данных.

Загрузка данных по оборудованию в тестовую систему ИУС П ГК

Загрузка данных должна производиться Исполнителем стандартными средствами системы SAP ERP – LSMW (массовый пакетный ввод данных).

Загрузка данных в тестовую систему ИУС П ГК должна производиться после:

- устранения Заказчиком замечаний к заполненным шаблонам, полученным от Исполнителя;

- подписания Заказчиком протокола проверки загруженных данных.

Окончанием этапа является подписание Заказчиком протокола проверки загруженных данных.

Предварительная оценка объема базы данных по оборудованию

Предварительная оценка объема базы данных по оборудованию рассчитана с учетом конструкций и комплектности электростанций (основное и вспомогательное оборудование), в целом по ОАО «ТГК-1» составляет:

- Технических мест – 150 000 шт. записей в БДО.

- Единицы оборудования – 300 000 шт. записей в БДО.

Общие требования к загрузке данных

Шаблоны и инструменты загрузки должны:

- Шаблоны для загрузки данных должны представлять собой файлы в формате MS Excel с определенным (согласованным Заказчиком и Исполнителем) набором полей;

- При реализации загрузки данных в систему ИУС П ГК должны использоваться стандартные средства системы SAP ERP – LSMW.

На всех этапах работ до начала опытной эксплуатации ИУС П ГК в ОАО «ТГК-1» данные загружаются в SAP ERP, развёрнутую на инфраструктуре подрядной организации.

Основные источники информации

Перечень основных источников информации:

- Технологические регламенты производств;

- Технологические схемы систем и установок;

- Технологические паспорта основного и вспомогательного оборудования и трубопроводов;

- Схемы основных и вспомогательных трубопроводов (цеховые, межцеховые, внешние сети и т.д.);

- Спецификации оборудования;

- Перечень основных средств;

- Графики ТО и ремонта основного и вспомогательного оборудования;

- Эксплуатационная документация;

- Существующие отраслевые справочники по ремонту;

- Учетная политика предприятия в части бухгалтерского учета основных средств;

- Прочие документы, необходимые для выполнения работ.

Календарный план выполнения работ по этапам

Сроки выполнения работ: 01.07.2014 – 31.08.2015.

| Наименование работы | Срок выполнения, рабочих дней | Состав работ и результаты |
| --- | --- | --- |
| Разработка проектной документации. Подготовка вспомогательных справочников для загрузки в систему. Формирование ТСО | 70 дней | Состав работ: 1) Разработка проектной документации; 2) Подготовка и загрузка справочников: типовые модели, заводы расположения, заводы планирования, производственные участки, группы планирования, ответственные рабочие места, классификатор оборудования; 3) Выверка, чистка справочника типовых моделей, дальнейшая загрузка данных в систему; 4) Формирование и согласование ТСО; 5) Формирование и согласование предложений по детализации оборудования; 6) Кодирование технических мест. Результат: 1). Устав проекта; 2). Методика формирования БДО; 3) Протокол готовности данных; 4) Протокол проверки загруженных данных. 5) ТСО. |
| Подготовка и проведение обучения по заполнению шаблонов по загрузки данных | 30 дней | Состав работ: 1) Подготовка обучающих материалов по заполнению шаблонов загрузки данных; 2) Проведение обучения ответственных за ввод данных. Результат: 1) Презентационные материалы по обучению; 2) Программа обучения; 3) Протоколы проведения обучения; 4) Список сотрудников, прошедших обучение. |
| Выполнение анализа данных на предмет целостности и полноты | 40 дней | Состав работ: Проверка правильности заполненных шаблонов на соответствие ТСО, классификатора. Результат: Протоколы замечаний по результатам проверки правильности заполненных шаблонов. |
| Методическая и техническая поддержка пользователей на этапе сбора данных | Весь период | Состав работ: Рекомендации по устранению ошибок в шаблонах, проверка на соответствие ТСО, рекомендации по структуре и детализации оборудования. Результат: 1). Протоколы замечаний; 2). Протокол готовности данных к загрузке. |
| Загрузка данных по основным фондам в тестовую систему ИУС П ГК | 60 дней | Состав работ: Загрузка данных по основным фондам в тестовую систему ИУС П ГК. Результат: Протокол проверки загруженных данных |

Условия выбора Исполнителя

Требования к Исполнителю

- Требования по наличию сертификатов и партнерского статуса:

- Партнерский статус не ниже SAP Service Partner, подтвержденный договором с ООО «САП СНГ» или официальным письмом из ООО «САП СНГ»;

- Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

- Желательно иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001.

- Требования по опыту выполненных проектов за последние 3 года:

- Наличие положительного опыта выполненных работ на крупных предприятиях ТЭК;

- Наличие положительного опыта выполненных работ по управлению организационными изменениями в программах бизнес-трансформации, включающих внедрение решений для управления бизнесом на базе ПО SAP;

- Желательно наличие опыта аналогичных работ в рамках стратегии информатизации ОАО «Газпром»;

- Наличие заключенных договоров по аналогичным проектам на крупных предприятиях ТЭК за последние 3 года;

- Наличие опыта работ по проектированию, разработке и внедрению информационно-управляющей системы под ключ.

Каждый отдельный п.п. (для п. 11.1.2) подтверждается заполнением соответствующей формы, а также копиями договоров (при этом разглашение коммерческой составляющей не является обязательным требованием).

- Требования к заявленной команде проекта:

- Необходимо предоставить перечень ФИО и квалификации специалистов команды проекта, описание их ролей и процент их вовлечения в проект;

- Предоставление резюме выделяемых на проект сотрудников. Не менее 80% сотрудников заявленной проектной команды должны иметь подтвержденный положительный опыт в аналогичных проектах;

- Гарантийное письмо о привлечении заявленной команды на выполнение проекта и подтверждение возможности по итогам ОЗП заменить не более 20% команды проекта. Замена должна производиться на специалистов той же квалификации и с аналогичным опытом работы.

- Требование по полноте реализации функциональных требований:

- Участник должен отразить в предложении реализацию всех требований, заявленных в техническом задании.

- Требование к методологии выполнения работ:

- Участник должен предоставить формализованную методологию предоставления услуг, где описана логика проекта, назначение и взаимосвязь документов и результатов. Этапность проекта и содержание работ в этапах может быть различной в зависимости от предлагаемых подходов к реализации проекта (последовательный, итеративный). Оценка соответствия требованиям – экспертом Заказчика.

- Требования к субподрядчикам:

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Заказчика – организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации;

- Заказчик – организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных подрядчиком субподрядчика.

- Требование по наличию Свидетельства о членстве в СРО:

- На данный вид работ допуск СРО не требуется.

Оценочные критерии предложений ОЗП

Организатор ОЗП оценивает и сопоставляет заявки и проводит их сопоставление по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая следующие критерии:

- Функциональная полнота предложения и соответствие ТЗ;

- Общая стоимость предложения и сроки реализации Проекта;

- Проектный опыт Исполнителя, в том числе на предприятиях топливно-энергетического комплекса;

- Проектный опыт и квалификация кадрового состава Исполнителя;

- Надёжность участника (деловая репутация и т.д.).