ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений на оказание услуг по нормализации и стандартизации единой системы нормативно – справочной информации в части материально-технических ресурсов для ОАО «ТГК-1»

(№ по ГКПЗ 1090/7.46-3538)

Содержание

Используемые термины и сокращения.	3

I. Общие требования	3

1.1. Требования к месту выполнения работ:	3

1.2. Период выполнения работ:	3

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки:	4

II. Требования к выполнению работ.	4

2.1. Цель работы:	4

2.2. Организационный объем	4

2.3. Сроки выполнения работ:	5

III Особые условия	9

3.1. Требования к составу документации, разрабатываемой в рамках проекта.	9

3.2. Требования к производству и качеству работ:	9

3.3.  Требования к нормализации МТР и подготовке данных к выгрузке в файл Excel	10

3.4. Требования к методикам выполнения работ	12

3.5. Требования к подрядной организации:	12

Приложения	13

Используемые термины и сокращения.

Табл.1 Сокращения и термины

| Термин, сокращение | Определение |  |
| --- | --- | --- |
| ОЗП | Открытый запрос предложений |  |
| ТЗ | Техническое задание |  |
| Участник ОЗП (Участник) | Юридическое лицо, принявшее участие в процедурах ОЗП, правосубъектность которого позволяет заключить Договор на условиях запроса предложений и выполнять обязательства по Договору |  |
| ИТ-системы | Системы, реализованные посредством информационных технологий |  |
| ПО | Программное обеспечение |  |
| ОЭ | Опытная эксплуатация ИТ-системы |  |
| ПЭ | Промышленная эксплуатация ИТ-системы |  |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| Исторические ИТ-системы | ИТ-системы ОАО «ТГК-1» по учету МТР, построенные на платформе Oracle (1система) и платформе 1С (2 системы). А также файл Excel со списком МТР системы ИУС П ГК. |
| НСИ | Нормативно - Справочная Информация - условно-постоянный компонент корпоративной информации, являющийся основой для унификации и нормализации данных, сопровождающих протекающие бизнес-процессы, а также регламентацию деятельности организации |
| АСУ НСИ | Автоматизированная система управления нормативно - справочной информацией в части МТР, позволяющая нормализовать и вести учет МТР. |
| ИУС П ГК | Информационно-управляющая система предприятия для генерирующей компании |
| Эталонный справочник | файл Excel со списком МТР с указанием классов системы ИУС П ГК. |

I. Общие требования

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Работы выполняются в Управлении ОАО «ТГК-1», филиалах ОАО «ТГК-1» и структурных подразделениях ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 72.60 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7244010 |

1.2. Период выполнения работ:

Начало:	           Ноябрь 2014 г.

Окончание: 	Декабрь 2015 г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки:

10 000 000 (десять миллионов) рублей без учета НДС.

2014г. – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей без учета НДС;

2015г. – 9 500 000 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ определяется в соответствии с системой ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работы:

В связи с необходимостью подготовки данных для загрузки в Информационно-управляющую систему предприятий для генерирующей компании (ИУС П ГК) в ОАО «ТГК-1» с целью организации корректного складского учета, формирования актуальной и достоверной картины, отражающей материально-технические потоки ОАО «ТГК-1», проведения тендеров, необходимо провести работы по нормализации справочника материально-технических ресурсов (МТР) к нормативно верному виду (выявление и устранение дубликатов, приведение записей в соответствие с требованиями нормативных документов с указанием сортов, марок и других технических характеристик), классификации объектов справочника с использованием современного классификатора применяемого в странах Европейского союза и мира (eOTD ЕССМА).

Нормализация МТР должна быть достигнута  решением следующих задач:

- Подготовка методики нормализации и классификации справочника МТР.

- Нормализация справочника МТР ОАО «ТГК-1». Предварительный количественный объем ~ 40.000 позиций.

- Подготовка нормализованного  справочника МТР к выгрузке в Excel по согласованному шаблону (приложение 2 к настоящему Техническому заданию).

2.2. Организационный объем

Организационный объем проекта включает: ОАО «ТГК-1» (Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1») - компания с долевым участием ОАО «Газпром»:

- Управление ОАО "ТГК-1"

- Невский филиал:

- Аппарат УНФ

- ГЭС 13 Нарвская

- Каскад Ладожских ГЭС

- Каскад Вуоксинских ГЭС

- Предприятие СДТУиИТ

- ТЭЦ 14 Первомайская

- ТЭЦ 15 Автовская

- ТЭЦ 17 Выборгская

- ТЭЦ 21 Северная

- ТЭЦ 22 Южная

- ТЭЦ 5 Правобережная

- ТЭЦ 7 Василеостровская

- ТЭЦ 8 Дубровская

- ЦТЭЦ Центральная

- Карельский филиал

- Управление филиала «Карельский»

- Петрозаводская ТЭЦ

- Каскад Выгских ГЭС

- Каскад Кемских ГЭС

- Каскад Сунских ГЭС

- Кольский филиал

- Управление филиала «Кольский»

- Апатитская ТЭЦ

- Каскад Нивских ГЭС

- Каскад Пазских ГЭС

- Каскад Туломских ГЭС и Серебрянских ГЭС

2.3. Сроки выполнения работ:

Обследование  объекта внедрения и разработка методики нормализации справочника МТР

Начало:	Ноябрь 2014 г.

Окончание: 	Декабрь 2014 г.

Техническое проектирование АСУ НСИ

Начало:	Декабрь 2014г.

Окончание: 	Январь 2015г.

Настройка и доработка АСУ НСИ

Начало:	Январь 2015г.

Окончание: 	Февраль 2015г.

Опытная эксплуатация АСУ НСИ

Начало:	Февраль 2015 г.

Окончание: 	Март 2015 г.

Нормализация данных

Начало:	Ноябрь 2014 г.

Окончание: 	       Июнь 2015 г.

Подготовка нормализованного справочника МТР к выгрузке

Начало:                Июль 2015 г.

Окончание:          Июль 2015 г.

Запуск в ПЭ АСУ НСИ и первичное сопровождение

Начало:	 Март-2015 г.

Окончание: 	        Июнь- 2015 г.

Полное описание этапов проекта и результатов должно быть представлено Участником в составе предложения. Возможные результаты по этапам проекта приведены в табл.2.

Таблица 2. Результаты этапов проекта

| Этап (возможное название) | Возможное содержание работ | Возможные отчетные результаты |
| --- | --- | --- |
| Обследование объекта внедрения и разработка методики нормализации справочника МТР | Анализ требований к НСИ и ИТ-систем (в том числе требования к шаблонам выгрузки формата Excel) Анализ требований по классификации МТР Исследование инфраструктуры ТГК-1 Разработка документа "Методика нормализации справочника МТР» | Устав Проекта; План управления проектом; Базовый план проекта; Отчет об обследовании, включающий в себя: - Общие требования к системе; - Функциональные требования/сценарии использования; - Описание используемых решений; - Структура системы и взаимодействия с другими ИС; - Выявленные проблемы. Документ «Методика нормализации справочника МТР» |
| Техническое проектирование АСУ НСИ | Подготовка консолидированной базы МТР Разработка и согласование ТЗ на доработку АСУ НСИ, включая: -описание справочников и классификаторов; - требования к функциональности; - требования к ролям и интерфейсам; - требования к интеграции с историческими ИТ-системами с целью синхронизации номенклатурных позиций с историческими ИТ-системами с эталонными позициями нормализованного справочника. Формирование требований к изменению в исторических ИТ-системах | Техническое задание на доработку АСУ НСИ Требование к изменению исторических ИТ-систем |
| Настройка и доработка АСУ НСИ | Настройка структуры справочников и классификаторов (классов) Настройка подсистемы управления и ведения НСИ Настройка интеграционных механизмов с историческими ИТ-системами Проведение приемо-сдаточных испытаний Системы | Программа приемо-сдаточных испытаний; Протоколы проведения приемо-сдаточных испытаний. |
| Опытная эксплуатация АСУ НСИ | Развертывание системы в среде ОЭ Проведение обучения пользователей Отладка процесса обменов и нормализации Устранение замечаний к АСУ НСИ в рамках ТЗ Отладка процесса выгрузки МТР в шаблоны Excel | Протоколы проведения опытной эксплуатации; Акт ввода системы в опытную эксплуатацию Инструкции пользователей Инструкция администратора Программа обучения пользователей Протокол обучения пользователей Скорректированные по итогам ОЭ: Инструкции пользователей Инструкция администратора Скорректированный Регламент ведения справочника МТР Протокол о готовности к промышленной эксплуатации |
| Нормализация и классификация справочника МТР | Нормализация справочника МТР: - Выявление и устранение дубликатов; - Нормализация материалов (полные наименования, краткие наименования, единицы измерений). - Сопоставление с позициями эталонного справочника; - Классификация нормализованных позиций МТР по классам Заказчика. - Разработка классов для позиций, по которым не найден соответствующий класс материала в эталонном справочнике. - Разделение нормализованных позиций на свойства и значения в соответствии с существующими классами. | Нормализованный реестр МТР (приложение 1) с указанием присвоенных классов ТМЦ и кодов позиций эталонного справочника. Реестр классов в привязке к МТР с указанием набора характеристик каждого класса со значениями согласно шаблону. Реестр разработанных классов МТР с указанием наименования класса, наименования свойства и признаком обязательности свойства (шаблон разработки классов в Приложении 1). Шаблон позиций со значениями признаков классов (в Приложении 1) Итоговый шаблон нормализации (в Приложении 1) |
| Подготовка нормализованного справочника МТР к выгрузке | Консультационные услуги по заполнению недостающих аналитик | Файл выгрузки МТР в согласованном шаблоне (приложение 2) Перекодировочная таблица с указанием старого и нового кодов |
| Запуск в ПЭ и первичное сопровождение | Развертывание системы в среде ПЭ Дополнительное обучение Консультационные услуги | Отчет о внедрении Пользовательская и эксплуатационная документация на автоматизированную систему Проект приказа о переводе в промышленную эксплуатацию. |

III Особые условия

3.1. Требования к составу документации, разрабатываемой в рамках проекта.

В ходе реализации проекта должны быть разработаны отчетные и рабочие документы проекта:

- Методика внедрения. Документы, регламентирующие порядок выполнения проекта: Календарный план реализации проекта;

- Методические документы: методика нормализации, методика обменов и синхронизации объектов смежных систем. Методика нормализации должна содержать основные принципы нормализации. В некоторых случаях в Методике допускается вариативность принципов нормализации той или иной группы товаров.

- Проектные документы. Техническое задание, программа и методика испытаний,

- Документация на систему. Инструкции пользователей системы, инструкция администратора системы, эксплуатационная документация.

3.2. Требования к производству и качеству работ:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить разработку регламента, внедрение и работоспособность системы ведения нормативно – справочной информации в части МТР ОАО "ТГК-1" на основе предлагаемого программного продукта. Информация о программном продукте предоставляется в письме о подаче оферты с обязательным указанием следующей информации:

- Платформа, на которой будет реализована АСУ НСИ;

- Подробное описание функционала предлагаемого программного продукта;

- Стоимость программного обеспечения;

- Стоимость 1 лицензии предлагаемого программного продукта;

- Стоимость ежегодного сопровождения АСУ НСИ.

При выполнении работ по нормализации Подрядчик по согласованным методикам нормализации должен самостоятельно произвести первичную нормализацию МТР и присвоить согласно представленной от Заказчика таблицы классификации МТР по маркам, артикулам, классам и прочим характеристикам.

Выгрузку основных данных в шаблоны Excel осуществляет Исполнитель. Выверку выгруженных данных осуществляет ОАО «ТГК-1».

3.3.  Требования к нормализации МТР и подготовке данных к выгрузке в файл Excel

Методика нормализации, разработанная Исполнителем не должна противоречить принципам нормализации, применявшимся для справочника МТР ИУС П ГК.

Заказчик передает Исполнителю перечень МТР в согласованном формате для нормализации. В ходе проекта будет 2 передачи данных для нормализации. Первая передача данных должна произойти перед началом этапа нормализации. Вторая передача данных – 30 апреля перед стартом работы в ОАО «ТГК-1». Во вторую передачу данных должны войти материалы, появившиеся в исторических системах ОАО «ТГК-1» за период с начала проекта до 30 апреля. Общее количество позиций справочника МТР ОАО «ТГК-1» для нормализации оценивается в ~40 000 единиц. Допустимое отклонение – 10 процентов.

Исполнитель обязан нормализовать эти позиции по правилам, сформулированным в разработанной на первом этапе документа «Методика нормализации МТР», включающие в себя:

- Общее описание процесса нормализации;

- Описание процедуры выявления неполно описанных и некорректно описанных позиций, в том числе описание поиска дублирующих позиций;

- Присвоение класса и признаков по позициям МТР, не найденных в эталонном справочнике.

- Принципы формирования полного и краткого наименований.

- Описание процесса запроса уточнений у Заказчика.

При неоднозначной идентификации позиции Исполнитель обязан проконсультироваться у Заказчика, запросив уточнения.

Если Заказчик в оговоренный срок не смог дать полноценный ответ на полученный запрос уточнений, то Исполнитель обязан идентифицировать и нормализовать позицию самостоятельно. При этом данная позиция должна получить соответствующий признак, на который в дальнейшем Заказчик сможет ориентироваться при выгрузке в шаблон.

Если позиция не подлежит идентификации и нормализации, и Заказчик не может дать на нее уточнения, позиция должна также получить соответствующий признак.

Исполнитель обязан следить за тем, чтобы из одной ненормализованной позиции получилось не более одной нормализованной.

Исполнитель при нормализации в АСУ НСИ должен хранить все идентификационные коды МТР исторических систем, в том числе идентификатор справочника эталонной позиции.

Помимо наименования Исполнитель обязан нормализовать и единицу измерения в соответствии с принципами, согласованными на 1ом этапе. Если при нормализации позиции будет присвоена другая единица измерения, то Исполнитель проставляет коэффициент пересчета, который указан в ГОСТе на это изделие. В противном случае,  коэффициент пересчета будет проставлен Заказчиком на этапе подготовки нормализованного справочника к выгрузке.

Исполнитель обязан провести работу по поиску дублей между ~40000 позициями и записями в эталонном справочнике (около 105000 позиций). Результатом поиска дублей должна стать таблица, в которой напротив нормализованной записи ОАО «ТГК-1» должен стоять код и наименование позиции эталонного справочника.

На этапе классификации справочника Исполнитель должен нормализованным позициям ТГК-1 присвоить класс материала Заказчика. Для части позиций, которым были найдены дубли в эталонном справочнике, эта работа не требуется, так как они унаследуют уже существующую привязку характеристик эталонного справочника.

Для нормализованных позиций, которым не будет найден соответствующий класс в эталонном справочнике Исполнителю необходимо разработать класс.

Разработка класса должна происходить следующим образом:

а) эксперт ищет соответствующий класс в словаре eOTD ECCMA (если такого класса в словаре eOTD не существует, Исполнитель обязан зарегистрировать его в организации ECCMA).

б) эксперт оценивает набор признаков (свойств) данного класса, переводит их на русский язык, добавляет или удаляет признаки, руководствуясь нормализованной позицией и своим опытом.

в) готовит шаблон класса на согласование, проставляет «обязательность» признаков, предлагает привязку этого класса к группе материалов эталонного справочника, направляет шаблон на согласование Заказчику.

г) Заказчик согласовывает информацию в шаблоне, либо дает конкретные замечания.

После окончания разработки новых классов материалов Исполнитель обязан внести в нормализованные позиции значения признаков шаблона соответствующего класса.

Исполнитель обязан для каждой нормализуемой позиции сформировать ее краткое наименование не более 40 символов.

Исполнитель должен подготовить инструкцию и оказать консультационные услуги по порядку заполнения характеристик класса в АСУ НСИ.

По окончании работ Исполнитель должен подготовить перекодировочную таблицу для переноса остатков на складах, в которой каждому старому номенклатурному номеру должен соответствовать один новый номенклатурный номер.

На этапе подготовке нормализованных данных к выгрузке в шаблон (Приложение 2), Исполнитель оказывает консультации Заказчику по порядку заполнения необходимых аналитик. Все обязательные поля должны быть заполнены.

3.4. Требования к методикам выполнения работ

Участник должен применять общепринятые методики управления проектами, основанные на PMBOK 4.

Участник при выполнении работ, формирование проектной документации и определения результатов должен руководствоваться требованиями:

- ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.603-92, ГОСТ 34.601-90;

- РД 50-34.698-90.

Участник должен предоставить разработанные шаблоны проектной документации.

Участник должен иметь формализованную методологию внедрения, где описана логика проекта, назначение и взаимосвязь документов и результатов. Оценка соответствия требованиям – сертификат менеджмента качества на процессы проектного внедрения.

Участник должен применять программные способы контроля качества программирования, рекомендуемые разработчиком программного обеспечения. Оценка соответствия требованиям – включение в план работ по проекту работ по развертыванию системы контроля качества программирования и регламента контроля качества.

Участник должен применять программные способы контроля производительности ИС, рекомендуемые разработчиком программного обеспечения.

3.5. Требования к подрядной организации:

Участник открытого запроса предложений должен обладать всеми необходимыми для выполнения услуг видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями:

- Участник должен иметь опыта классификации объектов МТР с использованием современного классификатора применяемого в странах Европейского союза и мира eOTD ЕССМА)

- Желательно наличие опыта нормализации справочника МТР для энергогенерирующих компаний объемом не менее 40000 позиций в последние 3 года.

- Желательно наличие у участника сертификата по системе менеджмента качества ISO 9001 (с предоставлением копии сертификата).

- Участник в течение 2010-2014гг. должен был оказать услуги по выполнению проектов внедрения решений на базе предлагаемого программного продукта в многопрофильных компаниях с филиальной структурой не менее 5.

- Участник должен иметь партнерские и лицензионные соглашения с производителем предлагаемого программного обеспечения.

- Участнику необходимо предоставить копии отзывов о качестве внедрения ПО и качестве нормализации (классификации) справочника МТР как минимум от одного клиента.

- Требование по полноте реализации функциональных требований. Участник должен отразить в предложении все требования, заявленные в техническом задании.

- Кадровые возможности. Участник должен располагать достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией и опытом работы на аналогичных проектах:

    - Количество сотрудников, обладающих сертификатами по предлагаемого программному продукту - не менее 5 (с обязательным предоставлением сканов сертификатов или подтверждающей справки фирмы производителя предлагаемого программного обеспечения)

    - сертифицированных руководителей проектов. Количество сотрудников, обладающих сертификатами - не менее 2 (с обязательным предоставлением сканов сертификатов).

- Наличие у участника возможности организации собственного центра технической поддержки на территории Заказчика на период проекта.

- Участник должен предоставить поимённый ресурсный план с перечнем участников проектной команды (по ролям), сертификатов сотрудников, которые будут работать на данном проекте, включая резюме всех специалистов, предлагаемых в проектную команду. Участник должен гарантировать неизменность проектной группы в течение всего времени выполнения проекта, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством РФ (увольнение, болезнь, декрет).

- Участник должен представить структуру расчета затрат (в разрезе этапов).

- Участник должен указать условия технической поддержки Системы после ввода в эксплуатацию, а также возможности оперативного реагирования на запросы Заказчика (наличие ресурсов, описание выполнения работ, алгоритма действий).

- Участник должен указать срок гарантийного обслуживания после ввода в эксплуатацию, а также определить, что входит в гарантийное обслуживание Системы.

- Требование по оформлению заявки подачи на участие в открытых закупочных процедурах: в письме о подаче оферты Участнику необходимо указать отдельной строкой стоимость присвоения класса 1 единицы МТР и разработка класса по принципам современного классификатора применяемого в странах Европейского союза и мира (eOTD ЕССМА).

Приложения

Приложение 1. Шаблоны нормализации МТР.

Приложение 2. Шаблоны выгрузки МТР.