Техническое задание

на открытый  запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту станочного парка ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/2.1-515)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Автовская ТЭЦ-15

Санкт-Петербург, ул. Броневая д.6,  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Зам. главного инженера по ремонтам И.В. Ступаков 8-921-869-86-75

Инженер ОППР - Александров А.В., тел. 901-43-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                    апреля 2012г.

Окончание             октября 2012г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Подрядчик в течении пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (на электронный адрес: Grigoriev.VR@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- смет,

- калькуляции,

-копии свидетельства о регистрации предприятия,

-копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом)

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния металлообрабатывающего оборудования, его элементов и конструктивных узлов с использованием современных материалов и технических решений.

Основные характеристики объектов ремонта:

Токарно-винторезный станок модели ТС-75-02А

Челябинского производственного объединения «Завод имени Орджоникидзе»

Габаритные размеры - 3182х1210х2786мм.

Масса станка              - 2846 кг.

Масса съемного оборудования – 214 кг.

Кол. двигателей – 3 шт.

Ток- переменный 380 В

Мощность двигателя – 11 кВ

Мощность двигателя быстрых ходов – 0.75 кВ

Мощность двигателя электронасоса – 0.12 кВ

Пневмооборудование:

Диаметр цилиндра – 200 мм

Ход штока – 32 мм

Наибольшее давление воздуха – 6 кгс/см2

Карусельный станок KNA8-110

Изготовлено в Польше (данные о самом изготовителе отсутствуют)

Габаритные размеры - 1700х1210х3486мм.

Масса станка              - 4196 кг.

Масса съемного оборудования – 400 кг.

Ток- переменный 380 В

Диаметр планшайбы – 1100 мм

Фрезерный станок 6Д81Ш

Дмитровский завод фрезерных станков

Габаритные размеры - 1350х1860х2300мм.

Масса станка              - 2200 кг.

Масса съемного оборудования – 250 кг.

Ток- переменный 380 В

#### УКРУПНЕННАЯ В Е Д О М О С Т Ь

Объёма работ по ремонту  станочного парка

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. |  | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Ремонт токарно-винторезных станков модели ТС-75-02А на месте (в том числе ремонт отдельных частей в заводских условиях) срок ремонта – май |  |  |  |  |
| 1 | Передняя бабка – разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Смазка, сборка, испытание. Коробка передач – очистка, ремонт изношенных механизмов, подшипников, шестеренок. Смазка, сборка, испытание. Фартук- разборка, очистка, дефектация. Восстановление кулачка и фиксатора маточной гайки. Устранение дефектов. Смазка, сборка, испытание. Суппорт – Калибровка винта продольной подачи, изготовление и замена ходовой гайки поперечной подачи, восстановление салазок нижних направляющих. Электрооборудование - разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов пусковой, регулирующей и защитной аппаратуры. Сборка, испытание. Ремонт резцедержателя с обеспечением точной фиксации резца относительно заготовки. Опробование станков в сборе после ремонта. | шт |  | 3 |  |
| II | Ремонт карусельного станка KNA8-110 (в том числе ремонт отдельных частей в заводских условиях) срок ремонта – сентябрь |  |  |  |  |
| 1 | Станина – очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса. Смазка, сборка, регулировка, испытание. Стойка, поперечина, суппорт – разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, шлифовка (шабровка) направляющих. Смазка, сборка, испытание. Коробка передач – очистка, ремонт восстановление изношенных механизмов переключение скоростей, шестеренок. Подшипников. Смазка, сборка, испытание (не включается половина скоростей, отсутствует реверс направления вращения планшайбы) Электрооборудование - разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов пусковой, регулирующей и защитной аппаратуры. Сборка, испытание. Планшайба – восстановление соосности относительно стойки. Опробывание станка в сборе после ремонта. | шт |  | 1 |  |
| III | Ремонт токарного станка ДИП-300 модель 1М63 (в том числе ремонт отдельных частей в заводских условиях) срок ремонта – апрель |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и шабровка направляющих; Ремонт шпинделя с заменой подшипников; Ремонт и шабровка суппорта; Ремонт фрикциона; Ремонт пиноли; | шт |  | 1 |  |
| IV | Ремонт фрезерного станка 6Д81Ш (в том числе ремонт отдельных частей в заводских условиях) срок ремонта – август |  |  |  |  |
| 1 | Коробка передач: Восстановление храпового механизма рабочей подачи консоли. Ремонт вертикальной подачи стола | шт |  | 1 |  |
| V | Ремонт корейского токарно-винторезного станка аналог ДИП-300 срок ремонта – апрель |  |  |  |  |
| 1 | Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Смазка, сборка, испытание. |  | шт |  | 1 |
| VI | Окончательные работы |  |  |  |  |
| 1 | Уборка территорий проведения ремонтных работ, вывоз мусора и замененных частей на специальные площадки ТЭЦ | - |  | - |  |
| VII | Ремонт по результатам технического состояния станочного оборудования на начало ремонта (в том числе ремонт отдельных частей в заводских условиях) | чел/час |  | 1800 |  |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной

организации на ремонт оборудования ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- Выполнение требований:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- "Правила устройства и  безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", изд. НПО ОБТ, 2000.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.203 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями".

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.

- СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.792-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- РД 153-34.1-20.602-2002. Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту станков, станочного оборудования  не менее 5 лет;

- иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности.

- иметь свидетельство о членстве в СРО на заявленные работы;

-    подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности.

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2. Специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- наличие в своем составе кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления специальных, ремонтных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, персонал, имеющий право  быть производителем работ

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации,  актов на скрытые работы;

- предоставлять заказчику график выполнения работ перед началом работ.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы

- персонал подрядной организации в обязательном порядке на объекте ремонта должен находится в спецодежде  с символикой своей организации.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Растворитель марки «Уайт-спирит» | кг | 10 |
|  | Ветошь | кг | 10 |
|  | Уплотнения прорезиненные | кг | 1 |
|  | Направляющий вал для 1к62Д | шт | 3 |
|  | Гайка направляющая для 1к62Д | шт | 3 |
|  | Паста ГОИ | кг | 1 |

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик.

3.2.  Наличие материалов на складе «Заказчика»: отсутствуют.

3.3. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.