Техническое задание

на открытый  запрос предложений  по выбору исполнителя работ на

Техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных кранов, крановых путей Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/2.16-1263)

Код закупки ОКВЭД -29.22.9   Предоставление услуг по монтажу, ремонту и  техническому

обслуживанию подъемно-транспортного оборудования,  Код ОКДП 2915000 Грузоподъемное и такелажное оборудование

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Автовская ТЭЦ-15

Санкт-Петербург, ул. Броневая д.6,  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер ОППР Александров А.В., тел. 901-43-87

Главный специалист ОППР  Тумаров Р.Н. тел 901-41-27

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                    май 2013г.

Окончание              сентябрь 2013г.

Предельная цена закупки – 1 500 000  руб. без учета НДС, в том числе:

2-й квартал  –   500 000,00 руб. без учета НДС

3-й квартал  – 1 000 000,00 руб. без учета НДС

- стоимость материалов и ЗИП поставляемых подрядной организацией – 165 000 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния грузоподъемного оборудования, его элементов и конструктивных узлов с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения безопасной эксплуатации.

Требования к сметно-договорной документации:

Подрядчик в течении пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах ОЗП предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (на электронный адрес: (на электронный адрес: Prohorenko.OV@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- смет,

- калькуляции,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Характеристика кранов ТЭЦ-15

| № п./п | Тип и индекс крана | Место установки, Условия (помещение, откр. воздух) | Регистрационный номер и дата регистрации | Завод-изготовитель | Заводской номер и дата выпуска | Технические характеристики |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию | Группа классификации (режима) и дата окончания установленного срока службы крана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Грузоподъёмность | Величина Вылета стрелы | Длина [м] класс точности кранового пути Вид ходового устройства | Тип грузозахватного органа и его грузоподъёмность (объём и т.п.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Мостовой | к.о. 1 оч. (помещение) | 10566 17.08.1956 | Днепропетровский механический завод | 26 1956 | 30/5 | 25.5 | 90/Т3 Колесо ходовое | Однорогий Крановый 30 | 1956 | 1К 12. 2011 |
| 4 | Мостовой | т.о. 1 оч. (помещение) | 10565 17.04.1956 | Зуевский литейно-механический завод | 28 1954 | 75/20 | 23.5 | 180/Т3 Колесо ходовое | Двурогий пластинчатый крюк 75 | 1956 | 1К 12. 2011 |
| 5 | Мостовой | к.о. 2 оч. (помещение) | 50475 27.03.1973 | Днепропетровский механический завод | 288 1972 | 50/10 | 26.5 | 84/Т3 Колесо ходовое | 50 | 04.03. 1973 | 1К 12. 2011 |
| 6 | Мостовой | т.о. 2 оч. (помещение) | 51141 06.07.1973 | Днепропетровский механический завод | 186 апрель 1973 | 125/20 | 36.5 | 107/Т3 Колесо ходовое | 125 | 01.07. 1973 | 1К 09. 2012 |
| 7 | Полукозловой | Дымососное отделение 2 оч. (открытая площадка) | 53247 30.11.1973 | Энергореммаш г. Жигулевск | 10 1973 | 15 | 21.5 | 84/Т3 | 15 | 11.11. 1973 | 1К 05. 2011 |

УКРУПНЕННАЯ В Е Д О М О С Т Ь

Техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных кранов, крановых путей

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт полукозлового крана рег.№53247 к/о 2 оч. Срок ремонта - август |  |  |
|  | ## 1. Ревизия редукторов приводных валов по 3группе сложности ## 2. Подготовка поверхности. Покраска моста крана, стоек. ## 3. Смазка подшипников ходовых колес ## 4. Ремонт тупиковых упоров ## 5. Ремонт тамбура крана (перила, настил) | шт м2 шт шт кран | 2,0 250,0 4,0 2,0 1,0 |
| 2 | Ремонт мостового крана рег.№10565 т/о 1 оч. Срок ремонта - май |  |  |
|  | ## 1. Ревизия редукторов приводных валов по 3группе сложности ## 2. Ремонт перил ограждения ходовой тележки | шт м.п | 2 4 |
| 3 | Ремонт мостового крана рег.№10566 к/о 1 оч. Срок ремонта - июнь |  |  |
|  | ## 1. Ревизия редукторов приводных валов по 3группе сложности ## 2. Замена тормозных накладок перемещение тележки ## 3. Замена тормозных накладок перемещение моста крана | шт шт шт | 2 4 8 |
| 4 | Ремонт подкранового пути электрической тали г/п 5т рег. №63 (ГВС) – Сентябрь. 1. Снятие существующих фланцев точек подвеса пути. 2. Установка типовых фланцев соединения направляющих пути с точками опоры с установкой рихтовочных пластин 3. Рихтовка пути 4. АКЗ конструкции 5. Нивелировка пути 6. Устройство лесов для проведения ремонтных работ | п.м. тн тн п.м. м2 п.м тн | 30,0 0,1 0,1 30 20 30 1,0 |
| Ремонт крановых путей мостовых кранов рег. № 10565 т/о 1 оч, 10566 к/о 1 оч, 50475 к/о 2оч, 51141 т/о 2 оч, 53247 к/о 2 оч. |  |  |  |
| 5 | Ремонт и рихтовка подкрановых путей по результатам комплексного обследования подкранового пути. | Чел/час | 2000 |
| 6 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс | 150,0 |
| 7 | Уборка рабочих мест после проведения ремонтных работ, вывоз мусора. | Постоянно |  |

Примечание:

1. Комплексное обследование подкрановых путей № 10565, 10566, 50475, 51141, 53247 будет производиться силами Заказчика. Срок получения заключения (ведомость дефектов) – май 2013г.

2. Ежесменную уборку рабочих мест выполняет Подрядчик

3. Сроки ремонта могут быть уточнены по техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ-15 по согласованию Подрядчика и Заказчика без изменения гарантийных условий.

4. В период действия Договора Подрядчик несёт ответственность за работоспособность оборудования, на котором им было выполнено техническое обслуживание и ремонт.  Выполнение работ по устранению дефектов, возникших на отремонтированном узле в следствии некачественного ТО и ТР, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

5. Гарантийный срок эксплуатации оборудования устанавливается на весь период действия Договора, а также на 24 месяцев с момента подписания документа, свидетельствующего об окончании всех Работ по Договору.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной

организации на ремонт оборудования ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- Выполнение требований:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- "Правила устройства и  безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", изд. НПО ОБТ, 2000.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.203 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями".

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.

- СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.792-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- РД 153-34.1-20.602-2002. Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций.

- РД 22-326-97  Краны стреловые самоходные и краны-манипуляторы. Капитальный ремонт. Общие технические условия

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00);

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (РД 34.03.204-85);

- Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы  (РД 10-112-96);

- Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации. ГОСТ 12.2.058-81;

- Методические указания по организации учёта и планированию безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов (СП ФН 07-2007(Э));

- Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин (РД 10-40-93);

- Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъёмных машин в исправном состоянии (РД 10-30-93);

- Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами (РД 10-34-93);

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП);

ГОСТ 18899-73*	Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия

ГОСТ 22045-89*Е	Краны мостовые электрические однобалочные опорные.

Технические условия

ГОСТ 22584-96	Тали электрические канатные. Технические условия

ГОСТ 22827-85	Краны стреловые самоходные общего назначения.

Технические условия

ГОСТ 27551-87* (ИСО 7752/2-85)	Краны стреловые самоходные. Органы управления.

Общие требования

ГОСТ 27552-87

(ИСО 4306/2-85)	Краны стреловые самоходные.

Термины и определения

ГОСТ 27553-87

(ИСО 4301/2-85)	Краны стреловые самоходные.

Классификация по режимам работы

ГОСТ 27555-87

(ИСО 4306/1-85)	Краны грузоподъемные.

Термины и определения

ГОСТ 27584-88*	Краны мостовые и козловые электрические.

Общие технические условия

ГОСТ 27913-88

(ИСО 7752/1-83)	Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Часть 1. Общие принципы

ГОСТ 29266-91

ГОСТ Р 50046-92	Краны грузоподъемные. Требования безопасности к гидрооборудованию

ИСО 2408-85	Канаты стальные проволочные общего назначения. Характеристики

ИСО 4308/1-86	Краны грузоподъемные. Выбор стальных проволочных канатов

ИСО 4308/2-88	Краны грузоподъемные. Выбор стальных проволочных канатов.

Часть 2. Краны стреловые самоходные. Коэффициент использования

ИСО 4309/1-81	Краны грузоподъемные. Стальные проволочные канаты.

Нормы и правила осмотра и браковки

ИСО 4310/1-81	Краны грузоподъемные. Правила и методы испытаний

ИСО 7363-86	Краны и подъемные устройства. Технические характеристики и приемочные документы

Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.99 № 279

РД 10-08-92*	Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений, утвержденная постановлением Госгортехнадзора России от 20.08.92 № 23.

С Изменениями № 1 (РД 10-175(08)—98), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России 09.01.98 № 1

РД 10-33-93*	Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации, утвержденные Госгортехнадзором России 20.10.93. С Изменениями (РД 10-231—98), утвержденными Госгортехнадзором России 08.09.98

РД 10-34-93	Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, утвержденная постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.93 № 37

Часть 1. Общие положения. Методические указания

утвержденная постановлением Госгортехнадзора России от 28.05.98 № 33

РД 22-16-96	Грузоподъемные машины. Указания по выбору материалов для изготовления, ремонта и реконструкции сварных стальных конструкций

РД 22-207-88	Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление

РД 24.090.97-98	Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту грузоподъемных кранов и подкрановых путей,  не менее 3 лет;

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел III, п\п. (2.3, 12,3) «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- иметь свидетельство о членстве в СРО на заявленные работы;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности.

-    подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности.

- Подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД

2.2. Специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- наличие в своем составе кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления специальных, ремонтных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, персонал, имеющий право  быть производителем работ

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации,  актов на скрытые работы;

- предоставлять заказчику график выполнения работ перед началом работ.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы.

- персонал подрядной организации в обязательном порядке на объекте ремонта должен находиться в спецодежде  с символикой своей организации.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП  подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- Организатор ОЗП  оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП  объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Литол-24М | кг | 5,0 |
|  | Эмаль ПФ-115 (желтая) | кг | 200 |
|  | Тормозные колодки (РУ-400) мост крана | шт | 8 |
|  | Тормозные колодки (РУ250) тележка крана | шт | 4 |
|  | Уголок стальной 30х30 | кг | 70 |
|  | Брус деревянный 100х150 | м3 | 0,1 |
|  | Пластина стальная 40х70 S-3 | шт | 200 |

Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых на ОЗП  объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются подрядчиком.

На применяемые материалы должны быть сертификаты, удостоверяющие их качество.