ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Техническое диагностирование тепловоза, отработавшего нормативный ресурс»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/6.42-2655)

ТЭЦ – 15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Код закупки по ОКВЭД – 40.11.51.

Код закупки по ОКДП   – 3520010

1. Общие требования

1.1. Требования к месту выполнения работ

г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, дом 6, Автовская ТЭЦ, филиала «Невский»,  ОАО «ТГК-1».

Ответственный за составление технического задания:

начальник топливно-транспортного цеха Кишман Сергей Владимирович,

рабочий телефон 901-41-91.

1.2.  Период действия закупки

Начало:                апрель         2015 г.

Окончание:         декабрь        2015 г.

Предельная цена закупки – 433 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1 кв. – 0 тыс. руб. без учета НДС

2 кв. – 0 тыс. руб. без учета НДС

3 кв. – 0 тыс. руб. без учета НДС

4 кв. – 433 тыс. руб. без учета НДС

2. Требования к сметно-договорной документации

Стоимость закупки является предельной и определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ ...». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Тепловоз находится на территории Автовской ТЭЦ (Санкт-Петербург, ул/ Броневая, дом 6).

Техническое диагностирование тепловоза планируется производить на территории Автовской ТЭЦ  в здании локомотивного депо.

3. Требования к выполнению работ

  - Цель работы

Выполнить Техническое диагностирование тепловоза ТГМ-4 № 2101, отработавшего нормативный ресурс, на предмет его дальнейшей безопасной эксплуатации.

  - Описание и основные технические характеристики объекта ремонта

Тепловоз серии ТГМ-4 Людиновского тепловозостроительного завода, заводской № 2101, год выпуска 1984, год проведенного капитального ремонта 1990, год деповского ремонта 2010, род службы - маневровый, служебная масса 80 тонн, двигатель - дизель типа 211-Д 3,

(6 ЧН-21/21).

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по Техническому диагностированию тепловоза, отработавшего нормативный ресурс Автовской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение текущего ремонта ТГМ-4 в объеме ТР-3. Дизель и системы, обеспечивающие его работу: Осмотр и обмер (частичная замена при необходимости): - втулок цилиндров; - поршней; - поршневых пальцев; - вкладышей шатунных подшипников; - впускных и выпускных клапанов; - направляющих втулок клапанов; - шатунных болтов. Ревизия: - регулятора частоты вращения; - электростартёра; - крышек цилиндров, сёдел впускных и выпускных клапанов; - редукционного клапана масляной системы; - водяных насосов; - топливных форсунок; - топливоподкачивающего насоса; - топливного насоса и его привода; - маслопрокачивающего агрегата; Контрольный осмотр № 2 турбокомпрессора. Очистка и промывка; - водяных секций холодильника, регулятора вентилятора холодильника; - воздухоохладителя дизеля; - воздухоочистителя дизеля тепловоза. Гидропередача: Ревизия: - полная узлов автоматики (блока переключения скоростей, датчика скорости); - насосов питательного, откачивающего, системы смазки; - электрогидравлических вентилей; - подвижных муфт валов вторичного реверса; - блокировочного клапана; - фиксаторов сервоцилиндров и сервоцилидров. Проверка: - внешнего крепежа; - пневматических воздухопроводов системы управления реверс-режимного механизма; - крепления, маркировки, целостности и сопротивления изоляции цепей электроавтоматики; - состояния контактов реле гидродоворота, блока переключения скоростей, контактных барабанов сервоцилиндров; - центровки дизеля и УГП; - крепления электропневматического вентиля; Замена масла с дополнительной промывкой. Электрическое оборудование: - ревизия: * якорных подшипников всех электрических машин; - ремонт: * двухмашинного агрегата; * электроаппаратов и автоматики управления; * электропневматических приводов, регулятора частоты вращения коленчатого вала дизеля и контакторов; - контрольно-тренировочный цикл аккумуляторной батареи; - проверка: * правильности работы всех электрически цепей; * вспомогательных машин и электроаппаратуры Экипажная часть: - выкатка из-под тепловоза тележек с полной их разборкой; - освидетельствование колесных пар с обточкой бандажей; - ремонт рам тележек, букс, рессорного подвешивания, опор, рамы тепловоза, кузовного оборудования с необходимой наружной окраской кузова и экипажной части. Ревизия: - карданных валов - буксовых подшипников. Автотормоз и автосцепное устройство: - работы в соответствии с: * «Инструкцией по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава»; * «Инструкцией по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог Российской Федерации» (полный осмотр поглощающего аппарата делается по необходимости); - периодический ремонт рычажной передачи и полный осмотр поглощающего аппарата. Оборудование общего назначения: - осмотр, проверка и ремонт автоматической локомотивной сигнализации, автостопов и скоростемеров; - ремонт и поверка КИП. Наличие и состояние средств пожаротушения и устройств. Испытания (обкаточные и сдаточные): - испытание дизеля и гидропередачи; - регулировка электрических аппаратов; - обкаточные испытания тепловоза. | Тепловоз | 1 |
| 2. | Техническое диагностирование тепловоза с продлением сроков эксплуатации собственными силами или привлечением специализированной организации. | Тепловоз | 1 |
| 2.1. | Подбор технической документации необходимой для проведения диагностирования ТГМ-4. | Комплект | 1 |
| 2.2. | Разработка программы обследования тепловоза ТГМ-4. | Комплект | 1 |
| 2.3. | Выезд эксперта к месту обследования тепловоза ТГМ-4. | Тепловоз | 1 |
| 2.4. | Идентификация конструкции подвижного состава и его параметров назначения по конструкторской документации. | Тепловоз | 1 |
| 2.5. | Анализ соответствия тепловоза ТГМ-4 конструкторской, ремонтной, эксплуатационной документации. Оценка интенсивности эксплуатации обследуемого тепловоза. | Комплект | 1 |
| 2.6. | Визуальный контроль наружной и внутренней поверхности кузова тепловоза ТГМ-4. | Тепловоз | 1 |
| 2.7. | Оценка коррозионного износа и других дефектов конструкции и кузова тепловоза ТГМ-4. | Тепловоз | 1 |
| 2.8. | Анализ повреждений накопленных за срок эксплуатации тепловоза ТГМ-4. | Тепловоз | 1 |
| 2.9. | Расчетно-аналитическая оценка и прогнозирование технического состояния тепловоза с определением его остаточного ресурса эксплуатации и необходимости проведения ремонтных работ. | Тепловоз | 1 |
| 3. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации, не включенных в укрупненную ведомость. | Тыс. руб. | 46,5 |

Ремонт  должен выполняться собственными силами на заводской территории подрядчика

За 20 дней до начала проведения работ по техническому диагностированию тепловоза подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- СО 34.03.702-99 Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- СО 34.03.301-00  Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СО153-34.03.224 Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий;

- СО 34.03.299-2001. (РД 153-34.0 – 03.299-2001) Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ;

- СО 153-34.03.225 Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации внутренних железнодорожных путей;

- СО 153-34.03.234-93 Типовая инструкция по охране труда для машиниста тепловоза;

- «Основных условий ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах МПС России» ЦТ - ЦТВР- 409 от 20.12.1996г.;

- «Руководства по среднему и капитальному ремонту тепловозов типа ТГМ-4,4А» РК 24.04.02.120-84;

- положения «Локомотивы. Порядок продления назначенного срока службы» П.15.01-2009;

- ремонт топливной аппаратуры высокого давления, регуляторов, турбокомпрессоров, приборов тормозной автоматики, электронных блоков должен выполнять на отдельных специализированных участках, специально подготовленных персоналом;

- обеспечить в процессе ремонта и сборки тепловоза контроль качества ремонтируемых узлов, выполнение важнейших операций и своевременную их приёмку; окончательную приемку тепловоза из ремонта оформляет ОТК в техническом паспорте установленной формы с картами замеров узлов и возвращает его с отремонтированным тепловозом в депо;

- окончательно собранные и прошедшие реостатные испытания тепловозы должны проходить проверку на «Испытательной станции» по программе, после чего тепловозы подвергаются путевым испытаниям в соответствии с заводской инструкцией на путевые испытания, согласованной и утвержденной директором завода и начальником отделения дороги;

- в путевых испытаниях тепловоза, обязаны участвовать: работник ОТК и специально выделенная локомотивная бригада, а также периодически начальники тепловозоремонтных цехов или их заместители.

5.2. Требования к подрядной организации

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования тепловозов в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования

•	опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

•	обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

•	наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 не требуется;

•	обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

•	иметь сертификат соответствия в системе добровольной сертификации на железнодорожном транспорте Российской Федерации на средний ремонт тепловозов серии ТГМ4. В соответствии с приказом министерства транспорта Российской Федерации от 17.05.2005г № 17.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики

ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

5.2.2. Специальные требования

# - иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ по проведению ЭПБ оборудования (подвижного состава);

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления, работ по проведению технического обследования и технического диагностирования основных фондов (подвижного состава) электростанций - дипломированные специалисты;

- желательно иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - предпочтительно иметь сертификат соответствия производства работ по ремонту тепловозов серии ТГМ4 в объеме не ниже ТР-3 в системе сертификации на железнодорожном транспорте.

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту деталей в заводских условиях;

# - организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

5.2.3. Организация осуществляющая диагностирование тепловоза ТГМ-4 должна допуск к производству работ по продлению срока службы тягового подвижного состава (свидетельство).

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

Перечень документов оформляемый при подготовке к диагностированию и по его окончанию:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденная ведомость планируемых работ. | За 2 месяца до начала диагностирования | Заказчик |
| 2. | Утвержденный график производства работ | За 20 дней до начала диагностирования | Подрядчик |
|  | Заявка на проведение работ по продлению срока службы тепловоза с Росжелдором (Положение. Локомотивы. Порядок продления назначенного срока службы) | до начала диагностирования | Подрядчик |
| 5. | Акты о выявленных дефектах. | 1/3 срока проведения диагностирования | Заказчик |
| 6. | Ведомость дополнительных работ. | 1/3 срока проведения диагностирования | Заказчик |
| 7. | Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части. | За 2 дня до окончания диагностирования | Подрядчик |
| 8. | Ведомость выполненных работ по ремонту. | За 2 дня до окончания диагностирования | Подрядчик |
| 9. | Акт на приемку из ремонта установки. | В течении 3 дней после окончания приёмо-сдаточных испытаний | Подрядчик |
| 10. | Акты о приемке выполненных работ. | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |
| 11. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат. | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |
| 12. | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) Документы, подтверждающие текущее обслуживание ТР-3. Акты на выполнение дополнительных работ по обследованию и технического диагностирования тепловоза ТГМ-4 ст. № 2101. Подготовка и отправка документов для получения технического решения. Техническое решение на продление срока службы тепловоза ТГМ-4 ст. № 2101. согласованного в Росжелдор России (ФАЖТ) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком.

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет |  |  |  |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нет |  |  |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

8. Результатом работ по техническому диагностированию тепловоза ТГМ-4 является техническое решение о продлении срока службы тепловозов, которое формируется на основании заключения экспертизы и утверждается в ФАЖТ в соответствии с требованиями «Административного регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта по исполнению государственной функции по организации в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленной сфере деятельности, работы по продлению сроков службы подвижного состава и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте», утвержденного приказом Минтранса РФ № 170 от 27 декабря 2006.