ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по

переработке плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-2536, код по ОКВЭД 35.11.1, код по ОКДП 74.90.13.000)

Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг:

Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17

Ответственный за составление технического задания:

Начальник КТЦ Моисеев Николай Евгеньевич тел. 901-46-80;

Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич тел. 901-46-65.

Период выполнения услуг:

Начало:                    март 2016 г,

Окончание:              декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки- 314 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению услуг

2.1. Целью настоящего «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» является планирование действий по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов, которое проводится в целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению ЧС, поддержанию в постоянной готовности сил и средств их ликвидации для обеспечения безопасности населения и территорий, а также максимально возможного снижения ущерба и потерь в случае их возникновения.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по переработке плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | - Сбор и анализ исходных данных - Переработка Плана ЛРН | шт | 1 |
| 2 этап | - Согласование в С-З управлении Ростехнадзора - Согласование в администрации Санкт-Петербурга (КЧС) - Согласование в ГУ МЧС РФ - Утверждение в С-З региональном Центре МЧС РФ | шт | 1 |
| 3 этап | - Утверждение Плана ЛРН в Департаменте территориальной политики МЧС РФ | шт | 1 |

III. Требования к исполнителю и к организации производства услуг.

3.1. Требования к исполнителю производства услуг и их качеству:

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов:

3.1.1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 27 июля 1997 года №116-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

    - Приказ МЧС России №621 от 28 декабря 2004г. «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ» (с изменениями на 12 сентября 2012 года);

    - Постановление Правительства РФ №240 от 15 апреля 2002г. «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ» (с изменениями на 14 ноября 2014 года);

    - Постановление Правительства РФ №613 от 21 августа 2000г. «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (с изменениями на 14 ноября 2014г.);

    - Приказ Министерства природных ресурсов РФ №156 от 03 марта 2003г. «Об утверждении Указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации».

3.2. Требования к исполнителю организации:

3.2.1.   Общие требования:

3.2.1.1. Опыт работы по производству данного вида услуг не менее 3 лет;

3.2.1.2. Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства услуг не требуются;

3.2.1.3. При оказании услуг по договору соблюдать требования природоохранного законодательства РФ, а также Экологической политики ОАО «ТГК-1».

3.2.2.  Специальные требования:

3.2.2.1. Исполнитель заключает договор по форме, предлагаемой Заказчиком;

3.2.2.2. Услуги оказываются обученным и аттестованным персоналом, в том числе по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

3.2.2.3. Своевременное оформление и предоставление Заказчику исполнительной документации, предусмотренной условиями договора.