ДОГОВОР

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № __________

г. Санкт-Петербург					                      «___» ______________20___г.

ОАО «ТГК-1», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Чепелева П.А., действующего на основании доверенности № 217-2016 от 01.01.2016г., с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании ___________с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) оказать следующие услуги: «Техническое освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением», далее именуемые «Услуги», а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

1.2. Срок оказания Услуг устанавливается с «   » мая 2016г. по «31» декабря 2016г.

1.3. Результат оказанных Услуг передается Заказчику по Акту об оказании услуг, в порядке, установленном настоящим Договором в 2-х экземплярах, в соответствии с п.3.2.3. Задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде в формате «.pdf».

1.4. Комплекс исключительных имущественных прав на результаты оказанных Услуг принадлежит Заказчику.

1.5. Место оказания Услуг: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

1.6. Исполнитель гарантирует отсутствие договорных и иных отношений третьими лицами, которые могли бы оказать влияние на проведение и результат оказания Услуг. Исполнитель гарантирует свою научную и материальную независимость в ходе исполнения настоящего Договора.

1.7. Качество Услуг должно соответствовать требованиям нормативной документации.

1.8. Исполнитель обязан оказывать услуги Заказчику в течение согласованных в договоре сроков, соблюдая режим работы заказчика: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08 час. 08 мин. до 16 час. 50 мин.

# 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить выполнение обязательств по настоящему Договору надлежащим образом и в срок, установленный настоящим Договором.

2.1.2. Оказать Услуги лично, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.

При привлечении для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (соисполнителей и консультантов), после получения согласия Заказчика в письменном виде, Исполнитель вправе передать третьему лицу сведения и документацию, полученные от Заказчика, только в объёме, необходимом для исполнения третьим лицом своих обязательств.

При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлечёнными к исполнению настоящего Договора третьими лицами, в том числе, но не исключительно, в отношении соблюдения условий конфиденциальности, согласованных настоящим Договором.

2.1.3. Заботиться о сохранности передаваемого Заказчиком для использования в целях исполнения обязательств по настоящему Договору оборудования, имущества, а также документации Заказчика.

В случае утраты, хищения или порчи оборудования, имущества, а также документации Заказчика немедленно ставить в известность Заказчика.

2.1.4. Не разглашать и не использовать никаким образом без письменного разрешения Заказчика информацию, предоставленную Заказчиком или ставшую ему известной в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору. Довести до сведения собственных специалистов (сотрудников) условия о конфиденциальности настоящего Договора.

2.1.5. Заказчик не предоставляет Исполнителю право ссылаться на факт заключения настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принимать и оплачивать Услуги Исполнителя согласно подписанному Сторонами Акту об оказании услуг в порядке, определенном настоящим Договором.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Контролировать соблюдение сроков оказания Услуг и их соответствие заданиям Заказчика, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя.

2.3.2. В одностороннем порядке изменять задания, если эти изменения не выходят за пределы содержания и объёма оказываемых Исполнителем Услуг по настоящему Договору.

2.3.3. Изменять сроки оказания отдельных Услуг, определенных Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), по взаимному согласованию Сторон.

2.3.4. Увеличивать объем оказания услуг путем заключения дополнительного соглашения, при этом цена единицы услуги и (или) работы является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРИЁМКА ИХ ЗАКАЗЧИКОМ.

3.1. Услуги по настоящему Договору оказываются в сроки, установленные подпунктом 1.2 настоящего Договора в следующем порядке: на основании Графика оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2. Для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик предоставляет Исполнителю: доступ к объекту оказания услуг, указанному в Задании (Приложение №1 к настоящему Договору), в сроки, согласованные Графиком оказания услуг (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.3. По окончании исполнения обязательств в целом или отдельного этапа, определенного Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), Исполнитель направляет Заказчику в 3 (Трех) дневный срок в двух экземплярах Акт об оказании услуг, а также счёт и счёт-фактуру.

3.4. Заказчик подписывает Акт об оказании услуг или представляет мотивированный отказ в его подписании не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения от Исполнителя. Все доработки по мотивированному отказу производятся Исполнителем за свой счёт, в срок, указанный Заказчиком.

3.5.   С даты подписания Акта об оказании услуг Заказчик получает исключительное право на использование результатов оказания Услуг.

3.6. Информация, отчеты, документы и иной результат оказания Услуг по настоящему Договору является собственностью Заказчика, и Исполнитель не имеет права передавать его третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.7. Гарантийный срок. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками материального результата услуг «Техническое освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением» – недочеты заключений экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ), отмена регистрации заключений ЭПБ в Ростехнадзоре, неверная запись в паспорте технического устройства, обнаруженными в течение 24 месяцев с момента, когда этот результат был принят Заказчиком.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Общая стоимость оказываемых Услуг составляет: ________ рублей (_________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС (18%) в размере: __________ рублей (______рублей _____копеек).

Общая стоимость оказываемых услуг подлежит изменению при условии согласования ее сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.2. В цену Договора включены все расходы и издержки Исполнителя, связанные с выполнением им принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

Иные расходы Исполнителя подлежат возмещению исключительно при наличии их согласования с Заказчиком, путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком на основании подписанного сторонами Акта об оказании услуг и представленных Исполнителем счёта и счёта-фактуры путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в следующие сроки и порядке: в течение 30-ти (тридцати) дней с даты подписания Акта об оказании услуг.

4.4. Оплата Услуг Исполнителя производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.

По соглашению Сторон допускается исполнение обязательств по оплате в иной форме, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

4.5. Все расчетно-платежные документы по настоящему Договору должны содержать ссылку на его регистрационный номер и дату его заключения.

4.6. Стороны пришли к соглашению о том, что к их отношениям по данному Договору статья 317.1 ГК РФ не применяется, сторона-кредитор по денежному обязательству не имеет права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. В случае порчи имущества или оборудования Заказчика или утери документации Заказчика по неосторожности или по причине виновных действий и бездействия Исполнителя последний обязан возместить возникшие в связи с такой утерей или порчей убытки в полном объёме.

5.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязан возместить Заказчику все возникшие в связи с этим убытки.

5.3. За нарушение сроков оказания Услуг, указанных в подпункте 1.2 настоящего Договора и в Графике оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), Заказчик вправе начислить пени из расчёта 0,1% (Ноль целых одну десятую процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки. При просрочке свыше 10-ти (десяти) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Исполнителю соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем такого уведомления.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения принятых по настоящему Договору обязательств и/или устранения нарушений.

5.5. Во всех иных случаях при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, запретительные меры государства, война, военные действия, террористический акт и др.  при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

6.3. Если какое-либо из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, период их выполнения будет продлён на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

6.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в 
3-х (Трех) дневный срок письменно информировать другую Сторону о начале и предполагаемом окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего Договора.

6.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии компенсации Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением своих обязательств по настоящему Договору, подтвержденных документально.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

8.1. Передача и использование Сторонами по настоящему договору конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением (договором) о конфиденциальности.

Передача конфиденциальной информации без заключения соответствующего соглашения не допускается.

8.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и обеспечить охрану конфиденциальности информации, полученной или ставшей им известной при исполнении заключенного договора и относящейся к коммерческой тайне контрагента. Разглашение конфиденциальной информации относящейся к коммерческой тайне контрагента возможно только с его письменного согласия. В случае разглашения одной из сторон третьим лицам конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне контрагента, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в связи с этим убытки.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- 9.2. Если отдельные положения настоящего Договора окажутся недействительными или потеряют свою силу, то все остальные положения продолжают действовать.

- 9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

- 9.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты их изменения. Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.

- 9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормами законодательства Российской Федерации, регламентирующими взаимоотношения Сторон по правовым отношениям данного вида.

- 9.6. Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора являются существенными.

- 9.7. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний представляет ОАО «ТГК-1» информацию об изменениях по адресу электронной почты Chepelev.PA@tgc1.ru в течение 5 (пяти) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

ОАО «ТГК-1» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной данным пунктом настоящего договора.   В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления ОАО «ТГК-1» об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

- 9.8. После подписания настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу.

- 9.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- 9.10. Подписанием настоящего договора Исполнитель подтверждает, что им выполнены все действия и соблюдены все формальные требования действующего законодательства и учредительных документов Исполнителя, необходимые для заключения настоящего договора. Исполнитель также подтверждает, что настоящий договор заключается на основании решения (в случае если такое решение требуется согласно настоящему законодательства и учредительных документов Исполнителя) компетентного органа Исполнителя, принятого в установленном законом и учредительными документами Исполнителя порядке.

- 9.11. Стороны вправе уступать права (требования) и переводить обязанности (долг)

по договору третьим лицам только с письменного согласия другой стороны.

- 9.12. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение № 1 – «Задание»;

- Приложение № 2 – «График оказания услуг»;

- Приложение № 3 – «Соглашение о предоставлении сведений»;

- Приложение № 4 – «Расчет стоимости услуг».

ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  ПОДПИСИ  СТОРОН.

Заказчик:

ОАО «ТГК-1»

ИНН 7841312071, КПП 780501001;

ОГРН 1057810153400;

Юридический адрес: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б.;

Фактический адрес: 197198, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2, литера, А, Бизнес центр «Арена-Холл»;

р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» в г. Санкт-Петербург;

к/с 30101810800000000861, БИК 044030861;

ОКПО 76201586, ОКВЭД 40.10.12.

Получатель услуг: ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

КПП 470332001 (для заполнения счетов-фактур);

Адрес: 188661, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино;

Тел.: (812) 901-50-50, тел./факс: (812) 901-50-36.

Исполнитель:

________________

ИНН  _____, КПП _____

ОГРН  _____

Юр. адрес:  ______

Банковские реквизиты:_______

| Заказчик: Директор ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ П.А. Чепелев | Исполнитель: ________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №_________________

от «___» ______________20___ г.

ЗАДАНИЕ

на оказание услуг производственного характера

для ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

«Техническое освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/6.42-1974)

- Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения услуг: Ленинградская область, Всеволожский район, Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО – Тривус Арсений Львович, тел. +7-921-950-14-74;

Начальник КТЦ -  Антоненко Сергей Иванович, тел. +7-921-433-39-46;

Начальник лаборатории металлов – Кузнецов Максим Юрьевич, тел.+7-921-316-90-64.

1.2. Период выполнения услуг:

Начало                 май     2016 г.

Окончание          декабрь 2016 г.

2.Требования к оказанию Услуг.

  - Цель оказания услуг:

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчётно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования (Укрупнённая ведомость № 1).

Проведение технического освидетельствования технических устройств (Укрупнённая ведомость № 2).

2.2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Основанием для оказания услуг является Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (с изменениями).

Техническое освидетельствование ТУ проводится с целью проверки его технического состояния, соответствия Правилам промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, и определения возможности и условий по дальнейшей эксплуатации в установленные сроки.

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

Работы по подготовке оборудования к техническому освидетельствованию и техническому диагностированию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются Заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании, в соответствии с разработанной программой, выполняется Заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов (структурные подразделения филиала «Невский» - ЦЛМСиК), которые по окончании оказания услуг предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования. За исключением трубопроводов и сосудов техническое диагностирование которых Исполнитель выполняет собственными силами (указаны в графе «Техническое диагностирование» Укрупненной ведомости №1).

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчётно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам оказания услуг:

Приступить к оказанию услуг в соответствии со сроками, указанными в Укрупненных ведомостях №№ 1, 2. Срок проведения экспертизы не должен превышать одного месяца с момента получения полного комплекта документов.

Сроки проведения экспертизы промышленной безопасности, указанные в Укрупненной ведомости № 1, к данному техническому заданию, могут быть изменены по согласованию с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

объёмов услуг

| № п/п | Наименование трубопровода или сосуда | Техническое диагностирование | Проведение экспертизы промышленной безопасности с выдачей заключения | Плановый срок окончания услуг (месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПВД-6 ТА-1 (ПВ-425-230-23м), рег. № 54177 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июнь |
|  | ПВД-7 ТА-3 (ПВ-425-230-35-3), рег. № 62487 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | сентябрь |
|  | ПВД-6 ТА-3 (ПВ-425-230-23-3), рег. № 62486 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | сентябрь |
|  | ПВД-5 ТА-3 (ПВ-425-230-13-3), рег. № 62485 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | сентябрь |
|  | ПНД-4 ТА-3 (ПН-250-16-7-IVсв), рег. № 62484 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | сентябрь |
|  | ДСП-500 Блока ст. № 4 (ДСП-500М-2), рег. № 69526 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июнь |
|  | ПВД-7 ТА-4 (ПВ-425-230-35-3), рег. № 70055 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июнь |
|  | ПВД-6 ТА-4 (ПВ-425-230-23-3), рег. № 70054 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июнь |
|  | ПВД-5 ТА-4 (ПВ-425-230-13-3), рег. № 70053 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июнь |
|  | ПНД-4 ТА-4 (ПН-250-16-7-IVсв), рег. № 69527 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июнь |
|  | ПНД-3 ТА-4 (ПН-250-16-7-IIIсв), рег. № 7 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июль |
|  | ПНД-2 ТА-4 (ПН-250-16-7-IVсв), рег. № 38 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июль |
|  | ПНД-1 ТА-4 (ПН-250-16-7-IIIсв), рег. № 37 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | август |
|  | РНП котла ст. № 4, рег. № 7 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | август |
|  | ПСГ-2 ТА-4, рег. № 8 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июнь |
|  | ПСГ-1 ТА-4, рег. № 9 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июнь |
|  | Трубопровод 6-го отбора пара ТА-4, рег. № 2/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май-июнь |
|  | Трубопровод всаса питательной воды Бл-4, рег. № 1/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май-июнь |
|  | Трубопровод основного конденсата ТА-4 напорный участок, рег. № 13/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май-июнь |
|  | Конденсатопроводы в Деаэратор Бл-4, рег. № 9/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май-июнь |
|  | Трубопровод слива конденсата из сетевых подогревателей № 1 и № 2 ТА-4, напорный участок, рег. № 8/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май-июнь |
|  | Трубопровод пара на калориферы Котла ст. № 4, рег. № 36/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май-июнь |
|  | Паропровод СН 14ата на Бл-4, рег. № 35/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май-июнь |
|  | Трубопроводы отбора пара к подогревателям низкого давления (трубопроводы пара на ЭО и СП) ТА-4, рег. № 2/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май-июнь |
|  | Трубопроводы отбора пара к сетевым подогревателям (трубопровод 7-го отбора пара ТА-4), рег. № 4/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май-июнь |
|  | Трубопроводы слива конденсата низкого давления из подогревателей ТА-4, рег. № 10/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май-июнь |
|  | Трубопроводы слива конденсата из ПВД ТА-4 (ПВД-6,-7), рег. № 12/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май-июнь |
|  | Трубопровод разгрузки питательных насосов Бл-4, рег. № 16/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май-июнь |
|  | Трубопровод слива и перелива из деаэратора в РДНД Бл-4, рег. № 17/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май-июнь |
|  | Паропроводы деаэратора Бл-4, рег. № 20/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июнь |
|  | Трубопровод подвода пара к эжекторам Бл-4, рег. № 21/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июнь |
|  | Трубопровод подвода пара от деаэратора на уплотнения турбины Бл-4, рег. № 37/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июнь |
|  | Трубопровод сброса пара от РОУ в конденсатор ТА-4, рег. № 7/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июнь |
|  | Сетевые трубопроводы в пределах ТА-4, рег. № 3/IV | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июнь |
|  | Питательные трубопроводы энергоблока ст. №1 рег. №1586 | Исполнитель | Исполнитель | июнь |
|  | Питательные трубопроводы энергоблока ст. №2 рег. №1608 | Исполнитель | Исполнитель | июнь |
|  | Питательные трубопроводы энергоблока ст. №3 рег. №1801 | Исполнитель | Исполнитель | июнь |
|  | Питательные трубопроводы энергоблока ст. №4 рег. №1891 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июнь |
|  | Питательные трубопроводы энергоблока ст. №5 рег. №1940 | Исполнитель | Исполнитель | июнь |
|  | Паропровод отсоса от штоков турбины ст. №1 рег. №1948 | Исполнитель | Исполнитель | июнь |
|  | Паропровод отсоса от штоков турбины ст. №2 рег. №1949 | Исполнитель | Исполнитель | июнь |
|  | Паропровод отсоса от штоков турбины ст. №3 рег. №1950 | Исполнитель | Исполнитель | июнь |
|  | Паропровод отсоса от штоков турбины ст. №4 рег. №1951 | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | июнь |
|  | Паропровод отсоса от штоков турбины ст. №5 рег. №1952 | Исполнитель | Исполнитель | июнь |
|  | Трубопроводы прямой и обратной сетевой воды, горячего коллектора «А» вдоль ряда «А» рег. №7/1 | Исполнитель | Исполнитель | июнь |
|  | Трубопроводы прямой и обратной сетевой воды между главным корпусом и зданием ПВК рег. №1В-СВ | Исполнитель | Исполнитель | июнь |
|  | Регулятор-промыватель №5 рег.94695 | Исполнитель | Исполнитель | май |
|  | Регулятор-промыватель №8 рег.94694 | Исполнитель | Исполнитель | май |
|  | Трубопроводы слива конденсата из ПВД, бл. №1 , ст. №№ 13/I, 11/I | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май |
|  | Трубопроводы отбора пара к подогревателям низкого давления (паропроводы на ЭО и СП), бл. №2, ст. № 2/II | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май |
|  | Трубопроводы отбора пара к сетевым подогревателям, бл. №2, ст. №№ 4/II, 2/II | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май |
|  | Трубопроводы слива конденсата низкого давления из подогревателей, бл. №2, ст. № 10/II | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май |
|  | Трубопроводы слива конденсата из ПВД (ПВД-6,-7), бл. №2, ст. №№ 12/II, 10/II | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май |
|  | Трубопровод разгрузки питательных насосов, бл. №2, ст. № 16/II | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май |
|  | Трубопровод слива и перелива из деаэратора в РДНД, бл. №2, ст. № 17/II | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май |
|  | Паропроводы деаэратора, бл. №2, ст. № 20/II | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май |
|  | Трубопровод подвода пара к эжекторам бл. №2, ст. № 21/II | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май |
|  | Трубопровод подвода пара от деаэратора на уплотнения турбины ТА-2, ст. № 37/II | ЦЛМСиК филиал "Невский" ТГК-1 и ТЭЦ-21 | Исполнитель | май |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

объёмов услуг

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наружный и внутренний осмотр. Проведение гидравлических испытаний деаэратора ДСП блока № 4 | шт. | 1 |
| 2. | Наружный и внутренний осмотр. Проведение гидравлических испытаний ПВД-6 блока № 1 | шт. | 1 |
| 3. | Наружный и внутренний осмотр. Проведение гидравлических испытаний ПВД-5 блока № 4 | шт. | 1 |
| 4. | Наружный и внутренний осмотр. Проведение гидравлических испытаний ПВД-6 блока № 4 | шт. | 1 |
| 5. | Наружный и внутренний осмотр. Проведение гидравлических испытаний ПВД-7 блока № 4 | шт. | 1 |
| 6. | Наружный и внутренний осмотр. Проведение гидравлических испытаний ПНД-4 блока № 2 | шт. | 1 |
| 7. | Наружный и внутренний осмотр. Проведение гидравлических испытаний ПНД-4 блока № 3 | шт. | 1 |
| 8. | Наружный и внутренний осмотр. Проведение гидравлических испытаний ПНД-4 блока № 4 | шт. | 1 |
| 9. | Наружный осмотр. Проведение гидравлических испытаний главного паропровода котла № 5 | шт. | 1 |

Отчетная документация передается Исполнителем заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате pdf.

3. Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации услуг:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Укрупненной ведомости № 1.

- Исполнитель приступает к проведению экспертизы после предоставления Заказчиком, в соответствии с договором, необходимого комплекта документов.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

- РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

- ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Приказ №116 от 25.03.14г

- СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

- ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

- ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

- РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».

- СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

- СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

3.2.2. В ходе оказания услуг должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом выполненных услуг является:

- по результатам проведенного технического освидетельствования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ), внесенное в реестр заключений ЭПБ в РТН. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются, обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя организации Исполнителя, до его передачи Заказчику, должен быть рассмотрен и согласован с Департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на виды услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте (ОПО), в случаях, установленных ст.7 ФЗ «О промышленной безопасности ОПО» от 21.07.1997 года № 116-ФЗ, переоформленной в соответствии со статьей 12, 22 ФЗ № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности», п.3 Постановления Правительства РФ от 04.07.2012 г. № 682 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.05.2014 г. № 471) «Положение о лицензировании деятельности по проведению ЭПБ»;

- иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

- наличие опыта по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС не менее 3-х лет, с предоставлением перечня таких работ;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- наличие свидетельства СРО о допуске не требуется;

- наличие не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) на оборудование, работающее под давлением (котлы, сосуды, трубопроводы) с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, стаж работы не менее 5 лет, в соответствующей области аттестации;

- опыт оказания услуг по неразрушающему контролю металла не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля с областью аттестации: оборудование, работающее под давлением;

- наличие аттестованных специалистов по неразрушающему контролю, имеющих аттестацию на виды контроля для оборудования, работающего под давлением;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- Исполнитель должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество услуг, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- желательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом организации Исполнителя.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

- составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

- предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- соблюдение условий хрупкой прочности для ресиверов, установленных на открытых площадках, должно быть обосновано расчетом на хрупкую прочность, без вырезки пробки.

- предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

- устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ;

- представлять Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном и электронном носителе.

| Заказчик: Директор ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ П.А. Чепелев | Исполнитель: ________________ |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору №___________________

от « ___» ______________ 20___ г.

График оказания Услуг на 2016 год.

________________________________________________________________________________________________________

(наименование Исполнителя)

| № п\п | Наименование этапа | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Заказчик: Директор ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ П.А. Чепелев | Исполнитель: ________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору №___________________

от « ___» ______________ 20___ г.

Соглашение о предоставлении сведений

к договору № ___________/__________от «___» __________ 201__г.

г. Санкт-Петербург                                                                            «___» ___________ 201__г.

Исполнитель в течение 15 дней с момента получения запроса представляет Заказчику документы, подтверждающие размер расходов, понесенных Исполнителем при оказании Услуг, по усмотрению Заказчика.

За несвоевременное представление документов Исполнитель уплачивает Заказчику штраф 0,01% от суммы неподтвержденных расходов за каждый день просрочки.

Исполнитель выражает свое согласие на передачу в ПАО «Газпром» документов, подтверждающих размер понесенных расходов.

Исполнитель обязуется внести вышеизложенные условия во все договоры, заключаемые им в целях выполнения настоящего договора с иными контрагентами (соисполнители и т.д.) по всей цепочке хозяйственных отношений до непосредственных исполнителей.

| Заказчик: Директор ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ П.А. Чепелев | Исполнитель: ________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору №___________________

от « ___» ______________ 20___ г.

Расчет стоимости услуг Исполнителя

_____________________________________________________________________________

(наименование Исполнителя)

Подписи сторон:

| Заказчик: Директор ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ П.А. Чепелев | Исполнитель: ________________ |
| --- | --- |