ДОГОВОР

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № __________

г. Санкт-Петербург					                      «___» ______________20___г.

ОАО «ТГК-1», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Чепелева П.А., действующего на основании доверенности № 100-2015 от 01.01.2015 г., с одной стороны, и  __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании ___________с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) оказать следующие услуги: Комплексное обследование строительных конструкций градирен №2 и №3,  далее именуемые «Услуги», а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

1.2. Срок оказания Услуг устанавливается с «01» июня 2015г. по «31» декабря 2015г. Промежуточные сроки оказания услуг по отдельным этапам согласованы Сторонами в Графике оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Результат оказанных Услуг передается Заказчику по Акту об оказании услуг, в порядке, установленном настоящим Договором в 2-х экземплярах, в форме технического отчета по комплексному обследованию на бумажном носителе и в электронном виде в формате .pdf.

1.4. Комплекс исключительных имущественных прав на результаты оказанных Услуг принадлежит Заказчику.

1.5. Место оказания Услуг: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

1.6. Исполнитель гарантирует отсутствие договорных и иных отношений третьими лицами, которые могли бы оказать влияние на проведение и результат оказания Услуг. Исполнитель гарантирует свою научную и материальную независимость в ходе исполнения настоящего Договора.

1.7. Качество Услуг должно соответствовать требованиям нормативной документации.

1.8. Исполнитель обязан оказывать услуги Заказчику в течение согласованных в договоре сроков, соблюдая режим работы заказчика: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08 час. 08 мин. до 16 час. 50 мин.

# 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить выполнение обязательств по настоящему Договору надлежащим образом и в срок, установленный настоящим Договором.

2.1.2. Оказать Услуги лично, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.

При привлечении для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (соисполнителей и консультантов), после получения согласия Заказчика в письменном виде, Исполнитель вправе передать третьему лицу сведения и документацию, полученные от Заказчика, только в объёме, необходимом для исполнения третьим лицом своих обязательств.

При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлечёнными к исполнению настоящего Договора третьими лицами, в том числе, но не исключительно,  в отношении соблюдения условий конфиденциальности, согласованных настоящим Договором.

2.1.3. Заботиться о сохранности передаваемого Заказчиком для использования в целях исполнения обязательств по настоящему Договору оборудования, имущества, а также документации Заказчика.

В случае утраты, хищения или порчи оборудования, имущества, а также документации Заказчика немедленно ставить в известность Заказчика.

2.1.4. Не разглашать и не использовать никаким образом без письменного разрешения Заказчика информацию, предоставленную Заказчиком или ставшую ему известной в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору. Довести до сведения собственных специалистов (сотрудников) условия о конфиденциальности настоящего Договора.

2.1.5. Заказчик не предоставляет Исполнителю право ссылаться на факт заключения настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принимать и оплачивать Услуги Исполнителя согласно подписанному Сторонами  Акту об оказании услуг в порядке, определенном настоящим Договором.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Контролировать соблюдение сроков оказания Услуг и их соответствие  заданиям Заказчика, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя.

2.3.2. В одностороннем порядке изменять задания, если эти изменения не выходят за пределы содержания и объёма оказываемых Исполнителем Услуг по настоящему Договору.

2.3.3. Изменять сроки оказания отдельных Услуг, определенных Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), по взаимному согласованию Сторон.

2.3.4. Увеличивать объем оказания услуг путем заключения дополнительного соглашения, при этом цена единицы услуги и (или) работы является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРИЁМКА ИХ ЗАКАЗЧИКОМ.

3.1. Услуги по настоящему Договору оказываются в сроки, установленные подпунктом 1.2 настоящего Договора в следующем порядке: на основании Графика оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.2. Для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик предоставляет Исполнителю: доступ к объекту оказания услуг, указанному в Задании (Приложение №1 к настоящему Договору), в сроки, согласованные Графиком оказания услуг (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.3. По окончании исполнения обязательств в целом или отдельного этапа, определенного Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), Исполнитель направляет Заказчику в 3 (Трех) дневный срок в двух экземплярах Акт об оказании услуг,  а также счёт и счёт-фактуру.

3.4. Заказчик подписывает Акт об оказании услуг или представляет мотивированный отказ в его подписании не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения от Исполнителя. Все доработки по мотивированному отказу производятся Исполнителем за свой счёт, в срок указанный Заказчиком.

3.5.   С даты подписания Акта об оказании услуг  Заказчик получает исключительное право на использование результатов оказания Услуг.

3.6. Информация, отчеты, документы и иной результат оказания Услуг по настоящему Договору является собственностью Заказчика, и Исполнитель не имеет права передавать его третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.7. Гарантийный срок. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками материального результата услуг – технического отчета по комплексному обследованию, обнаруженными в течение 24 месяцев с момента, когда этот результат был принят Заказчиком.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Общая стоимость оказываемых Услуг составляет:________ рублей (_________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС(18%) в размере: __________ рублей (______рублей _____копеек).

Общая стоимость оказываемых услуг подлежит изменению при условии  согласования  ее сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.2. В цену Договора включены все расходы и издержки Исполнителя, связанные с выполнением им принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

Иные расходы Исполнителя подлежат возмещению исключительно при наличии  их согласования с Заказчиком, путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком на основании подписанного сторонами Акта об оказании услуг и представленных Исполнителем счёта и счёта-фактуры  путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в следующие сроки и порядке: в течение 30-ти (тридцати) дней с даты подписания Акта об оказании услуг.

4.4. Оплата Услуг Исполнителя производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.

По соглашению Сторон допускается исполнение обязательств по оплате в иной форме, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

4.5. Все расчетно-платежные документы по настоящему Договору должны содержать ссылку на его регистрационный номер и дату его заключения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. В случае порчи имущества или оборудования Заказчика или утери документации Заказчика по неосторожности или по причине виновных действий и бездействия Исполнителя последний обязан возместить возникшие в связи с такой утерей или порчей убытки в полном объёме.

5.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении  принятых на себя обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязан возместить Заказчику все возникшие в связи с этим убытки.

5.3. За нарушение сроков оказания Услуг, указанных в подпункте 1.2 настоящего Договора и в Графике оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), Заказчик вправе начислить пени из расчёта 0,1% (Ноль целых одну десятую процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки. При просрочке свыше 10-ти (десяти) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Исполнителю соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем такого уведомления.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения принятых по настоящему Договору  обязательств и/или устранения нарушений.

5.5. Во всех иных случаях при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, запретительные меры государства,  война, военные действия, террористический акт и др.  при условии, что эти обстоятельства оказывают  непосредственное воздействие на выполнение Сторонами  обязательств по настоящему Договору.

6.3. Если какое-либо из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, период их выполнения будет продлён на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

6.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в 
3-х (Трех) дневный срок письменно информировать другую Сторону о начале и предполагаемом окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего Договора.

6.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на  основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга.

7.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии компенсации Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением своих обязательств по настоящему Договору, подтвержденных документально.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

8.1. В случае  если выполнение условий настоящего Договора потребует  передачи информации,  составляющей коммерческую тайну  и иной конфиденциальной информации одной из Сторон  другой Стороне, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности.

8.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и обеспечить охрану конфиденциальности информации, полученной или ставшей им известной при исполнении заключенного договора и относящейся к коммерческой тайне контрагента. Разглашение конфиденциальной информации относящейся к коммерческой тайне контрагента возможно только с его письменного согласия. В случае разглашения одной из сторон третьим лицам конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне контрагента, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в связи с этим убытки.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Настоящий Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с "__"_______20__ г.

- 9.2. Если отдельные положения настоящего Договора окажутся недействительными или потеряют свою силу, то все остальные положения продолжают действовать.

- 9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

- 9.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 
3 (трёх) рабочих дней с даты их изменения. Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.

- 9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормами законодательства Российской Федерации, регламентирующими взаимоотношения Сторон по правовым отношениям данного вида.

- 9.6. Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора являются существенными.

- 9.7. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний представляет ОАО «ТГК-1» информацию об изменениях по адресу электронной почты Chepelev.PA@tgc1.ru в течение 5 (пяти) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

ОАО «ТГК-1» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Исполнителем  обязанности, предусмотренной данным пунктом настоящего договора.   В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем  письменного уведомления ОАО «ТГК-1» об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

- 9.8. После подписания  настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу.

- 9.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- 9.10. Подписанием настоящего договора Исполнитель подтверждает, что им выполнены все действия и соблюдены все формальные требования действующего законодательства и учредительных документов Исполнителя, необходимые для заключения настоящего договора. Исполнитель также подтверждает, что настоящий договор заключается на основании решения (в случае если такое решение требуется согласно настоящему законодательства и учредительных документов Исполнителя) компетентного органа Исполнителя, принятого в установленном законом и учредительными документами Исполнителя порядке.

- 9.11. Стороны вправе уступать права (требования) и переводить обязанности (долг)

по договору третьим лицам только с письменного согласия другой стороны.

- 9.12. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение № 1 – «Задание»;

- Приложение № 2 – «График оказания услуг»;

- Приложение № 3 – «Соглашение о предоставлении сведений».

ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  ПОДПИСИ  СТОРОН.

Заказчик:

ОАО «ТГК-1»

ИНН 7841312071,  КПП 780501001;

ОГРН 1057810153400;

Юридический адрес: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б.;

Фактический адрес: 197198, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2, литера, А, Бизнес центр «Арена-Холл»;

р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» в  г. Санкт-Петербург;

к/с 30101810800000000861,   БИК 044030861;

ОКПО 76201586,  ОКВЭД 40.10.12.

Получатель услуг: ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

КПП 470332001 (для заполнения счетов-фактур);

Адрес: 188661, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино;

Тел.: (812) 901-50-50, тел./факс: (812) 901-50-36.

Исполнитель:

________________

ИНН  _____, КПП _____

ОГРН  _____

Юр. адрес:  ______

Банковские реквизиты:_______

Обо всех изменениях, данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок от даты изменения.

| Заказчик: Директор ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ П.А. Чепелев | Исполнитель: ________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №_________________

от « ___» ______________20___ г.

ЗАДАНИЕ

«Комплексное обследование строительных конструкций градирен №2 и №3»

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): Ленинградская область, Всеволожский район, Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Инженер ОЭРЗиС: Терехин К.М.    рабочий телефон (812) 901-40-97;

Ведущий инженер ПТО: Казаков В.Г.   рабочий телефон (812) 901-50-03

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 июнь  2015 г.

Окончание           декабрь  2015 г.

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работ:  Комплексное обследование градирен №2 и №3, находящихся в эксплуатации более 25 лет, в соответствии с п.2.2.1    СО 153-34.20.501-2003.

2. Описание и основные технические характеристики:

2.1. Градирня № 2

Градирня № 2 площадью орошения 1600 м2 введена в эксплуатацию в 1977 году.

Фундамент железобетонный монолитный кольцевой. Отметка дна чаши градирни            -1,60 м. За относительную отметку 0.00 принят уровень верха стенки фундамента.

Наклонная колоннада из 72 сборных железобетонных колонн.

Оболочка вытяжной башни железобетонная монолитная с радиусом в основании 25 м. Диаметр устья 27 м. Форма срединной поверхности оболочки выше 10 яруса гиперболическая, ниже – коническая. Высота градирни 54,9 м.

Опорный каркас оросительного и водораспределительного устройства сборный железобетонный (колонны, ригели, балки).

Ороситель из ПВХ марки ОДГ 60/40 высотой 0,7 м в два яруса с водораспределительным сетчатым слоем ВВС-55. Общая высота оросителя 1,45 м.

Система водораспределения из стальных магистральных и рабочих трубопроводов с разбрызгиванием воды вниз при помощи сопел с тарелочным отражателем.

Воздухонаправляющий козырек по наружному периметру башни градирни из доски толщиной 25 мм (горизонтальный настил в 2 слоя).

Жалюзийное устройство по периметру градирни из поворотных щитов в три яруса по высоте. Поворот верхнего и среднего щита осуществляется одним механизмом управления. Для нижнего щита – отдельный механизм управления.

2.2. Градирня № 3

Градирня № 3 площадью орошения 1600 м2 введена в эксплуатацию в 1979 году.

Фундамент железобетонный монолитный кольцевой. Отметка дна чаши градирни             -1,60 м. За относительную отметку 0.00 принят уровень верха стенки фундамента.

Наклонная колоннада из 72 сборных железобетонных колонн.

Оболочка вытяжной башни железобетонная монолитная с радиусом в основании 25 м. Диаметр устья 27 м. Форма срединной поверхности оболочки выше 10 яруса гиперболическая, ниже – коническая. Высота градирни 54,9 м.

Опорный каркас оросительного и водораспределительного устройства сборный железобетонный (колонны, ригели, балки).

Ороситель из ПВХ марки ОДГ 60/40 высотой 0,7 м в два яруса с водораспределительным сетчатым слоем ВВС-55. Общая высота оросителя 1,45 м.

Система водораспределения из стальных магистральных и рабочих трубопроводов с разбрызгиванием воды вниз при помощи сопел с тарелочным отражателем.

Воздухонаправляющий козырек по наружному периметру башни градирни из оцинкованного листа 7 мм по обрешетке из доски толщиной 60 мм.

Жалюзийное устройство по периметру градирни из поворотных щитов в три яруса по высоте. Поворот верхнего, среднего и нижнего щита одним механизмом управления.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по комплексному обследованию строительных конструкций градирен №2 и №3

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Начало                 июнь      2015 г.

Окончание          декабрь  2015 г.

| № п.п. |  | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Предварительный (рекогносцировочный) осмотр градирен №2 и №3 для определения объема, специфики обследования, необходимых подготовительных работ |  |  |  |
|  | Составление программы обследования |  |  |  |
|  | Анализ имеющейся технической и исполнительной документации |  |  |  |
|  | Устройство подмостей, подготовка лестниц, приспособлений, подъемной оснастки для обеспечения непосредственного доступа к конструкциям |  |  |  |
|  | Очистка поверхностей элементов от штукатурки, краски, пыли |  |  |  |
|  | Натурное обследование конструкций, как комплекс изыскательских работ по сбору данных о техническом состоянии конструкций, необходимых для оценки технического состояния и разработки проекта восстановления их несущей способности, усиления. |  |  |  |
|  | Составление карты дефектов и повреждений конструкций градирен №2 и №3: оболочки, наклонной колоннады, кольцевого фундамента, опорного каркаса оросительного устройства, оросителя |  |  |  |
|  | Составление схем дефектов и повреждений колонн, ригелей, балок, фундаментов опорного каркаса оросительного устройства, центрального стояка |  |  |  |
|  | Составление ведомости дефектов и повреждений металлоконструкций градирен №2 и №3: системы водораспределения (опорных балок, опор, трубопроводов); площадок обслуживания; опорной стальной конструкции под ороситель (стержни); каркаса и настила воздухонаправляющего козырька; зимних поворотных щитов; наружной лестницы и площадки; двери на водораспределительное устройство; перил верхней площадки; грозозащиты; ветровых перегородок; светового ограждения. |  |  |  |
|  | Составление таблицы условных обозначений дефектов и повреждений |  |  |  |
|  | Анализ дефектов и повреждений, определение причин их возникновения |  |  |  |
|  | Оценка состояния арматуры с точки зрения развития коррозионных процессов, толщины защитного слоя, сцепления арматуры с бетоном |  |  |  |
|  | Проведение фотосъемок состояния конструктивных элементов градирен №2 и №3 |  |  |  |
|  | Определение видов и мест контрольных вскрытий |  |  |  |
|  | Отбор образцов и проведение лабораторных испытаний |  |  |  |
|  | Определение прочности и состояния конструкций неразрушающими методами контроля |  |  |  |
|  | Поверочный расчет конструкций с учетом обнаруженных дефектов и повреждений, фактических и прогнозируемых нагрузок, воздействий и условий эксплуатации |  |  |  |
|  | Определение степени фактического износа конструкций, как величины ухудшения их технических и эксплуатационных показателей |  |  |  |
|  | Подготовка заключения о состоянии конструкций градирен №2 и №3 и возможности их дальнейшей эксплуатации |  |  |  |
|  | Определение осадки (вертикальных деформаций) фундамента градирен №2 и №3 |  |  |  |
|  | Оценка технического состояния градирен №2 и №3 с определением категории технического состояния, как степени эксплуатационной пригодности |  |  |  |
|  | Разработка рекомендаций по исправлению дефектов и повреждений, и условиям безопасной эксплуатации градирен №2 и №3 |  |  |  |
|  | Оформление технических отчетов по комплексному обследованию градирен №2 и №3 на каждое сооружение |  |  |  |

За 20 дней до начала проведения комплексного обследования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график обследования.

3. Требования к Исполнителю и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

    - СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».

    - Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, часть 1 железобетонные и бетонные конструкции, часть 2 металлические конструкции РД 153-34.1-21.530-99

    - «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»

    - СП 13-102-2003 Свод правил по проектированию и строительству

    - СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»

    - СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153-34.03.204 Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

По результатам работы по комплексному обследованию строительных конструкций градирен №2 и №3 ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» представить технические отчёты на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде в формате «pdf» на каждое сооружение - отдельно для градирни №2 и отдельно для градирни №3.

3.2. Требования к Исполнителю:

# 3.2.1. Общие требования.

      - опыт работы по проведению комплексных обследований зданий и сооружений промышленных предприятий не менее 3 лет;

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

      - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства (п.п. 12,13 раздела II перечня видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624);

      - работники экспертной организации должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», экспертная организация должна принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

      - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

      - обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

3.2.2. Специальные требования:

      - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

      - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления заявленных работ и услуг (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю)

      - иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объемов работ;

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

      - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

      - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

      - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

      - иметь все необходимые для обследования инструменты и специальные приспособления;

      - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

      - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

      - организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику исполнительной документации;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# 3.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

Приемку выполненных работ по комплексному обследованию строительных конструкций градирен №2 и №3 осуществляется службой энергопредприятия в присутствии исполнителей работ и представителя эксплуатационного подразделения.

# Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, отражающей техническое состояние обследованных объектов и качество выполненных работ.

Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта, включает в себя технические отчёты на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде в формате «pdf» на каждое сооружение - отдельно для градирни №2 и отдельно для градирни №3.

| Заказчик: Директор ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ П.А. Чепелев | Исполнитель: ________________ |
| --- | --- |

Приложение №2

к  Договору № _________________

от «_____»_______________20__г.

График  оказания Услуг на 2015  год.

________________________________________________________________________________________________________

(наименование Исполнителя)

| № п\п | Наименование этапа | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Заказчик: Директор ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ П.А. Чепелев | Исполнитель: ________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору №

от « ___» 	20__ г.

Соглашение о предоставлении сведений

к договору № _________/__________от «____»_________201__г.

г. Санкт-Петербург                                                                            «___» __________201__г.

Исполнитель в течение 15 дней с момента получения запроса представляет Заказчику документы, подтверждающие размер расходов, понесенных Исполнителем при оказании Услуг, по усмотрению Заказчика.

За несвоевременное представление документов Исполнитель уплачивает Заказчику штраф 0,01% от суммы неподтвержденных расходов за каждый день просрочки.

Исполнитель выражает свое согласие на передачу в ОАО «Газпром» документов, подтверждающих размер понесенных расходов.

Исполнитель обязуется внести вышеизложенные условия во все договоры, заключаемые им в целях выполнения настоящего договора с иными контрагентами (субподрядчики и т.д.) по всей цепочке хозяйственных отношений до непосредственных исполнителей.

| Заказчик: Директор ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ П.А. Чепелев | Исполнитель: ________________ |
| --- | --- |