ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ « Уничтожение растительности на территории Южной ТЭЦ»

на Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22)  филиала «Невский » ОАО «ТГК-1».

(номер закупки №1122/6.36-2076)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Работы должны выполняться на территории Южной ТЭЦ по адресу : Санкт- Петербург, ул. Софийская д.96

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица,

составившего техническое задание:

Начальник СЛ и ОП Маевский А.Г. тел. 8 921 989 74 18

Email: Maevskiy.AG@tgk1.ru

Период выполнения работ:

Начало    апрель 2013 г.

Окончание  декабрь  2013г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 736 тыс. руб. без учета НДС,

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы: выполнение комплекса  работ по уничтожению растительности на территории Южной ТЭЦ

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по  уничтожению растительности на территории Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22 филиала «Невский » ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кронирование тополей на территории Южной ТЭЦ: - у входа в здание ИБК - в районе градирни №2 (вдоль газопровода) - вдоль здания масломазутонасосной | Шт. Шт. Шт. | 10 10 14 |
| 2. | Корчевка деревьев и дикорастущих кустарников (площадь общая) с удалением корней : - район циркнасосной – ГРП-1- здание водомерного узла -территория внутри обваловки БГВС-1-4 - по периметру карт шламоотвалов на ширину 5 метров от сбреза воды - вдоль дозорной тропы внутри периметра охраны (ширина 5 метров от забора) - с наружной стороны периметра охраны (ширина 5 метров от забора) - территория под эстакадами с газопроводами от дороги между КПП-2 и КПП-3 до обваловки АБ (от края опоры эстакады 5 м, плюс территория под эстакадой) - территория вдоль магистральных трубопроводов - территория у трубопроводов обвязки регулирующего узла - территория в районе оси 22 и ряда Б ОЗК - территория под эстакадой в районе ДКС - территория вдоль ряда Б ВК-ΙΙ очереди Итого | м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² | 2 500 27 600 3 000 20 000 10 000 4 000 4 000 1 800 550 200 660 73310 |
| 3 | Планирование выкорчеванной территории с устройством дренажных канав водоотведения в районе циркнасосной – ГРП-1- здание водомерного узла | м² | 6 000 |
| 4 | Вывоз с территории Южной ТЭЦ веток, стволов деревьев и корневищ деревьев и кустов или их переработка на измельчителях. |  |  |

Особые условия.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- Работы выполняются при оформлении актов допусков.

- После удаления растительности (деревьев и дикорастущих кустарников и порослей на территории не должно оставаться пней и корней.

- При использовании техники газоны на территориях прилегающих к вышеуказанным участкам должны быть восстановлены.

- Вся выкорчеванная древесина должна быть вывезена и утилизирована, территория должна быть спланирована.

- Сжигать – категорически запрещено.

2. Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования  Заказчика к подрядной организации:

- опыт работы по данному направлению деятельности  не менее 3 лет;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- Свидетельство о членстве в СРО на данные виды работ не требуется;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования  Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления верхолазных работ по кронированию деревьев.

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию выполнения работ по лесоповалу   и его  особенности;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для  выполнения работ по кронированию деревьев и удалению растительности  инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

В техническом задании предусматривать следующие требования и условия:

- обязательное выделение участником в смете (расчете) отдельной строкой (строками) расходов на страхование и (или) банковскую гарантию, если данные расходы предусмотрены условиями типовой формы договора, используемого в данной закупке;

- указание на то, что при несоблюдении условия п.1. заявка участника будет отклонена;

- указание на то, что договор может быть заключен как на условиях, предусматривающих страхование и(или) банковскую гарантию в соответствии с типовой формой, так и с исключением данных условий, по усмотрению Заказчика.

- указание на то, что сопоставление заявок участников по ценовому фактору будет производиться по цене без учета расходов на страхование и(или) банковскую гарантию.

Соблюдение данных требований позволит обеспечить сопоставимость цен при сравнении заявок участников, а также исключит возможность непредсказуемого по размеру увеличения цены договора на указанные статьи (страхование и банковская гарантия) уже после проведения закупочных процедур в случае, если инициатором закупки будет принято решение о необходимости заключения договора, предусматривающего страхование и банковские гарантии.

Примечание:

Перечисленные требования могут быть уточнены в зависимости от специфики заявляемых работ.