ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений на выполнение работ по

разработке проекта и методическому сопровождению согласования в органах Роспотребнадзора проекта санитарно-защитной зоны  Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-3395)

(ОКВЭД 40.11.51 , ОКДП 7422000)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Южная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:  начальник ОООС и П  Е.В. Ерёмкина, 901-48-21

Период выполнения работ:

Начало  июнь 2013 г.

Окончание   29.08.2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки –    2 902,5 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал 2013г.- 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2013г.- 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2013г.- 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2013г.- 0 тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал 2014г. - 1 929,1 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2014г. – 0,0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2014г. – 973,4 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2014г. – 0,0 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы: Разработка и согласование проекта расчетной санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ) Южной ТЭЦ с учетом предприятий-арендаторов в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" для дальнейшего её подтверждения и согласования в Управлении  Роспотребнадзора  окончательной санитарно-защитной зоны Южной ТЭЦ .

2. Описание и основные технические характеристики

Проект СЗЗ обязательно  должен содержать:

- сведения о предприятии, включая всех  арендаторов, находящихся на территории Южной ТЭЦ;

Раздел «Воздействие предприятия на атмосферный воздух»

- результаты инвентаризации источников выбросов с учетом предприятий арендаторов;

- результаты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников, полученные с использованием согласованных программных продуктов;

- расчеты распространения шума;

- расчеты показателей загрязнения атмосферного воздуха и акустических характеристик с учетом фонового загрязнения среды обитания;

- данные натурных наблюдений за качеством атмосферного воздуха и уровнями шума на рассматриваемой территории;

- комплексная оценка существующего и ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха с учетом фоновых концентраций (фоновое загрязнение района размещения промышленных площадок по данным ГУ  ЦГСМ)

- план мероприятий по снижению уровней воздействия промышленной площадки на качество атмосферного воздуха до нормативных (при необходимости), оценка эффективности предложенных мероприятий

- Оценку фактических концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, идентификация опасности (описание факторов неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека, характеристика опасности потенциально вредных факторов, определение предварительного сценария и маршрутов воздействия; проведение расчетов и определение величины пространственного распространения отдельно взятых факторов риска с использованием аттестованных программных средств); на основе данных натурных исследований, выполненных аккредитованной лабораторией по программе согласованной с учреждениями Роспотребнадзора.

Раздел «Оценка акустического воздействия предприятия»

-Инвентаризация источников шума, в т.ч. арендаторов, расположенных в производственных корпусах и на территории промышленной площадки;

- Результаты акустических расчетов от источников, выполненных по согласованным методикам с учетом предприятий арендаторов;

-План мероприятий по снижению уровней акустического воздействия предприятия до нормативных (при необходимости), оценка эффективности предложенных мероприятий;

-Оценка фактических уровней шума на основе данных натурных измерений, выполненных аккредитованной лабораторией по программе, согласованной с учреждениями Роспотребнадзора.

Раздел «Оценка воздействия ЭМП предприятия».

Исследование ЭМП предприятия посредством проведения замеров на источниках ЭМИ;

Выводы, связанные с ЭМП предприятия

Раздел по озеленению территории  и  мероприятия по организации, благоустройству и озеленению предложенной санитарно-защитной зоны;

-оценку объемов очистки и сброса производственных и ливневых сточных вод;

- оценку объемов образования отходов и способов их утилизации

- Обоснование необходимых размеров санитарно-защитной зоны на основании выполненных расчетов;

- Графические материалы, содержащие в распечатанном и электронном виде   экспликацию  окружающих объектов, в том числе жилой застройки, учреждений медицинского и образовательного профиля, зон  рекреации, промышленных предприятий с указанием профиля деятельности и границ санитарно-защитных зон;

- план-график проведения лабораторных и инструментальных исследований концентрации загрязняющих веществ и  уровней шума на границе расчетной СЗЗ;

Положительные заключения органов Роспотребнадзора:

-ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»;

-ТУ Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург для расчетной СЗЗ Южной ТЭЦ;

-ТУ Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург для окончательной СЗЗ Южной ТЭЦ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по разработке и методическому сопровождению согласования в органах Роспотребнадзора  проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало                « 01» июня 2013 г.

Окончание          «29» августа 2014 г.

| №№ п.п. | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | I этап ( июнь, 2013 г. - январь, 2014 г) |
| 1 | Сбор, обработка и анализ исходной информации. |
| 1.1. | Анализ ранее разработанных материалов |
| 2 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны |
| 2.1 | Раздел «Общие сведения о предприятии и оценка градостроительной ситуации в районе размещения предприятия» |
| 2.1.1 | Общие сведения о предприятии |
| 2.1.2 | Краткая характеристика района размещения промышленной площадки, в том числе информация о климатических характеристиках и о фоновых уровнях загрязнения атмосферного воздуха |
| 2.1.3 | Функциональная характеристика территории |
| 2.1.4 | Описание промышленной площадки с указанием профиля деятельности и границ санитарно-защитной зоны |
| 2.1.5 | Описание окружающей застройки, в том числе жилой застройки, учреждений медицинского и образовательного профиля, общественных зданий, объектов торговли, зон рекреации и т.д. |
| 2.1.6 | Оценка объемов очистки и сброса производственных и ливневых сточных вод |
| 2.1.7 | Оценка объемов образования отходов и способов их утилизации |
| 2.2 | Раздел «Воздействие предприятия на атмосферный воздух» |
| 2.2.1 | Краткая схема технологических процессов |
| 2.2.2 | Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |
| 2.2.3 | Качественный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |
| 2.2.4 | Результаты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников, полученные с использованием согласованных программных продуктов |
| 2.2.5 | Определение приоритетных источников загрязнения |
| 2.2.6 | Результаты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников, полученные с использованием согласованных программных продуктов |
| 2.2.7 | Определение приоритетных источников загрязнения |
| 2.2.8 | Комплексная оценка существующего и ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха с учетом фоновых концентраций (фоновое загрязнение района размещения промышленных площадок по данным ГУ ЦГСМ) |
| 2.2.9 | План мероприятий по снижению уровней воздействия промышленной площадки на качество атмосферного воздуха до нормативных (при необходимости), оценка эффективности предложенных мероприятий |
| 2.2.10 | Оценка фактических концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, идентификация опасности (описание факторов неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека, характеристика опасности потенциально вредных факторов, определение предварительного сценария и маршрутов воздействия; проведение расчетов и определение величины пространственного распространения отдельно взятых факторов риска с использованием аттестованных программных средств); на основе данных натурных исследований, выполненных аккредитованной лабораторией по программе согласованной с учреждениями Роспотребнадзора |
| 2.3. | Раздел «Оценка акустического воздействия предприятия» |
| 2.3.1 | Инвентаризация источников шума. Краткая характеристика источников шума, расположенных в производственных корпусах и на территории промышленной площадки, информация об их акустических характеристиках |
| 2.3.2 | Результаты акустических расчетов от источников рассматриваемой промышленной площадки, выполненных по согласованным методикам |
| 2.3.3 | Результаты акустических расчетов от источников 2-х промышленных площадок, выполненных по согласованным методикам |
| 2.3.4 | План мероприятий по снижению уровней акустического воздействия предприятия до нормативных (при необходимости), оценка эффективности предложенных мероприятий |
| 2.3.5 | Оценка фактических уровней шума на основе данных натурных измерений, выполненных аккредитованной лабораторией по программе, согласованной с учреждениями Роспотребнадзора |
| 2.4. | Раздел «Оценка воздействия ЭМП предприятия» |
| 2.4.1 | Исследование ЭМП предприятия посредством проведения замеров на источниках ЭМИ |
| 2.4.2 | Выводы, связанные с ЭМП предприятия |
| 2.5. | Раздел «Озеленение и благоустройство санитарно-защитной зоны» |
| 2.5.1 | Оценка объектов, попавших в пределы расчетной санитарно-защитной зоны |
| 2.5.2 | Оценка процента озеленения санитарно-защитной зоны |
| 2.5.3 | Мероприятия по организации, благоустройству и озеленению предложенной санитарно-защитной зоны |
| 2.6. | Раздел «Обоснование размера санитарно-защитной зоны» |
| 2.6.1 | Обоснование необходимых размеров санитарно-защитной зоны на основании выполненных расчетов |
| 2.7. | Графические материалы |
| 2.7.1 | Ситуационные планы района размещения промышленной площадки с указанием функционального использования территории |
| 2.7.2 | Генеральный план территории промышленной площадки с экспликацией зданий и сооружений |
| 2.7.3 | Схема размещения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и контрольных точек для проведения расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе |
| 2.7.4 | Карты рассеивания химических веществ в атмосферном воздухе |
| 2.7.5 | Схема размещения источников шума и контрольных точек для акустического расчета |
| 2.7.6 | Карты распространения уровней шума |
| 2.7.7 | Ситуационный план с нанесением расчетной санитарно-защитной зоны, а также планировочных элементов по ее организации |
| 2.8. | Формирование результирующих графических материалов |
| 2.8.1 | Генеральные планы территорий промышленной площадки с экспликацией зданий и сооружений (1:500) |
| 2.8.2 | Ситуационные планы района размещения промышленной площадки с экспликацией окружающих объектов, в том числе жилой застройки, учреждений медицинского и образовательного профиля, зон рекреации, промышленных предприятий с указанием профиля деятельности и границ санитарно-защитных зон (1:2000) |
| 2.8.3 | Схемы размещения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также карт рассеивания химических веществ в атмосферном воздухе |
| 2.8.4 | Схемы размещения источников шума и контрольных точек для акустического расчета |
| 2.8.5 | Ситуационный план с нанесением расчетной санитарно-защитной зоны, а также планировочных элементов по ее организации |
| 2.9 | Разработка план-графика проведения лабораторных и инструментальных исследований концентрации загрязняющих веществ и уровней шума на границе расчетной СЗЗ |
| 2.10 | Формирование проекта СЗЗ |
| 2.10.1 | Формирование отчета |
| 2.10.2 | Распечатка картографических материалов |
| 2.10.3 | Распечатка и брошюровка отчета |
| 3 | Методическое сопровождение согласования в органах Роспотребнадзора |
| 3.1 | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» с целью получения Экспертного заключения проекта санитарно-защитной зоны Южной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |
| 3.2 | ТУ Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения проекта санитарно-защитной зоны Южной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |
| 2 этап ( февраль, 2014 г. - август, 2014 г.) |  |
| Методическое сопровождение согласования проекта СЗЗ |  |
| 3.3 | ТУ Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург с целью установления санитарно-защитной зоны Южной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на основании натурных измерений. |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

Проектная документация  должна соответствовать  требованиям следующих нормативных документов:

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

2. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

3. Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

4. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»

5. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

6. Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

7. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

8. Федеральный закон от 25.10.2001 г. №190-ФЗ Земельный кодекс РФ

9. Федеральный закон от 02.01.2000 г. №28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»

10. Федеральный закон  от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Требования к подрядной организации:

- Подрядная организация, выполняющая проектные работы по СЗЗ для Южной ТЭЦ  должна иметь опыт выполнения аналогичных работ для теплоэлектроцентралей и согласований в органах Роспотребнадзора.

- Подрядчик в рамках выполнения проектных работ обеспечивает выполнение необходимых инструментальных замеров по шуму и  загрязняющим веществам, а так же выполняет все необходимые картографические материалы.

2.1. Общие требования:

- наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды работ не требуется;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие материалов требованиям документации, указанной в п. I.

- работники подрядчика (исполнителя) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (исполнитель) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных работ ;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет;

- досконально знать требования к разрабатываемой проектной документации;

- осуществлять весь комплекс технических  решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- самостоятельно нести транспортные расходы, связанные с выездом к Заказчику;

- организовать своевременное оформление документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.