График оказания услуг на 2016 год.

Натурные энергетические испытания индексным методом гидроагрегатов ГА-1,2, 3, 4 ГЭС-9

| № п\п | Наименование этапа | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Июль 2016 г. | Август 2016 г. | Сентябрь 2016 г. | Октябрь 2016 г. | Ноябрь 2016 г. | Декабрь 2016 г. |
| 1. | Натурные энергетические испытания индексным методом гидроагрегата ГА-1 ГЭС-9 | 18.07.16 |  |  |  |  |  |
| 2. | Натурные энергетические испытания индексным методом гидроагрегата ГА-2 ГЭС-9 |  |  | 06.09.16 |  |  |  |
| 3. | Натурные энергетические испытания индексным методом гидроагрегата ГА-3 ГЭС-9 |  |  | 05.09.16 |  |  |  |
| 4. | Натурные энергетические испытания индексным методом гидроагрегата ГА-4 ГЭС-9 |  |  | 09.09.16 |  |  |  |