График  оказания Услуг на 2015  год.

Натурные энергетические испытания индексным методом гидроагрегатов ГА-2, 3, 4, 5, 7, 8 ГЭС-6

(наименование Работ)

| № п\п | Наименование этапа | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Натурные энергетические испытания индексным методом гидроагрегата ГА-2 ГЭС-6 | Июль 2015г. | Август 2015г. | Сентябрь 2015г. | Октябрь 2015г. | Ноябрь 2015г. | Декабрь 2015г. |
| 2. | Натурные энергетические испытания индексным методом гидроагрегата ГА-3 ГЭС-6 | Июль 2015г. | Август 2015г. | Сентябрь 2015г. | Октябрь 2015г. | Ноябрь 2015г. | Декабрь 2015г. |
| 3. | Натурные энергетические испытания индексным методом гидроагрегата ГА-4 ГЭС-6 | Июль 2015г. | Август 2015г. | Сентябрь 2015г. | Октябрь 2015г. | Ноябрь 2015г. | Декабрь 2015г. |
| 4. | Натурные энергетические испытания индексным методом гидроагрегата ГА-5 ГЭС-6 | Июль 2015г. | Август 2015г. | Сентябрь 2015г. | Октябрь 2015г. | Ноябрь 2015г. | Декабрь 2015г. |
| 5. | Натурные энергетические испытания индексным методом гидроагрегата ГА-7 ГЭС-6 | Июль 2015г. | Август 2015г. | Сентябрь 2015г. | Октябрь 2015г. | Ноябрь 2015г. | Декабрь 2015г. |
| 6. | Натурные энергетические испытания индексным методом гидроагрегата ГА-8 ГЭС-6 | Июль 2015г. | Август 2015г. | Сентябрь 2015г. | Октябрь 2015г. | Ноябрь 2015г. | Декабрь 2015г. |

Главный инженер И.В. Гагарин Каскада Ладожских ГЭС