Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Разработке новой редакции декларации безопасности ГТС (гидротехнических сооружений) ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки 1400/6.42-664).

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Ленинградская область, г. Подпорожье.

Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12).

Контактные телефоны:

Начальник ПТО Каскада Моторова Н.Н. т. (81365) 2-52-32, м.т. 8 921 330-59-51

Начальник  ГЭС-12 Аксёнов В.В., м.т. 8 921 869 87 53

Ответственное лицо, составившее техническое задание:

Боголюбова А.А., т.(81365) 2-52-32, м.т. 921 383-78-77

Требования к срокам выполнения работ:

Начало работ: январь 2014г.

Окончание работ: декабрь 2014г.

Расчетная(максимальная)цена закупки: 550 000 руб. (без учета НДС), в том числе:

1-й квартал-250тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал-300 тыс. руб. без учета НДС;

В том числе: - стоимость материалов 0 руб.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к выполнению работ.

При разработке новой редакции Декларации безопасности учесть результаты преддекларационного обследования ГЭС-12. Работа выполняется поэтапно, с оформлением Актами сдачи-приемки промежуточных этапов работ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по разработке новой редакции декларации безопасности ГТС ГЭС-12

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Этапы I-III - январь-июнь 2014 г.

Этап IV - июнь-сентябрь 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Разработка декларации безопасности ГТС | комплект | 3 |
|  | Основные разделы - Общая информация; - Анализ безопасности ГТС; - Обеспечение готовности ГТС к локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций; - Информирование общественности; - Заключение. | комплект | 3 |
| II | Разработка критериев безопасности ГТС Верхне -Свирской ГЭС в соответствии с «Методикой определения критериев безопасности ГТС» (Пояснительная записка) | комплект | 3 |
| III | Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений ГТС Верхне -Свирской ГЭС. | комплект | 3 |
| IV | Сопровождение декларации безопасности ГТС на стадии ее экспертизы | - | - |

Особые условия.

Выполнение требований нормативно-технической документации:

- Закона РФ «О безопасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ. Утв.  21.07.1997г.;

- Водного кодекса РФ;

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003г.;

- РД 34.03.102-94. Положения о системе отраслевого надзора за безопасностью гидротехнических сооружений электростанций;

- Методики определения критериев безопасности ГТС;

- Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений. Утв. Постановлением Правительства РФ 06.11.1998г. № 1303;

- Административного регламента исполнения федеральной службы Гостехнадзора за соблюдением собственниками ГТС и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений. Приложение 9. Утв. Приказом Минприроды России от 31.10.08г. № 289;

Требования к производству и качеству работ:

- Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством специалистов, обладающих специальными знаниями навыками, необходимыми для выполнения данного вида работ.

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.п.7.4, 12 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений ГЭС-12 согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относятся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

- Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи- приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2. Требования к подрядчикам при привлечении Субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурентной процедуре;

- Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.