ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«КНГЭС: сервисное обслуживание и устранение выявленных дефектов мостовых кранов»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/6.42-301)

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1»

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская обл.:

- г. Полярные Зори, ГЭС – 1 КНГЭС;

- Кандалакшский район, пос. Нивский  ГЭС – 2  КНГЭС;

- г. Кандалакша, ул. Обьездная,16, ГЭС - 3 КНГЭС;

- Республика Карелия, 50 км от н.п. Зареченск,  ГЭС – 9 КНГЭС;

- н.п. Зареченск,  ГЭС – 10 КНГЭС;

- пгт Зеленоборский,  ГЭС – 11 КНГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Инженер 1 категории по Э и ПБ КНГЭС  Гуц Станислав Александрович -  тел. (815-33) 79-354 моб. тел.: +7 921 6647128;

Период выполнения работ:

Начало           март      2013г.

Окончание    декабрь 2013г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 1 800,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

- стоимость материалов  – 75,00 тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость ЗиП  – 30,00  тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал – 450,00   тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 450,00   тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 450,00   тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 450,00   тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ должна определяться по сборникам «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» 2004г.  с  учетом дополнений   в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работы: проведение сервисного обслуживания и устранение выявленных дефектов мостовых кранов Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1».

2. Описание  и  основные  технические  характеристики.

Основные технические характеристики мостовых кранов Каскада Нивских ГЭС, приведены в приложении № 3 к техническому заданию.

Общее количество мостовых кранов: 14 шт.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«КНГЭС: сервисное обслуживание и устранение выявленных дефектов мостовых кранов»    Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало               «01» марта 2013 г.

Окончание         «31» декабря  2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническому обслуживанию подлежат: - Мостовой кран машзала ГЭС-1, рег. № 6727. - Мостовой кран щитового отделения ГЭС-1, рег. № 1-1 - Мостовой кран машзала ГЭС- 2, рег. № 1843/Л - Мостовой кран напорного бассейна ГЭС-2, рег. № 2-1 - Мостовой кран машзала ГЭС-3, рег. № 6171/Л - Мостовой кран машзала ГЭС-3, рег. № 6160/Л - Мостовой кран напорный бассейн ГЭС-3, рег. №. 3-1 - Мостовой кран разгрузочного помещения ГЭС-3, рег.№ 6160/Л - Мостовой кран машзала ГЭС-9, рег. № 21758 - Мостовой кран машзала ГЭС-10, рег. № 18065 - Мостовой кран щитового отделения ГЭС-10, рег. № 10-1 - Мостовой кран машзала ГЭС-11, рег. № 8805 - Мостовой кран машзала ГЭС-11, рег. № 8806 - Мостовой кран щитового отделения ГЭС-11, рег. № 11-1 | кран кран кран кран кран кран кран кран кран кран кран кран кран кран | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 1.1 | Проведение осмотра металлоконструкций на предмет выявления возможных трещин, дефектов сварных швов, отклонения от заданной геометрической формы, нарушения слоя окраски, коррозии и т.д. | шт. | 14 |
| 1.2 | Осмотр на наличие трещин в рамах механизмов, ходовых колесах, износа колес, осей и зубчатых передач, ослабления болтовых соединений или отсутствия части болтов (установка недостающих болтов, подтяжка болтовых соединений). | шт. | 14 |
| 1.3 | Проверка и при необходимости центровка полумуфт эл. двигателей и редукторов, замена масла в редукторах, смазка подшипников и проверка R из эл. двигателей | шт. | 49 |
| 1.4 | Проверка работоспособности крана без нагрузки путем последовательного включения механизмов рабочих движений, при этом проверяется плотность прилегания колодок к тормозному шкиву, отсутствие излишнего проскальзывания шкива при торможении, правильность укладки при намотке канатов на барабан, при необходимости регулировка | шт. | 14 |
| 1.5 | Проверка состояния крюковой подвески при этом должно быть проверено отсутствие трещин в нарезной части крюка | шт. | 26 |
| 1.6 | Проверка состояния грузовых канатов и их крепления, очистка и смазка канатов | шт. | 26 |
| 1.7 | Проверка фактического расстояния между крюковой подвеской и упором при срабатывании концевого выключателя механизма подъема, при необходимости регулировка | шт. | 26 |
| 1.8 | Устранение протечек масла с редукторов кранов. | шт. | 50 |
| 1.9 | Проверка срабатывания концевого выключателя в конце хода моста крана и тележки, при необходимости регулировка | шт. | 56 |
| 1.10 | Проверка работы всех приборов безопасности, при необходимости регулировка | ком-плект | 14 |
| 1.11 | Проверка состояния изоляции проводов и заземления крана с определением их сопротивления; измерение сопротивления петли «фаза-ноль», устранение обнаруженных дефектов. | шт. | 14 |
| 1.12 | Смазка всех трущихся частей, подшипников, осей и т.д., набивка тавотниц, уборка крана. | шт. | 14 |
| 1.13 | Проверка состояния тупиковых упоров, устранение обнаруженных дефектов. | шт. | 56 |
| 1.14 | Проверка состояния кранового пути и соответствия его нормам. | шт. | 14 |
| 1.15 | Ревизия тормозных электромагнитов, селеновых выпрямителей, контроллеров, резисторов, пусковой аппаратуры, контакторов, реле, контактов кабельных соединений, замена дефектных элементов | кран | 14 |
| 1.16 | Окраска элементов металлоконструкций кранов после проведенных работ. | м2 | 56 |
| 2. | Выдача комплекта отчетно-исполнительной документации, сертификатов на применяемые материалы. | ком-плект | 2 |
| 3. | Подготовка кранов к проведению освидетельствований с составлением протоколов и актов осмотра. | кран | 3 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу Исполнителя.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

- ПБ 10-382-00. «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

- СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- РД 153.-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к Исполнителю:

Исполнитель обязан обеспечить в результате выполнения работ восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования согласно требованиям НТД.

2.1. Общие требования:

- Наличие  опыта   заявляемых работ не  менее  5  лет.

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) с допуском на выполнение работ по п. 24.1 III перечня в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624  с возможность выполнять данный вид работ на  особо опасных и технически сложных объектах, а также уникальных объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Обеспечить наличие у работников Исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя.

- Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение № 1 к Техническому заданию).

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

- Желательно иметь в регионе расположения КНГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую  возможность выполнения  заявленных  работ.

- Располагать обученным и аттестованным персоналом, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для проведения заявляемых работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту  механического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

- Исполнитель обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ:

- с электро-  и пневмоинструментом;

- электрогазосварочных.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

- Персонал, выполняющий электросварочные  работы  должен иметь документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.). Исполнитель, в случае использования сварки должен иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03.

- Досконально знать технологию работ и особенности оборудования.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  КНГЭС. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Режим работы Исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы Исполнитель обязан согласовать с руководством КНГЭС.

- Периодичность проведения сервисного обслуживания мостовых кранов - 1 раз в квартал, согласно графика.

2.3. Требования к Соисполнителям:

- При необходимости проведения отдельных работ Соисполнителем, объем работ, выполненный Соисполнителем, должен быть не более 30 % от цены предложения.

- Исполнитель должен включить в свое предложение на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации.

- Организатор запроса предложения оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3. Материалы:

3.1. Материалы, поставляемые Исполнителем.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масла и смазки: ЦИАТИМ 221; смазка канатная и т.п.) | кг | 120 |
| 2 | Материалы для ремонта электрооборудования: припой ПОСС-61, канифоль и т.п.. | кг | 3,0 |
| 3 | Керосин, нефрас и т.п. | л | 100 |
| 5 | Электроизоляционные материалы (изолента ПВХ и х/б) | кг | 4,0 |
| 6 | Крепёжные изделия: болты, гайки, шурупы и т.п. ( М5 ÷ М16). | кг | 6,0 |
| 7 | Расходные материалы (круги отрезные, зачистные и т.п.). | шт | 70 |
| 8 | Кабельные материалы (провод монтажный ПВ-3 и т.п.) | п.м. | 150 |
| 9 | Герметик МБС | шт | 30 |
| 10 | Краска ПФ -115 | кг | 30 |

Приложения:

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» .

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - 2 листа.

- Основные технические характеристики мостовых кранов КНГЭС – 28л. 1экз.

Приложение №1                                    к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена                               решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.