| УТВЕРЖДАЮ | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Директор по экономике и финансам | Директор филиала «Карельский» |
| ОАО «ТГК-1» | ОАО «ТГК-1» |
| ____________________ Лыков К.А. | ____________________ Белов В.В. |
| «____» ____________ 2011 г. | «____» ____________ 2011 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ

«Развитие систем автоматизации филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на платформе «1С:Предприятие 8.2»

| Согласовано Начальник Центра внедрения предприятия СДТУиИТ филиала «Невский» ___________________ Цветков А.В. «____» ____________ 2011 г. | Согласовано Главный бухгалтер филиала «Карельский» ____________________ Герлиц Е.В. «____» ____________ 2011 г. |
| --- | --- |
|  | Директор по экономике и финансам филиала «Карельский» ____________________ Кийски А.В. «____» ____________ 2011 г. |
|  | Начальник отдела информационных технологий филиала «Карельский» ____________________ Красный В.И. «____» ____________ 2011 г. |

Оглавление

1	Общие требования	4

1.1	Общие сведения	4

1.2	Используемые термины и сокращения	4

1.3	Цель проведения работ	4

1.4	Требования к месту выполнения работ:	4

1.5	Требования к срокам выполнения работ:	5

2	Требования к выполнению работ.	5

2.1	Объект автоматизации	5

2.2	Организационные рамки	5

2.3	Организация проекта	5

2.4	Требования к составу документации, разрабатываемой в рамках проекта.	6

3	Общие требования к системе	7

3.1	Требования к функциональности ПО	7

3.2	Бухгалтерский учет должен обеспечивать выполнение следующих функций:	7

3.2.1	Учет инвентарных объектов основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА).	7

3.2.2	Амортизация инвентарных объектов ОС и НМА в пользовании:	8

3.2.3	Ведение учета операций по незавершенному строительству	8

3.2.4	Формирование и предоставление необходимой внутренней и внешней отчетности по инвентарным объектам ОС, НМА, незавершённому строительству	8

3.2.5	Учет материально-производственных запасов.	9

3.2.6	Учет готовой продукции и товаров	10

3.2.7	Учет операции с денежными средствами:	10

3.2.8	Финансовые вложения.	10

3.2.9	Учет расчетов с Дебиторами, в том числе:	10

3.2.10	Учет расчетов с Кредиторами, в т.ч.:	10

3.2.11	Учет кредитов и займов.	11

3.2.12	Учет внутрихозяйственных расчетов;	11

3.2.13	Учет текущих обязательств и расчетов.	11

3.2.14	Учет спецодежды, в том числе:	11

3.2.15	Учет путевых листов, в том числе:	11

3.2.16	Учет налогов.	11

3.2.17	Учет продаж и прочих расходов и доходов в разрезе аналитики, определяемой на этапе концептуального проектирования	12

3.2.18	Учет расходов будущих периодов	12

3.2.19	Доходы будущих периодов,	12

3.2.20	Учет расчеты с подотчетными лицами	12

3.2.21	Интерфейс с системой расчета заработной платы «БОСС-Кадровик»	12

3.2.22	Закрытие периода:	12

3.2.23	Формирование отчетности по правилам РСБУ и Стандартам ОАО «ТГК-1»:	12

3.3	Налоговый учет должен обеспечивать выполнение следующих функций:	13

3.3.1	Ведение налогового учета параллельно с бухгалтерским учетом, согласно утвержденных норм.	13

3.3.2	Классификация возникающих разниц в соответствии с принятой в организации	13

3.3.3	Учет расхождения в методах налогового учета по сравнению с бухгалтерским учетом (ПБУ18) по следующим основным направлениям:	13

3.3.4	Автоматизация создания налоговых регистров для формирования налоговой декларации на основании данных первичных документов	14

3.4	Учет затрат на производство должен обеспечивать выполнение следующих функций:	14

3.4.1	Фактический учет.	14

3.4.2	Формирование отчетности	14

3.5	Учет ТМЦ на складах должен обеспечивать выполнение следующих функций:	15

3.5.1	Отражение хозяйственных операций в области управления запасами:	15

3.5.2	Функции по получению отчетной информации:	15

3.6	Список форм внутрифирменной отчетности ОАО «ТГК-1»	16

3.6.1	Ежемесячная отчетность.	16

3.6.2	Квартальные и годовые формы.	17

3.7	Требования к интеграции с другими ИТ-системами	18

3.8	Требования и инфраструктуре АСБНУ	18

4	Требования к участникам конкурса	18

5	Порядок оценки предложений открытого конкурса (ОК)	19

Общие требования

Название конкурса:

Выбор исполнителя работ «Развитие систем автоматизации филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на платформе 1С:Предприятие 8».

Наименование Заказчика:

Филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Общие сведения

Настоящий документ представляет собой требования для проведения открытого одноэтапного конкурса по разработке и внедрению автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета в Филиале «Карельский» ОАО «ТГК-1» на платформе «1С:Предприятие 8.2» в развитие внедренного решения «Автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета» на базе конфигурации «1С:Бухгалтерия КОРП» для филиала «Невский» и Управления ОАО «ТГК-1».

Используемые термины и сокращения

Таблица 1. Используемые термины и сокращения.

| Термины, сокращения | Определения |
| --- | --- |
| АСБНУ | Автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета в Филиале «Карельский» ОАО «ТГК-1» |
| Услуги | Услуги, право заключения Договора на оказание которых является предметом данного конкурса |
| Участник конкурса (Участник) | Юридическое лицо, принявшее участие в процедурах конкурса, правосубъектность которого позволяет заключить Договор на условиях конкурса и выполнять обязательства по Договору |
| ИТ-системы | Системы, реализованные посредством информационных технологий |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПЭ | Промышленная эксплуатация ИТ-системы |

Цель проведения работ

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1», получение регламентной и управленческой отчетности.

Требования к месту выполнения работ:

Работы выполняются в Филиале «Карельский» ОАО «ТГК-1» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.43.

Требования к срокам выполнения работ:

Внедрение:

Начало: Июнь 2011 года.

Окончание: Декабрь 2011 года.

Запуск в опытно-промышленную эксплуатацию и доработка отчётности:

Начало: Октябрь 2011 года

Окончание: Декабрь 2011

Запуск в промышленную эксплуатацию:

Начало: Январь 2012 года.

Первоначальное сопровождение системы:
Начало:       Январь 2012 г.
Окончание:  Апрель 2012 г.

Требования к выполнению работ.

Объект автоматизации

Объектом автоматизации является Филиал «Карельский» Открытого Акционерного Общества «Территориальная генерирующая компания №1 » (далее по тексту – Заказчик) - коммерческая организация. Основными видами деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергии.

Организационные рамки

Данная система предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки и анализа информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Объектами автоматизации являются следующие бизнес-процессы:

- Бухгалтерский учет;

- Налоговый учет;

- Учет затрат на производство

- Учет ТМЦ на складах

- Управление администрированием и ведением нормативно-справочной информацией (НСИ).

Организация проекта

Участник должен представить План-график выполнения работ в соответствии с определенным организационным и функциональным объемом.

Участник должен предоставить описание Методологии реализации Проекта с указанием логических этапов проекта, каждый из которых должен заканчиваться определенным набором отчетных документов, подтверждающих проведенные работы в рамках этапа.

Требования к составу документации, разрабатываемой в рамках проекта.

В ходе реализации проекта должны быть разработаны отчетные и рабочие документы проекта:

- Методика внедрения. Документы, регламентирующие порядок выполнения проекта: Устав проекта, календарный план реализации проекта и другие;

- Проектные документы. Проектные решения бухгалтерского и налогового учёта ОАО «ТГК-1», в том числе методические разработки, регламентирующие порядок выполнения процессов (осуществления учетных, финансово-экономических и других функций) в АСБНУ, соответствующие требованиям Законодательства и внутренним нормативным документам ОАО «ТГК-1»;

- Документация на систему. Пользовательская, эксплуатационная и технологическая документация на АСБНУ.

Полное описание этапов проекта и результатов должно быть представлено Участником в составе предложения. Возможные результаты по этапам проекта приведены в табл.2.

Таблица 2. Результаты этапов проекта

| Этап (возможное название) | Возможные отчетные результаты |
| --- | --- |
| Подготовка проекта | Устав Проекта; План управления проектом; Базовый план проекта; Соглашение о моделировании. |
| Обследование бизнес-процессов и используемых решений 1С | Описание и схемы процессов учета; Требования Заказчика к ведению бухгалтерского и налогового учета; Требования заказчика к первичным документам и отчетным формам; Отчет об обследовании, включающий описание учета и используемых решений, структуру системы и их взаимодействия, а также выявленные проблемы; Протокол предварительного обучения ключевых пользователей. |
| Разработка проектного решения | Проектное решение (проектное техническое задание на реализацию АСБНУ); Проект изменений в Учетной политике (при необходимости); Структура справочников и регламент их изменения; Структура функциональных ролей пользователей; Альбомы форм первичных документов и отчетности; Технический проект и Частные технические задания на реализацию функциональности и отчетных форм в системе. |
| Реализация и тестирование | Программа испытаний; Методика испытаний; Протоколы тестирования; Реестр проблем; Описание конфигурации АСБНУ; Пользовательская документация АСБНУ (инструкции и регламенты); Документация по администрированию АСБНУ; Регламенты ведения учета, закрытия периода и формирования отчетности в АСБНУ; Шаблоны для загрузки исторических данных в АСБНУ; Протокол обучения пользователей; План запуска системы в эксплуатацию; Паспорт изменений конфигурации. |
| Опытно-промышленная эксплуатация | Протоколы проведения испытаний; Протокол загрузки начальных данных; Реестр проблем; Паспорт изменений конфигурации; Протокол сверки данных за период; Протоколы о готовности к промышленной эксплуатации; Проект приказа о переводе в промышленную эксплуатацию. |

Общие требования к системе

Требования к функциональности ПО

В рамках Проекта должна быть реализована необходимая функциональность на платформе программного обеспечения 1С:Предприятие 8 (конфигурация «1С:Бухгалтерия КОРП» с доработками, внедренная в филиале «Невский» и Управлении ОАО «ТГК-1»).

Система должна в необходимых объемах выполнять следующие задачи:

    - Сбор, обработку и предоставление информации о хозяйственной деятельности филиала в рамках автоматизируемых бизнес-функций

    - Предоставление отчетности по результатам обработки информации.

Состав автоматизированных функций «1С:Бухгалтерия КОРП» должен обеспечивать возможность снижения объема рутинных операций персонала, повышению качества организации учета.

Первоначальная загрузка данных в АСБНУ должна быть выполнена из исторических систем автоматически. При этом Заказчик обеспечивает выгрузку данных из существующих систем в шаблоны, подготовленные Участником.

Все подсистемы «1С:Бухгалтерия КОРП» должны быть интегрированы для обеспечения функциональных взаимосвязей и исключения дублирования ввода информации.

Система должна являться составной частью территориально-распределенной структуры «Автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета» филиала «Невский» и Управления ОАО «ТГК-1» (г. Санкт-Петербург).

Бухгалтерский учет должен обеспечивать выполнение следующих функций:

Учет инвентарных объектов основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА).

Учет инвентарных объектов основных средств должен осуществляться в соответствии с ПБУ-6/01 и другими нормативными актами.

Учет НМА должен осуществляться в соответствии с ПБУ-14/2000 и другими нормативными актами.

Ведение реестра инвентарных объектов ОС и НМА:

  - ввод и корректировка основных данных по инвентарным объектам ОС и НМА;

  - представление сложных инвентарных объектов ОС и НМА в виде комплекса ОС и НМА;

  - расширение карточки ОС до требований РНФК.

Ведение учета операций, связанных с движением инвентарных объектов ОС и НМА в ОАО «ТГК-1»:

    - поступление инвентарных объектов  ОС и НМА (покупка у поставщика, капитальное строительство, внутрихозяйственная передача, безвозмездная передача/поступление и пр.);

    - ввод инвентарных объектов  ОС и НМА в эксплуатацию;

    - переоценка и инвентаризация инвентарных объектов  ОС и НМА;

    - перемещение инвентарных объектов  ОС и НМА;

    - модернизация, реконструкция, техническое перевооружение инвентарных объектов  ОС и НМА;

    - объединение в один инвентарный номер и разделение на несколько инвентарных номеров один объект учета ОС

    - выбытие инвентарных объектов  ОС и НМА (списание (ликвидация), реализация, безвозмездная передача, частичное списание, вклад в УК и пр.); формирование бухгалтером проводки по списанию добавочного капитала.

    - операции по учету имущества сданного в аренду и полученного в аренду.

    - операции по учету имущества сданного в лизинг и полученного в лизинг

    - учет материалов, образовавшихся при ликвидации ОС

Амортизация инвентарных объектов ОС и НМА в пользовании:

    - расчет амортизации для бухгалтерского и налогового учета в автоматическом режиме;

    - прогнозирование амортизационных отчислений по будущим периодам.

Ведение учета операций по незавершенному строительству

    - учет НКС по объектам,

    - учет  фактических затрат на НКС,

    - учет фактического ввода в эксплуатацию в разрезе объектов НКС и ОС

    - Учет реконструкции и техперевооружения на 08 счете, увеличивающие стоимость ОС;

    - учет оборудования и материалов, предназначенных для капитального строительства

Формирование и предоставление необходимой внутренней и внешней отчетности по инвентарным объектам ОС, НМА, незавершённому строительству

  - Типовая унифицированная форма ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств»

  - Типовая унифицированная форма ОС-2 «Накладная на внутреннее перемещение»

  - Типовая унифицированная форма ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств»

  - Типовая унифицированная форма ОС-4 «Акт о списании объекта ОС»

  - Типовая унифицированная форма ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта ОС»

  - Типовая унифицированная форма ОС-1а «Акт о приеме-передаче зданий (сооружений)»

  - Типовая унифицированная форма ОС-4а  «Акт о списании автотранспортных средств»

  - Типовая унифицированная форма ОС-14 «Акт о приеме (поступлении) оборудования»

  - Типовая унифицированная форма ОС-15 «Акт о приеме передачи оборудования в монтаж»

  - Типовая инвентаризационная опись основных средств

  - Типовая инвентаризационная опись НКС

  - Инвентарная картотека по МОЛ

  - Ведомость по движению ОС, по местоположению, по областям оценок (налоговый и бухгалтерский учет),  по группам ОС

  - Отчет о выбытии ОС

  - Ведомость балансовой стоимости и накопленного износа

  - Данные об основных средствах по местоположению, по областям оценок (налоговый и бухгалтерский учет), по группам ОС

  - Движение ОС за отчетный период

  - Незавершенное строительство

  - Отчет по переоценке

  - Отчет по амортизационным группам ОС

  - Формирование справочника ОС по ОКОФ, ЕНАОФ и территориальной принадлежности

  - Ведомость списанных на затраты  малоценных ОС

  - Отчет об отнесенных на ОС услугах и списанных ТМЦ

  - Справка об объектах капитальных вложений

  - Сведения о наличии и движении основных фондов(средств) и других нефинансовых активов. (Форма № 11).

  - Ведомость льготируемого имущества

Учет материально-производственных запасов.

  - Приобретение материально-производственных запасов;

  - Отпуск ТМЦ в производство и списание;

  - Отнесение списания ТМЦ на соответствующие объекты учета затрат (в том числе, на инвентарные объекты ОС);

  - Реализация товарно-материальных ценностей и прочее выбытие;

  - Перемещение материально-производственных запасов между структурными подразделениями и внутренние перемещения;

  - Инвентаризация запасов товарно-материальных ценностей;

  - Отчет о движении номенклатуры;

  - Итоговый отчет (суммарный) о ТМЦ, полученных предприятиями за период;

  - Отчет о полученных предприятиями ТМЦ (сумма и подтверждающие документы).

Учет готовой продукции и товаров

  - Учет продукции промышленного характера (тепло-, электро- энергия, ХВО, Невозврат конденсата и др.)

  - Учет тарифного небаланса

  - Учет нагрузочных потерь

  - Учет покупной  электроэнергии

  - Учет в системе новой модели рынка электроэнергии (мощности)

  - Учет продукции непромышленного характера

  - Учет товаров

Учет операции с денежными средствами:

  - кассовые операции; кассовая книга

  - учет операций с денежными документами;

  - расчётные счета

Финансовые вложения.

Отражение следующих операций:

  - Вложение в ценные бумаги;

  - Совместная деятельность

  - Доверительное управление

Учет расчетов с Дебиторами, в том числе:

  - учет реализации;

  - анализ, закрытие и сверка задолженности;

  - переуступка задолженности;

  - контроль и учет расчетов по претензиям;

  - взаимозачеты

  - учет выданных доверенностей, выписка и регистрация выдаваемых доверенностей.

Учет расчетов с Кредиторами, в т.ч.:

  - анализ, закрытие и сверка задолженности;

  - переуступка задолженности;

  - контроль и учет расчетов по претензиям;

  - Взаимозачеты;

  - Услуги сторонних организаций

  - Отнесение услуг сторонних организаций на соответствующие объекты учета затрат (в том числе, на инвентарные объекты ОС);

Учет кредитов и займов.

Учет внутрихозяйственных расчетов;

Учет текущих обязательств и расчетов.

Учет спецодежды, в том числе:

    - Поступление спецодежды от поставщиков, филиалов, подотчетных лиц. Регистрация полученных счетов-фактур при поступлении спецодежды от поставщика с возможностью автоматического зачета НДС.

    - Выдача спецодежды со склада сотрудникам.  Списание стоимости.

    - Возврат спецодежды на склад.

    - Перемещение спецодежды между местами хранения.

    - Списание спецодежды.

    - Отпуск спецодежды на сторону, в т.ч. продажа, передача филиалу. Выписка счета-фактуры при продаже материалов на основании накладной

    - Учет входящих услуг по приобретению и доставке спецодежды с последующим увеличением стоимости спецодежды на величину затрат.

    - Ежемесячное равномерное списание стоимости выданной спецодежды в течение установленного срока ее эксплуатации.

Учет путевых листов, в том числе:

    - Ввод нормативного расхода топлива на период с учетом спец. оборудования, прицепов, зимних коэффициентов и т.д.

    - Ввод путевых листов для учета израсходованного топлива, в том числе учет перерасхода/экономии топлива с учетом  установленных норм.

    - Учет заправок автотранспорта ГСМ.

    - Инвентаризация ГСМ по автотранспорту.

Учет налогов.

Расчеты и учет по следующим налогам и сборам:

    - расчёт НДС по приобретенным и реализованным ценностям, выполненным работам и услугам

    - Транспортный налог

    - Земельный налог

    - Водный налог

    - Налог на имущество

    - Учет расчетов с ФМСФ

    - Учет расчетов с ФМСТ

    - Учет расчетов с ФСС

    - Учет расчетов с ФСС по НС

    - Учет расчетов с ПФ бюджет

    - Учет расчетов с ПФ страховой

    - Учет расчетов с ПФ накопительный

    - Расчеты с бюджетом по госпошлинам

Формирование налоговой отчетности по НДС:

    - Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость;

    - Книги покупок;

    - Книги продаж.

    - Журналы регистрации счетов – фактур полученных и выданных.

Учет резервов по сомнительной задолженности (для бухгалтерского и налогового учета)

Учет продаж и прочих расходов и доходов в разрезе аналитики, определяемой на этапе концептуального проектирования

Учет расходов будущих периодов

Доходы будущих периодов,

Учет расчеты с подотчетными лицами

Интерфейс с системой расчета заработной платы «БОСС-Кадровик»

Закрытие периода:

    - Разделение дебиторской/кредиторской задолженности на долгосрочную и краткосрочную задолженность;

    - Распределение задолженности по срокам;

    - Распределение общезаводских, общехозяйственных расходов между видами  деятельности;

    - Учет прочих доходов и расходов

    - Закрытие счетов выручки и прочих доходов и расходов.

Формирование отчетности по правилам РСБУ и Стандартам ОАО «ТГК-1»:

    - Бухгалтерский баланс, форма №1

    - Отчет о прибылях и убытках, форма 2

    - Отчет об изменении капитала, форма 3

    - Отчет о движении денежных средств, форма4

    - Приложение к бухгалтерскому балансу, форма 5

    - Сведения о дебиторской задолженности  по потребителям за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги, форма 5-ф

    - Главная книга

    - Оборотные ведомости по корреспондирующим счетам

    - Акты сверок с контрагентами

    - Оборотные ведомости по контрагентам

    - Журналы регистраций счетов-фактур

    - Журнал хозяйственных операций

    - Оборотно-сальдовая ведомость

    - Оборотно-сальдовая ведомость по счету

    - Шахматка

    - Журнал-ордер

    - Журнал-ордер по субконто

    - Анализ счета

    - Анализ счета по субконто

    - Анализ счета по датам

    - Анализ субконто

    - Расширенный анализ субконто

    - Карточка счета

    - Карточка субконто

    - Обороты между субконто

    - Отчет по проводкам

    - Обороты между счетами

    - Печать справочников

    - Печать реестра документов

Налоговый учет должен обеспечивать выполнение следующих функций:

Ведение налогового учета параллельно с бухгалтерским учетом, согласно утвержденных норм.

Классификация возникающих разниц в соответствии с принятой в организации

Учет расхождения в методах налогового учета по сравнению с бухгалтерским учетом (ПБУ18) по следующим основным направлениям:

основные средства, амортизация:

    - определение амортизируемого имущества;

    - группировка амортизируемого имущества;

    - сроки ввода в эксплуатацию амортизируемого имущества, требующего государственной регистрации;

    - первоначальная стоимость ОС;

    - методы начисления амортизации;

    - дооценка и уценка основных средств в бухгалтерском учете.

способы отнесения затрат на расходы:

    - учет суммовых и курсовых разниц;

    - учет процентов по обязательствам;

    - учет операций с имущественными правами;

    - учет расходов на рекламу, представительских расходов, расходов на страхование работников и прочие нормируемые расходы;

    - учет расходов на освоение природных ресурсов, на НИОКР, а также учет расходов на НИОКР, не давших положительного результата;

    - учет убытков от реализации права требования, ценных бумаг, ОС, НМА, убытков прошлых лет

    - учет безвозмездно полученного имущества;

    - учет расходов на страхование, учет компенсаций за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей.

различия в составе объектов учета, доходов и расходов:

    - предельная стоимость имущества, не относящегося к амортизируемому имуществу;

    - различие в определении состава НМА;

    - учет безвозмездно полученного имущества от аффилированных лиц;

    - учет выбытия имущества на безвозмездной основе.

различия в формировании стоимости объекта учета:

    - формирование резервов по сомнительным долгам;

    - формирование покупной стоимости товаров у организаций торговли.

Автоматизация создания налоговых регистров для формирования налоговой декларации на основании данных первичных документов

Учет затрат на производство должен обеспечивать выполнение следующих функций:

Фактический учет.

    - Отражение расходов (затрат) на объектах подсистемы учета затрат при проводке соответствующих документов во всех подсистемах в реальном времени.

    - Возможность корректировки отнесения расходов (затрат) на объекты непосредственно в подсистеме учета затрат.

    - Учет работ, выполняемых подразделениями.

    - Расчет фактических тарифов работ.

    - Учет статистических показателей.

    - Расчет фактической себестоимости продукции и услуг по основным и неосновным видам деятельности.

Формирование отчетности

Аналитические отчеты должны содержать фактические затраты, выручку, объемы работ, тарифы работ, значения статистических показателей в разрезе подразделений и станций филиала, хозяйственных мероприятий, видов деятельности и прочих объектов учета затрат:

    - Бизнес план: Смета затрат на производство и реализацию продукции (услуг).

    - Калькуляция себестоимости производства тепловой и электрической энергии.

    - Расшифровки строк калькуляции.

    - Калькуляция основных видов деятельности по элементам

    - Калькуляции на побочные виды деятельности (ХОВ, невозврат конденсата и другие)

    - Прочие доходы и расходы.

    - Непрофильные виды деятельности (доходы и расходы).

    - Смета доходов и расходов по объектам социальной сферы.

    - Начисление амортизации для тарифов.

    - Моделирование амортизации.

Учет ТМЦ на складах должен обеспечивать выполнение следующих функций:

Отражение хозяйственных операций в области управления запасами:

    - ведение единого классификатора материалов с возможностью использования механизма многоуровневой иерархической классификации системы;

    - регистрация поступления и перемещения материалов, автоматическое формирование бухгалтерских проводок;

    - возможность одношагового перемещения материалов со склада на склад;

    - возможность двухступенчатого перемещения материалов со склада на склад с использованием механизма предварительного утверждения документа перемещения материала в системе;

    - регистрация списания материалов с отнесением на соответствующие объекты учета затрат (в том числе, на объекты ОС);

    - регистрация в системе результатов инвентаризационного подсчета, списание недостач /оприходование излишков, выявленных в результате инвентаризации, с автоматическим формированием бухгалтерских проводок.

    - Возможность обеспечения хранения определенного неснижаемого запаса ТМЦ по выбранным номенклатурам с помощью формирования отчетов.

    - Вывод информации о номенклатуре, движение по которой отсутствует за определенный (заданный) период;

    - Возможность отражения направления использования запасов ТМЦ, а так же вида запаса (особые запасы).

Функции по получению отчетной информации:

    - вывод перечня материалов с возможностью отбора, сортировки и фильтрации содержимого списка по различным критериям;

    - вывод списков документов поступления, перемещения, отпуска материалов с возможностью отбора, сортировки и фильтрации содержимого списков по различным критериям;

    - вывод данных о запасах ТМЦ на складах с возможностью отбора, сортировки и фильтрации данных о запасах ТМЦ по различным критериям;

    - вывод списков счетов-фактур, с возможностью отбора, сортировки и фильтрации содержимого списков по различным критериям;

    - вывод оборотной ведомости по наличию и движению материальных запасов за заданный период, с возможностью отбора, сортировки и фильтрации данных о запасах и движении ТМЦ по различным критериям;

    - формирование и вывод на печать первичных документов по операциям с материальными ценностями (поступление, перемещение, списание материалов).

    - формирование аналитических отчетов по запасам материалов;

    - формирование аналитических отчетов по движению материалов;

    - формирование ежемесячного отчета по наличию и движению запасов ТМЦ (форма 4-КД);

    - Опись остатков ТМЦ по перечням (обычный запас, аварийный запас и неликвиды).

Список форм внутрифирменной отчетности ОАО «ТГК-1»

Ежемесячная отчетность.

Ежемесячные формы отчетов по затратам (по ШПЗ):

    - Отчет по затратам основного производства;

    - Отчет по затратам неосновного производства;

    - Отчет по капитальному строительству;

    - Отчет по затратам сводный бухгалтерский.

Полные Калькуляции затрат основного производства:

    - себестоимость: электро

    - себестоимость: тепло

    - себестоимость: экспорт электро

    - себестоимость: сбыт тепло

    - себестоимость: водяные сети

Полные калькуляции затрат неосновного производства:

    - себестоимость: капитальное строительство;

    - себестоимость: технические услуги;

    - себестоимость: присоединения.

Калькуляции до распределения:

    - содержание и эксплуатация производящего оборудования станций;

    - диспетчерские расходы:

    - экспорт, содержание и эксплуатация оборудования:

    - содержание и эксплуатация водяных сетей;

    - себестоимость общесистемных;

    - цеховые расходы;

    - цеховые расходы общесистемных;

    - общехозяйственные расходы;

    - общехозяйственные расходы общесистемных.

полные калькуляции непромышленные:

    - услуги непромышленного характера на прибыль.

Авизо-отчет о подтверждении и возмещении внутрисистемных расходов.

Сводное авизо по доходам (реализации).

Декларации (расчеты) по налогам.

Форма №1 Бухгалтерский баланс

Форма№2 Отчет о прибылях и убытках и их использовании

Справка «Итоги реализации ОАО «ТГК-1» за ___________20__ года»

отчеты по дебиторской и кредиторской задолженности

Квартальные и годовые формы.

Квартальные формы отчетов по затратам (по ШПЗ) «Отчет по затратам по основной и промышленной деятельности без капстроя для целей бухгалтерского и налогового учета»

Форма №1 Бухгалтерский баланс.

Справка об изменениях статей баланса.

Форма №1_1 Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.

Форма №2 Отчет о прибылях и убытках и их использовании.

Отчет о прибылях и убытках и их использовании (сводная) для целей бухгалтерского и налогового учета.

Расшифровка обязательных платежей.

Форма №3 Отчет об изменениях капитала.

Форма №4 Отчет о движении денежных средств.

Форма №5 Приложение к бухгалтерскому балансу.

Среднесписочная численность и остаточная стоимость амортизируемого имущества (по площадкам).

Консолидационные таблицы для формирования отчетности по МСФО.

Расшифровки отдельных строк баланса.

Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов (форма № 11).

Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (форма 5ч).

Оборотная ведомость налоговых разниц.

Отчет по обслуживающим производствам и хозяйствам (для целей налогового учета)

Регистр отложенных расходов.

Затраты (ШПЗ) прошлых периодов, выявленных в текущем периоде

Ведомость начисления налоговой амортизационной премии.

Расшифровка доходов/расходов прошлых лет, выявленных в текущем году.

Указание о списании дебиторской задолженности.

Акт инвентаризации расчетов с дебиторами.

Расшифровка дебиторской задолженности для расчета резерва по сомнительным долгам.

Книги покупок и продаж.

Декларации (расчеты) по налогам, взносам, сборам.

Требования к интеграции с другими ИТ-системами

В рамках Проекта должна быть реализована интеграция со следующими информационными системами, используемыми для автоматизации бизнес-процессов:

    - система учета договоров (КИДО) - в части загрузки данных по действующим договорам;

    - система учета персонала БОСС-Кадровик – в части загрузки сформированных проводок по видам оплат по местам возникновения затрат и отчислениям, по объектам ремонта и объектам незавершенного строительства, по расходам будущих периодов, по изменению справочника сотрудников;

    - система учета материальных запасов (СУПиЗ);

    - выгрузка в систему мониторинга планово-экономических показателей;

    - выгрузка в РНФК.

Требования к инфраструктуре АСБНУ

В рамках Проекта должна быть предложена территориально-распределенная  инфраструктура АСБНУ с учетом имеющихся в филиале «Карельский» вычислительной техники и каналов связи.

Предложенное решение должно обеспечить надёжное функционирование АСБУ в режиме 24 часа х 7 дней в неделю с минимальным временем на обслуживание.

Пользователи системы расположены в разных регионах Карелии и г. Санкт-Петербурге.

Требования к участникам конкурса

К участникам открытого конкурса предъявляются следующие требования:

- Участник должен иметь все необходимые лицензии и сертификаты о партнерстве, необходимые для оказания Услуг по договору.

- Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями:

- Участник в течение 2008-2011гг. должен был оказать услуги по выполнению проектов внедрения решений на базе «1С:Предприятие 8» в многопрофильных компаниях с филиальной структурой.

    - Минимальное число внедрений конфигураций на базе «1С:Предприятие 8», включающих бухгалтерский и налоговый учет: не менее 20.

    - В том числе должен иметь место опыт внедрений, выполненных по технологии обеспечения качества внедрения 1С (СМК).

    - Минимальное количество внедрений конфигураций на базе «1С:Предприятие 8» за 2008-2011 годы, снабженных положительным отзывом клиента: не менее 10.

- Участник должен иметь лицензионные соглашения с производителем поставляемого программного обеспечения.

- Кадровые возможности. Участник должен располагать достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией и опытом работы на аналогичных проектах:

    - специалистов в области бухгалтерского и налогового учета, специалистов в области экономики и финансов. Количество сотрудников, обладающих сертификатами 1С:Специалист по направлению Бухгалтерский и налоговый учет - не менее 10.

    - специалистов по платформе «1С:Предприятие 8». Количество сотрудников, обладающих сертификатами 1С:Специалист по платформе «1С:Предприятие 8» - не менее 10.

    - руководителей проектов внедрения систем на базе 1С. Количество сотрудников, обладающих сертификатами 1С:Руководитель проекта - не менее 2.

- Участник должен располагать опытом успешного внедрения систем бухгалтерского и налогового учета на предприятиях топливно-энергетического комплекса.

- Наличие у участника возможности организации собственного центра технической поддержки на территории Заказчика на период проекта.

Также участник конкурса должен предоставить календарный план работ, ресурсный план, структуру расчета затрат.

Порядок оценки предложений открытого конкурса (ОК)

Организатор конкурса оценивает и сопоставляет конкурсные заявки и проводит их сопоставление по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая следующие критерии:

- Полнота выполнения требований к участникам ОК;

- Коммерческая часть конкурсной заявки, в том числе цена конкурсной заявки и ее обоснованность;

- Качество и детальность описания предлагаемых технических решений и технологии выполнения работ по реализации проекта;

- Детальность и конкретность мероприятий, входящих в План-график выполнения работ;

- Наличие специалистов с опытом работы, сертификацией и обучением необходимым для выполнения контракта по всем указанным направлениям;

- Полнота соответствия предлагаемых решений и услуг техническим требованиям конкурсной документации;

- Надежность участника (ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.);

- Обеспечение возможности поддержки развития и сопровождения внедренного решения;

- Сроки выполнения работ;

- Гарантийные обязательства.