Приложение № 1

к договору № ____________

от                   201  г.

ПРОТОКОЛ

согласования штрафных санкций

Штрафные санкции, возлагаемые на Подрядчика Заказчиком за задержку сроков проведения АВР, а так же за задержку сроков отключения/ограничение работоспособности ВОЛС, указанных в ППР к Ремонтным работам, определяются в соответствии с Таблицей №1:

Таблица №1

| Суммарное время задержки АВР задержки сроков отключения/ограничения работоспособности ВОЛС (от указанных в ППР к Ремонтным работам в течение каждого года действия Договора, часов | Штрафные санкции, % от годовой Стоимости Базовых услуг | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,32 % | При промежуточных значениях времени задержки штраф высчитывается пропорционально времени задержки. |
| 2 | 0,73 % |  |
| 3 | 1,15 % |  |
| 4 | 1,68 % |  |
| > 4 | 1,6 % + 0,5% за каждый час задержки сверх 4 часов, но не более 11 % от годовой Стоимости Базовых услуг за год действия Договора. |  |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2

к договору № _______________

от               201   г.

Прейскурант на Аварийно – восстановительные и  Ремонтные работы

Согласно настоящему прейскуранту будет рассчитываться стоимость выполненных Подрядчиком:

-  Второй и последующих АВР, произошедшие в течении каждого года действия Договора;

- Ремонтные работы, в процессе проведения которых требуется замена/вставка/перетяжка кабельного участка.

Таблица № 1

| - № п./п. | - Вид работы | Ед. изм. | Стоимость, без НДС, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж кабеля ОКСН/ОКГТ | 1км. |  |
| 2. | Сварка волокон (с учетом монтажа муфты для оптического кабеля) | 1 вол. |  |
| 3. | Одностороннее измерение оптического волокна рефлектометром, на длинах волн 1,3/1,55 мкм | 1 вол. |  |
| 4. | Демонтаж кабеля с опор | 1км. |  |
| 5. | Монтаж кабеля по Временной схеме (в случае прокладки по земле последующий демонтаж ВОК включен в стоимость данных работ) | 1км. |  |
| 6. | Транспортные расходы | 1км. |  |

Все расходы Подрядчика,  сопутствующие выполнению работ указанных в Таблице №1, включены в стоимость данных работ, за исключением расходов на использованные при выполнении работ изделия и материалы Подрядчика.

Стоимость всех смежных/сопутствующих работ, необходимых для выполнения указанных в Таблице № 1 работ, включена в стоимость работ, указанных в Таблице № 1.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3

к договору № _______________

от               201   г.

План-график проведения Мероприятий по контролю технического состояния ВОЛС

| № п/п | Наименование | Сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотры |  |  |
| 1.1 | Периодические низовые осмотры ВОЛС в дневное время с подъемом на опору в случае выявления Замечаний/повреждений. | 1 раз в периоды с 15.02 по 15.04 и с 15.07 по 15.09 каждого календарного года. |  |
| 1.2 | Верховые осмотры ВОЛС с выборочной проверкой кабеля каждого типа в зажимах. | 1 раз в период с 15.07.11 по 15.09.11 |  |
| 1.3 | Осмотр заземляющих спусков арматуры ОК | 1 раз в периоды с 15.07.11 по 15.09.11 и далее с 15.07. по 15.09. каждого шестого года следующего за 2011 г. |  |
| 1.4 | Проверка расстояний от ОК до провода, измерение стрелы провеса ОК. | После проведения ремонтных работ на ОК и в случае выявления Замечаний по стреле провеса кабеле в ходе осмотров. |  |
| 2 | Измерения с двух сторон на двух длинах волн 1,3/1,55 мкм и чистка коннекторов оптических кроссов. | 1 раз в периоды: с 15.02 по 15.04 и с 15.07 по 15.09 каждого календарного года. | Замеряется величина затухания оптического сигнала ОВ. В аварийной ситуации с помощью рефлектометра определяется место повреждения ОК. |

Заказчик имеет право 2 раза за год действия Договора подать устную заявку, в последствии дублируемую письменной, на выполнение внеочередного осмотра ВОЛС в случае:

- активного грозового сезона на территории нахождения ВОЛС;

- атмосферных условий, способствующих образованию гололеда на опорах ЛЭП и оптических кабелях, на территории нахождения ВОЛС. При ТОм отмечается толщина стенки гололеда, изменение стрел провеса, наличие пляски ОК.;

- штормовых предупреждений на территории нахождения ВОЛС;

- возникновения условий, которые могут привести к повреждению оптического кабеля;

или Измерений.

Подрядчик обязан выполнить внеочередной осмотр/Измерения и предоставить Заказчику соответствующую отчетную документацию в течение 2 дней с момента подачи заявки. Данный осмотр/Измерения идет в зачет предстоящих периодических профилактических работ в рамках указанного выше план-графика.

Данный план-график действует на протяжении всего срока действия Договора (в том числе и при его пролонгации) и регламентирует проводимые Подрядчиком Мероприятия по контролю технического состояния ВОЛС.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 4

к договору № ______________________

от                 201   г.

Форма акта

выполненных работ по Эксплуатационно-техническому обслуживанию

ВОЛС

«___» ____________200_ г.

ОАО «Территориальная генерирующая компания – 1» (ОАО «ТГК – 1), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора - директора филиала «Карельский» ОАО «ТГК – 1» Белова В.В., действующего на основании доверенности № 117-2011 от 01.01.2011г, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании __________, с другой стороны, составили к договору № ДЭ/___/____/__ от ______________ (далее «Договор») настоящий акт выполненных работ по Эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС о нижеследующем:

В период _________ по _____________ Подрядчик выполнял Эксплуатационно-техническое обслуживание ВОЛС Заказчика.

Стоимость оказанных услуг составляет __________________ рублей, в том числе НДС _____________________ руб.

К акту выполненных работ по Эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС прилагается:

Приложение № 1: Акт о результатах осмотра;

Приложение № 2: Акт о результатах измерений неиспользуемых волокон;

Приложение № 3: Рефлектограммы измерений неиспользуемых волокон;

Приложение № 4: Протоколы измерений оптических параметров;

Приложение № 5: Оптический диск с фотографиями.

Приложение № 6: Перечень GPS- координат.

Данный акт составляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 5

к договору № ______________________

от                           201 г.

Стоимость Базовых услуг

Стоимость Базовых услуг по Эксплуатационно-техническому обслуживанию для участков ВОЛС, указанных в Приложении № 9 к Договору, за один год составляет

___________________________________________________________________________

Стоимость годового обслуживания включает в себя мероприятия, проводимые в объемах Аварийно-Восстановительных Работ в объеме не более одной аварии/повреждении Линии связи ежегодно. В случае двух и более аварий/повреждений Линии связи в год Заказчик оплачивает затраты на Аварийно-Восстановительные Работы, начиная со второй аварии/повреждения в соответствии со сметами Подрядчика на выполненные работы по восстановлению Линии связи.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| _________________ | __________________ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 6

к договору № ___________________

от                    200   г.

Контактная информация

1. Список телефонов и сотрудников для оперативного взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком в рамках проводимых АВР/Ремонтных работ/Мероприятий по контролю технического состояния ВОЛС и подачи/приема заявок:

- от Подрядчика:

| ФИО | Должность | Телефон/Факс |
| --- | --- | --- |

- от Заказчика:

| ФИО | Должность | Телефон/Факс |
| --- | --- | --- |

2. Ответственным лицом по вопросам исполнения Договора являются:

- от Подрядчика:

| ФИО | Должность | Телефон | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |

- от Заказчика:

| ФИО | Должность | Телефон | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 7

к договору № ____________________

от                 201  г.

Форма заявки на выполнение

Аварийно – восстановительных работ /Ремонтных работ

«___» ____________200_ г.

______________ согласно договору № /___/____/__  от ___________ подает заявку на проведение Аварийно – восстановительных работ / Ремонтных работ на участке  ВОЛС: ______________________________________________________, а _____________ принимает.

Время и дата принятия заявки (по телефону):  ___ч.  ___м. «___»__ ___________200__г.

Описание требуемых работ:

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

Данная заявка составляется в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

| Уполномоченный на прием заявки от ________________/______________/ | Уполномоченный на подачу заявки от ________________/______________/ |
| --- | --- |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 8

к договору № _________________

от               201 г.

Требования и условия по Эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС

I. Общие положения

  - Настоящий документ описывает порядок взаимодействия Сторон в процессе ТО ВОЛС, определяет состав отчетной документации, предоставляемой Подрядчиком по окончанию работ, устанавливает требования и условия по ТО ВОЛС, выдвигаемые Заказчиком.

  - Стороны обязаны выполнять положения настоящего документа.

II. Требования и условия по ТО ВОЛС:

  - Каждый раз по завершению АВР/Ремонтных работ, способных затронуть параметры оптических волокон ВОЛС, Подрядчик обязан провести односторонние (а по требованию Заказчика двухсторонние)  Измерения данных волокон (кабельного участка) на двух длинах волн 1,3/1,55 мкм. Односторонние Измерения считаются неотъемлемой частью АВР и выполняются в сроки, установленные на восстановление работоспособности ВОЛС. Измерения по завершении АВР со второй стороны проводятся в отдельно согласованные с Заказчиком сроки. Форма предоставления результатов Измерений см.  в п.  IV Приложения № 8 к Договору;

  - АВР должны проводиться Подрядчиком только после получения от Заказчика заявки в устной форме по телефону (см. Приложение №6 к Договору), которая незамедлительно дублируется по средствам отправки заявки факсом и электронной почтой. Впоследствии указанная заявка направляется в письменном виде Подрядчику (заявка составляется в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, см. Приложение № 7 к Договору). Подрядчик в течение 1(одного) дня обязан подписать данную заявку и направить ее обратно Заказчику, а в случае отказа от подписания указанной заявки Подрядчик обязан в течение 1(одного) дня отправить Заказчику мотивированный отказ от подписания заявки.

В ответ на принятую заявку Подрядчик обязан незамедлительно послать обратное факсимильное сообщение с текстом о подтверждении получения заявки Заказчика.

  - началом проведения АВР считается момент подачи заявки на проведение работ Подрядчику по телефону, а окончанием – момент оповещения Подрядчиком Заказчика по телефону о работоспособности ВОЛС. В случае невозможности установить точное время звонков, временем начала и окончания АВР считается момент отправки дублирующих заявок или время, указанное в письменной заявке на выполнение работ и отдельно подписываемому акту о восстановлении работоспособности ВОЛC;

  - Подрядчик обязан проводить АВР в соответствии со следующими требованиями (расставленными в порядке приоритета):

1) дополнительные оперативные указания к восстановлению ВОЛС со стороны Заказчика и других сособственников ВОЛС;

2) минимальное время восстановления работоспособности ВОЛС;

3) максимальная защищенность в случае восстановления ВОЛС по Временной схеме;

4) минимальная стоимость АВР.

  - Подрядчик обязан проводить АВР/Ремонтные работы/Мероприятия по контролю технического состояния ВОЛС в соответствии с оперативными указаниями уполномоченных представителей Заказчика (Приложение № 6 к Договору).

  - Подрядчик должен выполнять неразъемные (сварные) соединения оптических волокон (стык) с потерями (затуханием) на них сигнала в соответствии с следующей таблицей:

| Длина волны , мкм | Потери**на неразъемном соединении не более, дБ: |
| --- | --- |
| 1,3 | 0,1(0,2)* |
| 1,55 | 0,05(0,15)* |

Примечание. * В исключительных случаях допускается максимальное значение потерь на стыке указанное в скобках, если меньшее значение не достигнуто после 3-х повторений сварки. При ТОм в монтируемой муфте на кассете должен остаться запас оптического волокна из 3-х витков.

** Значение потерь для каждого неразъемного соединения определяется как среднее арифметическое результатов Измерений оптическим рефлектором с двух сторон.

  - Все проводимые Подрядчиком АВР/Ремонтные работы должны сопровождаться фотографиями объекта работ до и после проведения работ. Данные фотографии, как и фотографии  выполняемые в ходе осмотров должны передаваться Заказчику одновременно с актами выполненных работ на одноразовых оптических дисках, подписанных уполномоченными представителями Подрядчика. Фотографии должны отображать весь объем выполненных работ.

  - По прибытию на место повреждения ВОЛС Заказчика Подрядчик обязан:

- собрать полную информацию о повреждении, всех лицах и технике (в том числе: по возможности: паспортные данные лиц; контактную информацию лиц; гос. номера техники; о проводимых работах; о  принадлежности лиц и работ к определенной организации; в обязательном порядке производит фотосъемку поврежденного объекта, лиц и используемой ими техники, позволяющую достоверно идентифицировать данных ЛИЦ/строительную технику и их принадлежность к какой-либо организации, а также позволяющую связать их деятельность на месте повреждения с произошедшим повреждением) находящихся на месте повреждения и незамедлительно передает собранную информацию и фотографии (в электронном виде на одноразовом оптическом диске, подписанном уполномоченным представителем Подрядчика) Заказчику;

  - Представители Заказчика в случае их прибытия на место проведения АВР должны составить, а Подрядчик незамедлительно с момента ее получения подписать, заявку на проведение выполняемых работ (см. Приложение № 7 к Договору). Представители Подрядчика по окончанию восстановления работоспособности ВОЛС должны составить, а Заказчик подписать, акт о восстановлении работоспособности ВОЛC.

  - В случае обнаружения Подрядчиком повреждения Коммуникаций Подрядчик обязан вызвать на место повреждения/оповестить представителей собственника данных Коммуникаций.

  - В случае невозможности (по независимым от Подрядчика причинам) провести АВР на ВОЛС по Окончательной схеме в допустимые для Заказчика сроки Подрядчик проводит АВР по Временной схеме (при условии предварительного согласования с представителями Заказчика факта, сроков  и схемы ее реализации), а также организует защиту Временной схемы до момента перевода ВОЛС на Окончательную схему.

III. Состав отчетной документации, предоставляемой Подрядчиком по окончании  АВР/Ремонтных работ

3.1. При обнаружении Заказчиком недостатков по результатам работ Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком, выставляемые Заказчиком, который не  может быть меньше, чем  установленный в п. 2.1.6.1. к Договору.

3.2. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки по результатам выполненных им работ, возникшие по его вине, своими силами и за свой счет с использованием собственных изделий и материалов в сроки, указанные в рекламационном акте. Оплата за работы в данном случае будет производиться после устранения всех выявленных недостатков.

- В течение 7 рабочих дней с момента окончания АВР Подрядчик составляет по согласованной с Заказчиком форме акт сдачи-приемки АВР и передает его Заказчику, который должен содержать:

  - описание характера неисправности;

  - дату, время начала и окончания работ;

  - анализ причин неисправности (указать факт наличия/отсутствия на месте повреждения ВОЛС третьих лиц - возможных виновников повреждения);

  - описание технологии устранения неисправности;

  - перечень использованных изделий и материалов Заказчика/Подрядчика.

К акту должны прилагаться оформленные по согласованной с Заказчиком форме:

- требуемые фотографии объекта работ до и после проведения АВР;

- исполнительная документация по выполненным работам и ППР;

- Акт о нарушении «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» и смету на восстановительные работы в соответствии с п. 2.1.12. Договора.

Отчетная документация, предусмотренная данным пунктом, подписывается Подрядчиком и передается в бумажном и электронном виде Заказчику. Фотографии передаются только в электронном виде на одноразовом оптическом диске, подписанном уполномоченным представителем Подрядчика.

- Регламент и состав отчетной документации по Мероприятиям по контролю технического состояния ВОЛС

  - Работы по контролю технического состояния ВОЛС должны проводиться Подрядчиком без перерыва действия связи.

  - Одновременно с подписанием Договора Стороны подписывают план-график проведения Мероприятий по контролю технического состояния ВОЛС (см. Приложение № 3 к Договору), учитывающий сроки, состав и объем работ.

  - Подрядчик обязан не позднее, чем за 10 рабочих дней до момента начала проведения им Измерений, при необходимости предварительно запросив у Заказчика всю необходимую информацию, подготовить, согласовать с Заказчиком и передать Заказчику детальный план-график проведения Измерений, на основании которого Заказчик организует допуск сотрудников Подрядчика к оптическим кроссам.

  - В случае невозможности поддержки Мероприятий по контролю технического состояния ВОЛС со стороны Заказчика в согласованные Сторонами сроки время проведения работ сдвигается на согласуемый Сторонами срок.

  - По окончании Измерительных работ Подрядчик должен предоставить Заказчику отчетную документацию, оформленную по согласованной с Заказчиком форме: акт о результатах измерений, содержащий сводную информацию о выявленных Замечаниях по результатам измерений, рефлектограммы, протоколы измерений оптических параметров участков ВОЛС, в которых указываются  результаты отклонений: затухания на стыках волокон и километрического затухания строительных длин сделанных измерений от первоначальных(по исполнительной документации на ВОЛС).

4.6. По окончании каждого осмотра Подрядчик должен предоставить Заказчику акт о результатах осмотра по согласованной с Заказчиком форме, содержащий в себе сводную информацию:

- о выявленных в процессе осмотра повреждениях/Замечаниях по ВОЛС (в том числе о наличии изгибов не соответствующих паспортным параметрам ВОК) и Коммуникациям, причинах их возникновения;

- отметка о соответствии Коммуникаций, принадлежащих Заказчику, исполнительной документации;

- отметка о выявленных чужих кабелях в Коммуникациях, принадлежащих Заказчику;

- отметка о необходимости расчистки растительности вдоль трассы ВОЛС, а так же о наличии отходов или материалов, опасных в пожарном отношении в охранной зоне ВОЛС;

- отметка о соответствии ВОЛС исполнительной документации и требованиям, предъявляемым к ВОЛС со стороны  владельца кабельных Коммуникаций;

- отметка о работах/проходящих процессах, способных повредить ВОЛС/Коммуникаций;

- перечень GPS-координат кроссовых площадок и муфт для оптического кабеля (предоставляются по результатам второго периодического низового осмотра в год действия Договора);

К акту должны быть приложены требуемые фотографии.

4.7. Отчетная документация, предусмотренная пунктами 4.5. и 4.6. данного Приложения, подписывается Подрядчиком и передается в бумажном и электронном виде Заказчику. Фотографии и рефлектограммы передаются только в электронном виде на одноразовом оптическом диске, подписанном уполномоченным представителем Подрядчика.

- Регламент проведения Аварийно-Восстановительных работ

  - Дежурная смена Заказчика в случае необходимости устранения обнаруженной Аварии подает в устной форме по телефону заявку (с ее последующим незамедлительным дублированием путем отправки заявки факсом) на проведения АВР уполномоченным лицам Подрядчика со следующей информацией:

  - - название объектов Заказчика, между которыми произошла Авария;

  - - название ВОЛС.

Пример текста факсимильной заявки: «Заявка на проведение АВР. Отсутствует сигнал между мультиплексорами, расположенными на площадках ___________ВОЛС_____________.».

В ответ на принятую заявку Подрядчик незамедлительно посылает обратное факсимильное сообщение с текстом о подтверждении получения заявки Заказчика.

Пример текста факсимильной заявки: «Принята заявка на проведение АВР. Отсутствует сигнал между мультиплексорами, расположенными на площадках ___________ВОЛС_____________.».

  - Незамедлительно с момента подачи заявки на устранение Аварии на ВОЛС:

1. Подрядчик организует выезд аварийно-восстановительной бригады (АВБ) на согласуемый им с Заказчиком на момент принятия заявки объект;

  - 2. Дежурная смена Заказчика организует пропуск АВБ к оптическому кроссу Заказчика на выбранном Сторонами объекте и сообщает об ТОм Подрядчику:

Пример телефонного сообщения Заказчика: «Готовы предоставить доступ вашим специалистам на  площадку_______________ с __ часов __ минут. Представитель ОАО «МегаФон» для встречи на объектах – Ф.И.О. Контактный телефон – (___) __________.».

3. Подрядчик докладывает Дежурной смене Заказчика о выезде бригады с указанием: времени прибытия АВБ на объект Заказчика, фамилии и контактного мобильного телефона руководителя АВБ:

Пример телефонного сообщения Подрядчика: «Готовы явиться на площадку_______________  к ________. Ответственный за проведение работ представитель Подрядчика  - Ф.И.О. Контактный телефон – (___) ________.».

  - По прибытии на объект Заказчика Подрядчик локализует место аварии, проводит восстановление работоспособности ВОЛС с контролем качества работ по Измерениям в соответствии с п. 2.1. Приложения № 8 к Договору и докладывает об ТОм Дежурной смене Заказчика:

  - Пример телефонного сообщения Подрядчика: «Произведен монтаж временной/окончательной схемы восстановления работоспособности ВОЛС на участке __________. Работоспособность участка восстановлена.».

  - Дежурная смена Заказчика передает сообщение о завершении восстановления ВОЛС собственному эксплуатационному персоналу, который организует проверку работоспособности ВОЛС. При получении от эксплуатационного персонала Заказчика подтверждения о работоспособности ВОЛС Дежурная смена Заказчика подтверждает работоспособность ВОЛС Подрядчику с дублированием данного сообщения путем отправки факсимильного сообщения:

Пример текста факсимильного сообщения Заказчика: «Работоспособность ВОЛС на участке подтверждаю.».

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 9

к договору № ____________________ от               201  г.

Перечень участков ВОЛС Собственников

Перечень ВОЛС Заказчика, передаваемых на ТО Подрядчику в соответствии с исполнительной документацией на ВОЛС:

| №№ | Наименование участка | Протяженность оптическ. (км) | Протяженность труднодоступных участков | Протяженность легкодоступных участков | Общее кол-во волокон | ОВ ОАО «ТГК-1» | ОВ МРСК С-З | Примечание (Основание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания Аппарат Управления Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Здания ГЭС-2 «Пальеозерская» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВОЛС от оптического кросса в АУ ФК ОАО «ТГК-1» по кабельной канализации 600 м до опоры №3 Л176, далее по линии Л176/177 до оптического кросса на Петрозаводской ТЭЦ-13 | 12.6 |  |  | 32 | 28 | 4 |  |
| 1.2 | ВОЛС от оптического кросса на Петрозаводской ТЭЦ-13 по линии Л-118, Л-119, Л-120 до оптического кросса на ГЭС-1 «Кондопожская» | 51.5 |  |  | 32 | 28 | 4 |  |
|  | ВОЛС от оптического кросса на ГЭС-1 «Кондопожская» по линии Л-121, Л-168, Л-169 до оптического кросса на ГЭС-2 «Пальеозерская» | 58.8 |  |  | 32 | 28 | 4 |  |
| 2 | Здания ГЭС-4 «Ондская» Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Здания ГЭС-9 «Путкинская» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЛС от оптического кросса на ГЭС-4 «Ондская» до оптического кросса АУ КВГЭС | 1.1 |  |  | 32 | 32 |  |  |
| 2.2 | ВОЛС от оптического кросса на ГЭС-4 «Ондская» по линии Л-111 до оптического кросса на ГЭС-7 «Палокоргская» | 45.1 |  |  | 32 | 28 | 4 |  |
| 2.3 | ВОЛС от оптического кросса на ГЭС-7 «Палокоргская» по линии Л-103 до оптического кросса на ГЭС-3 «Маткожненская» | 26.3 |  |  | 32 | 28 | 4 |  |
| 2.4 | ВОЛС от оптического кросса на ГЭС-3 «Маткожненская» по линии Л-105 до оптического кросса на ГЭС-5 «Выгостровская» | 14.2 |  |  | 32 | 28 | 4 |  |
| 2.5 | ВОЛС от оптического кросса на ГЭС-5 «Выгостровская» по линии Л-114 до оптического кросса на ГЭС-6 «Беломорская» | 3.6 |  |  | 32 | 28 | 4 |  |
| 2.6 | ВОЛС от оптического кросса на ГЭС-6 «Беломорская» по линиям Л-113, Л-115, Л-158, Л-157 до оптического кросса на ГЭС-9 «Путкинская» | 65.8 |  |  | 32 | 28 | 4 |  |
| 7. | ВОЛС от оптического кросса на ГЭС-9 «Путкинская» по линиям Л-157, Л-158, ВЛС до оптического кросса АУ ККГЭС | 7.6 |  |  | 32 | 32 |  |  |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 10

к договору № ________

от «____» ________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ

согласования объема и стоимости аварийно-эксплуатационного запаса

| № | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Завод изготовитель | Количество, м/шт | % | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |

* Объем корректируется при вводе новых объектов

** Тип, марка, производитель уточняются при заключении Договора

| ЗАКАЗЧИК Заместитель генерального директора- директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ______________________/ Белов В. В. / М. П. | ______________________/ _______________ / М. П. |

Приложение № 11

к договору № _____________________

от                201 г.

Форма Акта передачи документации

«___» ____________200_ г.

ОАО «Территориальная генерирующая компания – 1» (ОАО «ТГК – 1), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора - директора филиала «Карельский» ОАО «ТГК – 1» Белова В.В.действующего на основании доверенности № 117-2011 от 01.01.2011г.  с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____, действующего на основании ________, с другой, составили к договору № _________________  от _________________(далее «Договор») настоящий Акт передачи документации о нижеследующем:

Заказчик передал, а Подрядчик принял на хранение комплект документации (на бумажных носителях) для выполнения ТО ВОЛС.

Перечень передаваемой документации:

| № п./п. | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Данный акт составляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 12

к Договору № ___________

от «___» _________ 201  г.

Форма Акта

начала Технического обслуживания

Линии связи

г. Петрозаводск							 «___» ____________201  г.

ОАО «Территориальная генерирующая компания – 1» (ОАО «ТГК – 1), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора - директора филиала «Карельский» ОАО «ТГК – 1» Белова В.В, действующего на основании доверенности № 117-2011 от 01.01.2011г. с одной стороны, и общество___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора _________________________________действующего на основании Доверенности с другой составили настоящий акт о том, что Заказчик сдал, а Подрядчик с «___»___________2011 года принял в Техническое обслуживание Линию связи на участках:

| №№ | Наименование участка | Протяженность оптическ. (км) | Общее кол-во волокон |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  |

Техническое состояние Линии связи соответствует установленным нормам.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 13

к Договору № ________

от «___» _______ 201__ г.

Форма акта

согласования доступности трассы Линии связи

г. Петрозаводск							«___» ____________201__ г.

Заказчик _________________________________________________с одной стороны и,

Подрядчик _________________________________________________с другой стороны

Доступность трассы линии связи. Трасса линии связи протяженностью __________км

Содержит:

1.Участок ________________________________________________(Распределение участков по доступности на основании Протокола (Приложение))

2.________________________ доступность приведена в таблице 1:

Труднодоступные участки трассы линии связи.

| №№ п\п | Наименование опор | Линия ВЛ | Наименование опор | Линия ВЛ | Доступность | Протяженность участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | Легкодоступный |  | Труднодоступный |  |

Всего по трассе:

- Труднодоступные участки трассы: км

2.   Легкодоступные участки трассы: км

Приложение: Протокол доступности трассы ВОЛС __________________на    листах

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |