ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Сопровождение программного обеспечения (ПО) по автоматизации процесса продажи тепловой энергии конечным потребителям (для ЕТО)»

(номер закупки по ГКПЗ 3000/7.46-2090)

Отдел информационных технологий филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 72.60 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий |
| --- | --- |
| ОКДП | 7244000 Автоматизированные системы управления 7244010 Автоматизированные системы управления производством |

Таблица 1 – Используемые термины и сокращения

| Термины, сокращения | Определения |
| --- | --- |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация, статус филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» по г. Петрозаводску, Пряжинскому и Прионежскому муниципальным районам Республики Карелия |
| АСЕТО | Нетиповая Автоматизированная Система Единой Теплоснабжающей Организации филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1», состоящая из комплекса программ на базе платформы «1С: Предприятие 8.3» |
| АСБНУ | Нетиповая единая автоматизированная система бухгалтерского, налогового учета и оперативного учета в ОАО «ТГК-1», в том числе филиалах «Карельский», «Невский», «Кольский» ОАО «ТГК-1» на базе платформы «1С: Предприятия 8.3», конфигураций «1С: Бухгалтерия.Корп 8 +БИТ.Финанс» + «1С: Управление производственным предприятием 8.3» + «1С: УАТ (Управление автотранспортом)» |
| Участник ОЗП (Участник) | Юридическое лицо, принявшее участие в ОЗП, правосубъектность которого позволяет заключить Договор на условиях ОЗП и выполнять обязательства по Договору |
| ИТ-системы | Системы, реализованные посредством информационных технологий |
| Куратор системы | Роль специалиста Отдела информационных технологий филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1», который управляет функциональными требованиями проекта, отвечает за составление и актуализацию соответствующих проектных документов |
| МЖД | Многоквартирный жилой дом |

I. Общие требования

Настоящий документ представляет собой требования для проведения открытого запроса предложений по выбору исполнителя работ для оказания услуг по сопровождению комплекса программ для автоматизации процесса продажи тепловой энергии для филиала «Карельский» ОАО "ТГК-1" на платформе «1С: Предприятие 8.3».

  - Требования к месту выполнения работ

Работы должны быть выполнены на территории филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

- Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 43 (Управление филиала)

- Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10 (Управление по сбыту тепловой энергии).

Ответственное лицо со стороны ОАО «ТГК-1»: Красный Виктор Иванович, начальник отдела ИТ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1», (8142) 71-38-40.

  - Период выполнения работ:

Начало: декабрь 2015 г.

Окончание: ноябрь 2016 г.

1.3.  Планируемая стоимость

Расчетная (максимальная) цена закупки 1 000 000 (один миллион) рублей без НДС в том числе:

2015 год  -  250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей ,

2016 год -  750 000,00 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Стоимость работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель оказания услуг

Обеспечение корректной работы АСЕТО - комплекса программ для автоматизации процесса продажи тепловой энергии в филиале «Карельский» ОАО «ТГК-1».

2.2. Ожидаемые результаты предоставления услуг

Обеспечена корректная работа комплекса программ (в том числе обмены со смежными системами) и своевременная подготовка для сдачи ежемесячной, квартальной и годовой отчетности филиала в период с декабря 2015 по 30.11.2016.

2.3. Организация услуг по сервисному сопровождению комплекса программ.

    - Услуги должны предоставляться в соответствии с разработанным участником ОЗП SLA (соглашение об уровне сервиса) на основании перечня услуг, приведенного в таблице 2.

    - Участник должен обеспечить сопровождение АСЕТО с предоставлением возможности гибкого изменения алгоритмов системы в случае изменения учетных схем в филиале и Управлении ОАО «ТГК-1» или законодательства в области теплоснабжения.

    - Все замечания/пожеланий/вопросы в обязательном порядке фиксируются и обрабатываются в системе замечаний филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

    - Все задачи, касающиеся доработок системы, выполняются только после утверждения оценки трудоемкости и способа решения Куратором системы.

    - Подведение итогов по объемам выполненных работ производится ежемесячно путем предоставления Подрядчиком Отчета о выполненных работах за месяц. В отчете указывается перечень выполненных работ с указанием трудоемкости по ним в нормо-часах и стоимости. Плановая трудоемкость работ по сопровождению – до 56 нормо-часов в месяц (до 672 нормо-часов в год).

2.4. Требования к методикам выполнения работ

    - Участник при выполнении работ, формировании проектной документации и определения результатов должен руководствоваться требованиями:

- ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.603-92, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 2.105-95;

- РД 50-34.698-90.

    - Участник должен применять программные способы контроля качества программирования, рекомендуемые разработчиком программного обеспечения. Оценка соответствия требованиям – включение в план работ по проекту работ по развертыванию системы контроля качества программирования и регламента контроля качества.

    - Участник должен применять программные способы контроля производительности Информационной Системы, рекомендуемые разработчиком программного обеспечения.

Таблица 2 – Перечень требуемых услуг

| № п.п. | Наименование услуги | Требования к уровню предоставления услуги | Описание услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оперативное консультирование по ведению учета в АСЕТО | Время доступности услуги: c 8.00 до 17.00 по рабочим дням. Время реакции на запрос не более 4 часов. Время исполнения запроса не более 8 рабочих часов. Присутствие консультантов на территории филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» по запросу. | - Прием обращений по Е-mail, через систему замечаний, по телефону «горячей линии»; - Регистрация, классификация и определение приоритетов запросов на основании принятых обращений. Уведомление заявителя о регистрации запроса; - Закрытие запроса: оповещение инициатора о разрешении запроса; подтверждение и закрытие вопроса инициатором запроса; получение и анализ оценки пользователя по выполненным работам; проверка полноты документирования жизненного цикла запроса; - Документирование решения и консультирование инициатора запроса. |
| 2 | Расчет потребления теплоэнергии | Время доступности услуги: c 8.00 до 17.00 по календарным дням. Присутствие специалистов Исполнителя на территории Заказчика до 3 календарных дней обязательно. | - Контроль правильности расчета с абонентами; - Контроль расчета льгот - Отслеживание больших объемов потребления - Корректировка алгоритмов расчетов по запросу Заказчика. |
| 3 | Разрешение инцидентов | Время доступности услуги: c 8.00 до 17.00 по рабочим дням. Время исполнения запроса: Высокий приоритет – 4 час. При необходимости, присутствие специалиста Исполнителя на территории Заказчика. | - Определение причины возникновения инцидента; - Устранение инцидента, внештатной ситуации и предпосылок к ее возникновению вновь; - Корректировка программ; - Документирование результатов изменений по разрешению инцидентов; - Предоставление услуги «экстренный выезд» специалиста на территорию Заказчика |
| 4 | Реализация изменений, запросов на оптимизацию и доработок АСЕТО, ролей, отчетов и обменов с внешними системами | Время доступности услуги: c 8.00 до 17.00 по рабочим дням Сроки согласовываются по каждому запросу индивидуально | - Проведение, документирование и согласование интервью с ключевыми пользователями и владельцами бизнес-процесса; - Подготовка и согласование Решения по изменению; - Реализация изменений (в т.ч. проведение настроек, подготовка спецификаций на разработку, выполнение разработок и др.); - Тестирование и приемка изменений; - Разработка/изменение эксплуатационной документации; - Внедрение изменений: обучение пользователей, проведение презентаций, подготовка и загрузка данных и т.д. |

III. Общие требования к системе АСЕТО

Услуги по сервисному сопровождению АСЕТО должны предоставляться в рамках следующих сопровождаемых функциональных подсистем:

Интерактив.Сбыт*) – расчеты за теплоэнергию с юридическими лицами. В базе подсистемы содержится порядка 1000 контрагентов, по которым производится расчет потребления, формируются платежные документы, ведутся расчеты.

Нежилые помещения – расчеты с арендаторами нежилых помещений. В базе подсистемы содержится порядка 1000 контрагентов, по которым производится расчет потребления, формируются платежные документы, ведутся расчеты.

Интерактив.Расчетный центр*) – расчеты с населением. Подсистема состоит из 3-х баз:

г. Петрозаводск – около 90 000 абонентов, Пряжинский район – около 1500 абонентов, Прионежский район - около 3900 абонентов.

*) – программное обеспечение разработано ООО «Интерактив», Республика Карелия, г. Петрозаводск.

В подсистемах реализованы следующие функции:

  - Расчёты с потребителями

    - Расчёт потребления по показаниям приборов учёта.

    - Определение фактического времени работы объектов теплоснабжения.

    - Расчёт потребления по договорным нагрузкам.

    - Расчёт потребления по многоквартирным жилым домам.

    - Расчёт потребления абонентов по МЖД в случае наличия прямых договоров с ОАО «ТГК-1».

    - Формирование платёжных документов для контрагентов - юридических лиц.

    - Формирование актов сверки.

    - Выполнение перерасчётов и выставление корректирующих документов.

    - Наложение штрафов за невыполнение договорных обязательств.

    - Формирование платёжных документов по МЖД по прямым договорам.

    - Осуществление расчётов по МЖД в случае прямых платежей.

    - Формирование квитанций для оплаты со штрих-кодом.

    - Расчет предоставляемых льгот.

    - Приём и сопоставление оплат юридических лиц.

  - Автоматизированные процессы по бухгалтерскому и налоговому учету

    - Учет оказанных работ, услуг

- Учет продукции промышленного характера (тепловой энергии, химически очищенной воды, невозврат конденсата и др.).

- Учет тарифного небаланса.

- Учет нагрузочных потерь.

- Учет покупной теплоэнергии.

    - Учет операции с денежными средствами

- Расчётные счета.

    - Учет расчетов с Дебиторами

- Учет реализации.

- Анализ, закрытие и сверка задолженности.

- Переуступка задолженности.

- Контроль и учет расчетов по претензиям.

- Взаимозачеты с дебиторами.

- Разделение задолженности на краткосрочную и долгосрочную.

  - Формирование отчетности (управленческая, бухгалтерская и налоговая)

Перечень отчетности:

- Расшифровка статей сметы в разрезе договоров и контрагентов.

- Формирование показателей мониторинга планово-экономической деятельности.

- Общее количество нетиповых отчетов порядка 70.

  - Интеграция с другими ИТ-системами

В рамках сопровождения должна быть обеспечена поддержка интеграции со следующими системами, используемыми для автоматизации бизнес-процессов продажи тепловой энергии:

- Единая автоматизированная система бухгалтерского, налогового учета и оперативного учета АСБНУ в ОАО «ТГК-1».

- Загрузка данных об изменении регистрации граждан, полученных от Паспортной службы г. Петрозаводска.

- Автоматизированный обмен данными с Центром социальной поддержки г. Петрозаводска.

- Автоматизированный обмен данными с организациями, принимающими платежи за теплоэнергию: ОАО «Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации», ФГУП «Почта России», ПАО «Балтийский Банк», ОАО «Петрозаводский муниципально-коммерческий банк «Онего», ОАО «АКБ «Пробизнесбанк».

IV. Требования к участникам ОЗП

К участникам ОЗП, дополнительно к квалификационным требованиям, входящим в закупочную документацию, предъявляются следующие требования:

  - Опыт оказания аналогичных услуг в течении последних 3 лет (с обязательным предоставлением в составе Заявки на запрос предложений отзывов от руководителей предприятий ЖКХ или ресурсоснабжающих организаций, которым оказывались услуги по выполнению проектов внедрения решений на базе «1С:Предприятие 8.*» или их сопровождения, о качестве выполненных работ);

  - Кадровые возможности. Участник должен располагать достаточным количеством собственных кадров - не менее двух человек, выделенных на проект специалистов, обученных по программе 1С:Бухгалтерия 8, обладающих опытом работы на аналогичных проектах (с предоставлением в составе Заявки на запрос предложений сканов сертификатов «1С:Специалист», «1С:Эксперт», «1С:Руководитель» и т.п.)

  - Участник должен иметь лицензионный договор с разработчиком программ ООО «Интерактив» на администрирование, изменение защищенных модулей программы и сопровождение ПО «Интерактив.Сбыт» и «Интерактив.Расчетный центр» (с обязательным предоставлением копий договоров в составе Заявки на запрос предложений).

Также участник ОЗП должен подписать проект договора со всеми приложениями, в том числе, предложить график оказания услуг, структуру стоимости нормо-часа для заказчика и расчет стоимости договора.