Приложение № 5

Перечень договоров на технологическое присоединение к Имуществу

| № п/п | Номер договора | Дата договора | Контрагент | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19/2009-220-ТП | 15.12.2009 | ОАО «Ленэнерго» | Планируется завершение договора на технологическое присоединение до 25.12.2014 г. |
| 2. | 2/2014-220-ТП 02/13-к | 11.04.2014 г. 11.10.2013 г. | ОАО «Ленэнерго» ООО «УСК» | Выполнен I этап работ. |
| 3. | 13-2352/2013-220-ТП | 01.10.2013 г. 22.02.2013 г. | ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | Планируется завершение договора на технологическое присоединение до 25.12.2014 г. |