Техническое задание

открытый запрос предложений 
на выполнение работ по направлению «IT-проекты» для ОАО «ТГК-1»

номер ГКПЗ 9032/2.21-2871

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 
Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп.2, литера А. Управление ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: главный специалист по внешним интернет-коммуникациям и международным проектам департамента по связям с общественностью, О.В. Мамаева, тел. 901-32-85.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                май 2011 г.

Окончание          31 декабря 2011 г.

Предельная стоимость: Не объявляется

Функциональный заказчик: Руководитель департамента по связям с общественностью

1.1. Общие сведения

Настоящий документ представляет собой требования для проведения открытого запроса предложений по направлению «IT-проекты».

1.2. Используемые термины и сокращения

| Термины, сокращения | Определения |
| --- | --- |
| Сайт, ресурс | Образовательный портал «Моя энергия» (http://myenergy.ru, МояЭнергия.РФ) |
| Услуги | Услуги, право заключения Договора на оказание которых является предметом данного конкурса |
| Участник конкурса (Участник) | Юридическое лицо, принявшее участие в процедурах конкурса, правосубъектность которого позволяет заключить Договор на условиях конкурса и выполнять обязательства по Договору. |
| Компания | ОАО «ТГК-1» |

1.3. Цель проведения работ по направлению IT-проекты:

1. Поддержка, развитие и продвижение интернет-ресурсов Компании, нацеленных на внедрение основ рационального и эффективного энергопользования и энергопотребления в ежедневную практику.

2. Создание мультимедийной продукции по тематике работы компании (модели ТЭЦ, ГЭС, интерактивная виртуальная продукция)

- Требования к выполнению работ

2.1. Объект

Образовательный Сайт «Моя энергия» (http://myenergy.ru, МояЭнергия.РФ)

2.1.1.Характеристика Сайта:

Язык: PHP, JavaScript; использование Flash на главной странице

2.1.2. Характеристика CMS:

- Название: CUBA CMS

- Операционная система: freebsd

- Язык: PHP

2.1.3. Минимальные технические требования:

- PHP 4.3.9;

- Apache 1.3 и выше;

- MySQL 4.1.11 и выше.

- Права на создание файлов и директорий средствами php

2.1.4. Требования к рабочей станции администратора сайта для нормальной работы системы администрирования сайта:

- ОС Windows 2000 / XP / Vista / 7

- Браузеры Internet Explorer не ниже версии 6, FireFox не ниже версии 1.5, Opera не ниже версии 8.

- Разрешение на выполнение сценарии JavaScript.

2.2. Основное направление работ:

2.2.1. Работа над содержанием:

- написание уникальных авторских текстов в разделы Сайта (редактура, корректура, оптимизация текстов);

- поиск, адаптация, редактура профессиональных материалов по тематике ресурса с последующим размещением на Сайте.

- разработка визуальных моделей ТЭЦ и ГЭС.

2.2.2. Продвижение:

- в поисковых системах по ключевым запросам (определяется в ТЗ после анализа Сайта, предварительные запросы описаны в п.п.2.5.);

- в социальных сетях;

- на сайтах образовательных порталов, школ, специализированных ВУЗов и ССУЗов;

- на сайтах партнеров.

    - Развитие ресурса:

- мониторинг эффективности работы ресурса;

- разработка концепции развития ресурса на следующий период;

- разработка концепции партнерских программ.

2.3. Ожидаемые результаты:

  - Узнаваемость бренда «Моя энергия» в Интернете;

  - Увеличение числа партнеров и авторов проекта;

  - Закрепление позиций среди сайтов-конкурентов по ключевым запросам;

  - Продвижение Сайта в социальных сетях (new media);

  - Повышение посещаемости ресурса и индекса цитируемости Сайта;

  - Увеличение и сохранение лояльности посетителей;

  - Обеспечение доступности и легкости восприятия информации;

  - Состоятельность, конкурентоспособность ресурса в течение следующего периода времени

  - Решение основных задач:

- Модернизация ресурса в соответствии с разработанной Концепцией оптимизации сайта;

- Регулярное обновление материалов на Сайте в соответствии с основной Концепцией оптимизации сайта;

- Регулярная подготовка и публикация новостных материалов по теме ресурса в раздел «Новости» и на независимых тематических площадках со ссылкой на ресурс;

- Сбор, размещение и обновление информации о стажировках, конкурсах и грантах в области энергетики для школьников, студентов и преподавателей;

- Подготовка и оцифровка методических пособий, тестов, статей, дипломных работ, работ на конкурс учеников, абитуриентов и студентов;

- Взаимодействие со специализированными сайтами ВУЗов и ССУЗов СЗФО по направлению «Профориентация в энергетике»;

- Взаимодействие с Учебными центрами энергетических компаний по направлению «Повышение квалификации в энергетике»;

- Продвижение ресурса на сайтах ВУЗов, ССУЗов, партнеров проекта;

- Продвижение информационного ресурса в Интернет (социальные сети, форумы, образовательные порталы).

  - Ключевые запросы:

- Определяются Участником после предварительного анализа ресурса.

- Согласуются с Приложением 1 к техническому заданию (Рекомендации методического совета по оптимизации ресурса)

- Соответствуют решению поставленных задач в п.п.2.4.

- Организация проекта

3.1. Участник должен обеспечить

- разработку детального Технического задания на основе предварительной аналитики

- представить План-график выполнения работ в соответствии с определенным организационным и функциональным объемом

- предоставить в своем предложении описание реализации Проекта с указанием логических этапов, каждый из которых должен заканчиваться определенным набором отчетных документов, подтверждающих проведенные работы в рамках этапа.

3.2. Участник должен описать в своем предложении этапы проекта

| Этап | Наименование | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 | Подготовка проекта, анализ ресурса, утверждение Технического задания и Концепции развития ресурса | 8 месяцев |
| Этап 2 | Оптимизация ресурса согласно утвержденной Концепции. Сбор, адаптация, написание, размещение материалов на Сайте. Подготовка независимой экспертной оценки ресурса. Мониторинг эффективности мер. |  |
| Этап 3 | Мониторинг и анализ эффективности оптимизации ресурса. Доработка и модернизация ресурса при условии обнаружения недоработок. Разработка Концепции развития ресурса в следующем периоде. |  |
| Этап 1 – май 2011 года Этап 2 – 1 июня — 1 сентября 2011 года Этап 3 – Сентябрь — 31 декабря 2011 года. |  |  |

- Этап 1. Подготовка проекта, анализ ресурса, утверждение Технического задания и Концепции развития Сайта

На данном этапе определяется тактика реализации, организационные рамки, состав задач, решаемых в рамках проекта. Разрабатываются процедуры управления проектом, в Положении описывается взаимодействие проектных команд Участника и Заказчика. Проходит согласование Техническое задание в установленные планом проекта сроки.

Задачи этапа:

- Утверждение сроков выполнения;

- Формирование Проектной группы со стороны Заказчика и Участника;

- Разработка технического задания (ТЗ);

- Сбор аналитических данных, мониторинг ресурса с целью выявления направлений (областей) работы;

- Разработка Концепции развития Сайта в соответствии с ТЗ.

В описание этапа Участник должен включить перечень разрабатываемой на данном этапе проектной, эксплуатационной и пользовательской документации.

- Этап 2. Оптимизация ресурса согласно утвержденной концепции. Сбор, адаптация, написание, размещение материалов на Сайте. Подготовка независимой экспертной оценки ресурса. Мониторинг эффективности проекта

- На данном этапе происходит работа над основным содержанием сайта, внутренняя оптимизация содержимого, приведение ресурса в соответствие с Концепцией развития Сайта. Мониторинг эффективности предпринятых мер.

Задачи этапа:

- Модернизация ресурса в соответствие с разработанной Концепцией оптимизации Сайта;

- Оценка функционала специалистами Компании;

- Мониторинг эффективности изменений на Сайта

- Подписание акта о завершении работ по внутренней и внешней оптимизации ресурса

Этап 3. Мониторинг и анализ эффективности оптимизации ресурса. Доработка и модернизация ресурса при условии обнаружения недоработок. Разработка Концепции развития ресурса в следующем периоде

На данном этапе Сайт зарегистрирован во всех ведущих поисковых системах, социальных сетях, на специализированных порталах, форумах. Сформирована лояльная целевая аудитория. Проведен мониторинг ключевых средств продвижения ресурса. Определены основные векторы работы в будущем.

Задачи этапа:

- Разработка Концепции развития ресурса на 2012 год

- Подготовка аналитической записки с оценкой эффективности работы ресурса в Интернете, описанием основных замечаний (комментариев) для их устранения

- Обучение ключевых пользователей работе с системой web-аналитики;

- Разработка seo-friendly инструкций для работы редакторов Сайта;

- Создание индивидуальной методики продвижения Сайта в Интернете.

3.3. Порядок контроля и приемки

Участник представляет Заказчику результаты работ в соответствии с перечнем и в сроки, определенные в календарном плане к договору. Участник выполняет доработку согласно замечаниям Заказчика в объемах, предусмотренных Техническим заданием к договору.

Работы по проекту выполняются поэтапно. По завершении выполнения этапа Участник совместно с Заказчиком подписывают Акт сдачи-приемки работ по этапу.

3.4. Требования к составу документации, разрабатываемой в рамках проекта

В ходе реализации проекта должны быть разработаны отчетные и рабочие документы проекта:

- Проектные документы. Документы, регламентирующие порядок выполнения проекта.

- Документация на Сайт. Отчеты о мониторинге, аналитические записки, пользовательская документация.

Примечание: Исполнитель при реализации проекта обязан использовать лицензионные программные продукты. Заказчик имеет право потребовать подтверждения данного условия.

Приложение №1

к техническому заданию на открытый запрос предложений 
по выбору исполнителя работ по направлению «IT-проекты»

Выявление актуального контента и ожиданий от проекта

Академия постдипломного педагогического образования, СПб

Методическое объединение учителей ОБЖ, СПб

В исследовании приняли участие 9 человек. Респондентам были розданы анкеты с вопросами, на которые участники исследования могли отвечать в свободной форме. В результате были выявлены предложения по оптимизации проекта, которые представлены ниже:

Респонденты отметили следующие социальные проекты, реализуемые в школах:

- Проекты, посвященные формированию толерантности.

- Оказание помощи блокадникам и участникам ВОВ.

- Проекты, которые призваны социально адаптировать учеников.

- Обучение «правильной» переработки отходов энергопотребления.

Рекомендуемый контент для сайта, адаптированный под современные запросы школьников:

- Информация о решении проблем ресурсосбережения и энергоэффективности в других странах.

- Описание перспектив альтернативной энергетики.

- Информация прикладного характера, все примеры, сравнения, последствия, должны отвечать на ежедневные вопросы использования электроэнергии в быту  («как себя вести, если..», «что будет, если…»).

- Возможность в упрощенном виде посмотреть, как работают ТЭЦ, ГРЭС.

- Материалы для учебы

- Раздел «поступление в ВУЗ»: описание профильных ВУЗов, специальностей, требований к поступлению, информация о подготовительных курсах, отзывы о ВУЗе, рекомендации, литература для подготовки к экзаменам.

- История производства энергии конкретного района.

- Фильмы по ресурсосбережению и энергоэффективности.

Участники опроса отметили, что информация не должна быть явно поучительной. Это можно добиться внедрением в портал любимых героев подростков.

Адаптировать информацию для младших классов можно при помощи мультфильмов о ресурсосбережении, а для закрепления материала использовать игровую форму.

Проведение творческого практического занятия с презентацией.

Рекомендации по наполнению раздела «Учительская»

- Планы уроков.

- Материалы (в том числе видео), которые можно использовать на уроке.

- Практические советы по методам преподавания.

- Работа\ учеба\ стажировка за границей.

- Информация об истории энергетики

- Динамические модели

- Обоснование потребности профессии

Респондентам было предложено расположить темы в разделе «Учительская» в порядке убывания, которые были бы им наиболее интересны:

1 - практические советы по методам преподавания;

2 - новые стандарты в образовании;

3 -литература по курсу;

4 - обмен опыта с коллегами.

Респонденты выявили следующие методы привлечения учащихся к проекту:

- Проведение конкурсов;

- Проведение олимпиад по ОБЖ;

- On-line тестирование;

- Проведение интерактивных игр.

Рекомендации респондентов к оптимизации проекта и сайта

- Разработка интерактивного задачника \ решебника;

- Информация о возможности трудоустройства за границей;

- Информация о возможности заграничных стажировок;

- Рассмотрение тем на портале в режиме «здесь и сейчас», практические советы по ежедневному использованию электроэнергии;

- Дифференцировать темы на сайте по возрасту учащихся;

- Разработка нового наполнения модуля.

Требования к участникам закупочной процедуры по направлению «IT-проекты»

Полнота выполненного ТЗ на конкурс, соответствие Требованиям к Участникам и индивидуальная проработка предложений на конкурс является одним из критериев оценки участников конкурса.

Требования к Участникам

Участвовать в закупочных процедурах может любое юридическое лицо. Для получения права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен иметь все необходимые лицензии и сертификаты, необходимые для оказания всех Услуг, перечисленных в договоре.

- Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями:

  - Участник должен подтвердить, что в период с 2005 по 2010 гг. оказывал услуги по созданию и продвижению Интернет-сайтов (корпоративных сайтов, образовательных порталов);

  - Участник должен подтвердить, что на срок действия Договора он имеет лицензионные соглашения с производителем используемого программного обеспечения;

  - Участник должен располагать собственными кадрами, обладающими соответствующей квалификацией и опытом работы на аналогичных проектах. Среди них:

- сертифицированные специалисты в области разработки web-сайтов;

- специалисты осуществления сопровождения и продвижения Интернет-ресурсов;

- руководители проектов со стажем работы от 3 лет.

- Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

- Участник должен представить краткую информацию о финансовом состоянии компании за 2010 г.

- Участник конкурса должен предоставить календарный план работ.

- Участник должен предоставить ресурсный план с указанием проектной команды (по ролям), сертификатов сотрудников, которые будут работать на данном проекте, включая резюме всех специалистов, предлагаемых в проектную команду (отдельно по каждому сотруднику указать реализованные проекты).

- Участник должен представить структуру расчета затрат (в разрезе этапов).

- Участник должен представить Договор, подписанный со своей стороны (Шаблон договора приведен в конкурсной документации).

- Участник должен кратко описать ключевые принципы продвижения Сайта, принимая во внимание специфику ресурса.

- Участник должен представить краткое описание реализованных за последний период проектов, демонстрирующих высокое качество работ, индивидуальный подход к написанию текстов, авторских материалов, глубокое понимание специфики, к которой относится Сайт.

- Участник должен предоставить пример разработки одного или нескольких сайтов для широкой аудитории с образовательной или популярной направленностью, осуществленного в 2009 – 2010 гг.

- Участник должен указать условия и возможности оперативного реагирования на запросы Заказчика.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения победителя, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора

Место проведения: Управление ОАО «ТГК-1»

При проведении оценки  предложений провести их ранжирование по степени предпочтительности исходя из следующих критериев:

- Стоимость выполнения работ;

- Опыт работы с крупными компаниями по продвижению Интернет-сайтов (корпоративных сайтов, образовательных порталов) и разработке концепции развития Интернет-ресурсов;

- Опыт создания корпоративных сайтов и образовательных порталов, демонстрирующий индивидуальный подход к написанию текстов, обработке авторских материалов, глубокое понимание специфики ;

- Участие в виртуальных и реальных просветительских PR-проектах, конкурсах и программах;

- Наличие собственных кадровых и технических ресурсов для продвижения и развития образовательного портала;

- Наличие собственных наработок, программного обеспечения в области SEO, Web-Engineering, Web-Consulting.