ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работы по

разработке программы повышения эффективности операционной деятельности

ОАО «ТГК-1» в период 2015-2017 г.

Номер закупки по ГКПЗ – 9998/7.24-2635

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: г. Санкт-Петербург, Управление ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Руководитель центра проектов повышения эффективности ОАО «ТГК-1» -

Лучко Мария Геннадьевна тел. (812) 901-32-96;

Ответственное лицо в Управлении ОАО «ТГК-1» - директор по развитию

Лисицкий Эдуард Николаевич тел.(812) 901-33-55

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                июнь 2014 г.

Окончание:         декабрь 2014 г.

Предельная стоимость закупки:

30 000 000 руб. без учета НДС.

Дополнительные требования:

- цена предложения  должна быть подтверждена расчетно-сметной документацией в объеме работ, предусмотренных настоящим техническим заданием;

- сметы на предлагаемые объемы работ, представляемые в технических предложениях, должны быть составлены на основании действующих ценообразующих документов;

- приложение сметной документации к оферте участника открытого запроса предложений обязательна.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы:

Целью разработки программы повышения эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» в период 2015-2017 г. является существенное увеличение дивидендных выплат и отчислений в фонд накопления Общества сверх значений, определенных менеджментом Общества в документах среднесрочного бизнес-планирования на период 2015-2017 г., разработанных в Обществе к моменту начала оказания услуг.

- Общие требования:

Разработка перечня организационных и (или) технических мероприятий, направленных на получение эффекта в период 2015-2017 г.

Эффектом каждого из мероприятий должны быть увеличение EBITDA Общества и (или) получение дополнительного денежного потока в результате реализации мероприятия.

- Основные задачи:

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ, НО НЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩИМ, А ИМЕННО:

- Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии на ТЭЦ Общества с получением устойчивой валовой прибыли в части, относящейся к производству на ТЭЦ, начиная с 2015 г.

Рентабельность производства электрической и тепловой энергии на ТЭЦ Общества должна соответствовать уровню наилучших аналогичных компаний, осуществляющих свою деятельность по комбинированному производству электрической и тепловой энергии на российском рынке электрической энергии и мощности.

Анализ экономической эффективности производства тепловой и электрической энергии на каждой ТЭЦ и каскаде ГЭС ОАО «ТГК-1». Анализ причин убытков отдельных ТЭЦ, анализ эффективности загрузки оборудования и формирование общих рекомендаций по идеальному составу генерирующего оборудования с целью достижение максимальной экономической эффективности функционирования ТЭС/ГЭС.

- Повышение эффективности сбытовой деятельности, включая  продажи электрической энергии и мощности, тепловой энергии, услуг неосновной деятельности.

- Просроченная дебиторская задолженность потребителей энергии и мощности должна быть, начиная с 2017 года, сопоставима с наилучшими показателями аналогичных компаний, осуществляющих свою деятельность по комбинированному производству электрической и тепловой энергии на российском рынке электрической энергии и мощности.

- Должны быть предложены организационные изменения, направленные на оптимизацию и совершенствование функционала сбытовой деятельности, включая причастные производственные подразделения и подразделения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», и соответствующей штатной численности с учетом наилучшей практики аналогичных российских компаний и специфики ОАО «ТГК-1», связанной с наличием гидроэлектростанций.

- Необходимы предложения по расширению эффективной неосновной деятельности ОАО «ТГК-1», в том числе с использованием неэффективных или непрофильных активов.

- Отчуждение непрофильных и неэффективных активов.

- Необходим перечень неэффективных и непрофильных активов, в том числе электросетевых и  источников тепловой энергии, с оценкой их ликвидности, включая возможность передачи в аренду.

- Совершенствование закупочной деятельности.

- Необходим перечень рекомендаций по повышению эффективности закупочной деятельности и снижению стоимости выполнения работ и оказания услуг в результате проведения конкурентных процедур. Анализ эффективности формирования и исполнения годовой программы закупок ОАО «ТГК-1».

- Совершенствование складской логистики.

- Необходимы предложения по снижению стоимости и срока оборачиваемости запасов товарно-материальных ценностей на складах структурных подразделений за счет реализации организационных и технических мероприятий, в том числе за счет территориальной централизации, с использованием передового опыта организации складской логистики.

- Организационное развитие.

- Производительность труда, начиная с 2017 года, должна вырасти не менее чем на 10%. Необходимы предложения по максимальной централизации функций, выполняемых на уровне структурных подразделений, на уровень управлений филиалов и управления ОАО «ТГК-1», с учетом внедрения в ОАО «ТГК-1» информационно-управляющей системы предприятия генерирующей компании (ИУС П ГК) на базе SAP ERP.  Необходимы предложения по структурированию управления производственными активами в зависимости от уровня рентабельности с целью устойчивой минимизации и (или) исключения убытков и устойчивого повышения прибыли от эксплуатации производственных активов.

- Совершенствование организации технического обслуживания и ремонта.

- Необходимы предложения по переходу на принцип технического обслуживания и ремонта основных средств «по состоянию» с преимущественным отказом от планово-предупредительных ремонтов. Предусмотреть в качестве обеспечения перехода максимальное использование функционала системы управления техническим обслуживанием и ремонтом в составе ИУС П ГК, а также внедрения систем диагностики технического состояния с учетом передового опыта генерирующих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.

- Необходимы предложения по совершенствованию ценообразования работ и услуг по ремонту и техническому обслуживанию основных фондов по результатам сравнения расценок, применяемых в ОАО «ТГК-1» и в генерирующих компаниях, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.

- Необходимы предложения по пересмотру долгосрочных сервисных контрактов на техническое обслуживание и ремонт парогазовых установок (ПГУ), эксплуатируемых в ОАО «ТГК-1», с уточнением состава оборудования, включаемого контракты, с пересмотром ценообразования работ и услуг, с пересмотром критериев технического состояния газотурбинного оборудования и их значений, используемых для принятия решения о проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту газотурбинного оборудования.

- Необходимы предложения по оптимизации соотношения затрат на ремонт оборудования электростанций хозспособом и подрядным способом, а также оптимизации численности ремонтного персонала с целью увеличения производительности его труда до уровня наилучших показателей специализированных подрядных организаций и (или) генерирующих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.

- Повышение финансовой устойчивости компании

- Проведение анализа финансового состояния компании, с последующим представлением рекомендаций по оптимальному размеру и механизмам оптимизации кредитного портфеля компании, а также допустимым процентным выплатам, с целью минимизации стоимости капитала компании.

- Основное содержание и этапы выполнения работы:

Работа должна состоять из следующих разделов и обосновывающих их материалов, объединенных в книги и тома:

Этап 1. «Анализ реализуемой в ОАО «ТГК-1»  программы повышения эффективности операционной деятельности»

- Знакомство с реализуемой в ОАО «ТГК-1» программой повышения эффективности операционной деятельности.

- Оценка эффективности реализации утверждённых Советом директоров инициатив программы.

- Анализ причин недовыполнения и перевыполнения утвержденных Советом директоров инициатив программы.

Результаты услуг по Этапу 1.

Отчет по проведенному анализу реализуемой программы повышения эффективности операционной деятельности с общей оценкой эффективности ее реализации и предложениями по возможной ее дальнейшей реализации и дополнению новыми инициативами.

Этап 2.  «Сбор исходных данных по основным направлениям программы»:

- Проведение вводного совещания с высшими и ведущими менеджерами. Знакомство с графиком индивидуального интервьюирования и этапами выполнения работы.

- Проведение переговоров с высшими и ведущими менеджерами, ответственными за основные направления бизнеса компании;

- Сбор стандартных форм планирования и отчетности по следующим направлениям деятельности:

- производственная, эксплуатационная и ремонтная деятельность,

- финансовая, экономическая и бухгалтерская деятельность,

- сбытовая деятельность,

- инвестиционная деятельность.

- Выявление наиболее неэффективных активов ОАО «ТГК-1» и детальный анализ причин их экономической неэффективности.

Результаты услуг по Этапу 2:

- Отчет по проведенному анализу исходных данных.

- Этап 3. «Разработка предварительной программы повышения эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2015-2107 гг.»:

- Формирование основных инициатив программы повышения эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2015-2107 гг. по результатам проведенного анализа исходных данных по направлениям, указанным в разделе 3.

- Оценка возможного эффекта по каждой из инициатив программы по результатам внутреннего бенчмаркинга.

- Проведение бенчмаркинга по исследуемым направлениям программы с генерирующими компаниями, работающими на территории Российской Федерации и за рубежом.

- Презентация полученных результатов руководству ОАО «ТГК-1».

- Согласование предварительной программы повышения программы повышения эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2015-2107 гг. с руководителями, ответственными за реализацию каждой из предложенных инициатив.

Результаты услуг по Этапу 3.

- По результатам выполнения услуг этапа 3 представляется отчет, включающий в себя:

- Набор инициатив, реализация которых позволит увеличить EBITDA и (или) денежный поток ОАО «ТГК-1»;

- Анализ эффекта от реализации инициатив, определенный по результатам внутреннего бенчмаркинга;

- Анализ эффекта от реализации инициатив, определенный по результатам внешнего бенчмаркинга.

Этап 4. «Разработка  программы повышения эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2015-2107 гг. для утверждения Советом директоров»

- Корректировка списка инициатив программы и эффекта от их реализации по результатам проведенного бенчмаркинга и согласования с руководителями, ответственными за их реализацию.

- Определение необходимых ресурсов/затрат на реализацию мероприятий.

- Разработка графика реализации инициатив.

- Презентация окончательной программы руководству ОАО «ТГК-1», устранение всех замечаний.

- Подготовка комплекта проектов документов для вынесения программы на утверждение Совету директоров ОАО «ТГК-1».

Результаты услуг по Этапу 4.

- По результатам выполнения услуг этапа 3 представляется отчет, включающий в себя:

- Описание инициатив, направленных на повышение эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» в 2015-2017 гг.

- Эффект от реализации инициатив.

- План-график реализации инициатив.

- По результатам выполнения услуг этапа 3 представляется комплект документов для вынесения программы на утверждение Совету директоров ОАО «ТГК-1»: презентация, проект решения, пояснительная записка и программа на 2015-2017 гг.

Этап 5. «Разработка  финансовой модели потоков денежных средств Общества без учета и с учетом реализации инициатив, предложенных к утверждению Советом директоров»

Разработка финансовой модели на период 2014-2020 гг. для принятия управленческих решений руководством Общества:

- построение доходной и расходной (операционной и инвестиционной) части модели;

- анализ влияния реализации инициатив на прогнозные формы финансовой отчетности, предоставленные клиентом (прогнозный бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств);

- рекомендации относительно расчета стоимости акционерного капитала

Результаты услуг по Этапу 5.

Финансовая модель и отчет к ней с описанием основных эффектов реализации программы повышения эффективности операционной деятельности и их влияния на финансовый результат ОАО «ТГК-1».

Этап 6. «Разработка форм отчетности по реализации инициатив программы для внутреннего пользования и утверждения на Совете директоров ОАО «ТГК-1»:

- Разработка перечня действующих форм отчетности по реализации, необходимых для использования при создании внутреннего отчета о выполнении инициатив программы;

- Разработка формы внутренней отчетности по каждой инициативе исходными данными для которой должны являться данные стандартных форм отчетности, используемых в компании;

- Разработка формата презентации для вынесения программы (план и отчет) на утверждение Совета директоров;

- Разработка методики учета эффекта по инициативам в составе бизнес-плана.

Результаты услуг по Этапу 6.

Отчет, содержащий:

- форматы отчетности по каждой инициативе, используемые для внутренних целей, а также для вынесения на утверждение Совета директоров;

- перечень стандартных форм отчетности, которые необходимо использовать для создания отчета по инициативе;

- методику расчета эффекта по инициативам;

- методику и формы

- учета эффекта по инициативам в составе бизнес-плана.

Ш. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

1. Требования к подрядной организации:

1.1. Общие требования:

- опыт в разработке подобных программ в энергетических компаниях не менее 5-и лет;

- опыт внедрения программ «Бережливое производство», «Шесть сигма» и пр.;

- опыт проведения бенчмаркинга среди электроэнергетических компаний;

- опыт работы с электроэнергетическими компаниями Группы Газпром;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

1.2. Специальные требования:

- соблюдение персоналом подрядной организации Правил внутреннего трудового распорядка ОАО «ТГК-1»;

- наличие специалистов и руководителей с опытом разработки программ «Бережливое производство», «Шесть сигма» и финансовых моделей Обществ не менее 2-х лет.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным при заключении договора графиком работ.

2. Требования к защите конфиденциальной информации:

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»).

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.