Приложение №1

к Техническому заданию

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ участникам ОЗП

Представленная информация подготовлена с использованием данных, доступных ОАО «ТГК-1» (далее – «ТГК-1» или Компания) на момент ее составления. С момента составления презентации на деятельность «ТГК-1» и содержание презентации могли повлиять внешние или иные факторы. Кроме того, настоящая презентация может не включать в себя всю необходимую информацию о Компании. «ТГК-1» не дает, прямо или косвенно, никаких заверений или гарантий в отношении точности, полноты или достоверности информации, содержащейся в настоящей презентации.

Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящей презентации, основаны на ряде предположений, которые могут оказаться неверными. Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью. «ТГК-1» предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в прогнозных заявлениях. Для более подробной информации об основных рисках необходимо обратиться к последнему Годовому отчету «ТГК-1».

Настоящая презентация не представляет собой и не является частью рекламы ценных бумаг, предложения или приглашения продать или выпустить или предложения купить или подписаться на какие-либо акции «ТГК-1». Ни настоящая презентация, ни ее часть, ни факт представления настоящей презентации или ее распространения не являются основой для какого-либо контракта или инвестиционного решения и не должны приниматься во внимание при заключении какого-либо контракта или принятии инвестиционного решения.

Центральная ТЭЦ

На ЭС-2 Центральной ТЭЦ к настоящему времени практически завершены работы по строительству основных сооружений и монтажу основного оборудования энергоблока № 2 парогазовой установки (ПГУ)-450, введены в эксплуатацию гидроагрегаты № 3, № 1. В дополнении продолжается строительство закрытого распределительного устройства (ЗРУ) -110/6 кВ. Установлен второй слой кровельного покрытия. Ведутся работы по устройству сетей канализации в районе здания ЗРУ-110/6 кВ, а также гидравлические испытания сетей. Продолжаются отделочные работы в помещениях ЗРУ-110/6 Кв и монтаж кабельных металлоконструкций на кабельных эстакадах 110 и 6 кВ.

Завершена установка ячеек комплектного распределения устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) -110 кВ на штатные места. Подано напряжение на щиты СН здания ЗРУ- 110/6 кВ. Разрабатываются рабочие программы проведения пусконаладочных работ электротехнического оборудования. Начаты штукатурные работы фасадов здания ЗРУ-110/6 кВ.  — Комплексное обновление станции как один из приоритетных проектов инвестиционной программы ТГК-1 началось в 2011 году. Во-первых, ЭС-2 переведена на подпитку от городского водопровода. Для этого была проведена реконструкция внутристанционных трубопроводов, введен в работу программно-технический комплекс автоматизированной системы управления системой подпитки теплосети. В результате сетевая вода полностью удовлетворяет требованиям санитарных правил, предъявляемых к качеству горячего водоснабжения. Во-вторых, построено закрытое распределительное устройство 110/6 кВ. Сегодня здесь установлено современное оборудование ячеек комплектного распределения устройства с элегазовой изоляцией, которое рассчитано на токи короткого замыкания до 50 кА.

В результате данных мероприятий суммарная установленная электрическая мощность Центральной станции ОАО «ТГК-1» увеличилась с 1 000 до 1 315 МВт. Выработка электроэнергии составила 5,7 млрд. кВт.ч, на 4,4% превысив задание бизнес-плана. Полезный отпуск тепловой энергии зафиксирован на уровне 5,6 млн. Гкал, что на 2,1% больше планового задания.

Рис. 5. Структура вводимых в 2009-2016 гг. мощностей

Таблица 15. Выполнение плана капитальных и средних ремонтов основного оборудования в 2015 г.

| Наименование оборудования | Филиал «Невский» | Филиал «Карельский» | Филиал «Кольский» | ОАО «ТГК-1» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровые котлы, ед./т/ч | 5/1805 | 1/420 | 1/220 | 7/2445 |
| Турбоагрегаты, ед./МВт | 3/330 | - | 1/28 | 4/358 |
| Гидроагрегаты, ед./МВт | 3/90,6 | 4/44,2 | 2/82 | 9/216,8 |
| Турбогенераторы, ед./МВт | 3/223 | - | - | 3/223 |

- Рис. 12. География экспорта электроэнергии ОАО «ТГК-1»

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)