ПРОЕКТ ДОГОВОРА ГЕНПОДРЯДА № ___________

на выполнение ремонтных работ ««Текущий ремонт и техническое обслуживание
  оборудования Петрозаводской ТЭЦ»

г. Санкт-Петербург                                                                                                           «___»________ 200_ г.

Заказчик – ОАО «ТГК-1», в лице заместителя генерального директора – директора филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» Белова В.В., действующего на основании доверенности № 155-2012 от 01.01.2012, с одной стороны, и Генподрядчик – ______________ свидетельство ________________ от __________ (копия – приложение № 1 к настоящему Договору), в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор – настоящий документ, включая содержащиеся в нем гарантии, приложения, дополнения и изменения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны и в период выполнения работ.

Работы – все работы (весь объем работ), подлежащие выполнению Генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

Этап Работ – часть работ (часть объема работ), подлежащая выполнению Генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и передаваемая Заказчику по Акту о приемке выполненных работ.

Материалы – материально-технические ресурсы, используемые Генподрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору. Качество материально-технических ресурсов должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ТУ и оговоренным в Проектно-сметной документации требованиям Заказчика.

Объект – Оборудование Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» Адрес: г. Петрозаводск ул. Пограничная, 25 (приложение №2 к настоящему договору).

Технологическая подготовка – деятельность Генподрядчика, обеспечивающая технологическую готовность к выполнению Работ на Объекте на условиях, установленных технологическими и организационными решениями.

Технологическое решение – проектное решение Генподрядчика, в котором определены оптимальные значения параметров технологических процессов выполнения Работ на Объекте для достижения заданных Заказчиком параметров технического состояния результата Работ.

Организационное решение – проектное решение Генподрядчика, в котором определены оптимальная форма (порядок) и последовательность производства Работ на Объекте для достижения заданных Заказчиком параметров технического состояния результата Работ.

Проектно-сметная документация – проект, смета, рабочая документация на весь объем Работ, действующие технические условия, паспорта на применяемое оборудование, изделия, конструкции и материалы, другая документация, необходимая для выполнения Работ по настоящему Договору.

Скрытые Работы – Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ.

Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесёнными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве Работ; акты об освидетельствовании скрытых Работ и акты о промежуточной приёмке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства Работ, акты закрытия разрешений по видам Работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными инструкциями.

Качество отремонтированного оборудования – характеристика технического состояния оборудования после ремонта и соответствия его требованиям НТД, устанавливается на основании результатов испытаний и приемки оборудования из ремонта.

Качество выполненных ремонтных работ – характеристика организационно-технической деятельности Генподрядчика.

Акт о приемке выполненных работ – документ унифицированной формы (КС-2), свидетельствующий о приемке Заказчиком выполненных работ.

Справка о стоимости выполненных работ – документ унифицированной формы (КС-3) по учету выполненных работ в стоимостном выражении.

Ценник – нормативный документ, используемый по соглашению Сторон для определения стоимости Работ по настоящему Договору в соответствии с приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования цен на работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений в текущем году». Применяемый документ (Ценник) указывается в смете.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Генподрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами (иждивением Генподрядчика) на Объекте Работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию  оборудования Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2012-2014 годах в соответствии с Техническим заданием (приложение №2 к настоящему Договору).

  - Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.

  - Объем, содержание и параметры технического состояния результата Работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, определяются в техническом задании (Приложение №2) являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Номенклатура, объемы и сроки выполнения Работ уточняются Сторонами до начала выполнения Работ на основании ежемесячных планов технического обслуживания и текущего ремонта  оборудования, составляемых Заказчиком в установленный настоящим Договором срок, а также по результатам дефектации, проведенной Сторонами на момент согласования соответствующего объема Работ.

  - Номенклатура и объемы выполняемых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту  оборудования должны соответствовать РНД «Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций». ВПО Союзэнергоремонт» Центральное конструкторское бюро. Харьковский филиал. 1984г., по типам оборудования, установленного на Петрозаводской ТЭЦ.

  - Изменение и (или) уточнение объема и содержания Работ, стоимости и сроков их выполнения, а также иных условий Договора, согласованных Сторонами, оформляется дополнительными соглашениями к настоящему Договору при условии сохранения неизменным Объекта настоящего Договора.

  - При отсутствии в дополнительных соглашениях к настоящему Договору по отдельным видам Работ каких-либо специальных условий выполнения Работ, Стороны руководствуются условиями настоящего Договора.

  - В случае отсутствия у Генподрядчика лицензии или допуска, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору, Генподрядчик обязан по согласованию с Заказчиком привлечь для выполнения этих работ Субподрядчика, имеющего соответствующую лицензию (допуск).

  - Условия Договора являются обязательными для исполнения Сторонами.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Цена настоящего Договора определяется на основании Приказа ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования цен на работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений в текущем году» и планируемых объемов работ.

Предельная стоимость выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту  оборудования Петрозаводской ТЭЦ в 2012 году составляет ______ (______________) рублей 00 копеек, НДС 18% - ___________ (__________________) рублей 00 копеек.

Всего с НДС - ___________________ (________________) рублей 00 копеек.

Стоимость работ с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года, подлежит уточнению путём заключения дополнительного соглашения на соответствующий период с передачей планируемых объёмов работ данного периода Заказчиком Подрядчику за 6 месяцев предшествующих планируемому году.

2.2. Текущая стоимость Работ определяется на основании Проектно-сметной документации и Актов о приемке выполненных Работ. Общая стоимость выполненных по настоящему договору Работ не может превышать предельную стоимость, установленную п.2.1., и включает расходы Генподрядчика, связанные с качественным, досрочным и (или) своевременным выполнением Работ.

2.3. В случае применения коэффициентов (индексов) и иных аналогичных значений с целью определения стоимости Работ при подписании Актов о приемке выполненных Работ,  Стороны руководствуются позициями Ценника, указанного в настоящем Договоре. Применение иных позиций Ценника, а также неправомерное его применение, является  изменением стоимости Работ, которое должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  - Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения дополнительного объема Работ, не предусмотренного Проектно-сметной документацией, Генподрядчик должен своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на проведение дополнительных Работ по настоящему Договору вправе отказаться от их оплаты. В случае согласия Заказчика, производство дополнительных Работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  - Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости Работ:

а) в случае включения в Акты о приемке выполненных Работ, завышенных объемов Работ или невыполненных Работ, предусмотренных сметой;

б) в случае неправомерного применения Генподрядчиком различных коэффициентов (индексов), а равно позиций Ценника, в сметах и Актах о приемке выполненных работ;

в) в случае использования Генподрядчиком без согласования с Заказчиком материалов с более низкой стоимостью, чем указано в смете;

г) в случае нарушения срока, качества и (или) иных условий выполнения Работ, влияющих на их стоимость;

д) в случае уменьшения объемов Работ, предусмотренных Техническим заданием;

е) в иных случаях необоснованного увеличения стоимости выполненных Работ.

Уменьшение стоимости и объемов Работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  - В случае, когда фактические расходы Генподрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Работ (экономия Генподрядчика), полученная экономия остается у Заказчика.

- ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН

3.1. Создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения Работ:

3.1.1. Ежемесячно до 25 числа месяца, предшествующего месяцу выполнения Работ, направлять Генподрядчику Перечень Работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту  оборудования на месяц (далее – Перечень Работ на месяц). Руководитель Петрозаводской ТЭЦ, уполномоченный Заказчиком, имеет право по согласованию с Генподрядчиком вносить изменения в Перечень работ на месяц без изменения согласованной стоимости Работ. Изменения в Перечне Работ на месяц согласовываются с Генподрядчиком и оформляются двусторонним соглашением об объемах Работ и калькуляцией не позднее 5 рабочих дней до окончания отчетного месяца.

3.1.2. Назначить ответственных представителей для участия в дефектации, подготовке технических решений, контроле качества, входном контроле и приемке из текущего ремонта Оборудования.

3.1.3. Для выполнения Работ по Договору и оформления отчетных документов по текущим ремонтам предоставить Генподрядчику право пользования нормативно-технической, технологической и конструкторской документацией, находящейся в технической библиотеке Петрозаводской ТЭЦ.

3.1.4. Осуществлять контроль выполнения Работ по настоящему Договору.

3.2. Привлекать Генподрядчика для участия  в проведении испытаний и дефектации  Оборудования,  в  проверке  его  технического  состояния,  входном контроле запасных частей и материалов.

3.3. Провести инструктаж Подрядчика об Экологической политике ОАО «ТГК-1» (приложение №4 к настоящему договору), Значимых экологических аспектах (приложение №3 к настоящему договору).

3.4. Осуществлять контроль соблюдения Генподрядчиком требований природоохранного законодательства РФ и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (СЭМ).

3.5. Принять с участием Генподрядчика выполненные Работы.

3.6. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора и дополнительных соглашениях к нему.

3.7. Заказчик вправе осуществлять входной контроль оборудования и материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору.

3.8. Заказчик вправе осуществлять контроль за выполнением Генподрядчиком обязательств по настоящему договору

4. ГЕНПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН

4.1. Выполнить Работы по настоящему Договору собственными и привлечёнными по согласованию с Заказчиком силами, средствами и из своих материалов (приложение №5 к настоящему договору) надлежащего качества (иждивением Генподрядчика) в соответствии с обязательными нормами и правилами, установленными соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, установленные п. 5.1. настоящего Договора, в том числе осуществить Технологическую подготовку, разработать Технологические и Организационные решения выполнения Работ для достижения параметров технического состояния результата Работ, установленных Техническим заданием. По соглашению Сторон Работы могут выполняться из материалов Заказчика (приложение №6 к настоящему договору). При использовании материалов Заказчика их стоимость не входит в цену Договора и оплате подлежит только стоимость выполненных Работ. Заказчик уведомляет Генподрядчика о номенклатуре, количестве и иных характеристиках материалов, имеющихся на складе Заказчика, и подлежащих использованию Генподрядчиком при выполнении Работ.

4.2. В случае недостаточности материалов, необходимых для производства Работ на складе Заказчика, Генподрядчик приобретает недостающее количество материалов самостоятельно в порядке, установленным Регламентом на прохождение заявки (Приложение №7 к настоящему договору), в пределах согласованной Сторонами стоимости Работ и материалов.

4.2.1 По запросу Заказчика в течение 10 календарных дней с даты получения запроса направить Заказчику оригиналы документов заводов-изготовителей и (или) их дилеров (сертификаты, паспорта и т.п.), подтверждающих надлежащее качество оборудования и материалов, предоставленных Генподрядчиком и (или) субподрядчиками для выполнения Работ по настоящему Договору, а также надлежащим образом заверенные копии договоров с поставщиками оборудования и материалов, счета-фактуры и платежные документы.

4.3. Иметь всю нормативно-техническую и технологическую документацию на все ремонтируемое оборудование. Документация должна соответствовать требованиям раздела 2.5. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей (далее – СО 34.04181-2003).

4.4. Назначить ответственных исполнителей Работ по настоящему Договору.

4.5. Осуществлять техническое обслуживание Оборудования на условиях, согласованных Сторонами по настоящему Договору и установленных нормативными актами.

4.6. Осуществлять по графику осмотры закрепленного для технического обслуживания  оборудования.

4.7. Оформлять техническую документацию на техническое обслуживание Оборудования по формам для каждого вида  оборудования в соответствии с нормативно-технической и технологической документацией.

4.8. Направлять Заказчику предложения по включению в Перечни работ на месяц отдельных видов Работ по техническому обслуживанию и условиях их выполнения для каждого вида Оборудования в соответствии с нормативно-технической и технологической документацией.

4.9. Совместно с Заказчиком составлять и согласовывать проекты планов технического обслуживания.

4.10. В рамках выполнения Работ по настоящему договору производить учет и анализ, накапливать  сведения  о  неисправностях,  отказах  в работе,  повторяемости  дефектов, ресурсе  работы  Оборудования.

4.11. Выполнять Работы в соответствии с нормативно-технической и технологической документацией на ремонтируемое Оборудование.

4.12. Сдать Заказчику законченные Работы на Объекте с предоставлением отчетной ремонтной документации, оформленной в соответствии с нормативными требованиями (СО 34.04.181-2003).

4.13. В рамках выполнения Работ по Договору разрабатывать  графики  ремонтов, проекты  производства Работ и ведомости планируемых Работ по ремонтам (капитальным, средним и текущим) Оборудования Петрозаводской ТЭЦ.

4.14. В рамках выполнения Работ по Договору определять потребность Заказчика в запасных частях, оборудовании, материалах, и направлять Заказчику информацию по формированию заявок.

4.15. Работы, указанные в п.4.13 и 4.14 настоящего Договора, выполняются Генподрядчиком по письменной заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с момента получения Генподрядчиком заявки Заказчика.

4.16. На согласованных Сторонами условиях выполнить работы по устранению последствий аварий, отказов, неполадок Оборудования, технологических нарушений и по обеспечению надежной работы Оборудования за пределами нормальной продолжительности рабочего времени непосредственно в день возникновения в них необходимости. При необходимости выполнения работ после окончания рабочего дня или недели Заказчик вызывает персонал Генподрядчика. Порядок вызова персонала Генподрядчика устанавливается отдельным положением (Приложение №8 к настоящему договору). Заказчик уведомляет Генподрядчика о привлечении его персонала к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в ближайший рабочий день. Изменения в стоимости Работ, вызванные привлечением к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, оформляются отдельным актом сдачи-приемки работ, согласно п.2.5. настоящего договора.

4.17. Для выполнения Работ по настоящему Договору Генподрядчик вправе после письменного согласования с Заказчиком привлекать субподрядчиков, имеющих необходимые лицензии, разрешения и (или) допуск для выполнения отдельных видов работ. В случае привлечения субподрядчиков Генподрядчик в полном объеме отвечает перед Заказчиком за надлежащее выполнение субподрядчиками Работ по настоящему Договору.

4.18. Ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» (Приложение №3 к настоящему договору), значимыми экологическими аспектами и требованиями по охране окружающей среды СЭМ (Приложение №4 к настоящему договору); при исполнении обязательств по настоящему договору принимать необходимые меры для соблюдения обязательств Экологической политики ОАО «ТГК-1» и требований СЭМ. Генподрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ.

4.19. Обеспечить работников Генподрядчика и обязать субподрядчиков, выполняющих Работы на Объекте, обеспечить своих работников однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации.

4.20. Нести полную ответственность до момента передачи результата Работ Заказчику за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов, в случае их предоставления Заказчиком.

4.21. Соблюдать при осуществлении Работ, требования законов и иных правовых нормативных актов об охране окружающей среды и безопасности. Генподрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.22. Соблюдать при осуществлении Работ, требования законов и иных правовых нормативных актов об охране авторских и иных прав на интеллектуальную собственность. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.23. Сдать Заказчику законченные Работы на Объекте.

4.24. Вывезти с территории выполнения Работ технику, оборудование, неизрасходованные материалы, принадлежащие Генподрядчику, до подписания окончательного Акта о приемке выполненных Работ по настоящему Договору.

4.25. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора и дополнительных соглашениях к нему.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. 5.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты, производиться и завершены в сроки согласованные Сторонами в Техническом задании и (или) в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Предельный срок исполнения Работ 31.12.2014 г.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является главный инженер Петрозаводской ТЭЦ – структурного подразделения филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

6.2. Ответственным со стороны Генподрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является ______________________________, или лицо, им назначенное.

6.3. Порядок согласования актов сдачи  - приемки выполненных работ определяется Регламентом сдачи-приемки выполненных работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию  оборудования Петрозаводской ТЭЦ (приложение №9 к настоящему договору).

Если Стороны  не договорились об ином, поэтапная сдача-приемка выполненных Работ может осуществляться ежемесячно с подписанием промежуточных Актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3.

6.4. Заказчик в течение 10-ти календарных дней со дня получения Актов о приемке выполненных Работ (этапа Работ) обязан подписать их и возвратить Генподрядчику или направить мотивированный отказ в случае выявления недостатков Работ, в т.ч. в случае невыполнения Генподрядчиком требований природоохранного законодательства и СЭМ.

Перечень дефектов, выявленных, в том числе в период действия гарантийных обязательств, и сроков их исправления оформляется актом за подписью Сторон. Обнаруженные недостатки выполненных Работ устраняются Генподрядчиком за свой счет.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Расчёт за выполненные и принятые Работы Заказчик производит в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ и выставляемых Подрядчиком счетов-фактур в размере 90 (девяноста) % от стоимости выполненных и принятых Работ.

7.2. Окончательный расчет и предельный срок исполнения Заказчиком обязательства по оплате за выполненные Работы по настоящему Договору равен трем месяцам с момента подписания окончательного Акта о приемке выполненных Работ.

7.3. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Работ.

7.4. Оплата выполненных Работ производится в безналичном порядке. Дата оплаты определяется по дате списания суммы платежа с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика.  По соглашению Сторон допускается исполнение обязательств по оплате в иной форме, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации результата Работ, в том числе послепусковые гарантийные обязательства, устанавливаются не менее 12 месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ, свидетельствующего об окончании Работ по настоящему Договору и завершения приемосдаточных испытаний.

8.2. Генподрядчик гарантирует выполнение ремонтых Работ по настоящему Договору с надлежащей Технологической подготовкой и надлежащим соблюдением Технологических и Организационныъх решений соответствующих нормативным требованиям, условиям Технического задания и Проектно-сметной документации, прилагаемых к настоящему Договору. Гарантийные обязательства Генподрядчика распространяются на достижение  параметров технического состояния результата Работ, установленных Техническим заданием, при окончании Работ по настоящему Договору и завершении приемосдаточных испытаний.

8.3. Генподрядчик гарантирует использование при выполнении Работ по настоящему Договору запасных частей и материалов надлежащего качества, соотвествующего установленным нормативным требованиям, Техническому заданию, Проектно-сметной документации и дополнительным соглашения Сторон.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За нарушение Генподрядчиком сроков выполнения Работ, установленных настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему, Заказчик имеет право начислить Генподрядчику пени в размере 0,1% от предельной стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Генподрядчиком условий Договора.

9.2. Генподрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты, возникшие по его вине в процессе выполнения Работ и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации результата Работ, включая ремонт, замену оборудования, запасных частей, в течение согласованного обеими сторонами  срока, но не превышающего 30 дней с момента обнаружения дефектов.

В том случае, если Генподрядчик в сроки, согласованные Сторонами, не устранил допущенные по его вине дефекты, Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Генподрядчика либо за свой счет с отнесением на Генподрядчика возникших расходов, и, кроме того, взыскать с последнего неустойку в размере 15 % стоимости работ по устранению дефектов.

9.3. В случае использования при выполнении Работ Генподрядчиком и (или) субподрядчиками материалов ненадлежащего качества Заказчик имеет право начислить Генподрядчику штраф в размере 30 % от стоимости материалов несоответствующего качества и предъявить требование об их замене на качественные за счет Поставщика сверх суммы штрафа в течение 30 календарных дней с даты выявления нарушения, если иной срок устранения нарушения не согласован Сторонами.

9.4. В случае использования при выполнении Работ Генподрядчиком и (или) субподрядчиками контрафактных материалов с нарушением авторских и иных охраняемых прав на результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации  Заказчик имеет право начислить Генподрядчику штраф в размере 30 % от стоимости контрафактных материалов и предъявить требование об их замене на надлежащие за счет Генподрядчика сверх суммы штрафа в течение 30 календарных дней с даты выявления нарушения, если иной срок устранения нарушения не согласован Сторонами.

9.5. За нарушение Стороной обязательств по письменному согласованию с другой Стороной перехода прав по настоящему Договору и (или) залога права требования по настоящему Договору, потерпевшая Сторона вправе требовать с виновной Стороны уплаты штрафа в размере 30% стоимости переданного (заложенного) права требования.

9.6. За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате всего объема выполненных Работ по настоящему Договору, Генподрядчик имеет право начислить Заказчику (как в полной сумме, так и частично) проценты за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ) от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.

9.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограничительного характера, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами настоящего Договора.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 2-х дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств.

10.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой соответствующих органов государственной власти и управления.

10.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать более 2 (двух) месяцев, любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения убытков другой Стороне.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Дата подписания договора указывается в разделе настоящего Договора «Подписи и печати Сторон». Условия настоящего Договора распространяют своё действие на отношения Сторон возникшие с ___________.

11.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

11.3. Основания для одностороннего расторжения Договора:

- задержка Заказчиком оплаты по настоящему Договору на срок свыше 90 календарных дней или объявление государственными органами о банкротстве Заказчика:

- задержка по вине Генподрядчика сроков выполнения Работ на срок свыше 30 календарных дней или объявление государственными органами о банкротстве Генподрядчика.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 календарных дней до предполагаемого срока расторжения с указанием обоснованных мотивов расторжения.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Стороны устанавливают обязательный претензионный досудебный порядок урегулирования споров по настоящему Договору. Все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти рабочих дней с момента получения претензии.

12.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Карелия.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Ни одна Сторона не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. Ни одна из Сторон не вправе вносить права требования по настоящему Договору в залог третьим лицам без письменного согласования с другой Стороной.

13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ несет Генподрядчик  до  приемки в целом  каждого конкретного Объекта Заказчиком.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

13.4. Договор составлен на 10 листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр для Генподрядчика, 1 экземпляр для Заказчика.

13.5. Все указанные в Договоре приложения (на 41 листе) являются его неотъемлемой частью.

13.6. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.

14. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

Заказчик:

ОАО «ТГК-1»

ИНН 7841312071 КПП 780501001 ОГРН 1057810153400.

Юридический адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6,литера Б.

Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп.2, лит. А, Бизнес-центр «Арена-Холл».

р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ РОССИЯ» г. Санкт-Петербург,

БИК 044030861 к/с 30101810800000000861

Филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1»

ИНН 7841312071 КПП 100102001

Адрес: 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 43.

Р/с 40702810100123512289 в Петрозаводском филиале ОАО «Балтийский банк»

К/с 30101810000000000752, БИК 048602752. ОГРН 1057810153400 ОКПО 77441631

Генподрядчик:

_________________________________________________________________________________________

Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок от даты изменения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Перечень оборудования.

2. Техническое задание.

3. Экологическая политика.

4. Значимые экологические аспекты и требования по охране окружающей среды.

5. Перечень материалов Генподрядчика.

6. Перечень материалов Заказчика.

7. Регламент прохождения заявки на обеспечение материалами.

8. Положение о привлечении персонала Генподрядчика к сверхурочным работам, к работам в выходные и праздничные дни.

9. Регламент сдачи-приемки выполненных работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию тепломеханического оборудования Петрозаводской ТЭЦ

15. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК			ГЕНПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора –

директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

________________________ В.В.Белов

Главный бухгалтер

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

________________________ Е.В.Герлиц

* СОГЛАСОВАНО:

Директор Петрозаводской ТЭЦ

________________________ А.Г.Вдовиченко

Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ

_______________________ В.А. Карпов