Приложение №1

к Поручению проведение

закупочных процедур.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый  конкурс  по выбору исполнителя работ по

реконструкции дорожного покрытия на территории ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/2.4-4480)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, Автовская  ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственное лицо, составившее техническое задание: начальник СЛиОП Малков Кирилл Александрович, контактный тел: 901-41-94, 8-921-869-86-20

Требования к срокам выполнения всех работ:

Начало:          сентябрь  2011 г.

Окончание:    ноябрь  2011 г.

Предельная цена закупки –не объявляется

1.1. Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

# 1.2. Стоимость работ на проектирование определять по «Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. Автомобильные дороги общего пользования» в соответствии с письмом Росстроя от 9 октября 2007 г. № СК-3743/02.

# 1.3. Стоимость дорожных работ определять по ТЭР-2001-27 СПб, «Территориальные единичные расценки на строительные работы "Сборник N 27 "Автомобильные дороги" и дополнениями к указанным ТЭР, введённых  письмом Санкт-Петербургского регионального центра по ценообразованию в строительстве от 30.03.2011 N 2011-03/П547, о "О введении дополнительных территориальных единичных расценок на устройство искусственных покрытий открытых спортивных площадок и сооружений к Сборнику ТЕР-2001-27 СПб "Автомобильные дороги".

1.4. Исполнитель проекта должен быть ознакомлен с Экологической        политикой ОАО «ТГК-1», и принимать необходимые меры по  соблюдению обязательств этой политики  при разработке проекта и рабочей документации,  соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами.

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель проведения работ.

Замена отдельных участков дорожного полотна дорог станции и строительство новых участков  внутристанционных дорог. Предотвращение аварий на дорогах.

2.2. Сведения об объекте проектирования.

Внутристанционные  дороги разбиты, имеют значительные по площади и по глубине  выбоины и  трещины. Отдельные участки дорог не имеют дорожного покрытия.

2.3.  Общие сведения о работе:

Требуется заменить и создать новое дорожное покрытие:

участок №1:

- от КПП №3 (въезд у ул. Краснопутиловская) до въезда на КПП №2 с устройством парковки автотранспорта персонала ТЭЦ.

участок №2:

- центральная площадь ограниченная с четырех сторон: стеной котельного отделения 1 оч., фасадом ХЦ, фасадом ЗДУ, центральным газоном.

Участок №3:

- центральный въезд на территорию ТЭЦ с ул. Броневая с устройством парковки для автотранспорта персонала ТЭЦ.

2.4. Укрупнённая ведомость объёмов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок №1: |  |  |  |
| 1. | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | м3 | 52,5 |  |
| 2. | Погрузка и вывоз мусора | тн | 104 |  |
| 3. | Разборка грунта с погрузкой на самосвалы и вывоз. Группа грунтов 2. | м3 | 120 |  |
| 4. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка карьерного | м3 | 90 |  |
| 5. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 15 см щебнем марок 800, 1200. | м3 | 450.0 |  |
| 6. | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей марки 1, тип Б, горячие плотные крупнозернистые | м2 | 6000 |  |
| 7. | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей марки 1, тип Б, горячие плотные крупнозернистые, с увеличением толщины на 0,5 см. | м2 | 6000 |  |
| 8. | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые | м2 | 6000 |  |
| 9. | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые, с увеличением толщины на 0,5 см. | м2 | 6000 |  |
| 10. | Нанесение стояночной разметки для автотранспорта | м.п | 320 |  |
|  | Участок №2: |  |  |  |
| 11. | Разборка покрытия фрезерами, толщина слоя 5 см | м2 | 1609 |  |
| 12. | Погрузка и вывоз мусора | тн | 110 |
| 13. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня марки 1200 | м3 | 358 |  |
| 14. | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые | м2 | 4024 |  |
| 15. | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые, с увеличением толщины на 0,5 см. | м2 | 4024 |  |
|  | Участок №3: |  |  |  |
| 16. | Разборка покрытия фрезерами, толщина слоя 5 см | м2 | 1968 |  |
| 17. | Погрузка и вывоз мусора | тн | 90 |  |
| 18. | Разборка грунта с погрузкой на самосвалы и вывоз. Группа грунтов 2. | м3 | 193 |  |
| 19. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня марки 1200 | м3 | 190 |  |
| 20. | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые | м2 | 3745 |  |
| 21. | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые, с увеличением толщины на 0,5 см. | м2 | 3745 |  |
| 22. | Нанесение стояночной разметки для автотранспорта | м.п | 240 |  |
| 23. | Установка бортовых камней бетонных | м.п | 300 |  |

2.5. Особые условия.

2.5.1. Перед началом проектных работ ознакомиться с объектом реконструкции, провести изыскательские работы на проектируемом объекте.

2.5.2. Объёмы работ указанные в п. 2.4. уточняются при разработке рабочей документации. Выполнение дополнительных объемов работ, необходимость которых обнаружена в ходе проведения ПИР и СМР  Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

2.5.3. Заблаговременно предоставить календарный график производства  работ.

2.5.4. Работы должны быть закончены до наступления устойчивых отрицательных температур до - 5°С.

2.5.5. При сдаче любых работ Заказчику, Подрядчик предоставляет исполнительную  техническую  документацию  (рабочие чертежи, сполнительные схемы, акты скрытых работ,  технические акты и решения, общий журнал работ, специальные журналы работ и другую докумнтацию в соответствии с требованиями строительных норм и правил). Вся исполнительная документация до момента передачи объекта Заказчику в эксплуатацию находится у Подрядчика.

2.5.6. Перед началом работ и во время производства СМР выпонить (выполнять) требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" с составлением Акта «О соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ТБ …» и Акта-допуска.

2.6. Требования к производству и качеству работ.

2.6.1. Разрабатывается только рабочая и сметная документацию на реконструкцию дорожных покрытий внутристанционных дорог ТЭЦ-15. Предоставляется график разработки рабочей документации.

2.6.2. При разработке рабочей документации руководствоваться ГОСТ Р. 1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие положения», а также другой НТД принятой в строительстве для выполнения проектной документации.

2.6.3. Разработанная рабочая  документация передаётся заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в сброшюрованном виде.

2.6.4. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены согласно действующих СНиП, технических регламентов, требований рабочего проекта, сертифицированными материалами.

# 2.6.5. Технология работ, качество работ и их объёмы должны соответствовать проектной документации. Техническим рекомендациям по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона ТР 103-07, утв. Управлением научно-технической политики в строительной отрасли. СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

2.6.6. Соблюдать требования  Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

2.6.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию на сдаваемые работы в соответствии с условиями договора и НТД в том числе и по требованиям ПБ 12-529-03. Два экземпляра сброшюрованной исполнительной документации передать заказчику

2.7.Требования к подрядной организации:

2.7.1. Общие требования:

2.7.2. Наличие  свидетельства о  допуске на выполнение строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стоительства, в том числе на выполнение дорожных работ с укладкой асфальтобетонной смеси и их проектирование,  быть членом СРО.

2.7.3. Иметь в своём составе достаточное количество обученных и аттестованных  специалистов с опытом выполнения дорожных работ не менее 3-х лет. Подрядчик должен обладать квалифицированными дорожными рабочими и ИТР, а также другими специалистами необходимыми для качественного выполнения работ.

2.7.4. Имеющие возможность организовать выполнение дорожных работ за прдолжительностью дневной рабочей смены, в том числе и в выходные дни.

2.7.5. Имеющие положительную репутацию (Предоставить отзывы заказчиков по ранее выполняемым  работам на подобных объектах с указанием адреса и телефона, по которому можно уточнить предоставленную информацию).

2.7.6. Наличие необходимой техники, инструментов и приспособлений для производства работ.

2.7.7. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.