ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Восстановление эксплуатационной пригодности  и техническое обслуживание защитного сооружения ГО (гражданской обороны) № 172 ГЭС-3

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ:  2200/7.24-2830)

| ОКВЭД | 43.99 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.99.10 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Объездная, д.16, Нива ГЭС-3, Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Ведущий специалист по гражданской защите филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Архипов Александр Васильевич, т. (81553) 69302, 8-921-283-48-57

Период оказания услуг:

| Начало: | июль | 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Окончание: | октябрь | 2016 г. |

Расчетная (максимальная)  цена закупки:  394,00 тыс. руб. без учёта НДС, в том числе:

- стоимость материалов –      0,00  тыс. руб.  без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –                 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования –  0,00  тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал –  0,00     тыс. руб. без учёта НДС;

2-й квартал –  0,00     тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал –  100,00  тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал –  294,00  тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 66 от 14.04.2016г. «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости услуг необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Положением…», утвержденным вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость услуг рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский». Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1.  Цель оказания услуг:

Выполнить восстановление эксплуатационной пригодности и техническое обслуживание (ТО) защитного сооружения (ЗС) гражданской обороны (ГО) Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в соответствии с «Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Отдельно стоящее  защитное сооружение гражданской обороны (1 шт.).

Имеет:

систему вентиляции,

системы регенерации и очистки воздуха,

систему канализации,

систему водоснабжения,

систему герметизации помещений ЗС.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

восстановлению эксплуатационной пригодности  и техническому обслуживанию защитного сооружения ГО № 172 ГЭС-3

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « |  | » | июля | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 | » | октября | 20 | 16 | г. |

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление эксплуатационной пригодности и техническое обслуживание защитного сооружения ГО № 172 ГЭС-3 КНГЭС, в т.ч.: | шт. | 1 |
| 1.1. | Обследование (дефектация) ЗС | обслед. | 1 |
| 1.2. | ТО клапанов избыточного давления КИДМ | шт. | 2 |
| 1.3. | ТО герметических дверей с механизмом задраивания | шт. | 4 |
| 1.4. | ТО противовзрывного устройства УЗС | шт. | 1 |
| 1.5. | ТО противовзрывного устройства МЗС | шт. | 1 |
| 1.6. | ТО электроручного вентилятора | шт. | 2 |
| 1.7. | ТО колонки ФПУ-200 | шт. | 1 |
| 1.8. | ТО предфильтра ПФП-1000 | шт. | 1 |
| 1.9. | ТО герметического клапана ГК-2-100 | шт. | 1 |
| 1.10. | ТО клапана герметического КГ | шт. | 1 |
| 1.11. | ТО клапана герметического Ду-200Р | шт. | 1 |
| 1.12. | ТО клапана герметического Ду-100 | шт. | 1 |
| 1.13. | ТО системы сбора фекальных вод | шт. | 1 |
| 1.14. | #### Определение утечек воздуха в вентиляционной сети | компл. | 2 |
| 1.15. | Нанесение маркировки на ед. оборудования | ед.об. | 4 |
| 1.16. | #### Наладка и регулировка средств герметизации ЗС | комп. | 1 |
| 1.17. | #### Регулировка эксплуатационного подпора в 1 и 2 режимах | комп. | 1 |
| 1.18. | #### Испытание помещения на герметичность | комп. | 1 |
| 1.19. | #### Замена уплотнительной резины на герметичных дверях | шт. | 4 |
| 1.20. | #### Снятие бака аварийного запаса воды 1 м3 | шт. | 1 |
| 1.21. | #### Установка бака аварийного запаса воды 1 м3 (с гигиеническим сертификатом) | шт. | 1 |
| 1.22. | #### Восстановление гидроизоляции (устранение протечек на потолке) в помещении установки бака аварийного запаса воды, входном тамбуре | м2 | 20 |
| 1.23. | #### Составление технической документации в 2 экз. | компл. | 1 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

Исполнитель в результате оказания услуг обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

3.1.Требования к организации оказания услуг и их качеству:

    - Постановление Правительства Российской Федерации № 794 от 30.12.2003г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

    - СНиП II-11-77  «Защитные сооружения гражданской обороны»;

    - Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении Правил эксплуатации  защитных сооружений гражданской обороны»;

    - Справочник по внутреннему инженерно-техническому оборудованию, приборам и инвентарю защитных сооружений гражданской обороны. Часть 1;

    - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

    - СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

    - «Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н;

    - ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление;

    - ГОСТ 12.3.032-84 Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

    - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11 июня 2003 г. N 141 «О введении в действие санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03»;

    - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

    - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390);

    - Правила устройств электроустановок (шестое издание);

    - РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

    - СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

    - СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов основные положения;

    - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

    - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

3.2. Требования к организации-исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

      - Опыт оказания аналогичных услуг не менее 3 лет;

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

      - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

      - Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором (приложение №1 к техническому заданию);

      - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

      - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

    - Специальные требования:

      - Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

      - Доскональное знание особенностей обслуживаемого оборудования.

      - Располагать кадрами, обладающими необходимой квалификацией для проведения работ.

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности.

      - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление, при необходимости, ППР, актов на скрытые работы. Обеспечить предоставление документации, предъявляемой по окончании работ в электронном виде и на бумажном носителе в соответствии с требованиями п. 3.1.3 технического задания.

      - Иметь все необходимые для оказания услуг инструменты.

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

      - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты.

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимого для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг на КНГЭС. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при проведении работ.

      - Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ в районе расположения КНГЭС, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

      - Содержать объект в чистоте на протяжении всего периода работ, отходы, образовавшиеся в процессе оказания услуг, складировать в согласованном Заказчиком месте и утилизировать их за свой счет.

      - Выбор исполнителя услуг при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

        - Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

      - Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком услуг.

      - Режим работы Исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на многосменный режим работы, Исполнитель обязан согласовать с руководством КНГЭС.

    - Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество     работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких Соисполнителей,     Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения    работ с учётом сроков их исполнения.

# 3.2.4. Контроль и приемка оказанных услуг.

# 3.2.4.1. Руководители работ, участвующие в восстановлении эксплуатационной пригодности  и техническом обслуживании защитного сооружения ГО № 172 ГЭС-3, совместно с представителями филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»:

- проводят совместный контроль качества выполняемых работ;

- контролируют ход выполнения работ;

- проверяют соблюдение технологической дисциплины; норм и правил, планов и графиков выполнения работ.

# 3.2.4.2. Приемка выполненных работ после технического обслуживания защитного сооружения  и оценка качества осуществляется в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документацией.

3.3.Требования к защите конфиденциальной информации:

3.3.1.Исполнитель обязан предоставить сведения:

3.3.1.1.перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

3.3.1.2.об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

3.3.1.3.о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

3.3.2.Исполнитель обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности по форме ОАО «ТГК-1» (приложение №2 к техническому заданию).

4.Запасные части и материалы.

  - Оборудование и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ поставляются Исполнителем и входят в стоимость договора.

  - Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

Приложения:

- Приложение №1. «Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - на 2 листах в 1 экз.

- Приложение №2. Соглашение о конфиденциальности с российским контрагентом – юридическим лицом - на 4 листах в 1 экз.

Приложение №1 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена                               решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

- ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

Ознакомлен Исполнитель__________________________________________

Приложение №2 к Техническому заданию

Соглашение о конфиденциальности с российским

контрагентом – юридическим лицом

г. Мурманск							«_____»___________20__ г.

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1», именуемое в дальнейшем ОАО «ТГК-1», в лице директора по корпоративной защите филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" Тукмачева Андрея Борисовича, действующего на основании доверенности № 320-2016 от 01.01.2016 г., с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем _________________, в лице _______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны в связи с заключением договора ________________ принимают на себя обязательства по предоставлению друг другу и неразглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации (далее – Конфиденциальная информация), в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2. Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

носители информации - материальные объекты, в которых Конфиденциальная информация находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов;

конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

гриф конфиденциальности - реквизит, свидетельствующий о конфиденциальности информации, проставляемый на самом носителе данной информации.

На носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну ОАО «ТГК-1», проставляется гриф конфиденциальности:

Коммерческая тайна

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д. 6, литера Б, г. Санкт-Петербург, 198188

иные виды конфиденциальной информации ОАО «ТГК-1»:

Конфиденциально

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д. 6, литера Б, г. Санкт-Петербург, 198188.

На носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну _______ проставляется гриф конфиденциальности:

Коммерческая тайна

_________ (Полное наименование организации)

Адрес, индекс

иные виды конфиденциальной информации _____________ :

Конфиденциально

_________ (Полное наименование организации)

Адрес, индекс

Разглашение Конфиденциальной информации - действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная информация, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

3. В целях исполнения предмета настоящего Соглашения Стороны обязуются:

3.1. Передавать носители Конфиденциальной информации с сопроводительным письмом или оформлять факт передачи актом приема-передачи, подписываемым их уполномоченными представителями.

3.2. В разумные сроки уведомлять друг друга в письменной форме о лицах, уполномоченных на прием и передачу Конфиденциальной информации.

3.3. Осуществлять передачу Конфиденциальной информации заказными почтовыми отправлениями, с использованием экспресс-почты, фельдъегерской или специальной связи либо работниками Сторон (нарочными).

3.4. Не передавать друг другу Конфиденциальную информацию по открытым каналам связи, в том числе с использованием факсимильной связи и сети Интернет, без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны.

3.5. Осуществлять защиту Конфиденциальной информации, обеспечивающую ее сохранность (неразглашение).

3.6. Использовать Конфиденциальную информацию строго в целях исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. При этом не осуществлять без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей Конфиденциальную информацию (далее – Передающая Сторона), продажу информации, ее обмен, опубликование либо разглашение иным способом, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или с использованием электронных носителей, за исключением случаев, если:

а) от Стороны, получившей Конфиденциальную информацию (далее – Получатель), требуется передать эту Конфиденциальную информацию органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством. При этом до непосредственной передачи Конфиденциальной информации Получатель обязан направить Передающей Стороне соответствующий запрос для получения письменного разрешения на ее передачу;

б) передача Конфиденциальной информации своим работникам и должностным лицам вызвана неотложностью исполнения Получателем обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, при условии, что Получатель несет ответственность за выполнение требований по защите Конфиденциальной информации лицами, которым в соответствии с настоящим пунктом сообщается эта Конфиденциальная информация.

3.7. Обращаться с Конфиденциальной информацией и ее носителями в соответствии с требованиями нормативных актов и документов Сторон и не допускать разглашения Конфиденциальной информации.

3.8. Незамедлительно информировать друг друга о случаях разглашения Конфиденциальной информации, организовать расследование этих фактов.

При проведении расследования фактов разглашения Конфиденциальной информации Стороны по взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится Стороной, допустившей разглашение Конфиденциальной информации.

Сторона, допустившая разглашение Конфиденциальной информации, возмещает убытки, понесенные другой Стороной в связи с разглашением Конфиденциальной информации.

4. Контроль за соблюдением порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, передаваемой Сторонами друг другу в соответствии с условиями настоящего Соглашения, возлагается в ОАО «ТГК-1» на отдел защиты информации Департамента по корпоративной защите, а в ________________ - на _____________.

5. Передающая Сторона остается обладателем переданной Конфиденциальной информации. Передающая Сторона вправе потребовать от Получателя вернуть ей все носители Конфиденциальной информации в любое время, направив Получателю уведомление в письменной форме. В течение 15 (пятнадцати) дней после получения такого уведомления Получатель должен вернуть все носители Конфиденциальной информации и уничтожить все их копии (включая электронные образы документов), имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении лиц, которым он передал с соблюдением условий настоящего Соглашения носители Конфиденциальной информации, кроме случаев, когда Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан хранить один экземпляр носителя Конфиденциальной информации, полученной от Передающей Стороны для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации какой-либо из Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо Стороны такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат Передающей Стороне всех носителей Конфиденциальной информации, переданных Передающей Стороной, и уничтожение всех и любых их копий (включая электронные образы документов.

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Соглашением, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования споров путем переговоров в разумные сроки такие споры, по требованию любой из Сторон, передаются для окончательного разрешения в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты прекращения договора, указанного в пункте 1 настоящего Соглашения.

9. Информация, полученная Сторонами, не подлежит разглашению в течение 3 лет с даты прекращения договора, указанного в пункте 1 настоящего Соглашения.

10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| ОАО «ТГК-1» Юридический адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б, Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, кор.2, лит. А, БЦ «Арена- Холл», ИНН 7841312071, КПП 781345001 ОГРН 1057810153400 | (наименование организации) индекс, адрес |
| --- | --- |
| Директор по корпоративной защите филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | должность |
| __________________ ( А.Б. Тукмачев) (подпись) М.П. | _________________ (инициалы фамилия) (подпись) М.П. |