ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

экспертизе промышленной безопасности грузоподъемных кранов, отработавших нормативный срок службы,

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(Номер закупки по ГКПЗ - 3300/2.17-68)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Беломорский район, п. Летнереченский Палакоргская ГЭС, п. Сосновец Маткожненская ГЭС, п. Золотец Выгостровская ГЭС и Беломорская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

От Каскада Выгских ГЭС

Инженер ПТО 1 категории Янчик Анна Анатольевна - (814-31) 36-385;

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Начальник гидротехнической службы  Нюхтиков Владимир Николаевич - (8142) 71-38-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                    февраль 2012 г.

Окончание              апрель 2012 г.

Примечание:

Сроки выполнения этапов работ определяются календарным планом договора.

Дополнительные требования:

  - не допускается подача предложений на часть объема работ в рамках контракта (лота);

  - цена предложения должна быть подтверждена расчетно-сметной документацией;

  - сметы на предлагаемые объемы работ, предоставляемые в технических предложениях, должны быть составлены на основании действующих ценообразующих документов (прейскурант №18/10.01.01).

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работы.

Проведение экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов, отработавших нормативный срок службы, с целью определения технического состояния, возможности их дальнейшей эксплуатации, обоснования и планирования ремонтных работ, выдача заключений и утверждение заключений в органах Ростехнадзора.

  - Работы  по экспертизе промышленной безопасности г/п кранов должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области промышленной безопасности:

НТД по экспертному обследованию  ГПМ с истекшим сроком службы.

- РД 10-112-1-04. Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения.

- РД 10-112-5-97. Методические указания по проведению обследования кранов мостового типа с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации.

Дополнительные НТД по ГПМ

- РД 34.10.130-96 «Инструкция по визуальному измерительному контролю».

- РД 22-28-36-01 «Краны грузоподъемные. Типовые программы и методики испытаний».

- РД РОСЭК-001-96 «Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль ультразвуковой. Основные положения».

- РД 50:48:0075.03.05. «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей».

Общие НТД

- ПБ 03-246-98. Правила проведения экспертизы промышленной безопасности с изменениями №1 (ПБИ 03-490(246)-02), решение Верховного Суда Российской Федерации от 15.05.2008 г.

- РД 10-528-03 «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

- Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, 2009 г.

- РД 03-298-99. Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности, с Изменением №1 (РДИ 03-530(298)-03).

- ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов.

Общие НТД по безопасности организации выполнения работ

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00). Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые Правила по охране труда при работе на высоте».

- СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

  - Краткая характеристика и ведомость объема выполняемых работ.

Сведения по оборудованию и сроки выполнения услуг

по комплексному обследованию г/п кранов

| № п/п | Наименование кранового пути | Длина ,м | Высота от уровня пола (земли) до рельсов, м | Регистра-ционный № | Грузоподъемность крана, т | Сроки проведения комплексного обследования | Сроки предоставления заключения экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мостовой кран маш.зала Маткожненской ГЭС | 54,43 | 11,3 | 89390 | 150/30 | февраль-апрель | апрель |
| 2. | Мостовой кран щитового помещения Маткожненской ГЭС | 47 | 9,6 | 89391 | 20/5 | февраль-апрель | апрель |
| 3. | Мостовой кран маш.зала Палакоргской ГЭС | 68,6 | 9,12 | 29773 | 100/20 | февраль-апрель | апрель |
| 4. | Мостовой кран щитового помещения Палакоргской ГЭС | 77,43 | 10,85 | 32529 | 50/15 | февраль-апрель | апрель |
| 5. | Мостовой кран маш.зала Выгостровской ГЭС | 46,03 | 9,3 | 17977 | 150/30 | февраль-апрель | апрель |
| 6. | Настенной кран верхнего бьефа Выгостровской ГЭС | 48 | - | 84533 | 20/5 | февраль-апрель | апрель |
| 7. | Мостовой кран маш.зала Беломорской ГЭС | 68 | 9,7 | 21022 | 100/20 | февраль-апрель | апрель |
| 8. | Мостовой кран щитового помещения Беломорской ГЭС | 68,88 | 13,7 | 21913 | 50/5х2 | февраль-апрель | апрель |

Примечание – более точные сроки выполнения работ Исполнителю необходимо согласовать с Заказчиком, после подписания  договора.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёма работ по экспертизе промышленной безопасности г/п кранов

Каскада Выгских ГЭС, отработавших нормативный срок.

- Разработка программы экспертного обследования ГПМ на основании НТД ФСТН с учетом типа, конструкции, назначения и условий эксплуатации ГПМ, согласованной с заказчиком - подрядчик.

- Обследование технического состояния металлоконструкций и механического оборудования ГПМ – подрядчик.

- Обследование канатно-блочной системы – подрядчик.

- Обследование электрооборудования кранов – подрядчик.

- Обследование приборов и устройств безопасности кранов – подрядчик.

- Проверка и обследование состояния крановых и подтележечных путей, тупиковых упоров, на соответствие Правилам, проекту и руководству по эксплуатации крана - подрядчик.

- Проведение геодезических замеров конструкции - подрядчик.

- Расчет фактических режимов работы ГПМ - подрядчик.

- Проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля (по решению комиссии) - подрядчик.

- Проведение испытаний (статических, динамических, специальных) - подрядчик.

- Сбор и анализ результатов обследования, составление ведомостей дефектов, оценка остаточного ресурса ГПМ – подрядчик.

- Оформление актов (визуально-измерительного контроля, проверки сопротивления изоляции и заземления, грузовых испытаний ГПМ) и др. – подрядчик.

- Расчет остаточного ресурса ГПМ (при необходимости) - подрядчик.

- Выработка решений о возможности и целесообразности продления срока эксплуатации ГПМ,

рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации ГПМ – подрядчик.

- Оформление результатов экспертного обследования кранов (Акт обследования, отчет о проведенном обследовании, Заключение экспертизы промышленной безопасности ГПМ) – подрядчик.

- Передача заключений в территориальные органы Ростехнадзора для рассмотрения и утверждения в установленном порядке – подрядчик.

- Передача итоговых заключений заказчику – подрядчик.

- Особые условия производство работ и требования к персоналу подрядной организации, оформлению результата работ.

3.1. Требования к персоналу.

    - Количество квалифицированного, обученного и аттестованного персонала, имеющего опыт выполнения подобных работ (не менее 5 лет), у подрядной организации должно быть достаточно для выполнения работ в указанные сроки.

    - Работники организации исполнителя работ должны иметь удостоверения подтверждающие профессиональную подготовку для выполнения работ по экспертному обследованию грузоподъемных механизмов.

    - Организация, выполняющая работы должна иметь лицензии на осуществление деятельности по экспертизе промышленной грузоподъемных механизмов.

    - Нести ответственность за правильность разработанной документации.

    - Организация должна обеспечить достаточное количество работников, имеющих право быть, производителем работ, руководителем работ.

    - Подрядная организация должна:

- руководствоваться действующими нормативными документами,  относящимися к экспертизе промышленной безопасности кранов;

- в процессе работ ознакомлять Заказчика с предварительными результатами экспертного обследования до их оформления и принимать меры к устранению обоснованных замечаний с его стороны;

- Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику проекты Актов обследования и Заключений экспертизы промышленной безопасности ГПМ до передачи их на рассмотрение в территориальные органы Ростехнадзора;

- Подрядчик обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случае сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего экспертного обследования.

    - Обеспечить выполнение работ в соответствии с графиком комплексного обследования.

    - Обеспечить наличие автотранспорта для перевозки своего персонала, наличие и исправность инструмента, аппаратуры для выполнения работ, СИЗ и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

    - Обеспечить выполнение требований охраны окружающей среды и экологической безопасности в зоне проведения работ.

    - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования принятой в ОАО «ТГК-1».

    - Доскональное знание особенностей обследуемого оборудования.

    - Обеспечить оформление и ведение  исполнительной  документации.

    - Выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.Оформление результатов работы:

  - при установлении Исполнителем дальнейшего разрешённого срока эксплуатации, основой определения срока служат максимальные установленные сроки для аналогичного типа технического устройства указанные в РД и НТД;

  - при экспертном обследовании работы оформляются в виде «Заключения экспертизы промышленной безопасности на продление срока эксплуатации». При необходимости, по результатам экспертизы (обследования), к заключению (акту) прилагаются детально обоснованные Исполнителем, со ссылками на пункты действующих нормативных документов,  корректирующие мероприятия со сроками исполнения согласованные с Заказчиком. В случае сокращения срока до проведения очередной экспертизы (комплексного обследования), в соответствии с максимально допустимыми по РД, Исполнитель детально и убедительно должен обосновать в экспертном заключении (акте комплексного обследования) данную необходимость на основании действующих нормативных документов, подтверждённую расчётами;

  - ведомость дефектов и предлагаемые мероприятия со сроками исполнения предоставляются Исполнителем на согласование Заказчику в течение 10-ти дней после каждого этапа обследования.  В ведомости дефектов Исполнитель по каждому дефекту с мероприятиями указывает ссылки на конкретные пункты нормативных документов, с указанием допустимых и фактических параметров, обоснование возможного срока эксплуатации до устранения дефекта. В случае невозможности устранения дефекта в период проведения экспертизы (обследования), дефект и мероприятия указываются в приложении к заключению экспертизы (акта обследования) в виде перечня корректирующих мероприятий, что не влечёт автоматически сокращения срока эксплуатации до очередного экспертного (комплексного) обследования, в случае их устранения в обоснованные и согласованные сроки;

  - отчет по экспертному обследованию грузоподъемных кранов в объёме п.6.14 РД 10-112-1-04.

- Гарантия исполнителя работ.

Исполнитель:

- должен гарантировать  соответствие объема работ и сроков их выполнения требованиям договора и настоящего Технического задания, а также соответствие действующим требованиям Ростехнадзора в области экспертизы промышленной безопасности подъёмных сооружений;

- несет ответственность за причиненный своими действиями или бездействием ущерб   Заказчику при выполнении работ по договору.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Необходимо наличие лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности (экспертиза технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте).

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание  меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Директор  Каскада  Выгских  ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»							Козлов  В.В.