ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Расчистке растительности на ГТС (гидротехнических сооружениях)

Каскада Кемских ГЭС

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2013г.

Номер закупки по ГКПЗ 3400/6.36-2802

I.    Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кемь, Путкинская ГЭС Каскад Кемских ГЭС.

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:  инженер ПТО В.К. Муслимова - 8 (81458) 2-18-89;

Контактный телефон ответственного лица в аппарате управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - начальник гидротехнической службы В.Н. Нюхтиков – 8 (8142) 71-38-80

Период выполнения работ:

Начало                   июнь 2013 г.

Окончание            сентябрь 2013 г.

Начальная (максимальная) цена: 500 000 руб. без учета НДС.

- 3 кв. – 500 000 руб.

В том числе:

- стоимость материалов  нет руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- стоимость ЗиП____руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а при оформлении документов о выполненных работах (актов форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ:

Основание для выполнения работы – «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»  п.3.1.4 – «…не должно допускаться зарастание откосов и гребней грунтовых сооружений деревьями и кустарниками, если оно не предусмотрено проектом…»

Рубка поросли будет производиться на территории гидроузла,  напорных  дамбах  I и  II.

Напорная дамба I: тип – земляная насыпная, дренажный каменный банкет по всей длине дамбы. Заложение откосов: верховой 1:1,5, низовой 1,5.Дамба включает в себя верховую перемычку, выполняющую роль упорной призмы и каменный банкет, верховой откос закреплен каменной наброской толщиной 0,7 м. Заложение откосов: верховой – 1:3, низовой – 1:2,5 ÷ 2,6.

Напорная дамба II: тип -  земляная насыпная, дренажный каменный банкет по всей длине дамбы. Заложение откосов: верховой – 1:1,5 и  низовой -  1,5; 1:3.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Напорная дамба I Путкинской ГЭС |  |  |
| 1. | Расчистка площадей от кустарника вручную при средней поросли | га | 1,0 |
| 2. | Погрузка и разгрузка срубленной поросли в автотранспорт | т | 10 |
| 3. | Перевозка на 10 км срубленной поросли для утилизации на свалку | т | 10 |
|  | Напорная дамба II Путкинской ГЭС |  |  |
| 1. | Расчистка площадей от кустарника вручную при средней поросли | га | 1,8 |
| 2. | Погрузка и разгрузка срубленной поросли в автотранспорт | т | 20 |
| 3. | Перевозка на 10 км срубленной поросли для утилизации на свалку | т | 20 |
|  | Территория гидроузла Путкинской ГЭС |  |  |
| 1. | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли | га | 1,0 |
| 2. | Погрузка и разгрузка срубленной поросли в автотранспорт | т | 10 |
| 3. | Перевозка на 10 км срубленной поросли для утилизации на свалку | т | 10 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

- Требования к производству и качеству работ:

  - ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - РД 153-34.0-03.205-2001 - правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

  - СО 34.04.181-2003 - правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СТО 17230282.27.010.001-2007 - стандарт  ОАО РАО «ЕЭС России»  Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния.

  - СТО 17230282.27.010.001-2007 - стандарт  ОАО РАО «ЕЭС России» Контрольно-измерительные системы и аппаратура ГТС ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы не менее 3-х лет;

- желательно ознакомление с объектом по месту до подачи заявки;

- соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования,

принятой в ОАО «ТГК-1».

2.2. Специальные требования:

Подрядная организация должна обеспечить:

- наличие  кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления  данного вида работ;

- наличие  обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1;

- предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

- выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- ведение исполнительной  документации с последующей передачей её организации-заказчику;

- предоставление сметной документации к проекту договора  в электронном виде на базе программы АО – ТЕР- 2001;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Не требуется.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.

Приложение:

- Схема гидроузла  -  1 лист.