Приложение № 2

к договору № _______

от ___________

График вибрационных испытаний гидроагрегатов Каскада Кемских ГЭС.

| № | Наименование объекта | Станц. № гидрогенератора | Дата проведения испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юшкозерская ГЭС (после КР) | 1 | 02.07.2013 - 03.07.2013 |
| 2 | Юшкозерская ГЭС (МР) | 2 | 11.04.2013 - 12.04.2013 |
| 3 | Подужемская ГЭС (МР) | 2 | 21.02.2013 - 22.02.2013 |
| 4 | Кривопорожская ГЭС (после КР) | 1 | 16.10.2013 - 17.10.2013 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                 ПОДРЯДЧИК:

| Заместитель генерального директора- директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» __________________В.В. Белов Главный бухгалтер __________________ Е.В. Герлиц Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |

Директор ККГЭС

_________________ С.Ю. Чугров

Начальник ПТО ККГЭС

______________________

* Для экземпляра Заказчика.