ДОГОВОР

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ _______

г. Петрозаводск	                                                                              «____» __________ 20__ г.

ОАО «ТГК-1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора - директора филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1" Белова Валерия Владимировича, действующего на основании доверенности №193-2014 от 01.01.2014 г.             , с одной стороны, и

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор – настоящий документ, включая содержащиеся в нем гарантии, приложения, дополнения и изменения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны и в период выполнения работ и (или) действия Договора.

Объект - Мостовой кран 2-й очереди Кондопожской ГЭС Каскада Сунских ГЭС филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1" (указывается наименование объекта проектных и изыскательских работ).

Работы – все проектные и (или) изыскательские работы (весь объем Работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и условиями настоящего Договора.

Результат работ – техническая документация, результат изыскательских работ, проектная документация: проект, смета, рабочая документация, отчеты, спецификации и другая документация, разработанная Подрядчиком на основании Технического задания и (или) исходных данных, предоставленных Заказчиком, подлежащая передаче Заказчику по настоящему Договору.

Акт сдачи-приемки – документ, свидетельствующий об окончании этапов Работ, всех Работ (всего объема Работ) по настоящему Договору и передаче Результата работ от Подрядчика - Заказчику.

Ценник – нормативный документ, используемый для определения стоимости Работ по настоящему Договору. Применяемый документ (Ценник) указывается в смете.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать техническую, проектную документацию и (или) выполнить изыскательские работы и на их основе составить смету для строительства (реконструкции, реставрации, ремонта) реконструкции мостового крана          2-ой очереди Кондопожской ГЭС Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» (далее – вместе или отдельно – Проект и (или) Техническая документация) Объекта, расположенного по адресу: г. Кондопога, ул. Приканальная, д.2_, на стадии эксплуатации.

1.2. Градостроительные, функциональные, технические, экономические и другие требования к Проекту и Технической документации, разрабатываемым Подрядчиком по настоящему договору, должны соответствовать исходно-разрешительной документации (техническому заданию, исходным данным), утвержденной Заказчиком, а также требованиям законодательных и нормативных актов Российской Федерации и территориальным строительным нормам в части состава, содержания и оформления проектной документации для строительства.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором Работ.

2.1.2. Участвовать в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, и иными согласующими органами.

2.1.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению настоящего Договора.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Представлять в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Заказчику Результат работ, соответствующий требованиям, установленным Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Техническое задание и (или) исходные данные, если они не противоречат условиям настоящего Договора.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.3.4. В срок установленный по согласованию с Заказчиком и за собственный счет устранять недоделки и дополнять Проект и Техническую документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты Проекта и Технической документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов.

2.3.5. Согласовывать готовый Проект и Техническую документацию с Заказчиком и с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления, а при необходимости - привлекать Заказчика для целей получения согласований указанных органов и организаций, за свой счет устранят замечания указанных органов и организаций.

2.3.6. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

2.3.7. Не передавать Результат работ по настоящему Договору полностью или частично третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

2.3.8. В случае внесения изменений в техническую и (или) проектную документацию по своей инициативе (в том числе на стадии разработки рабочей документации) согласовать измененную техническую и (или) проектную документацию  в установленном действующим законодательством порядке за свой счет.

2.3.9. В случае использования Подрядчиком картографических материалов в ходе выполнения проектных и/или изыскательских работ, Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменной форме об источниках получения таких картографических материалов.

2.4. Подрядчик имеет право привлечь к Работе третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед Заказчиком.

2.5. Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам (за исключением своих законных правопреемников и других случаев, установленных Законом) права по настоящему Договору без заключения дополнительного соглашения и обязанности без письменного разрешения Заказчика. Нарушение данного положения предоставляет Заказчику право взыскания штрафа согласно статье 5.5. настоящего Договора и расторжения настоящего Договора.

2.6. Заказчик вправе увеличить объем  работ путем заключения дополнительного соглашения, при этом цена единицы работы является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая цена Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет ___________________, кроме того, НДС (18%) - ____________, всего с НДС __________________.

Указанная сумма является твердой, определена на основании Ценника на момент заключения настоящего Договора в соответствии со сметой, являющейся Приложением №3 и неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Изменение общей цены работ, указанной в пункте 3.1 Договора возможно только по соглашению сторон в случае существенного изменения факторов, влияющих на ценообразование. В случае применения на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору коэффициентов (индексов) и иных аналогичных значений с целью изменения цены работ, по отношению к сумме, указанной в пункте 3.1, стороны руководствуются позициями Ценника, указанного в настоящем Договоре (приложениях).

3.3. Оплата по настоящему Договору производится после завершения отдельных этапов Работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных этапов работ на основании подписанных актов сдачи-приемки и соответствующих счетов-фактур, выставляемых Подрядчиком.

3.4. Предельный срок исполнения Заказчиком обязательства по оплате за выполненные Подрядчиком Работы по настоящему Договору равен трем месяцам с момента подписания Акта сдачи-приемки Работ (в полном объеме) по настоящему договору. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Работ.

  - Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке. Обязательство

Заказчика по оплате выполненных Работ будет считаться исполненным c даты списания суммы платежа с корреспондентского счета банка,  обслуживающего Заказчика. По соглашению Сторон допускается исполнение обязательств по оплате в иной форме, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

3.6. В случае обнаружения Заказчиком в выполненных и принятых Работах недостатков (в том числе, отклонений от требований нормативно-правовых актов, Технического задания, иных исходных данных), Заказчик вправе не оплачивать указанные Работы до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.7. Заказчик и Подрядчик обязуются в течение 30 (тридцати) дней после завершения выполнения Работ по настоящему Договору произвести взаимную сверку расчетов и платежей, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, с оформлением и подписанием соответствующего двухстороннего Акта сверки взаимных расчетов.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ЭТАПОВ),

РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

4.1. Срок начала Работ - _____февраля 2014 г.

Срок окончания Работ и передачи Результата работ (в полном объеме) Заказчику - _____июля 2014 г.

Сдача и приемка выполненных проектных и (или) изыскательских работ (результата изыскательских работ и (или) созданного Проекта и разработанной Технической документации) осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются в  Графике выполнения работ, являющемся Приложением №2 к настоящему Договору.

4.2. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков выдачи Технического задания и (или) исходных данных, сроки начала и окончания Работ по Договору переносятся на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по Договору.

4.3. Выполнение Работ (этапов работ) по Договору подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных проектных и/или изыскательских работ (этапов работ) по форме Приложения №10 к настоящему Договору, который оформляется в следующем порядке:

4.3.1. В сроки, установленные Графиком выполнения работ, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной 3 комплектов результата изыскательских работ, Проекта, Технической документации и другой документации, соответственно, а также подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных проектных и/или изыскательских работ (этапов работ).

4.3.2. Приемка Работы (в том числе Результата работ в полном объеме) Заказчиком осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента получения документации, указанной в п. 4.3.1 настоящего Договора.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных проектных и/или изыскательских работ (этапов работ) или направить Подрядчику мотивированный отказ.

4.3.3. В случае отказа Заказчика от приемки Результата работ (этапов Работ) Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. Приемка Результата работ в целом (Результата этапа работ) производится после получения положительного заключения государственной экспертизы (в случае ее необходимости), а также всех согласований и экспертиз проектной документации, необходимых для возможности использования Результата работ для целей строительства/реконструкции/капитального ремонта Объекта.

4.5. Если в процессе выполнения изыскательских работ и (или) создания Проекта и разработки Технической документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения Работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

4.6. В случае досрочного прекращения Работ по Договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту результат инженерных изысканий и (или) разработанный им Проект и Техническую документацию по степени их готовности на момент прекращения Работ и оплатить их цену (по факту исходя из применяемого по настоящему Договору Ценника).

4.7. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик обязан принять и вправе оплатить эти Работы на условиях настоящего Договора, исходя из сроков, установленных Графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в  соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки Результата работ, в том числе и за те, которые обнаружены при его реализации, а также в процессе эксплуатации Объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками Результата работ.

В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил допущенные недостатки, Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов, и, сверх того, взыскать с последнего неустойку в размере 25 % от общей цены настоящего Договора.

5.3. За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику (как в полной сумме, так и частично) проценты за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.

5.4. В случае несвоевременного завершения Подрядчиком Работ не по вине Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф 20% (двадцать процентов) от общей стоимости Работ по настоящему Договору.

5.5. В случае передачи Подрядчиком третьим лицам своих прав (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга) по настоящему Договору  без заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору и/или обязанностей по настоящему Договору без письменного разрешения Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от общей цены настоящего Договора.

5.6. Уплата неустойки, штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.

6. ПЕРЕДАЧА ПРАВ

6.1. Подрядчик передает Заказчику права на использование Результата работ, результата этапов Работ (Отчета, Проекта и Технической документации – полностью или частично), разработанных им и (или) его субподрядчиками по настоящему Договору.

6.2. Использование Заказчиком в полном объеме или частично Отчета, Проекта и технической документации, разработанных и переданных по настоящему Договору, разрешается неоднократно. Заказчик вправе передавать Результат работ третьим лицам, уведомляя о такой передаче Подрядчика.

6.3. Подрядчик заверяет Заказчика, что все возможные объекты интеллектуальной собственности, входящие в Результат работ (результат этапов Работ), созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Исполнителем и в силу  имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из прав на использование объектов интеллектуальной собственности.

6.4. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих в отношении объектов, способных к правовой защите, входящих в Результат работ (этапов Работ), Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

7.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

7.7. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными органами (организациями) РФ. Не уведомление или  несвоевременное  уведомление  лишает  Стороны  права  ссылаться на любое  вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

8.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.3. Основанием для одностороннего внесудебного расторжения Договора Заказчиком является задержка по вине Подрядчика сроков выполнения Работ на срок свыше 30 календарных дней или объявление о введении процедур, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), в отношении Подрядчика.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. В случае  если выполнение условий настоящего Договора потребует  передачи информации,  составляющей коммерческую тайну  и иной конфиденциальной информации одной из Сторон  другой Стороне, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

10.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами по предмету настоящего Договора теряют силу.

10.4. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение,

разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ  в Арбитражном суде Республики Карелия.

10.5. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.

10.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

10.7. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в

том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика последний представляет ОАО «ТГК-1» информацию об изменениях по адресу электронной почты grigoreva.sa@karelia.tgc1.ru  в течение 5 (пяти) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

ОАО «ТГК-1» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в

cлучае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной данным пунктом настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком  письменного уведомления ОАО «ТГК-1» об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

10.8. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

10.9. Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора являются существенными.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение № 1: Техническое задание.

- Приложение № 2:  График выполнения работ.

- Приложение № 3:  Смета.

- Приложение № 4:  Расчет договорной цены (не требуется).

- Приложение № 5:  График оплаты (не требуется).

- Приложение № 6:  Экологическая политика ОАО «ТГК-1» (не требуется).

- Приложение № 7:  Значимые экологические аспекты(не требуется).

- Приложение № 8:  Копия свидетельства о регистрации(не требуется).

- Приложение № 9:  Копия свидетельства о допуске (лицензии) (не требуется).

- Приложение № 10: Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ).

- Приложение № 11: Перечень и порядок страхования рисков.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1»; ОГРН 1057810153400,                                              ИНН 7841312071     КПП 780501001                                                                                                                Юридический адрес: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6, лит. Б   Почтовый адрес: 197198,  г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2, литера А, Бизнес-центр «Арена-Холл»                                                                                                                                                              р/с 40702810309000000005  в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт - Петербург,                                                                   к/с 30101810800000000861      БИК 044030861 ОКПО 76201586, ОКВЭД 40.10.1., 40.30.1.

Филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1»;  185035 г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.43.                                                                                                                          ИНН 7841312071, КПП 100102001.

Подрядчик:

_____________________________________________________________________________

ИНН _____________________ КПП ____________________ОГРН_____________________

Юридический адрес: ___________________________________________________________

Фактический адрес: ____________________________________________________

тел./факс _____________________________________________________________________

р/с___________________________________________________________________________в ___________________________________________________________________________

к/с ___________________________________________________________________________

БИК _________________________________________________________________________

ОКПО______________________, ОКВЭД_____________________________________

Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок от даты изменения.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Заказчик:	Подрядчик:

Заместитель генерального директора-

директор филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1"

_____________________В.В. Белов                                                                          __________________

Главный бухгалтер

филиала "Карельский"  ОАО "ТГК-1"

____________________ Е.В. Герлиц

Согласовано:

Директор КСГЭС

____________________ Е.В. Лопатин

Приложение №  11

к договору №________

от «       » _____________

Перечень и порядок страхования рисков.

В случае, если сторонами по настоящему договору, в дополнение к принятым по договору обязательствам,  будет признано необходимым произвести страхование возможных рисков, страхование таких рисков должно быть приведено в соответствии со следующими условиями:

- После предварительного согласования с Заказчиком существенных условий договора

страхования, Подрядчик обязан обеспечить страхование своей профессиональной (гражданской) ответственности при осуществлении проектно-изыскательских Работ и представить Заказчику доказательства заключения им договора страхования (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы и затратах на страхование.

2. Для страхования вышеуказанных рисков Подрядчик вправе обратиться только в страховые организации, указанные Заказчиком.

3.  Срок договоров страхования должен покрывать срок действия Договора, страхование рисков по которому он обеспечивает, а также  гарантийный срок эксплуатации Объекта, который будет реализован в результате проектных и изыскательских работ.

4. При продлении срока действия Договора, страхование рисков по которому он обеспечивает,  Подрядчик обязан продлить сроки действия договоров страхования.

5. Договор страхования должен содержать согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают страховщика от обязательств по соответствующему договору страхования.