Приложение № 2

к Договору № \_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №\_ | Наименование работ | Срок выполнения работ | Примечание |
| 1 | Обследование Объекта, сбор исходных данных | 5 рабочих дней | После подписания Договора. |
| 2 | Выполнение ПИР, в том числе составление сметного расчета по разработанному проекту. | 40 рабочих дней | После подписания Акта выполненных работ по обследованию объекта. |

Заказчик: Подрядчик:

Заместитель генерального директора-

директор филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Белов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Герлиц

Согласовано:

Директор КСГЭС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Лопатин